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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Томской области
(далее – Комиссия)
	28.10.2022 года                                                                                                    № 3




Повестка дня заседания Комиссии: 

1. Об эффективности реализации мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение» в части выполнения работ по строительству и оснащению хирургического корпуса областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Томский областной онкологический диспансер».
2. О проводимой работе по профилактике коррупционных и иных преступных проявлений среди должностных лиц и представителей бизнеса, занятых в реализации государственных программ в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

СЛУШАЛИ:
1. Об эффективности реализации мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение» в части выполнения работ по строительству и оснащению хирургического корпуса областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Томский областной онкологический диспансер».
ДОКЛАДЧИК: Ассонов Д.Ю. – начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области.
СОДОКЛАДЧИК: Наумов А.О. – и.о. начальника Департамента здравоохранения Томской области.

РЕШИЛИ: 
1. Информацию Ассонова Д.Ю., Наумова А.О. об эффективности реализации мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение» в части выполнения работ по строительству и оснащению хирургического корпуса областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Томский областной онкологический диспансер» принять к сведению.
2. Департаменту архитектуры и строительства Томской области совместно с подрядчиком провести работы по оперативному устранению выявленных при осуществлении государственного строительного надзора недостатков в целях ускорения процесса завершения строительно-монтажных работ на объекте – хирургический корпус ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер».
Ответственный: Ассонов Д.Ю.
Срок: 15.11.2022.
2.1. Главной инспекции государственного строительного надзора Томской области обеспечить консультирование Департамента архитектуры и строительства Томской области, подрядчика о возможных методах и способах устранения выявленных нарушений на объекте - хирургический корпус ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер». В случае необходимости разъяснить положения нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом регионального государственного строительного надзора.
Ответственный: Пацуков А.А.
Срок: 15.11.2022.
3. Департаменту здравоохранения Томской области в целях предупреждения фактов поставки незарегистрированного медицинского оборудования организовать во взаимодействии с Росздравнадзором сверку закупленного для нужд оснащения хирургического корпуса ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» дорогостоящего медицинского оборудования.
Ответственный: Наумов А.О.
Срок: 15.12.2022.
4. Департаменту архитектуры и строительства Томской области внести предложения по обеспечению своевременной актуализации проектно-сметной документации, в том числе с учетом изменений законодательства, современных требований к строительству и оснащению соответствующих объектов, в целях недопущения затягивания сроков строительства по иным объектам.
Ответственный: Ассонов Д.Ю.
Срок: 01.12.2022.
5. Обеспечить завершение строительства (в том числе оснащение оборудованием) объекта - хирургический корпус ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер». 
Ответственные: Ассонов Д.Ю., Наумов А.О.
Срок: 31.12.2022.

СЛУШАЛИ:
2. О проводимой работе по профилактике коррупционных и иных преступных проявлений среди должностных лиц и представителей бизнеса, занятых в реализации государственных программ в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
ДОКЛАДЧИК: Кривов М.А. - и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.
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РЕШИЛИ: 
1. Информацию Кривова М.А. о проводимой работе по профилактике коррупционных и иных проявлений среди должностных лиц и представителей бизнеса, занятых в реализации государственных программ в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами принять к сведению.
2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области:
- установить постоянный контроль за деятельностью лица, ответственного за профилактику коррупционных правонарушений;                    
- обеспечить усиление работы, проводимой в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, по профилактике коррупционных нарушений на данном направлении.
Ответственный: Кривов М.А.
Срок: до 01.12.2022.

