
24.01.2023                                                                                                                 № 25а


О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 27.09.2019 № 346а


В целях совершенствования нормативного правового акта 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 10/1 (228), часть 3 от 15.10.2019) следующие изменения:
в государственной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры 
в Томской области», утвержденной указанным постановлением 
(далее – государственная программа):
1) паспорт государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) главу «Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) в подпрограмме 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области» (далее – подпрограмма 1):
паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;
таблицу «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
4) в подпрограмме 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области» (далее – подпрограмма 2):
паспорт подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;
раздел «Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области» таблицы «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 
таблицу «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
5) в главе «Перечень региональных проектов и ресурсное обеспечение проектной части государственной программы:
таблицу «Перечень региональных проектов» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
таблицу «Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
таблицу «Финансовое обеспечение регионального проекта «Чистая вода» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
6) в обеспечивающей подпрограмме таблицу «Финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы, ответственного за региональный проект» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению; 
7) пункт 25 приложения № 4 «Перечень объектов муниципальной 
и областной собственности в сфере газификации, запланированных по планам-графикам синхронизации выполнения программы газификации регионов Российской Федерации, реализуемой на территории Томской области» 
к государственной программе изложить в следующей редакции:

	«25.
	Газовая котельная для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота»
	Шегарский район»;



8) приложение № 4-1 «Перечень объектов распределения газа, строящихся на территории Томской области в рамках обязательств ПАО «Газпром» 
по программе газификации регионов Российской Федерации» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;
9) приложение № 4-2 «Перечень объектов газораспределения, строящихся 
на территории Томской области в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1314» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;
10) приложение № 4-4 «Перечень объектов газораспределения, строящихся на территории Томской области в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению;
11) приложение № 5 «Рейтинговая оценка бюджетной эффективности инвестиций федерального бюджета регионального проекта «Чистая вода» 
к государственной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 15 к настоящему постановлению;
12) таблицу пункта 1 приложения № 5.1 «Обоснование необходимости 
и достаточности включения мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в региональный проект «Чистая вода» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению;
13) приложение № 6 «Характеристика объектов регионального проекта «Чистая вода» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 17 к настоящему постановлению;
14) приложение № 8 «Этапы регионального проекта «Чистая вода» 
к государственной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 18 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.



И.о. Губернатора Томской области                                                            А.М. Феденёв
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Приложение № 1
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а


Паспорт государственной программы «Развитие коммунальной
инфраструктуры в Томской области»

	Наименование государственной программы
	Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» (далее – государственная программа)

	Ответственный исполнитель государственной программы
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Цель социально-экономического развития Томской области, 
на реализацию которой направлена государственная программа
	Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

	Цель государственной программы
	Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе повышение энергоэффективности в Томской области

	Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2019 год (оценка)
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Прогнозный период 
2025 год
	Прогнозный период 
2026 год

	
	1. Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, ед.
	262
	260
	258
	230
	200
	129
	129
	129

	
	2. Снижение энергоемкости валового регионального продукта 
(по отношению 
к уровню 2013 года), %
	25,5
	27
	29
	39
	40
	41
	43
	45

	
	3. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, %
	37
	40
	41
	47
	48,5
	50
	51
	52

	Сроки реализации государственной программы
	2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

	Объем и источники финансирования государственной программы 
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Прогнозный период
2025 год
	Прогнозный период
2026 год

	
	федеральный бюджет 
(по согласованию) (прогноз):
	1223268,6
	98944,7
	371784,3
	224250,1
	368759,8
	159529,7
	0,0
	0,0

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям 
на счета, открытые 
в кредитных организациях 
или в Федеральном казначействе (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	3388124,5
	651986,7
	530934,1
	742772,6
	718352,9
	461896,9
	184321,0
	97860,3

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	375537,8
	76738,7
	46049,8
	98998,8
	57197,0
	72100,6
	16885,1
	7567,8

	
	внебюджетные источники 
(по согласованию) (прогноз)
	9698527,9
	1547309,5
	1755442,0
	3841494,6
	1651708,2
	865118,6
	18568,6
	18886,4

	
	всего по источникам
	14685458,8
	2374979,6
	2704210,2
	4907516,1
	2796017,9
	1558645,8
	219774,7
	124314,5




Приложение № 2
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а


Ресурсное обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
  
	№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия государственной программы
	Срок исполнения
	Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
	Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)

	
	
	
	
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	Департамент социальной защиты населения Томской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

	1.
	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона

	
	Основное мероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области», 
в том числе:
	всего
	552151,4
	552151,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	165093,3
	165093,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	52420,6
	52420,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	173928,9
	173928,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	25748,6
	25748,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	34960,0
	34960,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	50000,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	50000,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие «Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона»
	всего
	546251,4
	546251,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	159193,3
	159193,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	52420,6
	52420,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	173928,9
	173928,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	25748,6
	25748,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	34960,0
	34960,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	50000,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	50000,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие «Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»
	всего
	5900,0
	5900,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	5900,0
	5900,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области

	
	Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области», в том числе:
	всего
	395974,9
	395974,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	44276,5
	44276,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	30096,3
	30096,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	80176,9
	80176,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	157435,2
	157435,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	83990,0
	83990,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие «Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области»
	всего
	37064,7
	37064,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	18283,1
	18283,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	18781,6
	18781,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Мероприятие «Реконструкция водозабора из подземного источника и станция водоподготовки 
по ул. Юбилейной 
в с. Подгорном Чаинского района Томской области. Магистральный водопровод 
к микрорайону Сельхозхимия»
	всего
	25993,4
	25993,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	25993,4
	25993,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Мероприятие «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 
г. Северска с полной биологической очисткой» (ПСД)
	всего
	21594,6
	21594,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	21594,6
	21594,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.
	Мероприятие «Строительство газовой блочно-модульной котельной в д. Большое Протопопово Томского района Томской области»
	всего
	28883,9
	28883,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	11314,7
	11314,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	17569,2
	17569,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5.
	Мероприятие «Строительство сетей теплоснабжения 
в с. Первомайское Первомайского района Томской области»
	всего
	117774,0
	117774,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	33784,0
	33784,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	83990,0
	83990,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.
	Мероприятие «Сети теплоснабжения г. Асино для запуска новых газовых котельных»
	всего
	164664,3
	164664,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	41013,1
	41013,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	123651,2
	123651,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Задача 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений

	
	Основное мероприятие «Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области»
	всего
	316261,8
	316261,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	141570,4
	141570,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	139951,4
	139951,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	34740,0
	34740,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.
	Мероприятие «Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения и систем электроснабжения»
	всего
	217100,0
	217100,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	81700,0
	81700,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	115700,0
	115700,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	19700,0
	19700,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.
	Мероприятие «Газовая водогрейная котельная мощностью 24 МВт 
в пос. Зональная станция Томского района Томской области»
	всего
	67085,9
	67085,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	27794,5
	27794,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	24251,4
	24251,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	15040,0
	15040,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	Мероприятие «Газификация водогрейных котельных 
с. Первомайское Первомайского района Томской области»
	всего
	32075,9
	32075,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	32075,9
	32075,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по Подпрограмме 1
	всего
	1264388,1
	1264388,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	209369,8
	209369,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	82516,9
	82516,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	395676,2
	395676,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	323135,2
	323135,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	153690,0
	153690,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	50000,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	50000,0
	50000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Подпрограмма 2. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	4.
	Задача 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области

	
	Основное мероприятие «Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения 
на территории Томской области»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области

	
	Основное мероприятие «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области», в том числе:
	всего
	746830,1
	0,0
	0,0
	746830,1
	0,0

	
	
	2020 год
	167414,6
	0,0
	0,0
	167414,6
	0,0

	
	
	2021 год
	167298,1
	0,0
	0,0
	167298,1
	0,0

	
	
	2022 год
	113627,5
	0,0
	0,0
	113627,5
	0,0

	
	
	2023 год
	221387,9
	0,0
	0,0
	221387,9
	0,0

	
	
	2024 год
	77102,0
	0,0
	0,0
	77102,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.
	Мероприятие «Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», г. Асино Томской области»
	всего
	304292,3
	0,0
	0,0
	304292,3
	0,0

	
	
	2020 год
	74845,0
	0,0
	0,0
	74845,0
	0,0

	
	
	2021 год
	41895,5
	0,0
	0,0
	41895,5
	0,0

	
	
	2022 год
	40449,8
	0,0
	0,0
	40449,8
	0,0

	
	
	2023 год
	70000,0
	0,0
	0,0
	70000,0
	0,0

	
	
	2024 год
	77102,0
	0,0
	0,0
	77102,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.2.
	Мероприятие «Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области»
	всего
	47340,0
	0,0
	0,0
	47340,0
	0,0

	
	
	2020 год
	47340,0
	0,0
	0,0
	47340,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.3.
	Мероприятие «Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования «Город Томск». 1 этап»
	всего
	20000,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	0,0

	
	
	2020 год
	20000,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.4.
	Мероприятие «Газораспределительные сети 
г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 8 очередь. 
1 этап»
	всего
	17500,0
	0,0
	0,0
	17500,0
	0,0

	
	
	2020 год
	10000,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	0,0

	
	
	2021 год
	7500,0
	0,0
	0,0
	7500,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.5.
	Мероприятие «Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области»
	всего
	26040,0
	0,0
	0,0
	26040,0
	0,0

	
	
	2020 год
	10000,0
	0,0
	0,0
	10000,0
	0,0

	
	
	2021 год
	16040,0
	0,0
	0,0
	16040,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.6.
	Мероприятие «Газоснабжение с. Зырянское Зырянского района Томской области»
	всего
	166355,4
	0,0
	0,0
	166355,4
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	20000,0
	0,0
	0,0
	20000,0
	0,0

	
	
	2022 год
	73177,7
	0,0
	0,0
	73177,7
	0,0

	
	
	2023 год
	73177,7
	0,0
	0,0
	73177,7
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.7.
	Мероприятие «Строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (ПСД)
	всего
	10459,2
	0,0
	0,0
	10459,2
	0,0

	
	
	2020 год
	5229,6
	0,0
	0,0
	5229,6
	0,0

	
	
	2021 год
	5229,6
	0,0
	0,0
	5229,6
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.8.
	Мероприятие «Газоснабжение д. Феоктистовка Асиновского района Томской области»
	всего
	28900,5
	0,0
	0,0
	28900,5
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	28900,5
	0,0
	0,0
	28900,5
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.9.
	Мероприятие «Газификация микрорайона Степановка МО «Город Томск»
	всего
	45030,3
	0,0
	0,0
	45030,3
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	45030,3
	0,0
	0,0
	45030,3
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.10.
	Мероприятие «Сеть газопотребления мкр. Зеленый с. Первомайское Первомайского района Томской области»
	всего
	2702,2
	0,0
	0,0
	2702,2
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	2702,2
	0,0
	0,0
	2702,2
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.11.
	Мероприятие «Строительство сетей газоснабжения от ГРС 
к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:00104023:14), Томская область, ЗАТО Северск»
	всего
	78210,2
	0,0
	0,0
	78210,2
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	78210,2
	0,0
	0,0
	78210,2
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе

	
	Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе», в том числе:
	всего
	1104302,0
	981894,5
	0,0
	0,0
	122407,5

	
	
	2020 год
	155994,3
	148619,3
	0,0
	0,0
	7375,0

	
	
	2021 год
	372342,7
	332900,3
	0,0
	0,0
	39442,4

	
	
	2022 год
	195074,2
	195074,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	111870,0
	102712,5
	0,0
	0,0
	9157,5

	
	
	2024 год
	169145,1
	102712,5
	0,0
	0,0
	66432,6

	
	
	2025 год (прогнозный)
	93168,2
	93168,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	6707,5
	6707,5
	0,0
	0,0
	0,0

	6.1.
	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино»
	всего
	933946,3
	933946,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	148619,3
	148619,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	303746,7
	303746,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	176279,6
	176279,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	102712,5
	102712,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	102712,5
	102712,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	93168,2
	93168,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	6707,5
	6707,5
	0,0
	0,0
	0,0

	6.2.
	Мероприятие «Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области»
	всего
	47948,2
	47948,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	29153,6
	29153,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	18794,6
	18794,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.3.
	Мероприятие «Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» в п. Победа Шегарского района»
	всего
	46817,4
	0,0
	0,0
	0,0
	46817,4

	
	
	2020 год
	7375,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7375,0

	
	
	2021 год
	39442,4
	0,0
	0,0
	0,0
	39442,4

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.4.
	Мероприятие «Газовая котельная для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота»
	всего
	75590,1
	0,0
	0,0
	0,0
	75590,1

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	9157,5
	0,0
	0,0
	0,0
	9157,5

	
	
	2024 год
	66432,6
	0,0
	0,0
	0,0
	66432,6

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области
	
	
	
	
	0,0
	0,0

	
	Основное мероприятие «Обеспечение подключения 
к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	
	Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд», в том числе:
	всего
	35138,0
	0,0
	35138,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	8221,4
	0,0
	8221,4
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	10000,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	8416,6
	0,0
	8416,6
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	4250,0
	0,0
	4250,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	4250,0
	0,0
	4250,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.1.
	Мероприятие «Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов 
в связи с реализацией сжиженного газа населению»
	всего
	35138,0
	0,0
	35138,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	8221,4
	0,0
	8221,4
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	10000,0
	0,0
	10000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	8416,6
	0,0
	8416,6
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	4250,0
	0,0
	4250,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	4250,0
	0,0
	4250,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по Подпрограмме 2
	всего
	1886270,1
	981894,5
	35138,0
	746830,1
	122407,5

	
	
	2020 год
	331630,3
	148619,3
	8221,4
	167414,6
	7375,0

	
	
	2021 год
	549640,8
	332900,3
	10000,0
	167298,1
	39442,4

	
	
	2022 год
	317118,3
	195074,2
	8416,6
	113627,5
	0,0

	
	
	2023 год
	337507,9
	102712,5
	4250,0
	221387,9
	9157,5

	
	
	2024 год
	250497,1
	102712,5
	4250,0
	77102,0
	66432,6

	
	
	2025 год (прогнозный)
	93168,2
	93168,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	6707,5
	6707,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Подпрограмма 3. Повышение энергоэффективности в Томской области

	9.
	Задача 1. Повышение энергоэффективности в электросетевых организациях

	
	Основное мероприятие «Повышение энергоэффективности 
в электросетевых организациях»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Задача 2. Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области

	
	Основное мероприятие «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом 
в Томской области»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Задача 3. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)

	
	ВЦП «Реализация политики 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка (ВЦП)»
	всего
	29988,0
	23892,0
	6096,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	6096,0
	0,0
	6096,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	6096,0
	6096,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	5932,0
	5932,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	5932,0
	5932,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	5932,0
	5932,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Задача 4. Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области

	
	Основное мероприятие «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»
	всего
	1000,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	1000,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Мероприятие «Разработка Схем и программ развития электроэнергетики Томской области на период 2021 – 2025 годов»
	всего
	1000,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	1000,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВЦП «Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области»
	всего
	3550,0
	0,0
	3550,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	1000,0
	0,0
	1000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	850,0
	0,0
	850,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	850,0
	0,0
	850,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	850,0
	0,0
	850,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по Подпрограмме 3
	всего
	34538,0
	23892,0
	10646,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	7096,0
	0,0
	7096,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	7096,0
	6096,0
	1000,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	6782,0
	5932,0
	850,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	6782,0
	5932,0
	850,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	6782,0
	5932,0
	850,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Наименование направления «Жилье и городская среда» <*>

	
	Региональный проект «Чистая вода»
	всего
	1104487,8
	1104487,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	123427,5
	123427,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	224667,4
	224667,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	208553,4
	208553,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	378534,8
	378534,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	169304,7
	169304,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	9775,0
	9775,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	9775,0
	9775,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по Проектной деятельности:
	всего
	1104487,8
	1104487,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	123427,5
	123427,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	224667,4
	224667,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	208553,4
	208553,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	378534,8
	378534,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	169304,7
	169304,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	9775,0
	9775,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	9775,0
	9775,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Обеспечивающая подпрограмма

	
	Обеспечивающая подпрограмма
	всего
	289598,6
	289598,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	41096,8
	41096,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	41336,8
	41336,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	42553,8
	42553,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	41152,8
	41152,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	41152,8
	41152,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	41152,8
	41152,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	41152,8
	41152,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по Обеспечивающей подпрограмме
	всего
	289598,6
	289598,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2020 год
	41096,8
	41096,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2021 год
	41336,8
	41336,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2022 год
	42553,8
	42553,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2023 год
	41152,8
	41152,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2024 год
	41152,8
	41152,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2025 год (прогнозный)
	41152,8
	41152,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	41152,8
	41152,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по государственной программе:
	всего
	4630943,1
	3713821,5
	45784,0
	746830,1
	122407,5

	
	
	2020 год
	750931,4
	560824,4
	15317,4
	167414,6
	7375,0

	
	
	2021 год
	902618,4
	684977,9
	11000,0
	167298,1
	39442,4

	
	
	2022 год
	967022,7
	844128,6
	9266,6
	113627,5
	0,0

	
	
	2023 год
	1087112,7
	851467,3
	5100,0
	221387,9
	9157,5

	
	
	2024 год
	621426,6
	472792,0
	5100,0
	77102,0
	66432,6

	
	
	2025 год (прогнозный)
	194096,0
	194096,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	2026 год (прогнозный)
	107635,3
	107635,3
	0,0
	0,0
	0,0



Приложение № 3
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а
		
Паспорт подпрограммы 1 «Развитие и модернизация коммунальной
инфраструктуры Томской области»

	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

	Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму)
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Цель подпрограммы
	Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Томской области

	Показатели цели подпрограммы 
и их значения 
(с детализацией по годам реализации)
	Показатели цели
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	
	(оценка)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оборудование всего жилищного фонда по Томской области отоплением, %
	84,5
	84,7
	84,9
	85,1
	85,3
	85,5
	85,7
	85,9

	
	Оборудование всего жилищного фонда по Томской области водопроводом, %
	81
	81,2
	81,4
	81,6
	81,8
	82
	82,2
	82,4

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона

	
	Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области

	
	Задача 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений

	Показатели задач подпрограммы 
и их значения 
(с детализацией по годам реализации)
	Показатели задач
	2019 год (оценка)
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона

	
	Снижение аварий 
в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, %
	0,4
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	
	Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области

	
	Прирост среднегодовой балансовой стоимости производственных мощностей источников 
в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к предыдущему периоду, %
	0,2
	0,2
	0,2
	0,4
	0,7
	0,4
	0,2
	0,2

	
	Задача 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений

	
	Объем привлеченных частных инвестиций 
к реализации проектов модернизации, тыс. руб.
	0,0
	2268,1
	1416,8
	564869,6
	63804,5
	29552,9
	3002,9
	3320,7

	Сроки реализации подпрограммы
	2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы 
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям 
на счета, открытые в кредитных организациях 
или в Федеральном казначействе (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	1264388,1
	209369,8
	82516,9
	395676,2
	323135,2
	153690,0
	50000,0
	50000,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	273637,1
	35408,9
	16289,4
	92672,6
	35537,9
	70284,3
	15944,0
	7500,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	668235,5
	2268,1
	1416,8
	564869,6
	63804,5
	29552,9
	3002,9
	3320,7

	
	всего по источникам
	2206260,7
	247046,8
	100223,1
	1053218,4
	422477,6
	253527,2
	68946,9
	60820,7




Приложение № 4 
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а
  

Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
подпрограммы 1

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государствен-ной программы
	Срок реализа-ции
	Объем финанси-рования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств:
	Участник/ участник мероприятия
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, 
по годам реализации

	
	
	
	
	федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз)
	област-ного бюджета
	местных бюджетов (по согласо-ванию) (прогноз)
	внебюд-жетных источ-ников (по согласо-ванию) (прог-ноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование 
и единица измерения
	значе-ния по годам реали-зации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

	1.
	Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона

	 
	Основное мероприятие «Снижение количества аварий 
в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области», в том числе:
	всего
	632486,0
	0,0
	552151,4
	80334,6
	0,0
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	X
	X

	
	
	2020 год
	189093,3
	0,0
	165093,3
	24000,0
	0,0
	
	Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, %
	0,8

	
	
	2021 год
	59920,6
	0,0
	52420,6
	7500,0
	0,0
	
	
	0,8

	
	
	2022 год
	199009,4
	0,0
	173928,9
	25080,5
	0,0
	
	
	0,8

	
	
	2023 год
	29461,5
	0,0
	25748,6
	3712,9
	0,0
	
	
	0,8

	
	
	2024 год
	40001,2
	0,0
	34960,0
	5041,2
	0,0
	
	
	0,8

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	57500,0
	0,0
	50000,0
	7500,0
	0,0
	
	
	0,8

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	57500,0
	0,0
	50000,0
	7500,0
	0,0
	
	
	0,8

	1.1.
	Мероприятие «Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструк-туры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона»
	всего
	626586,0
	0,0
	546251,4
	80334,6
	0,0
	Муниципальные образования Томской области (по согласо-ванию)
	X
	X

	
	
	2020 год
	183193,3
	0,0
	159193,3
	24000,0
	0,0
	
	Количество объектов капитального ремонта коммунальной инфраструктуры, ед.
	60,0

	
	
	2021 год
	59920,6
	0,0
	52420,6
	7500,0
	0,0
	
	
	59,0

	
	
	2022 год
	199009,4
	0,0
	173928,9
	25080,5
	0,0
	
	
	20,0

	
	
	2023 год
	29461,5
	0,0
	25748,6
	3712,9
	0,0
	
	
	25,0

	
	
	2024 год
	40001,2
	0,0
	34960,0
	5041,2
	0,0
	
	
	25,0

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	57500,0
	0,0
	50000,0
	7500,0
	0,0
	
	
	26,0

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	57500,0
	0,0
	50000,0
	7500,0
	0,0
	
	
	26,0

	1.2.
	Мероприятие «Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов Томской области для предупрежде-ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуници-пального и регионального характера»
	всего
	5900,0
	0,0
	5900,0
	0,0
	0,0
	Муниципальные образования Томской области (по согласо-ванию)
	X
	X

	
	
	2020 год
	5900,0
	0,0
	5900,0
	0,0
	0,0
	
	Количество приобретенных передвижных резервных дизель-генераторов, ед.
	2,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	X

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	X

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	X

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	X

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	X

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	X

	2.
	Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области

	 
	Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции 
в целях модернизации коммунальной инфраструк-туры Томской области», в том числе:
	всего
	484093,7
	0,0
	395974,9
	88118,8
	0,0
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	X
	X

	
	
	2020 год
	55685,4
	0,0
	44276,5
	11408,9
	0,0
	
	Прирост среднегодовой балансовой стоимости производственных мощностей источников в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
по отношению 
к предыдущему периоду, %
	0,2

	
	
	2021 год
	38885,7
	0,0
	30096,3
	8789,4
	0,0
	
	
	0,2

	
	
	2022 год
	107500,1
	0,0
	80176,9
	27323,2
	0,0
	
	
	0,4

	
	
	2023 год
	184980,5
	0,0
	157435,2
	27545,3
	0,0
	
	
	0,7

	
	
	2024 год
	97042,0
	0,0
	83990,0
	13052,0
	0,0
	
	
	0,4

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,2

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	0,2

	2.1.
	Мероприятие «Строитель-ство блочной модульной котельной 
в п. Геологический Каргасокского района Томской области»
	всего
	48403,5
	0,0
	37064,7
	11338,8
	0,0
	Муниципальные образования Томской области (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020 год
	23862,0
	0,0
	18283,1
	5578,9
	0,0
	
	Степень готовности объекта, %
	40,0

	
	
	2021 год
	24541,5
	0,0
	18781,6
	5759,9
	0,0
	
	
	100,0

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	X

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	X

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	X

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	X

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	X

	2.2.
	Мероприятие «Реконструк-ция водозабора из подземного источника 
и станция водоподготов-ки по ул. Юбилейной 
в с. Подгорном Чаинского района Томской области. Магистральный водопровод 
к микрорайону Сельхозхимия»
	всего
	31823,4
	0,0
	25993,4
	5830,0
	0,0
	Муниципальные образования Томской области (по согласо-ванию)
	x
	x

	
	
	2020 год
	31823,4
	0,0
	25993,4
	5830,0
	0,0
	
	Степень готовности объекта, %
	100,0

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	2.3.
	Мероприятие «Канализацион-ные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод 
г. Северска 
с полной биологической очисткой» (ПСД)
	всего
	35991,0
	0,0
	21594,6
	14396,4
	0,0
	Муниципальные образования Томской области (по согласо-ванию)
	x
	x

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество разработанных ПСД, ед.
	x

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2022 год
	35991,0
	0,0
	21594,6
	14396,4
	0,0
	
	
	1,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	2.4.
	Мероприятие «Строитель-ство газовой блочно-модульной котельной 
в д. Большое Протопопово Томского района Томской области»
	всего
	36645,8
	0,0
	28883,9
	7761,9
	0,0
	Муниципальные образования Томской области (по согласо-ванию)
	x
	x

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готовности объекта, %
	x

	
	
	2021 год
	14344,2
	0,0
	11314,7
	3029,5
	0,0
	
	
	30,0

	
	
	2022 год
	22301,6
	0,0
	17569,2
	4732,4
	0,0
	
	
	100,0

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	2.5.
	Мероприятие «Строитель-ство сетей теплоснабже-ния в с. Первомайское Первомайского района Томской области»
	всего
	137251,8
	0,0
	117774,0
	19477,8
	0,0
	Муниципальные образования Томской области (по согласо-ванию)
	x
	x

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готовности объекта, %
	x

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	х

	
	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	х

	
	
	2023 год
	40209,7
	0,0
	33784,0
	6425,7
	0,0
	
	
	30,0

	
	
	2024 год
	97042,0
	0,0
	83990,0
	13052,0
	0,0
	
	
	100,0

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	2.6.
	Мероприятие «Сети теплоснабже-ния г. Асино для запуска новых газовых котельных»
	всего
	193978,3
	0,0
	164664,3
	29314,0
	0,0
	Муниципальные образования Томской области (по согласо-ванию)
	x
	x

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Степень готовности объекта, %
	x

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	х

	
	
	2022 год
	49207,5
	0,0
	41013,1
	8194,4
	0,0
	
	
	30,0

	
	
	2023 год
	144770,8
	0,0
	123651,2
	21119,6
	0,0
	
	
	100,0

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	х

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	x

	3.
	Задача 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений

	 
	Основное мероприятие «Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструк-ции) систем коммунальной инфраструк-туры муниципаль-ных образований Томской области»
	всего
	1089681,0
	0,0
	316261,8
	105183,7
	668235,5
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	X
	X

	
	
	2020 год
	2268,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2268,1
	
	Объем привлеченных частных инвестиций к реализации проектов модернизации, тыс. руб.
	2268,1

	
	
	2021 год
	1416,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1416,8
	
	
	1416,8

	
	
	2022 год
	746708,9
	0,0
	141570,4
	40268,9
	564869,6
	
	
	56486,6

	
	
	2023 год
	208035,6
	0,0
	139951,4
	4279,7
	63804,5
	
	
	63804,5

	
	
	2024 год
	116484,0
	0,0
	34740,0
	52191,1
	29552,9
	
	
	29552,9

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	11446,9
	0,0
	0,0
	8444,0
	3002,9
	
	
	3002,9

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	3320,7
	0,0
	0,0
	0,0
	3320,7
	
	
	3320,7

	3.1.
	Мероприятие «Реконструк-ция объектов теплоснабже-ния п. Светлый г. Томска»
	всего
	17756,1
	0,0
	0,0
	0,0
	17756,1
	Муниципальные образования (по согласованию)
	X
	X

	
	
	2020 год
	2268,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2268,1
	
	Количество реконструирован-ных объектов теплоснабжения 
в рамках концессионного соглашения, ед.
	6,0

	
	
	2021 год
	1416,8
	0,0
	0,0
	0,0
	1416,8
	
	
	6,0

	
	
	2022 год
	2582,1
	0,0
	0,0
	0,0
	2582,1
	
	
	6,0

	
	
	2023 год
	1075,6
	0,0
	0,0
	0,0
	1075,6
	
	
	5,0

	
	
	2024 год
	4089,9
	0,0
	0,0
	0,0
	4089,9
	
	
	5,0

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	3002,9
	0,0
	0,0
	0,0
	3002,9
	
	
	4,0

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	3320,7
	0,0
	0,0
	0,0
	3320,7
	
	
	3,0

	3.2.
	Мероприятие «Софинанси-рование платы концедента по концессионным соглашениям 
в отношении объектов систем централизован-ного теплоснабже-ния и систем электроснаб-жения» (строительство 2 участков тепловой магистрали для переключения нагрузки котельной 
по ул. Водяной, 80)
	всего
	583476,0
	0,0
	217100,0
	93021,0
	273355,0
	Муниципальные образования (по согласованию)
	Х
	Х

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2022 год
	364632,0
	0,0
	81700,0
	35040,0
	247892,0
	
	Разработка ПСД, ед.
	2,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности объекта, %
	60,0

	
	
	2023 год
	190700,0
	0,0
	115700,0
	49537,0
	25463,0
	
	Степень готовности объекта, %
	100,0

	
	
	2024 год
	28144,0
	0,0
	19700,0
	8444,0
	0,0
	
	Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений, %
	100,0

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	Х

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	Х

	3.3.
	Мероприятие «Газовая водогрейная котельная мощностью 
24 МВт 
в пос. Зональная станция Томского района Томской области»
	всего
	356177,4
	0,0
	67085,9
	11838,7
	277252,8
	
	Х
	Х

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2022 год
	247223,3
	0,0
	27794,5
	4904,9
	214523,9
	
	Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений, %
	100

	
	
	2023 год
	91260,0
	0,0
	24251,4
	4279,7
	62728,9
	
	
	100

	
	
	2024 год
	17694,1
	0,0
	15040,0
	2654,1
	0,0
	
	
	100

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	Х

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	Х

	3.4.
	Мероприятие «Газификация водогрейных котельных 
с. Первомай-ское Первомайского района Томской области»
	всего
	132271,5
	0,0
	32075,9
	324,0
	99871,6
	











	Х
	Х

	
	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х
	Х

	
	
	2022 год
	132271,5
	0,0
	32075,9
	324,0
	99871,6
	
	Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений, %
	100

	
	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	Х

	
	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	Х

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	Х

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	Х

	 
	Итого по подпрограмме
	всего
	2206260,7
	0,0
	1264388,1
	273637,1
	668235,5
	
	X
	X

	
	
	2020 год
	247046,8
	0,0
	209369,8
	35408,9
	2268,1
	
	X
	X

	
	
	2021 год
	100223,1
	0,0
	82516,9
	16289,4
	1416,8
	
	X
	X

	
	
	2022 год
	1053218,4
	0,0
	395676,2
	92672,6
	564869,6
	
	X
	X

	
	
	2023 год
	422477,6
	0,0
	323135,2
	35537,9
	63804,5
	
	
	

	
	
	2024 год
	253527,2
	0,0
	153690,0
	70284,3
	29552,9
	
	
	

	
	
	2025 год (прогноз-ный)
	68946,9
	0,0
	50000,0
	15944,0
	3002,9
	
	
	

	
	
	2026 год (прогноз-ный)
	60820,7
	0,0
	50000,0
	7500,0
	3320,7
	
	
	



Приложение № 5
к постановлению Администрации Томской области 
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Паспорт подпрограммы 2 «Развитие газоснабжения
и повышение уровня газификации Томской области»

	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

	Соисполнитель государственной программы (ответственный 
за подпрограмму)
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области

	Участники подпрограммы
	Департамент архитектуры и строительства Томской области;

	
	Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области;

	
	Департамент социальной защиты населения Томской области;

	
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Цель подпрограммы
	Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области

	Показатели цели подпрограммы 
и их значения 
(с детализацией 
по годам реализации)
	Показатели цели
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	Объем реализации природного газа потребителям 
в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа 
в качестве основного вида топлива, 
млн. м3/год <*>
	650
	660
	700
	800
	850
	900
	950
	950

	Задачи подпрограммы
	Задача 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области

	
	Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование 
и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области

	
	Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе

	
	Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области

	
	Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	Показатели задач подпрограммы 
и их значения 
(с детализацией 
по годам реализации)
	Показатели задач
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	Задача 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области

	
	Протяженность построенных межпоселковых газопроводов на территории Томской области, км
	61,3
	51,62
	7,3
	10,1
	-
	-
	-
	-

	
	Количество населенных пунктов Томской области, получивших техническую возможность газификации, ед.
	2
	3
	3
	4
	4
	-
	-
	-

	
	Количество построенных объектов по проекту автономной газификации СПГ, ед.
	-
	-
	1
	1
	4
	-
	-
	-

	
	Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области

	
	Протяженность запроектированных внутрипоселковых газопроводов на территории Томской области, км
	0
	7
	48,37
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов на территории Томской области, км
	72,3
	98,7
	56,86
	46,37
	21,2
	38,3
	0
	0

	
	Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.
	2257
	1448
	1318
	1181
	257
	1062
	0
	0

	
	Количество объектов юридических лиц, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.
	8
	37
	42
	23
	0
	13
	0
	0

	
	Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе

	
	Количество запроектированных коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива, ед.
	1
	9
	8
	0
	1
	0
	0
	0

	
	Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива, ед.
	0
	0
	1
	18
	0
	1
	0
	0

	
	Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива, МВт
	0
	0
	5
	81,1
	0
	4,5
	0
	0

	
	Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области

	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн м3
	7
	7
	7
	7
	8
	8
	0
	0

	
	Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд

	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой сжиженным углеводородным газом населению, %
	34
	34
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи 
с реализацией сжиженного газа населению, %
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	-
	-

	Сроки реализации подпрограммы
	2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	313897,8
	90000,0
	179048,6
	44849,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях 
или в Федеральном казначействе (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	1572372,3
	241630,3
	370592,2
	272269,1
	337507,9
	250497,1
	93168,2
	6707,5

	
	местные бюджеты 
(по согласованию) (прогноз)
	80532,8
	28262,4
	25120,9
	2665,2
	21659,1
	1816,3
	941,1
	67,8

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	8023074,6
	1364737,5
	1535848,1
	3137888,2
	1432903,7
	530565,7
	10565,7
	10565,7

	
	всего по источникам
	9989877,5
	1724630,2
	2110609,8
	3457671,8
	1792070,7
	782879,1
	104675,0
	17341,0



	
Приложение № 6
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а


	Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области

	  
	Протяженность запроектированных внутрипоселковых газопроводов на территории Томской области (далее – Протяженность запроектированных ВПГ)
	км 
	- 
	год 
	за отчетный период 
	На основании данных проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу 
	Ведомственная статистика 
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области 
	март года, следующего за отчетным годом 

	  
	Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов 
на территории Томской области (далее – Протяженность ВПГ)
	км 
	- 
	год 
	за отчетный период 
	На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций 
	Ведомственная статистика 
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области 
	март года, следующего за отчетным годом 

	  
	Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения 
(далее – Количество домовладений с ТУ)
	ед. 
	- 
	год 
	за отчетный период 
	На основании технических характеристик введенных в эксплуатацию газопроводов 
	Ведомственная статистика 
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области 
	февраль года, следующего за отчетным годом 

	
	Количество объектов юридических лиц, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения 
(далее – Количество объектов с ТУ)
	ед. 
	- 
	год 
	за отчетный период 
	На основании технических характеристик введенных в эксплуатацию газопроводов 
	Ведомственная статистика 
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области 
	февраль года, следующего за отчетным годом 




Приложение № 7
к постановлению Администрации Томской области 
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Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
подпрограммы 2

	№ п/п 
	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы 
	Срок реализа-ции 
	Объем финансиро-вания (тыс. рублей) 
	В том числе за счет средств: 
	Участник/ участник мероприятия 
	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации 

	
	
	
	
	федераль-ного бюджета (по согласо-ванию) (прогноз) 
	областного бюджета 
	местных бюдже-тов (по согласо-ванию) (прогноз) 
	внебюд-жетных источни-ков (по согласо-ванию) (прогноз) 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование 
и единица измерения 
	значе-ния по годам реали-зации 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 

	  
	Подпрограмма 2 «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

	1. 
	Задача 1. Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области 

	  
	Основное мероприятие «Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области», в том числе: 
	всего 
	4763439,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	4763439,4 
	ООО «Газпром межрегионгаз» 
(по согласованию) в соответствии 
с приложением 
№ 4-1 
к государственной программе, 
ООО «Газпром газораспределение Томск» (по согласованию) 
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	1005750,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1005750,4 
	
	Протяженность построенных межпоселковых газопроводов на территории Томской области, км 
	51,62 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	3 

	
	
	2021 год 
	1163984,6 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1163984,6 
	
	Протяженность МПГ, км 
	7,3 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных объектов по проекту автономной газификации СПГ, ед. 
	1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	3 

	
	
	2022 год 
	1691366,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1691366,4 
	
	Протяженность МПГ, км 
	10,1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных объектов по проекту автономной газификации СПГ, ед. 
	1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	4 

	
	
	2023 год 
	902338,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	902338,0 
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество построенных объектов по проекту автономной газификации СПГ, ед. 
	4 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	4 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	1.1. 
	Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов распределения газа, газопроводов-отводов, ГРС»
	всего 
	4740321,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	4740321,0 
	ООО «Газпром межрегионгаз» (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	1000000,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1000000,0 
	
	Протяженность МПГ, км 
	51,3 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	3 

	
	
	2021 год 
	1150900,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1150900,0 
	
	Протяженность МПГ, км 
	7,3 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность проекта автономной газификации Томской области, % 
	60 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	3 

	
	
	2022 год 
	1687083,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1687083,0 
	
	Протяженность МПГ, км 
	10,1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность проекта автономной газификации Томской области, % 
	80 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	4 

	
	
	2023 год 
	902338,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	902338,0 
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность проекта автономной газификации Томской области, % 
	100 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	4 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество СПХР, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	1.2. 
	Мероприятие «Проектирование и строительство «Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС «АГНКС» – 
п. Мирный» 
	всего 
	5750,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	5750,4 
	  
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	5750,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	5750,4 
	ООО «Газпром газораспределение Томск» 
(по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	Протяженность МПГ, км 
	0,32 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2021 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2022 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	ООО «Газпром газификация», ООО «Газпром газораспределение Томск» (по согласованию)
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2023 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	  
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	  
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	  
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	  
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество населенных пунктов с ТУ, ед. 
	- 

	1.3. 
	Мероприятие «Реконструкция объекта: «Газопровод межпоселковый 
к г. Колпашево Томской области, назначение: Транспортировка газа, Протяженность 49995,97 м, 
инв. № 69:232:0000:00:17891, адрес объекта: Томская область, Колпашевский район, Межпоселковая территория» 
	всего 
	17368,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	17368,0 
	ООО «Газпром газораспределение Томск» (по согласованию) 
за счет средств специальной надбавки
	х 
	х 

	
	
	2020 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	2021 
	13084,6 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	13084,6 
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность ПСД, % 
	50 

	
	
	2022 
	4283,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	4283,4 
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км 
	1,66 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность ПСД, % 
	100 

	
	
	2023 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	2024 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	2025 (прогноз-ный период) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	
	
	2026 (прогноз-ный период) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность запроектирован-ных МПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность МПГ, км 
	- 

	2. 
	Задача 2. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области 

	  
	Основное мероприятие «Обеспечение технической возможности подключения потребителей 
к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределитель-ных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области», в том числе: 
	всего 
	2237879,4
	0,0
	746830,1
	73676,9
	1417372,4
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области; Департамент архитектуры и строительства Томской области
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	314072,0 
	0,0 
	167414,6 
	27670,3 
	118987,1 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	98,7 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	7 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	1448 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	37 

	
	
	2021 год 
	302620,0 
	0,0 
	167298,1 
	23458,4 
	111863,5 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	56,86 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	48,37 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	1318 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	42 

	
	
	2022 год 
	1301297,1
	0,0
	113627,5
	1147,8
	1186521,8
	
	Протяженность ВПГ, км 
	46,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	1181

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	23

	
	
	2023 год 
	242009,5
	0,0
	221387,9
	20621,6
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км 
	21,2 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	257 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2024 год 
	77880,8 
	0,0 
	77102,0 
	778,8 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	38,3 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	1062 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	13 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	2.1. 
	Мероприятие «Строительство объектов газораспределения в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2013 
№ 1314» 
	всего 
	216465,9
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	216465,9
	ООО «Газпром газораспределение Томск» (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	118987,1 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	118987,1 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	22,57 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	324 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	31 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2021 год 
	73451,1 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	73451,1 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	14,46 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	177 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	40 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2022 год 
	24027,7
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	24027,7 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	4,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2023 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	2.2. 
	Мероприятие «Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», 
г. Асино Томской области»
	всего 
	307366,0
	0,0
	304292,3
	3073,7
	0,0
	Администрация Асиновского района (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	75601,0 
	0,0 
	74845,0 
	756,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	20,5 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	3 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	33 

	
	
	2021 год 
	42318,7 
	0,0 
	41895,5 
	423,2 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	65 

	
	
	2022 год 
	40858,4
	0,0 
	40449,8
	408,6
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	38,9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	1069 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность 
3-го этапа, % 
	100 

	
	
	2023 год 
	70707,1

	0,0 
	70000,0 
	707,1 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность 
11-го этапа, % 
	45 

	
	
	2024 год 
	77880,8
	0,0 
	77102,0 
	778,8 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	38,3 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	1062 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность 
11-го этапа, % 
	100% 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	2.3. 
	Мероприятие «Газоснабжение 
с. Итатка Томского района Томской области»
	всего 
	47818,2 
	0,0 
	47340,0 
	478,2 
	0,0 
	Администрация Томского района (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	47818,2 
	0,0 
	47340,0 
	478,2 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	29,8 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	465 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	2 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	100 

	
	
	2021 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2022 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2023 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	2.4. 
	Мероприятие «Газоснабжение 
с. Дзержинское муниципального образования «Город Томск». 
1 этап»
	всего 
	40000,0 
	0,0 
	20000,0 
	20000,0 
	0,0 
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска 
(по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	40000,0 
	0,0 
	20000,0 
	20000,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	25,9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	659 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	100 

	
	
	2021 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2022 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2023 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	2.5. 
	Мероприятие «Газораспредели-тельные сети 
г. Колпашево 
и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 
8 очередь. 1 этап»
	всего 
	21660,7 
	0,0 
	17500,0 
	4160,7 
	0,0 
	Администрация Колпашевского района (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	12390,0 
	0,0 
	10000,0 
	2390,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	50 

	
	
	2021 год 
	9270,7 
	0,0 
	7500,0 
	1770,7 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	5,6 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	130 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	2 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	100 

	
	
	2022 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2023 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	2.6. 
	Мероприятие «Газоснабжение 
д. Поросино Томского района Томской области»
	всего 
	32957,8 
	0,0 
	26040,0 
	6917,8 
	0,0 
	Администрация Томского района (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	12623,1 
	0,0 
	10000,0 
	2623,1 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	30 

	
	
	2021 год 
	20334,7 
	0,0 
	16040,0 
	4294,7 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	15,78 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	425 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	100 

	
	
	2022 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2023 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	2.7. 
	Мероприятие «Газоснабжение 
с. Зырянское Зырянского района Томской области» 
	всего 
	168035,8 
	0,0 
	166355,4 
	1680,4 
	0,0 
	Администрация Зырянского района (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2021 год 
	20202,0 
	0,0 
	20000,0 
	202,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	10 

	
	
	2022 год 
	73916,9 
	0,0 
	73177,7 
	739,2 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	60 

	
	
	2023 год 
	73916,9 
	0,0 
	73177,7 
	739,2 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	17,9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	257 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	100 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	2.8. 
	Мероприятие «Строительство сетей газоснабжения 
на территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (ПСД) 
	всего 
	13320,5 
	0,0 
	10459,2 
	2861,3 
	0,0 
	Администрация ЗАТО Северск (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	6652,6 
	0,0 
	5229,6 
	1423,0 
	0,0 
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	7 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2021 год 
	6667,9 
	0,0 
	5229,6 
	1438,3 
	0,0 
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	4,5 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2022 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2023 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	2.9.
	Мероприятие «Газоснабжение 
д. Феоктистовка Асиновского района Томской области»
	всего 
	29192,4 
	0,0 
	28900,5 
	291,9 
	0,0 
	Администрация Асиновского района (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2021 год 
	29192,4 
	0,0 
	28900,5 
	291,9 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	7,4 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	127 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	100 

	
	
	2022 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Финансовое обеспечение выплат, % 
	-

	
	
	2023 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	2.10.
	Мероприятие «Газификация микрорайона Степановка МО «Город Томск»
	всего 
	60040,6 
	0,0 
	45030,3 
	15010,3 
	0,0 
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска 
(по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2021 год 
	60040,6 
	0,0 
	45030,3 
	15010,3 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	12,575 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	427 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2022 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2023 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество объектов с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	2.11.
	Мероприятие «Сеть газопотребления мкр. Зеленый 
с. Первомайское Первомайского района Томской области»
	всего 
	2729,5 
	0,0 
	2702,2 
	27,3 
	0,0 
	Администрация Первомайского района (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	2021 год 
	2729,5 
	0,0 
	2702,2 
	27,3 
	0,0 
	
	Количество разработанных ПСД 
	1 

	
	
	2022 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	2023 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	2.12.
	Мероприятие «Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных 
по адресу: 
г. Томск, ул. Континентальная, Контрастная, Снежная, Залесская, Луговая»
	всего 
	20857,9 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	20857,9 
	ООО «Газпром газораспределение Томск» (по согласованию) 
за счет средств специальной надбавки
	х 
	х 

	
	
	2020 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2021 
	4357,8 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	4357,8 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	1,04 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	32 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	3,28 

	
	
	2022 
	16500,1 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	16500,1 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	2,87 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	94 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2023 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2024 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	2.13.
	Мероприятие «Газоснабжение 
с. Богашево Томского района Томской области»
	всего 
	14588,5 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	14588,5 
	ООО «Газпром газораспределение Томск» 
(по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	х 
	х 

	
	
	2020 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2021 
	14588,5 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	14588,5 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	17,9 

	
	
	2022 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2023 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2024 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2025 (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2026 (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	2.14.
	Мероприятие «Реконструкция объекта: «Газораспредели-тельные сети 
мкр. Народный 
в п. Светлый МО «Город Томск» протяженностью 9,81 км»
	всего 
	1088,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1088,4 
	ООО «Газпром газораспределение Томск» 
(по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	х 
	х 

	
	
	2020 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2021 
	1088,4 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1088,4 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	9,81 

	
	
	2022 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2023 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2024 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2025 (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2026 (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	2.15.
	Мероприятие «Реконструкция объекта: «Газораспредели-тельные сети 
д. Киргизка МО «Город Томск» протяженностью 7,36 км»
	всего 
	742,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	742,0 
	ООО «Газпром газораспределение Томск» 
(по согласованию) за счет средств специальной надбавки
	х 
	х 

	
	
	2020 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2021 
	742,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	742,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	7,36 

	
	
	2022 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2023 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2024 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2025 (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	
	
	2026 (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество домовладений с ТУ, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Протяженность запроектирован-ных ВПГ, км 
	- 

	2.16.
	Мероприятие «Строительство объектов газораспределения без привлечения средств граждан 
в рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2021 
№ 1547»
	Всего
	1 163 629,7
	0,0
	0,0
	0,0
	1 163 629,7
	Газораспредели-тельные организации 
(по согласованию) в соответствии 
с приложением 
№ 4-4 к государственной программе
	х 
	х 

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество заключенных договоров на догазификацию (нарастающим итогом с 2021 года), ед. 
	-

	
	
	2021
	17635,7
	0,0
	0,0
	0,0
	17635,7
	
	Количество заключенных договоров на догазификацию (нарастающим итогом с 2021 года), ед. 
	1500

	
	
	2022
	1145994,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1145994,0
	
	Количество заключенных договоров на догазификацию (нарастающим итогом с 2021 года), ед. 
	12500

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество заключенных договоров на догазификацию (нарастающим итогом с 2021 года), ед. 
	-

	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество заключенных договоров на догазификацию (нарастающим итогом с 2021 года), ед. 
	-

	
	
	2025 (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество заключенных договоров на догазификацию (нарастающим итогом с 2021 года), ед. 
	-

	
	
	2026 (прогноз-ный)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Количество заключенных договоров на догазификацию (нарастающим итогом с 2021 года), ед. 
	-

	2.17.
	Мероприятие «Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск», (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск»
	Всего
	97 385,5
	0,0
	78210,2
	19175,3
	0,0
	Администрация ЗАТО Северск 
(по согласованию)
	х 
	х

	
	
	2020 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км 
	-

	
	
	2021 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км 
	-

	
	
	2022 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км 
	-

	
	
	2023 
	97 385,5
	0,0
	78210,2
	19175,3
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км 
	3,3

	
	
	2024 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	2025 (прогноз-ный) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	
	
	2026 (прогноз-ный) 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Протяженность ВПГ, км 
	- 

	3.
	Задача 3. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе 

	
	Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе», в том числе: 
	всего 
	1153420,7
	313897,8
	790404,2
	6855,9
	42262,8
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области,
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	156586,4 
	90000,0 
	65994,3 
	592,1 
	0,0 
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед. 
	9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	0 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	0 

	
	
	2021 год 
	374005,2 
	179048,6 
	193294,1 
	1662,5 
	0,0 
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед. 
	8 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	5 

	
	
	2022 год 
	196591,6
	44849,2
	150225,0
	1517,4
	0,0
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед. 
	0 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	18 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	81,1

	
	
	2023 год 
	123473,2 
	0,0 
	111870,0
	1037,5 
	10565,7 
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед. 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	2024 год 
	180748,3 
	0,0 
	169145,1  
	1037,5 
	10565,7 
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед. 
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	4,5

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	104675,0 
	0,0 
	93168,2 
	941,1 
	10565,7 
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	17341,0 
	0,0 
	6707,5 
	67,8 
	10565,7
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	3.1. 
	Мероприятие «Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области»
	всего 
	48413,0
	0,0 
	47948,2
	464,8
	0,0 
	Администрация Томского района (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2021 год 
	29428,6 
	0,0 
	29153,6 
	275,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	50 

	
	
	2022 год 
	20685,2 
	0,0 
	18 794,6
	189,8
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	4,5 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	100 

	
	
	2023 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	3.2. 
	Мероприятие «Строительство газовой котельной для ОГАУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача» 
в п. Победа Шегарского района» 
	всего 
	46817,4 
	0,0 
	46817,4 
	0,0 
	0,0 
	Департамент социальной защиты населения Томской области
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	7375,0 
	0,0 
	7375,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	0 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	0 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	20 

	
	
	2021 год 
	39442,4 
	0,0 
	39442,4 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	5 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	100 

	
	
	2022 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2023 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2024 год 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность объекта, % 
	- 

	3.3. 
	Мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино»
	всего 
	982600,2
	313897,7
	620048,5
	6391,1
	42262,8
	Муниципальные образования Томской области (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	149211,4 
	90000,0 
	58619,3 
	592,1 
	0,0 
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед. 
	9 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности объектов, % 
	5 

	
	
	2021 год 
	305134,2 
	179048,6 
	124698,1 
	1387,5 
	0,0 
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед. 
	8 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности объектов, % 
	45 

	
	
	2022 год 
	177607,2
	44849,2
	131430,4
	1327,6
	0,0
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед. 
	17 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт 
	76,6 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Степень готовности объектов, % 
	100 

	
	
	2023 год 
	114315,7 
	0,0 
	102712,5 
	1037,5 
	10565,7 
	
	Финансовое обеспечение выплат, % 
	100 

	
	
	2024 год 
	114315,7 
	0,0 
	102712,5 
	1037,5 
	10565,7 
	
	
	100 

	
	
	2025 год (прогнозный) 
	104675,0 
	0,0 
	93168,2 
	941,1 
	10565,7 
	
	
	100 

	
	
	2026 год (прогнозный) 
	17341,0 
	0,0 
	6707,5 
	67,8 
	10565,7 
	
	
	100 

	3.4.
	Мероприятие «Газовая котельная для ОГАУ «Дом социального обслуживания «Забота»
	Всего
	75590,1
	0,0
	75590,1
	0,0 
	0,0 
	Департамент архитектуры и строительства Томской области
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	-

	
	
	2020
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	-

	
	
	2021
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	-

	
	
	2022
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	-

	
	
	2023
	9157,5
	0,0
	9157,5
	0,0
	0,0
	
	Количество запроектирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	2024
	66432,6
	0,0
	66432,6
	0,0
	0,0
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мощность газифицирован-ных котельных, МВт
	4,5

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	-

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газифицирован-ных котельных, ед.
	-

	4. 
	Задача 4. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области 

	  
	Основное мероприятие «Обеспечение подключения к распределитель-ным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области», в том числе: 
	всего 
	1800000,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1800000,0 
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, собственники жилых помещений (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	240000,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	240000,0 
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн. м3 
	7 

	
	
	2021 год 
	260000,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	260000,0 
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн. м3 
	7 

	
	
	2022 год 
	260000,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	260000,0 
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн. м3 
	7

	
	
	2023 год 
	520000,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	520000,0 
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн. м3 
	8 

	
	
	2024 год 
	520000,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	520000,0 
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн. м3 
	8 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн. м3 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Прирост потребления природного газа населением к уровню предыдущего года, млн. м3 
	- 

	4.1. 
	Мероприятие «Проектирование и монтаж ВДГО в индивидуальных домовладениях на территории Томской области»
	всего 
	1800000,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	1800000,0 
	Собственники жилых помещений (по согласованию)
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	240000,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	240000,0 
	
	Количество договоров поставки газа, ед. 
	2000 

	
	
	2021 год 
	260000,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	260000,0 
	
	Количество договоров поставки газа, ед. 
	2000 

	
	
	2022 год 
	260000,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	260000,0 
	
	Количество договоров поставки газа, ед. 
	2000 

	
	
	2023 год 
	520000,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	520000,0 
	
	Количество договоров поставки газа, ед. 
	4000 

	
	
	2024 год 
	520000,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	520000,0 
	
	Количество договоров поставки газа, ед. 
	4000 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество договоров поставки газа, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество договоров поставки газа, ед. 
	- 

	5. 
	Задача 5. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд 

	  
	Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд», в том числе: 
	всего 
	35138,0
	0,0 
	35138,0
	0,0 
	0,0 
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	8221,4 
	0,0 
	8221,4 
	0,0 
	0,0 
	
	Доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой СУГ населению, % 
	34 

	
	
	2021 год 
	10000,0 
	0,0 
	10000,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Доля газоснабжаю-щих организаций, получивших субсидию на возмещение недополучен-ных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, % 
	100 

	
	
	2022 год 
	8416,6
	0,0 
	8416,6 
	0,0 
	0,0 
	
	Доля газоснабжаю-щих организаций, получивших субсидию на возмещение недополучен-ных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, % 
	100 

	
	
	2023 год 
	4250,0 
	0,0 
	4250,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Доля газоснабжаю-щих организаций, получивших субсидию на возмещение недополучен-ных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, % 
	100 

	
	
	2024 год 
	4250,0 
	0,0 
	4250,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Доля газоснабжаю-щих организаций, получивших субсидию на возмещение недополучен-ных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, % 
	100 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Доля газоснабжаю-щих организаций, получивших субсидию на возмещение недополучен-ных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, % 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Доля газоснабжаю-щих организаций, получивших субсидию на возмещение недополучен-ных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, % 
	- 

	5.1. 
	Мероприятие «Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению»
	всего 
	35138,0
	0,0 
	35138,0 
	0,0 
	0,0 
	Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, Департамент финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области
	x 
	X 

	
	
	2020 год 
	8221,4 
	0,0 
	8221,4 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество населенных пунктов, в которые гарантируется доставка СУГ в баллонах для бытовых нужд населения, ед. 
	199 

	
	
	2021 год 
	10000,0 
	0,0 
	10000,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газоснабжаю-щих организаций, получивших субсидию на возмещение недополучен-ных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, ед. 
	1 

	
	
	2022 год 
	8416,6
	0,0 
	8416,6 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газоснабжаю-щих организаций, получивших субсидию на возмещение недополучен-ных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, ед. 
	1 

	
	
	2023 год 
	4250,0 
	0,0 
	4250,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газоснабжаю-щих организаций, получивших субсидию на возмещение недополучен-ных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, ед. 
	1 

	
	
	2024 год 
	4250,0 
	0,0 
	4250,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газоснабжаю-щих организаций, получивших субсидию на возмещение недополучен-ных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, ед. 
	1 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газоснабжаю-щих организаций, получивших субсидию на возмещение недополучен-ных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, ед. 
	- 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	
	Количество газоснабжаю-щих организаций, получивших субсидию на возмещение недополучен-ных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, ед. 
	- 

	  
	Итого по подпрограмме 2 
	всего 
	9 989 877,5
	313 897,8
	1 572 372,3
	80 532,8
	8 023 074,6
	  
	x 
	x 

	
	
	2020 год 
	1 724 630,2
	90 000,0
	241 630,3
	28 262,4
	1 364 737,5
	
	x 
	x 

	
	
	2021 год 
	2 110 609,8
	179 048,6
	370 592,2
	25 120,9
	1 535 848,1
	
	x 
	x 

	
	
	2022 год 
	3 457 671,7
	44 849,2
	272 269,1
	2 665,2
	3 137 888,2
	
	x 
	x 

	
	
	2023 год 
	1 792 070,7
	0,0
	337 507,9
	21 659,1
	1 432 903,7
	
	x 
	x 

	
	
	2024 год 
	782 879,1
	0,0
	250 497,1
	1 816,3
	530 565,7
	
	x 
	x 

	
	
	2025 год (прогноз-ный) 
	104 675,0
	0,0
	93 168,2
	941,1
	10 565,7
	
	x 
	x 

	
	
	2026 год (прогноз-ный) 
	17 341,0
	0,0
	6 707,5
	67,8
	10 565,7
	
	x 
	x 


  

Приложение № 8
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а


Перечень региональных проектов

	Наименование направления проектной деятельности
	Жилье и городская среда <*>

	Наименование регионального проекта
	Чистая вода

	Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта
	Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 28.10.2022 № ВМ-Пр-2093

	Руководитель регионального проекта
	Грель Яков Валерьевич – начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Цель регионального проекта
	-

	Срок начала и окончания проекта
	2019 – 2024 годы <*>

	Показатели цели регионального проекта:
	Наименование показателя
	Тип показателя (основной/ дополнительный)
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	Доля населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	основной
	87,4
	90,4
	84,40
	90,00
	85,4
	86

	
	Доля городского населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	основной
	99,0
	99,2
	99,0
	100,0
	99,2
	99,2

	
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом
	дополнительный
	1
	1
	5
	9
	29
	30

	Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)
	Источники
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	всего по источникам
	1104487,8
	123427,5
	224667,4
	208553,4
	378534,8
	169304,7

	
	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз)
	909370,8
	8944,7
	192735,7
	179400,9
	368759,8
	159529,7

	
	в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	173749,1
	101415,4
	27292,2
	25491,5
	9775,0
	9775,0

	
	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	21367,9
	13067,4
	4639,5
	3661,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Дополнительная информация

	Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов
	В соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»; соглашениями от 11.02.2019 
№ 069-09-2019-296; от 02.12.2020 № 069-09-2021-438 с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области»; Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, приведенными в приложении № 15 (2) 
к Государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	Связь с государственными программами Томской области
	Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»

	<*> региональный проект «Чистая вода» реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» в период с 2019 года по 2020 год в рамках национального проекта «Экология», в период с 2021 года по 2024 год - в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»



Приложение № 9
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а


Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов

	Наименование регионального проекта/ мероприятия
	Срок реализа-ции
	Объем финансирова-ния (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств:
	Наименование и единица измерения
	Значения по годам реализа-ции

	
	
	
	федерального бюджета (по согласо-ванию) (прогноз)
	област-ного бюджета
	местных бюджетов (по согласо-ванию) (прогноз)
	внебюджет-ных источников (по согласо-ванию) (прогноз)
	
	

	Наименование направления проектной деятельности «Жилье и городская среда» <*>

	Региональный проект «Чистая вода»

	Результат регионального проекта «Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Томской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»
	Всего
	1104487,8
	909260,8
	173749,1
	21367,9
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	123427,5
	8944,7
	101415,4
	13067,4
	0,0
	
	

	
	2021 год
	224667,4
	192735,7
	27292,2
	4639,5
	0,0
	
	

	
	2022 год
	208553,4
	179400,9
	25491,5
	3661,0
	0,0
	
	

	
	2023 год
	378534,8
	368759,8
	9775,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	2024 год
	169304,7
	159529,7
	9775,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие «Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды 
в г. Асино Томской области»
	всего
	206939,4
	129275,5
	61363,8
	16300,1
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	72049,1
	8944,7
	50037,0
	13067,4
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	80

	
	2021 год
	134890,3
	120330,8
	11326,8
	3232,7
	0,0
	
	100

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Сети водоснабжения 
в с. Средний Васюган»
	всего
	93719,9
	91433,8
	4924,0
	1408,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	X

	
	2021 год
	3668,7
	754,7
	1377,0
	749,8
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	90051,2
	90679,1
	3547,0
	658,2
	0,0
	
	100

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Станция водоподготовки производительностью 
18 м3/ч по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области»
	всего
	60226,3
	57827,5
	1841,6
	557,2
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	X

	
	2021 год
	36472,8
	34769,7
	1288,8
	414,3
	0,0
	
	40

	
	2022 год
	23753,5
	19678,6
	465,8
	142,9
	0,0
	
	100

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Строительство станции водоподготовки 
в с. Лучаново Томского района Томской области»
	всего
	38022,8
	36880,5
	899,6
	242,7
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	х

	
	2021 год
	38022,8
	36880,5
	899,6
	242,7
	0,0
	
	100

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Реконструкция магистрального водопровода 
от т. А у магазина «Юлия» до ВК-9а 
(у СОК «Нефтяник»)»
	всего
	48447,1
	46993,1
	1185,8
	268,2
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	48447,1
	46993,1
	1185,8
	268,2
	0,0
	
	100

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Строительство 
6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б 
в г. Северске Томской области»
	всего
	47246,5
	43293,4
	1361,4
	2591,7
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	26003,2
	22050,1
	1361,4
	2591,7
	0,0
	
	80

	
	2023 год
	21243,3
	21243,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения 
в п. Наука г. Томска»
	всего
	124913,4
	124913,4
	0,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2023 год
	124913,4
	124913,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Строительство сетей водоснабжения 
в п. Наука г. Томска 
(2 этап улицы: Вешняя (участок от д. 1 до д. 36), Красные Зори)»
	всего
	11089,3
	11089,3
	0,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2023 год
	11089,3
	11089,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения по адресу 
ул. Больничная, 3Б 
с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области»
	всего
	34090,3
	34090,3
	0,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2023 год
	34090,3
	34090,3
	0,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Дальняя, земельный участок № 27 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области»
	всего
	37909,1
	37909,1
	0,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2023 год
	37909,1
	37909,1
	0,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения по адресу 
ул. Комсомольская,43 
с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области»
	всего
	34574,7
	34574,7
	0,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2023 год
	34574,7
	34574,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Полевая, земельный участок № 17И с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области»
	всего
	37567,4
	37567,4
	0,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2023 год
	37567,4
	37567,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Северная, 17 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области»
	всего
	29634,9
	29634,9
	0,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2023 год
	29634,9
	29634,9
	0,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Молодежная, земельный участок 
№ 15А с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области»
	всего
	37737,4
	37737,4
	0,0
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	X

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2023 год
	37737,4
	37737,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	X

	Не распределено 
по объектам
	всего
	159529,7
	159529,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2022 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	159529,7
	159529,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	Мероприятие «Обеспечение доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий»
	всего
	92203,4
	0,0
	92203,4
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	51378,4
	0,0
	51378,4
	0,0
	0,0
	Доля населения сельских территорий, имеющего доступ к воде питьевого качества, %
	61

	
	2021 год
	11500,0
	0,0
	11500,0
	0,0
	0,0
	
	61

	
	2022 год
	9775,0
	0,0
	9775,0
	0,0
	0,0
	
	61

	
	2023 год
	9775,0
	0,0
	9775,0
	0,0
	0,0
	
	61

	
	2024 год
	9775,0
	0,0
	9775,0
	0,0
	0,0
	
	61

	Мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения в с. Кожевниково» (ПСД)
	всего
	4837,9
	0,0
	4837,9
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	Х

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2022 год
	4837,9
	0,0
	4837,9
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	Мероприятие «Реконструкция станции водоподготовки, строительство водовода для подключения нового мкр. Северный 
в с. Мельниково Шегарского района Томской области» (ПСД)
	всего
	2218,6
	0,0
	2218,6
	0,0
	0,0
	X
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Степень готовности объекта, %
	Х

	
	2021 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2022 год
	2218,6
	0,0
	2218,6
	0,0
	0,0
	
	100

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	Мероприятие «Реконструкция водоводов диаметром 160 мм от станции водоподготовки 
до перекрестка 
ул. Лесной 
и ул. Молодежной 
с. Корнилово Томского района Томской области» (ПСД)
	всего
	510,0
	0,0
	510,0
	0,0
	0,0
	Количество ПСД, получивших положительное заключение государствен-ной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед.
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2021 год
	300,0<*>
	0,0
	300,0<*>
	0,0
	0,0
	
	1<*>

	
	2022 год
	210,0
	0,0
	210,0
	0,0
	0,0
	
	1

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	Мероприятие
«Реконструкция водоводов исходной воды от скважин до станции водоподготовки пер. Рыкуна, 1а 
с. Корнилово Томского района Томской области» (ПСД)

	всего
	510,0
	0,0
	510,0
	0,0
	0,0
	Количество ПСД, получивших положительное заключение государствен-ной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед.
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2021 год
	300,0<*>
	0,0
	300,0<*>
	0,0
	0,0
	
	1<*>

	
	2022 год
	210,0
	0,0
	210,0
	0,0
	0,0
	
	1

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	Мероприятие
«Реконструкция водозаборной скважины с. Корнилово Томского района Томской области» (ПСД)
	всего
	510,0
	0,0
	510,0
	0,0
	0,0
	Количество ПСД, получивших положительное заключение государствен-ной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед.
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2021 год
	300,0<*>
	0,0
	300,0<*>
	0,0
	0,0
	
	1<*>

	
	2022 год
	210,0
	0,0
	210,0
	0,0
	0,0
	
	1

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	Мероприятие
«Реконструкция канализационного коллектора от станции водоподготовки до сборного колодца 
в с. Корнилово Томского района Томской области» (ПСД)
	всего
	510,0
	0,0
	510,0
	0,0
	0,0
	Количество ПСД, получивших положительное заключение государствен-ной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед.
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2021 год
	300,0<*>
	0,0
	300,0<*>
	0,0
	0,0
	
	1<*>

	
	2022 год
	210,0
	0,0
	210,0
	0,0
	0,0
	
	1

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	Мероприятие
«Реконструкция станции водоочистки расположенной по ул. Летняя с. Корнилово Томского района Томской области» (ПСД)
	всего
	510,0
	0,0
	510,0
	0,0
	0,0
	Количество ПСД, получивших положительное заключение государствен-ной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед.
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2021 год
	300,0<*>
	0,0
	300,0<*>
	0,0
	0,0
	
	1<*>

	
	2022 год
	210,0
	0,0
	210,0
	0,0
	0,0
	
	1

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	Мероприятие
«Реконструкция станции водоподготовки производительностью 160 м3/час 
в с. Корнилово Томского района Томской области» (ПСД)
	всего
	510,0
	0,0
	510,0
	0,0
	0,0
	Количество ПСД, получивших положительное заключение государствен-ной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед.
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2021 год
	300,0<*>
	0,0
	300,0<*>
	0,0
	0,0
	
	1<*>

	
	2022 год
	210,0
	0,0
	210,0
	0,0
	0,0
	
	1

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	Мероприятие
«Реконструкция участка водопровода 
от пер. Охотничий 
до ул. Пролетарской 
с. Корнилово Томского района Томской области» (ПСД) 
	всего
	510,0
	0,0
	510,0
	0,0
	0,0
	Количество ПСД, получивших положительное заключение государствен-ной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед.
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2021 год
	300,0<*>
	0,0
	300,0<*>
	0,0
	0,0
	
	1<*>

	
	2022 год
	210,0
	0,0
	210,0
	0,0
	0,0
	
	1

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	Мероприятие
«Реконструкция участка водопровода от перекрестка ул. Лесной и ул. Молодежной 
по ул. Восточной 
с. Корнилово Томского района Томской области» (ПСД)
	всего
	510,0
	0,0
	510,0
	0,0
	0,0
	Количество ПСД, получивших положительное заключение государствен-ной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед.
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2021 год
	300,0<*>
	0,0
	300,0<*>
	0,0
	0,0
	
	1<*>

	
	2022 год
	210,0
	0,0
	210,0
	0,0
	0,0
	
	1

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	Мероприятие
«Реконструкция электрических линий управления водозаборными скважинами 
с. Корнилово Томского района Томской области» (ПСД)
	всего
	510,0
	0,0
	510,0
	0,0
	0,0
	Количество ПСД, получивших положительное заключение государствен-ной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед.
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2021 год
	300,0<*>
	0,0
	300,0<*>
	0,0
	0,0
	
	1<*>

	
	2022 год
	210,0
	0,0
	210,0
	0,0
	0,0
	
	1

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	Мероприятие
«Реконструкция участка водопровода 
от ул. Восточной 
до ул. Воскресенской мкр. Красная горка 
с. Корнилово Томского района Томской области» (ПСД) 
	всего
	510,0
	0,0
	510,0
	0,0
	0,0
	Количество ПСД, получивших положительное заключение государствен-ной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед.
	X

	
	2020 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2021 год
	300,0<*>
	0,0
	300,0<*>
	0,0
	0,0
	
	1<*>

	
	2022 год
	210,0
	0,0
	210,0
	0,0
	0,0
	
	1

	
	2023 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х

	
	2024 год
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	Х



<*> – переходящие объекты, не реализованные в 2021 году.



Приложение № 10
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а 


Финансовое обеспечение регионального проекта «Чистая вода»

	№ п/п
	Муници-пальное образование
	Наименование объекта
	Источ-ник финан-сирова-ния
	Объем средств на реализацию программных мероприятий

	
	
	
	
	За период реализации программы
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Итого по Томской области
	Итого
	10056,5
	1094431,3
	0,0
	0,0
	0,0
	123427,5
	900,0
	223767,4
	9156,5
	199396,9
	0,0
	378534,8
	0,0
	169304,7

	
	ФБ
	0,0
	909370,8
	0,0
	0,0
	0,0
	8944,7
	0,0
	192735,7
	0,0
	179400,9
	0,0
	368759,8
	0,0
	159529,7

	
	ОБ
	10056,5
	163692,6
	0,0
	0,0
	0,0
	101415,4
	900,0
	26392,2
	9156,5
	16335,0
	0,0
	9775,0
	0,0
	9775,0

	
	МБ
	0,0
	21367,9
	0,0
	0,0
	0,0
	13067,4
	0,0
	4639,5
	0,0
	3661,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по Асиновскому району
	Итого
	0,0
	206939,4
	0,0
	0,0
	0,0
	72049,1
	0,0
	134890,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	129275,5
	0,0
	0,0
	0,0
	8944,7
	0,0
	120330,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	61363,8
	0,0
	0,0
	0,0
	50037,0
	0,0
	11326,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	16300,1
	0,0
	0,0
	0,0
	13067,4
	0,0
	3232,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Асиновский район
	Мероприятие «Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды 
в г. Асино Томской области»
	Итого
	0,0
	206939,4
	0,0
	0,0
	0,0
	72049,1
	0,0
	134890,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	129275,5
	0,0
	0,0
	0,0
	8944,7
	0,0
	120330,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	БС
	0,0
	61363,8
	0,0
	0,0
	0,0
	50037,0
	0,0
	11326,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	16300,1
	0,0
	0,0
	0,0
	13067,4
	0,0
	3232,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по Каргасокскому району
	Итого
	0,0
	154525,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39354,3
	0,0
	115171,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	145882,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35524,4
	0,0
	110357,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	6678,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2665,8
	0,0
	4012,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	1965,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1164,1
	0,0
	801,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Каргасок-ский район
	Мероприятие «Сети водоснабжения 
в с. Средний Васюган»
	Итого
	0,0
	93719,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3668,7
	0,0
	90051,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	91433,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	754,7
	0,0
	90679,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	4924,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1377,0
	0,0
	3547,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	1408,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	749,8
	0,0
	658,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Каргасок-ский район
	Мероприятие «Станция водоподготовки производитель-ностью 18 м3/ч по ул. Трудовой, 1б 
в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области»
	Итого
	0,0
	60226,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36472,8
	0,0
	23753,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	54448,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34769,7
	0,0
	19678,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	1754,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1288,8
	0,0
	465,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	557,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	414,3
	0,0
	142,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по Томскому району
	Итого
	3000,0
	38022,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0
	38022,8
	2100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	36880,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36880,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	3000,0
	899,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0
	899,6
	2100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	242,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	242,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Томский район
	Мероприятие «Строительство станции водоподготовки 
в с. Лучаново Томского района Томской области»
	Итого
	0,0
	38022,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	38022,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	36880,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36880,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	899,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	899,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	242,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	242,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Томский район
	Мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения 
с. Корнилово Томского района»
	Итого
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0
	0,0
	2100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0
	0,0
	2100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по г.о. Стрежевой
	Итого
	0,0
	48447,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48447,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	46993,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	46993,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	1185,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1185,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	268,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	268,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	г.о. Стрежевой
	Мероприятие «Реконструкция магистрального водопровода 
от т. А у магазина «Юлия» до ВК-9а 
(у СОК «Нефтяник»)»
	Итого
	0,0
	48447,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48447,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	46993,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	46993,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	1185,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1185,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	268,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	268,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по ЗАТО Северск
	Итого
	0,0
	47246,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26003,2
	0,0
	21243,3
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	43293,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22050,1
	0,0
	21243,3
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	1361,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1361,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	2591,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2591,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	ЗАТО Северск
	Мероприятие «Строительство 
6 скважин 
на существующих подземных водозаборах 
(3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, 15а, 16б, 18б 
в г. Северске Томской области»
	Итого
	0,0
	47246,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26003,2
	0,0
	21243,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	43293,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	22050,1
	0,0
	21243,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	1361,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1361,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	2591,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2591,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по «Город Томск»
	Итого
	 
	136002,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	136002,7
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	 
	136002,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	136002,7
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Город Томск
	Строительство сетей водоснабжения 
в п. Наука г. Томска
	Итого
	0,0
	124913,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	124913,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	124913,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	124913,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Город Томск
	Строительство сетей водоснабжения 
в п. Наука г. Томска (2 этап улицы: Вешняя (участок от д. 1 до д. 36), Красные Зори)
	Итого
	0,0
	11089,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11089,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	11089,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11089,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по Первомайскому району
	Итого
	0,0
	211513,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	211513,8
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	211513,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	211513,8
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Первомай-ский район
	Реконструкция системы водоснабжения 
по адресу ул. Больничная, 3Б с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области
	Итого
	0,0
	34090,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34090,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	34090,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34090,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Первомай-ский район
	Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Дальняя, земельный участок № 27 
с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области
	Итого
	0,0
	37909,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37909,1
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	37909,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37909,1
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Первомай-ский район
	Реконструкция системы водоснабжения 
по адресу 
ул. Комсомольская,43 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области
	Итого
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34574,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	34574,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Первомай-ский район
	Реконструкция системы водоснабжения 
по адресу ул. Полевая, земельный участок № 17И 
с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области
	Итого
	0,0
	37567,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37567,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	37567,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37567,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Первомай-ский район
	Реконструкция системы водоснабжения по адресу ул. Северная, 17 с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области
	Итого
	0,0
	29634,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29634,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	29634,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29634,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Первомай-ский район
	Реконструкция системы водоснабжения 
по адресу ул. Молодежная, земельный участок № 15А 
с. Первомайское, Первомайского сельского поселения, Томской области
	Итого
	0,0
	37737,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37737,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	37737,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	37737,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по Кожевниковскому району
	Итого
	4837,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4837,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	4837,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4837,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Кожевников-ский район
	Мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения 
в с. Кожевниково»
	Итого
	4837,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4837,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	4837,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4837,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по Шегарскому району
	Итого
	2218,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2218,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	2218,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2218,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Шегарский район
	Мероприятие «Реконструкция станции водоподготовки, строительство водовода для подключения нового 
мкр. Северный 
в с. Мельниково Шегарского района Томской области»
	Итого
	2218,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2218,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ОБ
	2218,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2218,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Обеспечение доступа 
к воде питьевого качества населения сельских территорий»
	Итого
	0,0
	21275,0
	0,0
	0,0
	0,0
	51378,4
	0,0
	11500,0
	0,0
	9775,0
	0,0
	9775,0
	0,0
	9775,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	92203,4
	0,0
	0,0
	0,0
	51378,4
	0,0
	11500,0
	0,0
	9775,0
	0,0
	9775,0
	0,0
	9775,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Не распределено по объектам
	Итого
	0,0
	159529,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	159529,7

	
	ФБ
	0,0
	159529,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	159529,7

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ВБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Приложение № 11
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а


Финансовое обеспечение деятельности ответственного
исполнителя (соисполнителя, участника) государственной
программы, ответственного за региональный проект

	№
п/п
	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника, ответственного за региональный проект
	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы

	
	
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год (прогнозный)
	2026 год (прогнозный)

	1.
	Департамент ЖКХ 
и государственного жилищного надзора Томской области
	289598,6
	41096,8
	41336,8
	42553,8
	41152,8
	41152,8
	41152,8
	41152,8

	Итого объем финансирования 
по обеспечивающей подпрограмме, тыс. рублей
	289598,6
	41096,8
	41336,8
	42553,8
	41152,8
	41152,8
	41152,8
	41152,8









Приложение №12 
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а
  
Перечень объектов распределения газа, строящихся на территории Томской области в рамках обязательств 
ПАО «Газпром» по программе газификации регионов Российской Федерации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Муниципальное образование, на землях которого располагается объект
	Протяженность (км)
	Год начала строительства
	Год окончания строительства
	Примечание

	1.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, 
д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области 
	Томская область, Томский район
	17,738 
	2014 
	2014 
	  

	2.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Апрель до п. Апрель, п. Предтеченск, 
п. Просторный, п. Геологов, ул. Нахимова, г. Томска 
	Томская область, Томский район, 
г. Томск
	9,93915 
	2014 
	2015 
	  

	3.
	Газопровод межпоселковый от новой ГРС-1 до распределительных сетей ГРС-1 
г. Томска 
	Томская область, Томский район, окрестности 
д. Киргизка, 
г. Томск
	6,43877 
	2014 
	2015 
	  

	4.
	Газопровод межпоселковый от д. Кандинка до с. Курлек с отводом на с. Калтай Томского района Томской области 
	Томская область, Томский район
	14,79991 
	2014 
	2014 
	  

	5.
	Газопровод-отвод и ГРС Победа Томской области 
	Кожевниковский район
	0,401 
	2019 
	2021 
	  

	6.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Победа до с. Победа Шегарского района
 
	Шегарский район
	8,9469 
	2019 
	2019 
	  

	7.
	Газопровод-отвод и ГРС в районе г. Асино Томской области 
	Асиновский район
	78,285 
	2018 
	2022 
	  

	8.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Итатка до с. Итатка Томского района Томской области 
	Томский район
	0,7559 
	2019 
	2019 
	  

	9.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до г. Асино с отводом на д. Феоктистовка 
и ЛПК Асиновского района Томской области 
	Асиновский район
	11,3862 
	2019 
	2021
	  

	10.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Семеновка Зырянского района 
с отводами на д. Победа, с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области 
	Асиновский район
	28,72795 
	2019 
	2021
	  

	11.
	Газопровод межпоселковый 
от с. Семеновка до с. Зырянское с отводами на с. Цыганово, с. Берлинка, 
п. Причулымский Зырянского района Томской области 
	Зырянский район
	26,013 
	2019 
	2021
	  

	12.
	Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Первомайское Первомайского района Томской области 
	Первомайский район
	20,3738 
	2019 
	2020 
	  

	13.
	Газопровод межпоселковый от ПГРП 
до н.п. Старокусково с отводом 
на н.п. Новокусково Асиновского района Томской области 
	Асиновский район
	7,37231 
	2020 
	2021 
	  

	14.
	Комплекс сжижения природного газа 
на газопроводе-отводе к ГРС «Каргала»
	Шегарский район
	- 
	2021 
	2022 
	  

	15.
	СПХР в с. Бакчар 
	Бакчарский район
	- 
	2022 
	2023 
	  

	16.
	СПХР в с. Вороновка 
	Шегарский район
	- 
	2021 
	2022 
	  

	17.
	СПХР в с. Подгорное 
	Чаинский район
	- 
	2022 
	2023 
	  

	18.
	СПХР в с. Тегульдет 
	Тегульдетский район
	- 
	2022 
	2023 
	  

	19.
	СПХР в с. Кожевниково 
	Кожевниковский район
	- 
	2022 
	2023 
	  

	20.
	Техническое перевооружение газопровода-отвода и ГРС с. Чернореченский газопровода Парабель - Кузбасс 
	Томский район
	- 
	2020 
	2021 
	  

	21.
	Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС «АГНКС» – п. Мирный 
	Томский район
	10,093 
	2022 
	2022 
	  

	22.
	Газопровод межпоселковый 
от н.п. Большое Протопопово 
до н.п. Мирный Томского района, 
с отводом на д. Малое Протопопово
	Томский район
	5,4
	2025
	2026
	

	23.
	Газопровод межпоселковый до н.п. Вялово, Голещихино Парабельского района
	Парабельский район
	1,6
	2025
	2026
	

	24.
	Газопровод межпоселковый от ГРС «Итатка» до с. Александровское Томского района
	Томский район
	16,3
	2025
	2026
	

	25.
	Газопровод межпоселковый от ГРС с-з «Чернореченский» до мкр. Южный и Центральный в с. Кисловка и до объектов Томского студенческого кампуса
	г. Томск,
Томский район
	12,0
	2024
	2025
	













Приложение № 13
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а


Перечень объектов газораспределения, строящихся на территории Томской области в рамках исполнения 
постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1314

	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, м
	Год окончания строительства
	Наименование газораспределительной организации
	Стоимость объектов, руб. 
с НДС

	1.
	Газопровод к жилому дому с баней и гаражом, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пархоменко, д. 44
	18,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	161 640,43

	2.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
МО «Заречное сельское поселение», д. Черная Речка, 
ул. Советская, 75а
	190,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	586 201,40

	3.
	Газопровод к жилым домам, расположенным 
по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Корнилово, ул. Карьерная, 5, 9, 9А
	150,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	511 259,21

	4.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Калинина, 55а
	82,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	280 916,21

	5.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, д. Большое Протопопово, МКР «Авиатор-2», д. 6
	10,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	66 763,98

	6.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пролетарская, 1
	197,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	443 874,61

	7.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Володино, ул. Сибирская, 8
	140,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	379 550,54

	8.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: садоводческое товарищество «Геолог-1», 
уч. 112а, г. Томск, Томская область
	24,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	235 954,68

	9.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. 2-й Академический, 29
	48,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	203 934,35

	10.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Володино, ул. Колхозная, 1
	38,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	195 976,84

	11.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, ул. Комарова, 9, земельный участок № 2
	29,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	158 616,08

	12.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, ул. Ягодная, 22
	87,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	267 947,23

	13.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, 
ул. Еланская, 83
	59,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	271 268,63

	14.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район, п. Просторный, ул. Благодатная, 48
	228,10
	2020
	1 ООО «Газпром газораспределение Томск»
	592 674,65

	15.
	Газопровод к зданию храма, расположенному 
по адресу: Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 24
	10,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	101 953,24

	16.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Коларово, Береговая улица, 9
	31,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	106 438,57

	17.
	Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Северный, 1
	17,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	99 637,75

	18.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Кривошеинский район, Володинское сельское поселение, с. Володино, ул. Советская, 71А
	23,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	102 369,05

	19.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Северная, д. 38
	103,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	295 063,40

	20.
	Газопровод к нежилому зданию (магазину), расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. пос. Светлый, пер. Маленький, 12
	127,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	399 797,12

	21.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Томский район, 
МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Березовая, д. 6
	42,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	130 333,87

	22.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным 
по адресу: Томская область, Томский район, 
МО «Богашевское сельское поселение», п. Ключи, 
ул. Новая, 14
	12,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	152 727,98

	23.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Степная, 1а
	120,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	360 531,08

	24.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Коларово, ул. Набережная, 7 - 2А
	85,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	346 713,76

	25.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Лесной, 3
	18,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	134 140,62

	26.
	Газопровод к жилым домам, расположенным 
по адресу: Томская область, Томский район, 
д. Воронино, ул. Новая, 1, ул. Центральная, 1в, 1г, 1б
	270,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	617 534,40

	27.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Корновская, 5, 6, 7, 8, 9, 10, пер. Солнечный, 2
	278,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	681 367,15

	28.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек, 
ул. Береговая, д. 33а/1
	48,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	409 713,38

	29.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. 2-й Академический, 9б
	24,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	210 340,66

	30.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Рабочий, 6
	124,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	404 622,25

	31.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 4
	11,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	127 815,44

	32.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Апрель, 
ул. Спасская, 31
	35,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	173 777,95

	33.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, 
ул. Кольцевая, 19
	19,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	146 016,84

	34.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Калтайское сельское поселение, д. Кандинка, ул. Кедровая, д. 32
	32,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	148 641,76

	35.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Заречная, 27
	22,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	146 118,97

	36.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 7г
	63,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	216 969,86

	37.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Крылова, 14/1
	39,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	274 780,68

	38.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, д. 25
	7,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	102 315,76

	39.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Зеленая, 5а
	8,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	107 003,09

	40.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Лесная, 1
	77,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	212 984,05

	41.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Рыкуна, 23-г
	104,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	270 012,85

	42.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Малиновая, 5
	19,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	122 450,69

	43.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Синий Утес, 62а
	358,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 110 435,37

	44.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Вокзальная, 39
	26,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	151 230,96

	45.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, пер. Стадионный, 2в
	77,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	239 748,05

	46.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, д. Большое Протопопово, МКР «Авиатор-2», уч. № 4
	12,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	125 543,29

	47.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 59/1
	51,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	218 873,18

	48.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Володино, пер. Школьный, 3
	99,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	301 120,56

	49.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Калинина, 98а
	20,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	186 815,04

	50.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Садовая, 57
	53,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	221 286,86

	51.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, пер. Таежный, 8А
	92,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	265 202,33

	52.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Гагарина, 6
	27,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	166 654,42

	53.
	Газопровод к нежилому зданию (магазин), расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Победа, пер. Дорожный, № 29
	54,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	214 635,74

	54.
	Газопровод к нежилому зданию (магазин), расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 7
	52,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	225 134,57

	55.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. имени Ф.М. Зинченко, 9
	10,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	108 822,55

	56.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 2/1
	122,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	298 994,04

	57.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, 
ул. Листопадная, 80
	15,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	179 615,20

	58.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, МКР «Авиатор-1», 31
	56,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	197 971,32

	59.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, 
ул. Жукова, 12
	19,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	145 311,79

	60.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Ново-Логовая, 26а
	77,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	332 368,81

	61.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Васильковый, 7
	58,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	204 350,04

	62.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Зеленая, 2, 4
	107,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	234 280,44

	63.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район, 
п. Апрель, ул. Михаила Орлова, 19
	142,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	325 535,74

	64.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Пржевальского, 31
	26,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	142 982,11

	65.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Транспортная, 7
	11,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	112 588,16

	66.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Корновская, 2
	15,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	111 839,52

	67.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Корновская, 4
	12,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	109 865,83

	68.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Копыловское сельское поселение, п. Рассвет, ул. Фабричная, 83
	70,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	233 935,27

	69.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Пролетарская, 20 - 2а
	21,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	143 783,80

	70.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Молодежная, 15
	30,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	109 430,88

	71.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Рыкуна, 17/2а
	160,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	395 856,84

	72.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 37
	34,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	134 601,01

	73.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 23
	90,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	235 425,22

	74.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Просторный, 
ул. Петербуржская, 19
	58,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	209 263,56

	75.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 5
	20,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	118 214,62

	76.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Моряковское сельское поселение», с. Моряковский Затон, ул. Жданова, 25а
	63,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	212 425,88

	77.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 1а
	21,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	163 553,84

	78.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Транспортная, 12, 13, 15, 22, ул. Мичурина, 5
	146,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	604 756,64

	79.
	Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Томская область, Кожевниковский район, 
с. Кожевниково, ул. Ленина, 8
	18,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	153 133,55

	80.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Зеленая, 8а
	9,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	149 091,52

	81.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кожевниковский район, муниципальное образование «Кожевниковское сельское поселение», с. Кожевниково, 
пер. Библиотечный, д. 15
	57,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	237 309,30

	82.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мичурина, д. 1
	39,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	188 194,14

	83.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 10
	68,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	229 840,16

	84.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 140
	34,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	198 763,24

	85.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, муниципальное образование «Калтайское сельское поселение», с. Калтай, ул. Советская, д. 4а
	13,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	158 135,56

	86.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Копыловское сельское поселение, п. Рассвет, ул. Фабричная, д. 75
	152,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	406 559,34

	87.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Советская, 65а
	16,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	155 454,98

	88.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Радиоцентр, 6, 
СТ «Связист-1», участок 130
	85,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	260 824,86

	89.
	Газопровод к нежилому строению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Геологов, 
ул. Геологов, 13/1, строен. 2
	32,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	145 332,28

	90.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, бане, хозяйственной постройке, расположенным по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. М. Цветаевой, 8
	17,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	158 395,58

	91.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, 
г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 12
	84,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	299 900,46

	92.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 8
	195,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	551 079,68

	93.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Богашевское сельское поселение, с. Богашево, пер. Школьный, 21
	19,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	133 997,78

	94.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Красногвардейский, 21
	13,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	113 651,08

	95.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, ул. Светлая, 39
	6,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	86 941,48

	96.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Моряковское сельское поселение, 
с. Моряковский Затон, ул. Панфилова, д. 43
	55,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	201 391,13

	97.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пастера, 18
	125,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	375 264,83

	98.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, 
п. Кирзавод, ул. Центральная, 2в
	72,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	246 074,44

	99.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, ул. Светлая, участок 54
	8,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	106 875,85

	100.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, 
д. Бугры, ул. Еловая, 9
	39,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	220 567,92

	101.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Фабричная, 48а
	19,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	125 307,54

	102.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, проезд Самарский, д. 8
	14,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	153 556,52

	103.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, 
д. Сухушино, ул. Учебная, д. 24б
	58,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	235 539,84

	104.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, 
п. Кирзавод, ул. Солнечная, 7а
	15,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	165 007,43

	105.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Перспективная, 18
	12,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	123 622,02

	106.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Перспективная, 20
	12,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	115 460,64

	107.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, 
ул. Снежная, 2
	25,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	158 472,01

	108.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Осенняя, д. 4а
	34,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	218 872,32

	109.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Тружеников, 8/1
	5,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	148 871,84

	110.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район Заречное сельское поселение, с. Тахтамышево, пер. Таежный, 1/1
	101,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	267 257,24

	111.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, 
г. Колпашево, ул. Больничная, 41
	33,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	211 890,48

	112.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Фабричная, 46
	17,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	147 412,26

	113.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Фабричная, 48
	21,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	104 024,33

	114.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Октябрьский район,  п. Светлый, ул. Лучистая, 18
	22,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	176 697,73

	115.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО «Калтайское сельское поселение», с. Калтай, 
ул. Зеленая, д. 17
	13,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	116 778,42

	116.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Фабричная, 84
	21,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	124 575,49

	117.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 14а
	64,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	228 270,52

	118.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Крещенская, 69
	23,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	155 973,08

	119.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Фабричная, 59
	45,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	180 520,97

	120.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, 
с. Корнилово, ул. Дачная, 5; ул. Дачная, 5, стр. 1
	32,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	190 269,55

	121.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Кольцевая, 1
	18,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	124 056,25

	122.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная станция, ул. Зеленая, 31
	111,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	348 937,16

	123.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. «Мирный», № 20а, № 20б
	45,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	195 581,04

	124.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, 3а
	46,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	233 613,48

	125.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 9 - 2б
	105,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	316 553,26

	126.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Кисловка, 
ул. Старикова, 17
	13,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	124 504,42

	127.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Больничная, 10/2
	36,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	152 001,40

	128.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, 
с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-й Яблоневый, 13, 18/1
	53,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	255 314,48

	129.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», д. Кисловка, 
ул. Старикова, 17а
	10,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	125 981,35

	130.
	Газопровод к земельным участкам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, ДНТ «Эдем», ул. Снежная, 2; Томская область, Томский район, ДНТ «Эдем», ул. Снежная, 4
	192,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	986 451,32

	131.
	Газопровод к установке для производства асфальта, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район, в районе с. Чажемто, кадастровый номер земельного участка 70:08:0100047:2
	792,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 866 698,02

	132.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, д. 27/1
	121,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	888 033,85

	133.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Моряковский Затон, ул. Высоцкого, д. 7
	65,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	751 419,29

	134.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, 
ул. Озерная, 58а
	131,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	824 376,04

	135.
	Газопровод к жилому дому, бане, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, мкр. Владыкино 2, 14
	17,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	171 015,38

	136.
	Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Заводская, 27, стр. 1, 3, 5, 6
	129,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	893 780,88

	137.
	Газопровод к магазину, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Дзержинского, 1в
	83,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	233 415,77

	138.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, пер. Северный, 1, 3-2, 3А, 3-1, 5а
	217,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	842 800,09

	139.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. имени Ф.М. Зинченко, 16
	147,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	347 066,46

	140.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Солнечная, 3
	142,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	489 877,01

	141.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45г/1, 45и
	66,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	719 730,30

	142.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 6, 7, 8, 9; ул. Солнечная, 6
	282,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	810 523,94

	143.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Воробьева, 30, ул. Большакова, 31/1
	48,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	211 177,22

	144.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, 23А, 23/1
	124,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	298 866,05

	145.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Асиновская, 5/5, 5/9, 5/10
	99,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	292 276,57

	146.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, Кировский район, ул. Крылова, 18а
	21,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	202 579,24

	147.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, ул. Южная, д. 38
	55,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	247 711,08

	148.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пер. 1-й Басандайский, 9/1
	55,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	382 725,46

	149.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Тютчева, 20
	20,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	159 361,87

	150.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Добровидова, 57/1
	37,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	195 447,04

	151.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, 
пер. Георгиевский, 7
	84,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	279 475,55

	152.
	Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, 
с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая, 23
	29,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	127 246,81

	153.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, 
п. Кирзавод, ул. Новая, 4
	11,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	119 371,22

	154.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Пролетарская, 22
	140,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	360 230,81

	155.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Зоркальцево, ул. Весенняя, д. 12
	22,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	120 491,35

	156.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Водяной, 2
	27,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	156 901,28

	157.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 25
	104,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	395 216,26

	158.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, пер. Березовый, 8
	119,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	370 156,42

	159.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, 23
	15,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	104 644,26

	160.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 43
	25,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	177 905,22

	161.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Кооперативная, 15в
	168,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	527 944,07

	162.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Володино, ул. Колхозная, 21А
	14,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	156 315,72

	163.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Энтузиастов, 30/2
	115,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	282 926,70

	164.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 3-я Заречная, 42
	60,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	216 716,82

	165.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, д. 26, кв. 1
	23,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	128 012,10

	166.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Просторный, ул. Бархатная, 34
	26,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	147 569,66

	167.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Верхняя, 4
	15,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	123 531,34

	168.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, пер. Таежный, 12
	17,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	130 597,56

	169.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 
д. 33/3
	12,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	141 583,00

	170.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Черная речка, ул. Советская, 20
	27,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	142 004,30

	171.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Транспортная, 1
	11,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	135 883,02

	172.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, 
пер. Кучина, 46/1
	24,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	165 451,97

	173.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Каргасокский район, 
п. Нефтяников, ул. Северная, 19
	121,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	348 280,15

	174.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Каргасокский район, 
с. Каргасок, пер. Производственный, 2
	22,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	157 339,40

	175.
	Газопровод к нежилому зданию (гаражу), расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Школьная, 13
	20,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	149 522,28

	176.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Путевая, 9
	12,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	127 836,38

	177.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, Парабельское сельское поселение, с. Парабель, 
ул. Зеленая, 20
	120,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	350 539,24

	178.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Молодежная, 15
	31,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	178 017,31

	179.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Володино, ул. Колхозная, 19
	16,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	150 389,05

	180.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Торфяников, д. 20
	10,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	147 391,03

	181.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, 
г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 15
	24,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	143 143,33

	182.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, 
ул. Овражная, 1
	100,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	287 741,72

	183.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, 
д. 5б
	29,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	190 512,98

	184.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, мкр. Красная горка, 
ул. Раздольная, 4
	18,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	159 633,12

	185.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, Парабельское сельское поселение, с. Толмачево, 
ул. Полевая, 26
	6,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	141 383,58

	186.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, 
с. Толмачево, ул. Раздольная, 29
	108,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	353 184,58

	187.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с. Кафтанчиково, ул. Южная, д. 37а/2
	47,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	206 354,51

	188.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Степная 5-я, 
д. 25
	39,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	173 698,91

	189.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 5б
	10,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	122 917,80

	190.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Рыкуна, д. 8
	54,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	218 631,12

	191.
	Газопровод к зданию (строению) нежилому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, 1а
	52,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	204 489,72

	192.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, пер. Березовый, 24
	50,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	202 976,53

	193.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Кирова, д. 102
	12,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	115 902,54

	194.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 6/1
	33,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	158 148,88

	195.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, 
п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 109
	15,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	136 492,81

	196.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, 
с. Каргасок, ул. Сибирская, 2
	61,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	232 997,60

	197.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Калинина, 126
	15,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	123 006,64

	198.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, с. Корнилово, 
ул. Транспортная, 9
	12,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	144 520,80

	199.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Комарова
	73,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	231 568,01

	200.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, проезд Казанский, 16а
	64,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	223 889,74

	201.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, с. Зоркальцево, 
ул. Рабочая, д. 7
	21,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	139 532,41

	202.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО «Калтайское сельское поселение», с. Курлек, 
ул. Сплавная, 12а
	45,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	184 801,73

	203.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. им. Ф.М. Зинченко, д. 2
	16,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	154 521,26

	204.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, с. Богашево, пер. Школьный, д. 17
	18,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	109 283,95

	205.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Путевая, 7
	13,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	146 890,81

	206.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, с. Зоркальцево, 
ул. Трактовая, д. 115
	116,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	299 492,48

	207.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с.т. «Геолог-2», 
уч. 163а
	8,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	120 228,91

	208.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, 
с. Каргасок, ул. Пушкина, 45, пом. 1, 2
	34,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	204 080,76

	209.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, Володинское сельское поселение, с. Володино, 
ул. Лесная, 2
	98,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	335 728,58

	210.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, пер. Березовый, 5
	18,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	161 605,40

	211.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский муниципальный район, Парабельское сельское поселение, с. Парабель, ул. Гагарина, д. 7
	68,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	227 576,39

	212.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Мирный, МКР «Мирный», ул. Лазурная, 20
	24,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	202 463,28

	213.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, п. Заварзино-Радиостанция, 2в
	41,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	200 017,09

	214.
	Газопровод к нежилому зданию (гаражу), расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Пролетарская, 14/а, строение 13
	56,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	227 326,39

	215.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, Каргасокское сельское поселение, с. Каргасок, 
ул. Пушкина, 6
	120,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	311 630,38

	216.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, Шегарское сельское поселение, с. Мельниково, ул. Октябрьская, 71А
	58,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	219 971,34

	217.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Пионерская, д. 12, кв. 1
	17,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	148 889,32

	218.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Зоркальцевское сельское поселение, 
с. Зоркальцево, ул. Советская, 2в
	15,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	138 362,21

	219.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, Шегарское сельское поселение, с. Мельниково, ул. Майская, 25
	23,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	153 052,85

	220.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, 
с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-й Яблоневый, 13, пер. 2-й Яблоневый, 1, 2, 2/1, 3, 4, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 14, 18, пер. 3-й Яблоневый, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
	921,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 655 301,04

	221.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Михайловская, 4а, 6, 8, 8а, 9
	360,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	893 077,15

	222.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Володино, пер. Школьный, 5, 7, 9, 11
	124,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	318 543,43

	223.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 37з
	118,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	815 359,90

	224.
	Газопровод к нежилым и жилым помещениям, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, п. Геологов, ул. Геологов, 9б
	18,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	189 359,70

	225.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, г. Томск,  
ул. Баратынского, 20
	12,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	143 602,04

	226.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Володино, ул. Молодежная, 7-1
	30,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	199 638,11

	227.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Водопроводная, 3
	16,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	175 739,35

	228.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 54
	17,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	105 354,56

	229.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Наука», 
пер. Архимеда, 11
	48,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	206 636,45

	230.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, п. Заварзино, 
ул. Мостовая, д. 5а
	12,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	145 800,79

	231.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Садовый, 3-1/1
	50,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	167 086,70

	232.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Некрасова, 1-1
	17,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	142 307,57

	233.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Гагарина, 2
	24,50
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	131 793,42

	234.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Приветливая, 35
	61,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 295 600,76

	235.
	Газопровод к жилому дому с подсобными постройками, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Синий утес
	68,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 204 355,46

	236.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, мкр. Авиатор-2, ул. Арбатская, 21, 29
	176,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	428 229,88

	237.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Высокая, 4
	52,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	237 678,31

	238.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Зеленая, 30
	22,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	156 840,55

	239.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 3
	47,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	190 959,85

	240.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Степановская, 48/4
	111,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	287 865,82

	241.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Новая, 30/1
	55,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	228 336,90

	242.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, ул. Димитрова, 134
	27,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	143 811,83

	243.
	Газопровод к нежилому строению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, микрорайон Юбилейный, 8/2
	64,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	217 339,82

	244.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, 
МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, ул. Заречная, 36а
	22,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	137 463,90

	245.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Калтайское сельское поселение, с. Курлек, 
ул. Трактовая, 2б
	77,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	253 420,51

	246.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Ново-Логовая, д. 3/1, ул. Больничная, 24/1, 24/2
	111,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	319 214,99

	247.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, д. 63е
	10,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	137 956,24

	248.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, 
окр. п. Мирный, с.т. «Мирное», ул. Еловая, 10, 11, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29
	411,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 200 821,93

	249.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Строителей, д. 31
	56,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	244 389,06

	250.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, район Кировский, ул. Старо-Трактовая, 50 в
	48,00
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	226 280,46

	251.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский муниципальный район, Молчановское сельское поселение, с. Молчаново, ул. Степная, 20, земельный участок № 1
	23,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	156 931,98

	252.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодежная, 41
	18,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	141 707,33

	253.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, 
д. Бугры, ул. Транспортная, 11
	52,70
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	235 644,74

	254.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, мкр. Красная горка, 
пер. 2-ой Яблоневый, д. 1/1
	14,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	131 417,70

	255.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-й Яблоневый, 15
	10,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	128 023,15

	256.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-й Яблоневый, 5
	10,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	120 180,18

	257.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, 
с. Корнилово, ул. Транспортная, 11
	8,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	157 146,31

	258.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, 
с. Корнилово, ул. Транспортная, 11А
	7,90
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	137 427,94

	259.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, 
с. Корнилово, ул. Транспортная, 9А
	12,10
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	147 774,88

	260.
	Газопровод к магазину, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Ленина, 60
	51,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	246 149,98

	261.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, 
п. Нефтяников, ул. Васюганская, 16
	142,80
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	345 712,46

	262.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Трубачево, ул. Речная, д. 4
	114,40
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	310 473,48

	263.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, д. Поросино, 
ул. Мира, 5б
	20,30
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	181 351,25

	264.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Верхняя, 2
	9,60
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	140 580,37

	265.
	Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, 
пр-кт Комсомольский, 64/1, 64/1, стр. 1, 64/1 стр. 2
	143,20
	2020
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	847 591,57

	266.
	Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Осенняя, уч. 18
	39,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	312 190,87

	267.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ванина, 2а
	33,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	658 989,76

	268.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Калиновая, д. 4, 5
	188,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 504 459,25

	269.
	Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 13/1, 13/2
	945,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 005 025,44

	270.
	Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, 
с. Корнилово, ул. Пролетарская, 14-А, стр. 7, 
ул. Пролетарская, 14А/4/1
	304,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	973 306,39

	271.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Томский район, 
д. Кисловка, ул. Родников, 3а
	201,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 310 301,85

	272.
	Газопровод к нежилым помещениям, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Енисейская, д. 33а, бокс 1; пом. 2001 – 2002
	79,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	617 211,23

	273.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, 
с. Корнилово, пер. Новый, 2, 4, 18
	762,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 768 723,69

	274.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, 7, 7а
	100,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	276 422,45

	275.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Тихий, 8
	8,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	127 232,45

	276.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Макаренко, 17, 17а
	123,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	373 646,33

	277.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, 
ул. Преображенская, 10
	89,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	277 463,89

	278.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, 
пер. Снежинский, 2
	50,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	212 564,46

	279.
	Газопровод к нежилому строению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Косарева, д. 15/3
	64,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	300 672,19

	280.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, 
ул. Нарочанская, 69
	92,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	260 129,60

	281.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Водяной, 7
	77,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	226 275,05

	282.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Стадионная, д. 46-2/1
	29,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	173 292,23

	283.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Земляничный, 4
	57,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	210 280,09

	284.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Северо-Каштачный 2-й, 9
	80,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	267 608,42

	285.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Тенистая, д. 6
	166,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	501 518,16

	286.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 63
	101,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	353 626,16

	287.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Баратынского, 9/1
	16,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	160 710,07

	288.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 21 (номера помещений на поэтажном плане 1001, 1005, 1040, 1049 - 1054, 1058), и жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 25
	144,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	660 208,28

	289.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Тургенева, д. 5
	14,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	156 221,11

	290.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, пер. Водяной, 13а
	100,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	283 565,71

	291.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Просторный, 
ул. Карельская, 39
	158,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	444 296,04

	292.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Школьная, 42
	20,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	165 794,78

	293.
	Газопровод к нежилому зданию (котельная), расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 7
	204,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	644 065,55

	294.
	Газопровод к нежилому зданию (гаражу), расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 9
	134,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 040 516,32

	295.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 7/1
	46,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	193 655,23

	296.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, 
ул. Нарочанская, 71
	34,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	212 333,12

	297.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 1-я Заречная, 
д. 18
	26,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	191 757,14

	298.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Зеленая, 14-А
	164,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	416 848,00

	299.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек, мкр. Северный, 37
	124,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	350 332,64

	300.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, 
ул. Придольная, д. 23
	75,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	239 890,28

	301.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Володино, ул. Советская, 65
	20,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	161 366,32

	302.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. п. Светлый, пер. Лазурный, 18
	21,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	145 775,65

	303.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
пер. Дзержинского, 20/2
	46,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	198 564,36

	304.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным 
по адресу: Томская область, Парабелький район, 
д. Бугры, ул. Таежная, 21
	22,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	177 929,35

	305.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. «Радужный», участок 419
	16,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	136 720,39

	306.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Ключи, 
ул. Центральная, д. 7
	139,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	303 243,60

	307.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Рыбалово,  ул. Советская, 1б
	13,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	158 034,85

	308.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г.Томск, п. Апрель, ул. Нефтяников, 28а
	19,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	167 379,54

	309.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Коммунистическая, 24А
	112,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	292 502,06

	310.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Березовая
	42,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	176 849,33

	311.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, 
п. Кирзавод, ул. Радужная, 1
	46,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	199 118,10

	312.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Володино, ул. Коммунистическая, 68
	48,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	209 044,30

	313.
	Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресам: Томская область, Каргасокский район, 
с. Каргасок, ул. Кирова, 104; 104, строение 2; 104, строение 3
	96,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	378 064,10

	314.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Стадионная, 21-2а
	106,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	304 984,98

	315.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Тахтамышево, пер. Таежный, д.1
	87,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	226 043,89

	316.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-й Яблоневый, 19
	70,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	254 441,21

	317.
	Газопровод к станции очистки питьевой воды, расположенной по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г
	99,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	288 932,98

	318.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 8а
	48,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	220 696,81

	319.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, 
ул. Цветная, д. 53
	54,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	237 065,03

	320.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 18В
	14,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	151 086,10

	321.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Пионерская, 42
	58,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	228 593,27

	322.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Осенняя, 2
	58,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	236 467,07

	323.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-й Яблоневый, 12
	17,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	151 438,34

	324.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Новая, 34
	5,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	116 134,58

	325.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Тенистая, 8а
	85,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	285 051,36

	326.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район,  с. Кривошеино, ул. имени Ф.М. Зинченко, д 8
	13,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	143 553,68

	327.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 4а
	9,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	137 495,76

	328.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Тружеников, 6б
	71,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	276 648,70

	329.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Кирова, 98
	16,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	140 334,83

	330.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, 
ул. Придольная, д. 27
	87,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	242 678,48

	331.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-й Яблоневый, 13
	10,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	146 408,42

	332.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Дзержинского, 58а, строен. 1
	108,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	313 202,36

	333.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 1/1Г
	144,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	453 749,82

	334.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Володино, ул. Дорожная, 18
	31,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	152 882,42

	335.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Тютчева, 19а
	29,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	197 829,40

	336.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Снежинский, 22
	39,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	200 597,04

	337.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, село Лучаново, ул. Солнечная, 2а/1
	55,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	241 457,52

	338.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Сибирская, 3Б
	16,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	132 349,98

	339.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Восточный, 3
	58,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	218 032,09

	340.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер.1-ый Яблоневый, 9
	12,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	132 300,59

	341.
	Газопровод к нежилым зданиям, гаражу,  расположенным по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. М. Горького, 
д. 91, д. 91/1, д. 91, строен. 1, д. 91, строение 4
	59,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	422 870,86

	342.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, 16
	52,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	202 460,23

	343.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, пер. Березовый, 5А
	16,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	159 570,52

	344.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Земляничный, 13
	6,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	114 344,59

	345.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Осенняя, 3
	138,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	330 410,40

	346.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным  по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 2
	11,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	117 199,81

	347.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным 
по адресу: Томская область, г. Томск, 
с. Тимирязевское, ул. Больничная, 68а
	10,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	122 542,51

	348.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 14а
	20,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	126 790,78

	349.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. 60 лет СССР, д. 11
	115,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	274 397,80

	350.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 12
	19,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	142 951,93

	351.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Садовая, 54
	49,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	196 408,80

	352.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Томская, д. 99
	22,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	141 870,85

	353.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Заречная, 34б
	22,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	152 271,46

	354.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, 17
	29,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	164 601,38

	355.
	Газопровод к сооружению-водоразборной скважине, расположенной по адресу: Томская область, Томский район, окр. с. Калтай, участок № 5
	97,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	239 182,92

	356.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Пушкина, 11
	14,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	140 053,75

	357.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Светлая, д. 12
	33,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	149 103,35

	358.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Светлый, 
ул. Лазурная, 32
	24,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	146 357,86

	359.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Ленинградская, 35а
	24,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	163 130,96

	360.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-ой Яблоневый, д. 16
	12,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	141 776,42

	361.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Калинина, д. 69
	12,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	125 715,56

	362.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, д. 14
	21,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	146 200,07

	363.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Моряковский Затон, ул. Жданова, д. 33 
	149,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	341 435,05

	364.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Радужная, 6
	18,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	136 456,06

	365.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Солнечная, д. 2, ул. Солнечная, д. 4
	105,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	308 167,48

	366.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Кирова, 91
	23,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	163 682,21

	367.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Московская, д. 7/1
	40,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	171 357,47

	368.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, Агрогородок, ул. Центральная, д. 1а
	13,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	163 674,78

	369.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек, 
ул. Береговая, 21/1
	9,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	123 412,62

	370.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Наука», 
пер Никольский, 4
	47,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	130 991,46

	371.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, пер. Майский, 5/1
	68,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	205 326,97

	372.
	Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Жуковского, 13/2 
	56,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	450 526,63

	373.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, 
ул. Континентальная, 27
	78,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	800 077,94

	374.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, 
ул. Зеленая, 21
	81,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	244 840,20

	375.
	Газопровод к торговому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, 
с. Каргасок, ул. Пушкина, 37
	126,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	369 764,27

	376.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Асиновская, 9/2
	117,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	330 694,03

	377.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, 
с. Парабель, ул. Комсомольская, 3
	127,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	450 364,98

	378.
	Газопровод к нежилому зданию (гаражный бокс), расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 5/2 пом.1002 – 1004, а0001
	41,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	380 024,46

	379.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, 
ул. Спасская, 7А
	140,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	346 733,42

	380.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному 
по адресу: Томская область, Томский район, 
п. Зональная Станция, ул. Солнечная, 18
	220,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	669 183,89

	381.
	Газопровод к нежилому зданию (магазину), расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, 5
	21,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	183 089,08

	382.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек, 
ул. Молодежная, 10
	99,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	267 554,18

	383.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское,  ул. Новая, 23
	80,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	277 362,28

	384.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Северная, 1
	29,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	160 078,80

	385.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, Юбилейный микрорайон, 73а
	13,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	149 617,73

	386.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Дорожная, 4/1
	71,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	254 071,73

	387.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Светлая, 10
	35,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	149 337,97

	388.
	Газопровод к нежилому сооружению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, 
пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10/1, стр. 2
	429,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 452 230,28

	389.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 21Е
	119,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	869 743,73

	390.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 7/4
	46,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	593 885,94

	391.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, 
с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 34, кв. 1
	16,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	168 310,90

	392.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Садовый, 42
	163,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	374 860,20

	393.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Дружбы, д. 9/5
	38,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	160 485,90

	394.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пер. 2-й Басандайский, 11
	74,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	373 510,88

	395.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным 
по адресу: Томская область, Колпашевский район, 
г. Колпашево, пер. С. Лазо, 12
	31,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	200 730,24

	396.
	Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, 2
	23,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	148 526,12

	397.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Березовая, д. 2/2, стр. 5
	319,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 400 148,68

	398.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. О. Кошевого, 2а
	17,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	142 478,38

	399.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, 60А-1
	59,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	261 040,39

	400.
	Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Ленина, 32, стр. 3, пом. 3
	39,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	168 651,50

	401.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, бане,  расположенным по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Заводская, 6
	20,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	186 658,51

	402.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, 
ул. Кучина, 34а
	62,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	199 374,47

	403.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Ленинградская, д. 1а
	29,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	161 854,36

	404.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Черная Речка, ул. Трактовая, д. 10-2в
	37,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	163 197,98

	405.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 17
	17,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	138 054,17

	406.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Титова, д. 4/1
	29,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	163 743,22

	407.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Пролетарская, д. 8, кв. 1
	5,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	143 335,40

	408.
	Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. Северный, 18
	75,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	422 604,43

	409.
	Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, 8/1
	130,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	527 881,54

	410.
	Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 23/2
	47,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	304 677,30

	411.
	Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Льва Толстого, 69/4
	46,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	302 001,35

	412.
	Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гончарова, 170/13
	78,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	465 769,12

	413.
	Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 36/4
	158,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	605 319,43

	414.
	Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, п. Причулымский, 
ул. Свободы, 4а
	17,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	195 147,36

	415.
	Газопровод к автономным источникам теплоснабжения: многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пастера, 2г и административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пастера, д. 2в
	128,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	956 260,64

	416.
	Газопровод к жилым домам, расположенным 
по адресам: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, 
ул. Шахова, д. 11, 13
	167,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	490 634,60

	417.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кожевниковский район, 
с. Кожевниково, ул. Некрасова, 2Б
	99,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	286 295,00

	418.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, 30
	32,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	378 128,24

	419.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер Новый, 1,3,4,5,6,7,8,  ул. Новая, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 
ул. Тенистая, 19
	405,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 239 830,75

	420.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, 20а
	193,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	888 001,98

	421.
	Газопровод к жилому дому, летней кухне, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, д. 7а
	52,30
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	233 431,94

	422.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Александра Угрюмова, д. 7/3
	84,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 178 071,76

	423.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Дорожная, д. 5а
	45,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	228 471,98

	424.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 36А
	44,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	199 146,07

	425.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 31
	14,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	146 672,16

	426.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район,  с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 23
	10,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	141 722,64

	427.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район,  
с. Молчаново, ул. Полевая, д. 10А
	86,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	268 500,05

	428.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным 
по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Лесной, 9а
	63,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	215 765,44

	429.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
пер. Фабричный, 14
	7,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	148 058,44

	430.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
пер. Фабричный, 28
	66,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	256 194,18

	431.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 2, 2/1
	162,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	445 991,24

	432.
	Газопровод к жилому дому, хозяйственной постройки, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Кедровка, 7
	18,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	150 800,94

	433.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Борики, 
ул. Новая, 4
	179,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	480 442,32

	434.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Надежды, 2-Б
	20,50
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	149 930,09

	435.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Демьяна Бедного, 19
	42,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	201 456,46

	436.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М. Зинченко, д. 10
	15,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	144 035,45

	437.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 136б
	98,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	282 155,69

	438.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Березовая, 2г
	20,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	144 004,40

	439.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 16а
	35,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	158 215,49

	440.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ягодная, 3
	34,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	183 027,86

	441.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Светлый, 
пер. Лазурный, 24
	19,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	147 803,12

	442.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Светлая, 1/1
	37,40
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	210 326,18

	443.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Дружбы, 9а
	88,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	299 960,33

	444.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Кожевниковский район, 
с. Новопокровка, ул. Новая, д. 13, строен. 6
	108,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	374 424,26

	445.
	Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Герасименко, 7д
	78,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	550 647,46

	446.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 20Б
	19,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	167 207,44

	447.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, Северянка улица, 3а
	86,90
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	262 688,46

	448.
	Газопровод до ГРПШ, предназначенного для обеспечения газоснабжения земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, 13
	38,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	803 087,87

	449.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 44
	89,70
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	271 949,30

	450.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Станиславского, 37, 39
	128,60
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	364 357,28

	451.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, 
с. Парабель, ул. Луговая, д.17
	62,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	364 534,34

	452.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, с. Богашево, пер. Рабочий, 6/1
	83,80
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	296 158,00

	453.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным 
по адресу: Томская область, г. Томск, п. Геологов, 
ул. Геологов,1г
	20,60
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	154 883,59

	454.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, 13
	14,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	141 851,16

	455.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Асиновская, 5/3
	187,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	513 496,02

	456.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Парабельский район, 
с. Парабель, ул. Северная, д. 7
	80,35
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	259 664,98

	457.
	Газопровод к гаражу, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, Парабельское сельское поселение, с. Толмачево, ул. Светлая, 17
	13,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	152 610,74

	458.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, проезд Вершинина, д. 10/2
	63,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	992 448,00

	459.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 45, строен. 1
	33,30
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	217 210,45

	460.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Песчаный, 13
	126,40
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	381 382,68

	461.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
д. Мельниково, ул. Кирова, д. 88
	11,50
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	129 901,56

	462.
	Газопровод к нежилому зданию – предприятию общественного питания, ТО, г. Томск, ул. 3-я Усть-Киргизка, д. 1
	915,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	6 832 913,98

	463.
	Газопровод к бане, расположенной по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 74б
	151,70
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	560 925,91

	464.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г. Томск, мкр. Наука, пер. Снежинский, 24
	24,60
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	196 100,03

	465.
	Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: ул. Вершинина, 46/9, г. Томск, Томская область
	373,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	947 911,80

	466.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Макарова, 25
	24,40
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	180 001,69

	467.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 72-2
	27,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	167 881,90

	468.
	Газопровод к сооружению АЗС, расположенному по адресу: г. Томск, Академический проспект, д. 26
	61,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	279 688,04

	469.
	Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, 80
	246,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 257 735,36

	470.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, пер. Комарова, 2
	149,60
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	441 307,43

	471.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 6/7
	340,50
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	832 791,25

	472.
	Газопровод к гаражу, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Партизанская, 9/5
	143,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	724 624,01

	473.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Крутая, 17
	136,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	593 371,09

	474.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Дружбы, 8А
	197,80
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	703 128,94

	475.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Рыкуна, 10-А
	73,50
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	200 656,37

	476.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
д. Нащеково, Агрогородок, ул. Солнечная, 14, строен. 1
	94,30
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	307 941,62

	477.
	Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 9/2, пом. 3
	119,50
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 067 935,02

	478.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, микрорайон Наука, ул. Вешняя, 45/4
	7,40
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	176 584,86

	479.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, ул. Промышленная, 2б
	25,50
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	167 395,67

	480.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, 
д. Оськино, ул. Майская, участок № 1
	104,70
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	442 866,73

	481.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Юргина, 12
	89,60
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	464 833,37

	482.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г. Томск, ул. Сибирская, 79а
	61,98
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 078 845,22

	483.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский район, 
с. Каргасок, пер. Фестивальный, 2
	44,10
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	189 547,86

	484.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Александра Угрюмова, 8а
	147,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	619 680,24

	485.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пастера улица, 2б
	36,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	246 463,42

	486.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, 
д. 97/6
	150,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	756 000,00

	487.
	Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский муниципальный район, с. Мельниково, ул. Ленинградская, 1а/1
	72,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	362 880,00

	488.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Светлый, 230в
	72,70
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	366 408,00

	489.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, п. Зональная Станция, 
мкр. Красивый пруд, участок 117
	16,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	80 640,00

	490.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, СТ «Мемориал» (в окр. Приборного завода), уч. № 192
	6,75
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	131 139,28

	491.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, 
г. Колпашево, С. Лазо переулок, 7/1
	9,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	45 360,00

	492.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Каргасокский район, 
с. Вертикос, ул. Центральная, 1А
	18,60
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	298 224,00

	493.
	Газопровод к нежилому строению (храму), расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, д. 2в
	185,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	886 547,83

	494.
	Газопровод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, 
пер. Ракетный, 14
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	184 958,40

	495.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Некрасово, пер. Кедровый, 1а
	15,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	69 359,40

	496.
	Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Ракетная, д. 2, ул. Ракетная, д. 2, стр. 3, ул. Ракетная, д. 2, стр. 4, 
ул. Ракетная, д. 2, стр. 5, ул. Ракетная, д. 2, стр. 6, 
ул. Ракетная, д. 2, стр. 7, ул. Ракетная, д. 2, стр. 8, 
ул. Ракетная, д. 2, стр. 9, ул. Ракетная, д. 4, 
ул. Ракетная, д. 4, стр. 1
	85,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	393 036,60

	497.
	Газопровод к базисному складу, железнодорожному тупику, расположенным по адресу: Томская область, 
г. Томск, ул. Парковая, д. 30
	290,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 340 948,40

	498.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 29
	28,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	129 470,88

	499.
	Газопровод к нежилому зданию и жилому дому (котельная), расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Ново-Ачинская, 27, 28
	700,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 236 772,00

	500.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Коммунистический, 6
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	231 198,00

	501.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, 8б
	10,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	46 239,60

	502.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Крылова, 22/2
	45,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	208 078,20

	503.
	Газопровод к нежилому строению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Алтайская, 118, стр.1
	30,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	138 718,80

	504.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Фестивальная, 18
	20,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	92 479,20

	505.
	Газопровод к Асиновскому комбикормовому заводу, расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гончарова, д. 1
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	573 323,16

	506.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, 
с. Кожевниково, ул. Ленина, 64 
	49,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	402 353,58

	507.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Боровая, 5
	240,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 209 600,00

	508.
	Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Московская, 9/1
	260,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 310 400,00

	509.
	Газопровод к производственно-техническому комплексу по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Западная Сибирь», расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, второе участковое лесничество ЗАТО Северск, участок 40/3
	3 600,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	18 144 000,00

	510.
	Газопровод к многофункциональному деловому и обслуживающему зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Клюева, д. 46 
	200,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 008 000,00

	511.
	Газопровод до земельного участка, расположенного 
по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, 
ул. Воробьева, 54 
	30,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	151 200,00

	512.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 4/1
	110,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	554 400,00

	513.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Коларовский тракт, 8
	230,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 159 200,00

	514.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Елизаровых улица, 79/6
	20,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	100 800,00

	515.
	Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Парковая, 26а, 26е, 26г
	400,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 849 584,00




Приложение № 14
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а

Перечень объектов газораспределения, строящихся на территории Томской области в рамках исполнения 
постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547

	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность, м
	Год окончания строительства
	Наименование газораспределительной организации
	Стоимость объектов, 
руб. с НДС

	1.
	Газопровод к жилому дому, бане, гаражу, расположенным по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, 
ул. Голикова, д. 8а
	36,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	167 758,18

	2.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Шегарское сельское поселение, с. Мельниково, ул. Калинина, 8
	41,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	193 253,47

	3.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 52
	15,80
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	159 125,59

	4.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, 1/2, стр. 1
	112,10
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	313 354,13

	5.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зоркальцевское сельское поселение, д. Поросино, пер. Озерный, д. 7
	136,20
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	358 937,81

	6.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кожевниковский район, 
с. Кожевниково, Комсомольская улица, д. 46, кв. 2
	72,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	242 120,08

	7.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. О. Кошевого, 8
	114,00
	2021
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	388 312,45

	8.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, 
п. Кирзавод, ул. Южная, д. 8
	17,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	85 680,00

	9.
	Газопровод до земельного участка, расположенного 
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Заречная, 2-я, 47 
	243,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1224 720,00

	10.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
пер. Полынный, 7
	64,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	322 560,00

	11.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, с. Кожевниково, ул. Калинина, 96-2
	81,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	408 240,00

	12.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. Кордонная, 32
	157,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	791 280,00

	13.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Малая Михайловка, с.т. «Заря», уч. № 41
	77,35
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	389 844,00

	14.
	Газопровод до земельного участка, расположенного 
по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Светлая, д. 8а
	18,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	90 720,00

	15.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Дорожная, 10/3
	40,80
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	205 632,00

	16.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Пролетарская, д. 14а/3
	74,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	377 496,00

	17.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9 мая, 70в
	37,60
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	189 504,00

	18.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: обл. Томская, р-н Молчановский, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 4
	212,40
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	533 510,94

	19.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, ул. Гречухина, 8
	171,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	565 993,20

	20.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район, Каргасокское сельское поселение, п. Геологический, ул. Энтузиастов, 33-2
	66,65
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	239 016,74

	21.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, село Кривошеино, улица Заводская, 17
	14,70
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	166 092,61

	22.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, ул. Уютная, 3
	148,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	434 403,26

	23.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Молчановский, 
с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 2
	164,55
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	427 245,20

	24.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, Валикова улица, 18-1
	22,70
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	170 475,78

	25.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, 
с. Молчаново, Заводская улица, 12-2
	18,70
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	150 916,68

	26.
	Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Ручейный, 1
	67,50
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	293 371,43

	27.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Жданова, 35
	52,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	206 754,00

	28.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Богашевское сельское поселение, д. Некрасово, ул. Заречная, 20б/1
	18,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	205 649,04

	29.
	Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, 
ул. Кустарная, 15, 17
	90,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	289 571,89

	30.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: обл. Томская, р-н Томский, с. Богашево, пер. Школьный, 25
	19,70
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	137 992,55

	31.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Просторный, 
ул. Благодатная, 56
	91,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	351 526,81

	32.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Моряковское сельское поселение, с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, д. 77/2
	102,50
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	259 986,56

	33.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 24
	57,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	203 091,95

	34.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Прохладная, 25
	31,10
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	218 339,15

	35.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Советская, 11
	22,80
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	174 573,44

	36.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мичурина, 2-А
	115,40
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	314 963,38

	37.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Моряковский Затон, Высоцкого улица, 3
	79,70
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	300 612,41

	38.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Лесная, 9/3 
	61,60
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	279 266,90

	39.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 2е
	121,40
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	387 718,79

	40.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Камчатская, 1
	36,80
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	184 578,62

	41.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Копыловское сельское поселение, п. Копылово, ул. БАМ, 19
	143,70
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	353 416,48

	42.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, СТ «Кедр» (пос. Заварзино) 160. Бригада № 8
	104,70
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	410 996,24

	43.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Томский, окр. д. Лоскутово, СНТ «Молодежный», уч. № 177
	15,10
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	154 787,48

	44.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Осенняя, 11.
	139,60
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	393 809,30

	45.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, СТ «Мемориал» (в окр. Приборного завода), уч. № 156, 168
	104,80
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	398 693,58

	46.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Здание. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Томская р-н Томский ж.м. «Барсучья гора» 
с. Корнилово ул. Крещенская, 24
	14,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	154 748,95

	47.
	Газопровод до земельных участков, расположенных по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Карьерная, 10-Б, 12-В
	56,50
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	272 255,27

	48.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область,  
г. Томск, пос. Родник, ул. Глубинная, 13
	76,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	298 899,40

	49.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г. Томск, мкр. Наука, ул. Северянка, 1д
	102,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	297 943,39

	50.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинского, Дружбы улица, 2д
	6,60
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	146 201,33

	51.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Озерная, 27
	40,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	205 986,52

	52.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, улица Тютчева, 22, 24
	68,40
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	277 592,03

	53.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Лесная 2-я, 4д
	12,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	150 698,75

	54.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Вокзальная, уч. 35
	28,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	167 944,97

	55.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, Лазурная улица, 22
	47,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	318 633,97

	56.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Мечникова улица, 4
	183,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	572 659,87

	57.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Поросино, пер. Солнечный, д. 19а
	75,30
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	203 227,44

	58.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Северо-Каштачная улица, 6. 
	8,60
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	213 136,02

	59.
	Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Мостовая улица, д. 39, строен. 4
	80,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	356 050,87

	60.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-ый Яблоневый, 5
	12,60
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	150 924,83

	61.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Шегарский, с. Мельниково, ул. Томская, д. 19
	31,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	172 964,52

	62.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Пионерская, 33
	25,30
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	149 196,54

	63.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Александровский район, ул. Полевая, 32
	80,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	602 079,68

	64.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Советская, 20
	14,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	306 599,18

	65.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Рабочая, 4
	30,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	349 899,50

	66.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Владимирская, 9
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	460 408,63

	67.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 5/4
	55,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	277 200,00

	68.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Владимирская, 14
	165,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	831 600,00

	69.
	Газопровод до земельного участка, расположенного 
по адресу: Томская область, с. Корнилово, 
ул. Владимирская,  6
	45,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	226 800,00

	70.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Владимирская, 4-А
	55,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	277 200,00

	71.
	Газопровод до земельного участка, расположенного 
по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Родник, 
ул. Кедровка, 3
	15,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	75 600,00

	72.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Заречная 2-я, 41
	5,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	25 200,00

	73.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: обл. Томская, г. Томск, ул. Шевченко, 44 стр. 46
	180,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	907 200,00

	74.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Победы, 30А
	35,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	176 400,00

	75.
	Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: обл. Томская, г. Томск, в окр. мкр. Якорь, 
с.т. «Геолог-2», уч. № 85
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	252 000,00

	76.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, 
ул. Листопадная, 44
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	252 000,00

	77.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская
	125,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	630 000,00

	78.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: обл. Томская, г. Томск, п. Светлый, мкр. АТС, 133
	65,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	327 600,00

	79.
	Газопровод к земельному участку, расположенному Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, 1в 
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	252 000,00

	80.
	Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Заводская, д. 18а
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	252 000,00

	81.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: обл. Томская, р-н Томский, окр. д. Лоскутово, 
с.т. «Молодежный», уч. № 185
	15,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	75 600,00

	82.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Учебная, 46
	15,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	75 600,00

	83.
	Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Балтийская, 24/4
	61,40
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	309 456,00

	84.
	Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу Томская область, р-н Кривошеинский, 
с. Кривошеино, ул. Ленина, 2Б 
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	252 000,00

	85.
	Газопровод до земельного участка: Томская обл., р-н Томский, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 70:14:0300083. Кадастровый номер 70:14:0300083:677
	1 900,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	9 576 000,00

	86.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мостовая, 38б
	30,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	151 200,00

	87.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, 
г. Колпашево, ул. Кирова, 27
	160,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	806 400,00

	88.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Шегарский тракт, 10/3
	150,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	756 000,00

	89.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 4/8
	220,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 108 800,00

	90.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г. Асино, ул. Мичурина, 12/19
	35,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	176 400,00

	91.
	Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Томская область, Колпшевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, д. 9/4
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	201 600,00

	92.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпшевский район, 
г. Колпашево, Портовая улица, д. 66, стр. 2
	195,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	982 800,00

	93.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Каргасокский муниципальный район, Вертикосское сельское поселение, с. Вертикос, ул. Школьная (кадастровый номер 70:06:0100003:995)
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	252 000,00

	94.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», 
с. Корнилово, пер. Новый, 8
	220,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 108 800,00

	95.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Заречное сельское поселение», с. Тахтамышево, пер. Таежный, 5
	105,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	529 200,00

	96.
	Газопровод к нежилому строению (храму), расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Володинское сельское поселение, с. Володино, 
ул. Лесная, д. 2в
	219,20
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 458 556,80

	97.
	Газопровод до земельного участка, расположенного 
по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Мостовая, 28б
	15,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	99 810,00

	98.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Томский, 14-й км автодороги Томск – Мельниково
	610,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 058 940,00

	99.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, 
ул. Коммунистическая, 9
	12,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	79 848,00

	100.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, 
ул. Гагарина, 22Б
	10,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	66 540,00

	101.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, 63
	60,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	399 240,00

	102.
	Газопровод до земельного участка, расположенного 
по адресу: Томская обл., Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Кирова, 122
	15,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	99 810,00

	103.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Томский р-н, с. Корнилово, 
ул. Дорожная, 48/1
	70,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	465 780,00

	104.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, СТ «Мирное» (в окр. п. Мирный, участок 19а
	15,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	99 810,00

	105.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, 
пер. Новый, 15, строение № 1
	95,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	632 130,00

	106.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г. Колпашево, ул. Кирова, земельный участок 45/1
	145,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	964 830,00

	107.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино, ул. им. Д. Фурманова, 149
	30,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	199 620,00

	108.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Богашевское сельское поселение», д. Писарево, ул. Садоводов, 39
	113,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	751 902,00

	109.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Лоскутово,  СНТ «Молодежный», уч. 180
	8,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	53 232,00

	110.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Томский, д. Кисловка, 
ул. Промышленная, 5г
	880,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	5 855 520,00

	111.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Мостовая улица, 21д
	20,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	133 080,00

	112.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, Челюскина улица, 50
	45,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	299 430,00

	113.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 61
	135,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	898 290,00

	114.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г. Колпашево, ул. Гоголя, земельный участок 93/4
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 160,00

	115.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Чаинский район, 
с. Коломенские Гривы, Мира улица, 9б
	35,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	232 890,00

	116.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский район, Новопокровское сельское поселение, с. Новопокровка, ул. Садовая, 2б
	140,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	931 560,00

	117.
	Газопровод до земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Томск, ул. Радиоцентр, 5
	6,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	39 924,00

	118.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ивановского улица,  6/3
	16,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	106 464,00

	119.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Владимирская, 9, 4-А, 6, 7, 9, 14
	350,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 328 900,00

	120.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, 
ул. Ленина, 13/2
	55,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	277 200,00

	121.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область,  Томский район, с. Рыбалово, Подгорная улица, 3а
	14,80
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	282 084,32

	122.
	Газопровод к жилым домам по ул. Луговая, ул. Малая Кольцевая, ул. Заречная, ул. Кольцевая, ул. Березовая, 
с. Кафтанчиково, Томского района Томской области
	372,30
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 829 739,28

	123.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, МО «Зональное сельское поселение», мкр. «Радужный», 264а
	5,60
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	122 905,33

	124.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Калтайское сельское поселение, с. Курлек, ул. Таежная, д. 7а
	8,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	165 292,37

	125.
	Газопровод по улице М. Рявкина в с. Курлек Томского района Томской области
	172,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	665 506,57

	126.
	Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Магистральная в д. Петровский участок Томского района Томской области 
	3 390,75
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	21 458 950,12

	127.
	Распределительный газопровод п. Зональная Станция Томского района, мкрн. «Ромашка» (I очередь)
	9 944,87
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	95 692 859,23

	128.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Заварзино, 
ул. Еловая, д. 2
	50,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	687 193,51

	129.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Вокзальная, д. 28
	7,50
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	133 160,32

	130.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, д. 22
	15,80
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	274 631,62

	131.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Томский район, Моряковский Затон с., Жданова ул., 31а
	15,40
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	247 266,10

	132.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский р-н, Мельниково с., Калинина ул., 13
	14,80
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	228 325,94

	133.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Калинина, 104
	18,70
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	261 857,83

	134.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Калинина, 106
	17,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	265 037,35

	135.
	Газопровод к жилым домам по ул. Дальняя, 46/1, 50/3, 50/4, 50/6, 54, 56, 58, 60, 62, 64, с. Тимирязевское, 
г. Томск, Томская область
	562,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	10 206 732,00

	136.
	Сети газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Заречная, ул. Звездная, 
ул. Сосновая в д. Кисловка, Томский район, Томская область
	1 300,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	29 437 200,00

	137.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улицам Карла Маркса, ул. Чапаева, 
ул. Озерная, ул. Кооперативная, ул. Урицкого, 
ул. Калинина, пер. Озерный, пер. Пионерский 
в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области
	7 708,50
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	106 787 472,00

	138.
	Распределительный газопровод низкого давления по улицам Розы Люксембург, Набережная, пер. Набережный, Речной, Песочный в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области
	2 420,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	32 015 760,00

	139.
	Распределительный газопровод низкого давления по улице Набережная в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области
	1 970,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	20 981 628,00

	140.
	Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, 
пер. Ромашковый, ул. Петровская
	752,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	9 554 592,00

	141.
	Газификация жилых домов по ул. Колхозной с. Парабель, Парабельского района Томской области
	660,10
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	10 583 076,00

	142.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Пржевальского, д. 12
	25,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	473 160,00

	143.
	Сеть газоснабжения жилых домов в с. Корнилово Томского района Томской области (I очередь)
	10 457,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	121 536 096,00

	144.
	Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного р. Сайма (рыбзавод) – р. Анвар в с. Александровское Александровского района Томской области. Газоснабжение
	9 802,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	164 867 316,00

	145.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Колпашево, ул. Гроховского, ул. Лермонтова, ул. Светлая, ул. Ахматовой, пер. Красный
	335,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 036 540,00

	146.
	Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново, Молчановского района, Томской области
	14 113,50
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	141 352 140,00

	147.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Кольцевая, 4, 5, 7, 8, 9 в п. Самусь
	70,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	657 348,00

	148.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 16
	10,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	264 963,68

	149.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 11
	27,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	823 512,00

	150.
	Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области
	20 470,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	103 168 800,00

	151.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, МКР «Авиатор-2», ул. Арбатская, д. 17
	70,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 154 988,00

	152.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Светлая 
в п. Зональная Станция
	53,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	864 468,00

	153.
	Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Счастливая в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	245,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 285 684,00

	154.
	Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Октябрьский в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	175,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 635 752,00

	155.
	Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Дружная и пер. Дружный в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	471,30
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	5 900 928,00

	156.
	Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Лазурная в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	149,60
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 004 216,00

	157.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, 
мкр. Радужный, участок 188
	17,80
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	467 556,00

	158.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Степановская 
в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	300,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	5 242 932,00

	159.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, 
ул. Мирная, 12
	259,50
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 479 940,00

	160.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Моряковский Затон, ул. Энергетиков, Речная
	820,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	21 433 140,00

	161.
	Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области
	8 712,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	122 598 748,80

	162.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в п. Победа, ул. Коммунистическая, уч.13п.
	100,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 327 944,00

	163.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: п. Победа, мкр. Лебединка, ул. Ленина
	153,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	771 120,00

	164.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
мкр. «Мирный» Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. 5 этап
	1 905,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	18 099 060,00

	165.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в п. Ключи, ул. Современников, ул. Лесная, 
ул. Просторная, пер. Сосновый
	3 381,10
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	13 628 136,00

	166.
	Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, 
пер. Фабричный, пер. Калиновый, пер. Тальниковый, пер. Осиновый, пер. Еловый, пер. Кленовый, 
ул. Сосновая
	1 878,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	24 031 764,00

	167.
	Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Томская область, Томский район, МО «Богашевское сельское поселение», п. Ключи, ул. Зеленая
	1 278,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	15 677 568,00

	168.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, пер. Речной, дом 36а
	100,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	504 000,00

	169.
	Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, 
пер. Клеверный
	235,20
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 094 688,00

	170.
	Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, 
пер. Лиловый
	292,00
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	5 136 672,00

	171.
	Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, 
пер. Фабричный
	224,30
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 332 044,00

	172.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Юбилейный, Кировский район, с. Тимирязевское, г. Томск Томская область
	86,90
	2022
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	760 272,00

	173.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по пер. Березовый в п. Зональная Станция
	30,50
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	202 983,60

	174.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Урожайная, 
ул. Литейная, ул. Янтарная, ул. Сибирская в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	2 890,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	19 233 528,00

	175.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Раздольная, 
ул. Звездная, проезд Кедровый, проезд Бирюзовый 
в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	1 800,00
	2024
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	11 979 360,00

	176.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Радужная, ул. Перспективная в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	420,00
	2024
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 795 184,00

	177.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Рябиновая в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	290,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 930 008,00

	178.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Сиреневая и ул. Изумрудная в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	835,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	5 557 092,00

	179.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Тихая 
и ул. Первомайская в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	745,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 958 124,00

	180.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зональненцкое сельское поселение, п. Зональная Станция, мкр. Радужный, д. 55
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	332 760,00

	181.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Васильковая, проезд Васильковый, ул. Вишневая, ул. Рябиновая 
в п. Зональная Станция Томского района Томской области
	950,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	6 322 440,00

	182.
	Распределительный газопровод низкого и высокого давления к жилым домам в п. Зональная Станция, 
пер. Тепличный
	261,90
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 774 812,00

	183.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улицам Березовая, Бартули, Комлева, 
с. Зоркальцево, Томский район, Томская область
	2 023,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	13 463 469,60

	184.
	Газопровод-вводы к жилым домам в с. Зоркальцево, 
ул. Тимирязевская, ул. Советская, ул. Трактовая, ул. Южная, ул. Школьная Горка, пер. Майский, ул. Рабочая
	1 210,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	8 052 792,00

	185.
	Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Зоркальцево, 
ул. Кедровая
	60,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	399 312,00

	186.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Сосновая, пер. Сосновый, ул. Кольцевая, ул. Зеленая, ул. Мирная в с. Калтай Томского района Томской области
	2 000,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	13 310 400,00

	187.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: д. Кандинка, ул. Зеленая, ул. Стадионная, 
ул. Октябрьская, ул. Кедровая
	600,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 993 120,00

	188.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: д. Кандинка, ул. Молодежная 
	300,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 996 560,00

	189.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по пер. Водяной 
в с. Кафтанчиково Томского района Томской области
	150,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	998 280,00

	190.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по пер. Новосибирский, 
пер. Алмазный, ул. Овражная, ул. Янтарная 
в с. Кафтанчиково Томского района Томской области
	1 180,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	7 853 136,00

	191.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по улицам: с. Кафтанчиково, ул. Северная, пер. Дальний, ул. Стадионная, ул. Цветочная, пер. Совхозный, 
ул. Луговая, пер. Восточный, ул. Зеленая, ул. Речная
	1 300,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	8 651 760,00

	192.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами по пер. Пограничный, 
ул. Ласточкина, ул. Винтера, ул. Российская, 
пер. Кисловский, пер. Коробова, пер. Музыкальный, 
ул. Украинская, пер. Школьный, пер, Московский, 
пер. Ясный, ул. Андреева, ул. Старикова, пер. Томский, пер. Чапаева, пер. Подгорный в д. Кисловка, Томский район, Томская область
	5 636,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	83 510 808,92

	193.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Летняя, ул. Весенняя, 
ул. Солнечная, пер. Малиновый в д. Кисловка Томского района Томской области
	1 053,20
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	17 843 232,00

	194.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по пер. Ромашковый 
в д. Кисловка Томского района Томской области
	190,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 264 488,00

	195.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Центральная 
в д. Кисловка, Томского района, Томской области
	215,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 430 868,00

	196.
	Сети газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Украинская, 
пер. Пограничный, ул. Александра Винтера 
в д. Кисловка, Томского района, Томской области
	1 926,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	29 029 248,00

	197.
	Сети газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Родников, пер. Майский, ул. Озерная, ул. Цветочная, ул. Дачная, ул. Луговая, 
ул. Городская, ул. Лесная, ул. Изобильная в д. Кисловка, Томского района, Томской области
	3 060,50
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	35 074 980,00

	198.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: п. Ключи, ул. Ключевская, ул. Новая
	115,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	765 348,00

	199.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в п. Ключи, ул. Подгорная, ул. Береговая
	1 200,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	7 986 240,00

	200.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами в п. Копылово г. Томска Томской области
	3 800,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	25 289 760,00

	201.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Копыловское сельское поселение, п. Копылово, ул. Бам, д. 17
	170,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 131 384,00

	202.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Радужная, 
ул. Городская, ул. Карьерная, пер. Средний, пер. Речной в с. Корнилово Томского района Томской области
	2 400,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	15 972 480,00

	203.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами, расположенными по адресу: ул. Зеленая в с. Корнилово Томского района Томской области
	186,60
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 116 592,00

	204.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по пер. Гагарина, ул. Гагарина в с. Корнилово Томского района Томской области
	1 650,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	10 981 080,00

	205.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по пер. Садовый 
в с. Корнилово Томского района Томской области
	320,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 129 664,00

	206.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Трактовая в с. Курлек Томского района Томской области
	440,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 928 288,00

	207.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по пер. Новый в с. Курлек Томского района Томской области
	200,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 331 040,00

	208.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Космонавтов, 
ул. Сибирская в с. Курлек Томского района Томской области
	400,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 662 080,00

	209.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Таёжная в с. Курлек Томского района Томской области
	160,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 064 832,00

	210.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Кольцевая, ул. Веселая, ул. Сплавная в с. Курлек Томского района Томской области
	1 450,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	9 650 040,00

	211.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Лучаново, ул. Солнечная, ул. О. Кошевого, 
ул. Совхозная, ул. Сидоренко, ул. Озерная, 
пер. Комсомольский
	3 200,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	21 296 640,00

	212.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Моряковский Затон, ул. Маяковского,ул. Головина, ул. Речников, пер. Иштанский, пер. 3-й Парковский, 
ул. Некрасова
	2 400,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	15 972 480,00

	213.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Моряковский Затон, ул. Трудовая, Панфилова, Парковская, пер. Сосновый, пер. Ветеринарный, 
ул. Некрасова
	2 460,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	16 371 792,00

	214.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, ул. Купца Исаева
	450,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 994 840,00

	215.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Моряковский Затон, ул. Калинина, ул. Советская, 
ул. Фрунзе
	504,30
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	9 460 068,00

	216.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Моряковский Затон, ул. Панфилова, ул. Некрасова, ул. Пушкина, ул. Льва Толстого, пер. Иштанский, ул.Фрунзе
	1 580,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	10 515 216,00

	217.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Моряковский Затон, ул. Гагарина, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Советская
	2 000,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	13 310 400,00

	218.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Моряковский Затон, ул. Горького
	650,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 325 880,00

	219.
	Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Парковская, ул.Трудовая, ул. Ключевская, 
ул. Горького
	100,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	665 520,00

	220.
	Газопровод-ввод к жилому дому с. Моряковский Затон, ул. Чехова, 15/1
	100,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	665 520,00

	221.
	Распределительный газопровод к жилым домам расположенным по адресу: с. Моряковский Затон, 
ул. Пушкина
	140,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	931 728,00

	222.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: с. Моряковский Затон, ул. Парковская, 68
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	223.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Моряковский Затон, ул. Жданова, ул. Мичурина  
	1 400,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	9 317 280,00

	224.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в д. Некрасово, ул. Кедровая, Заречная, пер. Кедровый, ул. Лесная
	2 400,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	15 972 480,00

	225.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в д. Некрасово, ул. Садовая, ул. Конечная. Береговая, пер. Садовый, пер. Никитинский
	400,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 662 080,00

	226.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в д. Нелюбино, ул. Солнечная, ул. Луговая, Центральная, Майская
	1 655,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	11 014 356,00

	227.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в д. Нелюбино, ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Зеленая, Мкр. Мичуринский, Мкр. Рябиновый, Мкр. Дачный, 
ул. Дачная, ул. Новая,ул. Березовая
	4 150,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	27 619 080,00

	228.
	Распределительный газопровод низкого давления 
к жилым домам в д. Нелюбино, ул. Лесная
	350,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 329 320,00

	229.
	Распределительный газопровод низкого давления 
и газопроводы вводы к жилым домам в д. Нелюбино, 
ул. Новая, ул. Дорожная
	400,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 662 080,00

	230.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в д. Петрово, 
ул. Луговая, ул. Березовая
	850,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	5 656 920,00

	231.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в д. Петрово, 
ул. Березовая
	1 000,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	6 655 200,00

	232.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в д. Петрово, 
ул. Радужная
	380,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 528 976,00

	233.
	Газопровод-вводы к жилым домам в д. Поросино, 
ул. Школьная, ул. Озерная, ул. Новая, ул. Солнечная, пер. Озерный, пер. Солнечный
	450,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 994 840,00

	234.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в д. Поросино, ул. Заречная
	1 750,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	11 646 600,00

	235.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. ЗРУ, ул. Фабричная, 
в п. Рассвет Томского района Томской области
	1 900,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	12 644 880,00

	236.
	Распределительный газопровод низкого давления в с. Рыбалово, ул. Комсомольская, ул. Интернационалистов
	1 530,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	10 182 456,00

	237.
	Газопровод-вводы к жилым домам в с. Рыбалово, 
ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Спортивная, 
ул. Совхозная, ул. Энергетиков, ул. Советская, 
пер. Водяной
	1 000,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	6 655 200,00

	238.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в п. Синий Утес
	2 000,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	13 310 400,00

	239.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в п. Синий Утес, ул. Дачная, ул. Садовая
	950,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	6 322 440,00

	240.
	Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области. 2 очередь
	8 712,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	57 980 102,40

	241.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Советская, ул. Городская, в д. Черная Речка Томского района, Томской области
	1 900,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	12 644 880,00

	242.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Озерная в д. Черная Речка Томского района Томской области
	320,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 129 664,00

	243.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Мельниково, пер. Кооперативный
	620,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 126 224,00

	244.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 116-118
	774,30
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	10 897 212,00

	245.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по ул. Калинина, с. Мельниково
	556,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 700 291,20

	246.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: с. Мельниково, ул. Агрохимиков, 
ул. Кедровая, ул. Московская, ул. Набережная, 
ул. Строительная, ул. Мичурина
	151,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 004 935,20

	247.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по ул. Кирова, с. Мельниково
	336,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 236 147,20

	248.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Коммунистическая, с. Мельниково
	247,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 643 834,40

	249.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Ленина, с. Мельниково
	330,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 196 216,00

	250.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Октябрьская, пер. Почтовый, ул. Осенняя, ул. Садовая, ул. Гагарина
	287,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 910 042,40

	251.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Пионерская, ул. Суворова, ул. Чапаева, ул. Школьная
	702,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 671 950,40

	252.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Шегарский район, 
с. Мельниково, ул. Чапаева, 53 кв. 2
	90,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	598 968,00

	253.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, р-н Шегарский, 
с. Мельниково, ул. Томская, д. 45
	25,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	166 380,00

	254.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Шегарский р-н, 
с. Мельниково, ул. Титова, д. 30
	30,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	199 656,00

	255.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Центральная, 
ул. Придорожная, ул. Новая, пер. Ватутина, 
пер. Ушакова, ул. Солнечная, ул. Сиреневая
	1 125,20
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	18 053 148,00

	256.
	Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Шегарский муниципальный район, Побединское сельское поселение, д. Оськино, переулок 14-й, земельный участок 10
	30,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	199 656,00

	257.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в д. Борики ул. Новая, ул. Южная
	2 800,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	18 634 560,00

	258.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Родниковая 
в п. Зональная Станция
	285,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 896 732,00

	259.
	Газопровод к жилым домам по ул. Спасская, пер. Тенистый, в мкр. Наука, г. Томск
	284,80
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 895 400,96

	260.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улицам Урицкого, Пролетарская, Октябрьская, Советская, Войкова, Кирова, Калинина, Фрунзе, Воровского, 40 лет Октября, ул. Строителей, ул. Лесная, пер. Куйбышева, пер. 1917 года, пер. Безымянный, пер. Обруб в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области
	13 273,10
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	202 867 548,00

	261.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улице Розы Люксембург в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области
	4 680,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	31 146 336,00

	262.
	Газопровод по пер. Новый в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области
	90,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	598 968,00

	263.
	Газопровод по ул. Кольцевая в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области
	13 880,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	92 374 176,00

	264.
	Газопровод высокого и низкого давления в с. Коларово Томского района Томской области. 1 этап
	256,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 703 731,20

	265.
	Газопровод низкого давления по ул. В.Хворова 
в с. Курлек Томского района Томской области
	90,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	598 968,00

	266.
	Газоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Калинина – Засаймочная – Мира 
в с. Александровское Александровского района Томской области
	7 024,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	103 950 324,00

	267.
	Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: с. Зоркальцево, Томский район, Томская область
	4 002,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	26 634 110,40

	268.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Лесная, д. 62/1
	20,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	133 104,00

	269.
	Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Таежная, пер Лесной, ул. Западная,  ул. Толпарова, ул. Мира, ул. Ленина, ул. Новая, пер. Новый, ул. Дорожников
	6 224,80
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	113 344 212,00

	270.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Александровское, ул. Крылова, ул. Пушкина, 
ул. Чапаева
	3 366,40
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	22 404 065,28

	271.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Александровское, пер. Больничный, пер. Лебедева, ул. Советская, ул. Толпарова, ул. Гоголя, ул. Лебедева, ул. Мира, ул. Юргина
	4 200,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	27 951 840,00

	272.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Александровское, ул. Гоголя, ул. Рабочая, 
ул. Юргина, ул. Лебедева, пер. Школьный
	1 400,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	9 317 280,00

	273.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Александровское, пер. Осенний
	300,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 996 560,00

	274.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Александровское, ул. Гоголя, ул. Советская, 
пер. Школьный, ул. Лебедева, ул. Партизанская, 
ул. Юргина
	3 000,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	19 965 600,00

	275.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Александровское, ул. Совхозная, пер. Солнечный, пер. Совхозный, ул. Пролетарская
	1 400,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	9 317 280,00

	276.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Александровское, ул. Трудовая, пер. Юбилейный, 
ул. Таежная, пер. Взлетный
	2 000,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	13 310 400,00

	277.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в п. Геологическом, Каргасокского района, 
пер. Буранный, пер. Хвойный, ул. Герасимовская
	553,50
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	7 126 830,83

	278.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Каргасокский район, п. Геологический – 
ул. Нарымская, ул. Герасимовская, ул. Энтузиастов
	310,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 063 112,00

	279.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: с. Каргасок, ул. Каргинская
	410,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 728 632,00

	280.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Каргасок, ул. Партизанская, ул. Солнечная, ул. Гоголя, ул. Октябрьская, ул. Школьная, пер. Южный, пер. Колхозный
	550,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 660 360,00

	281.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, 
с. Каргасок, пер. Беляева, 4
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	332 760,00

	282.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: п. Нефтяников, ул. Сильгинская, 
ул. Лугинецкая, ул. Северная, ул. Мирная
	500,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 327 600,00

	283.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: с. Павлово, ул. Телецентр
	350,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 329 320,00

	284.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
по ул. Мичурина в с. Кожевниково Кожевниковоского района Томской области
	180,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 197 936,00

	285.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
по ул. Ленина в с. Кожевниково Кожевниковоского района Томской области
	220,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 464 144,00

	286.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Кожевниково, ул. Гагарина, 6, 8, 10, 12
	292,80
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	6 440 856,00

	287.
	Газопровод-вводы низкого давления к жилым домам 
по ул. Зеленая, 1/1, ул. Веселая, 11/1, в c. Чажемто Томской области
	136,70
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 705 748,00

	288.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам по ул. Ветеранов 
в c. Чажемто Томской области
	420,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 795 184,00

	289.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Дзержинского в c. Чажемто Томской области
	200,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 331 040,00

	290.
	Распределительный газопровод низкого давления 
в с Чажемто, ул. Ягодная 
	200,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 331 040,00

	291.
	Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому 
по ул. Лесная 1/3, в c.Чажемто Томской области
	45,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	299 484,00

	292.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Рабочая, 
ул. Новая, ул. Зеленая, ул. Энергетиков
	1 900,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	12 644 880,00

	293.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Колхозная 
	860,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	5 723 472,00

	294.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Лесная, 
ул. Молодежная
	1 100,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	7 320 720,00

	295.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Сибирская
	200,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 331 040,00

	296.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Энергетиков 
	600,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 993 120,00

	297.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Володино, ул. Советская, ул. Колхозная, Молодежная
	220,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 464 144,00

	298.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: с. Кривошеино, ул. Садовая, 
ул. Комсомольская, пер. Садовый
	1 540,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	10 249 008,00

	299.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: с. Кривошеино, ул. Ленина, пер. Тихий, 
пер. Учительский
	110,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	732 072,00

	300.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресу: с. Кривошеино, ул. Гагарина
	470,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 127 944,00

	301.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресу: с. Кривошеино, ул. Западная
	430,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 861 736,00

	302.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая
	200,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 331 040,00

	303.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресу: с. Кривошеино, ул. Энергетиков
	480,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 194 496,00

	304.
	Газопровод-ввод к жилому дому по переулку Спортивный в с. Кривошеино
	60,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	399 312,00

	305.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Борисова 
в с. Кривошеино 
	190,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 264 488,00

	306.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Северная 
в с. Кривошеино 
	85,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	565 692,00

	307.
	Распределительный газопровод по улице Тракторная 
в с. Кривошеино
	500,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 327 600,00

	308.
	Распределительный газопровод по переулку Школьный 
в с. Кривошеино
	100,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	665 520,00

	309.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Западная, 1
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	332 760,00

	310.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресу: с. Молчаново, ул. 50 лет Октября
	65,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	432 588,00

	311.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 
ул. Красная
	330,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 196 216,00

	312.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Молчаново, ул. Валикова 
	320,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 129 664,00

	313.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресам: с. Молчаново, ул. Рабочая, 1, ул. Димитрова, 36 
	67,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	445 898,40

	314.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: с. Молчаново, ул. Советская 
	650,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 325 880,00

	315.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по улице Димитрова, с. Молчаново
	95,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	632 244,00

	316.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по улице Заводская, с. Молчаново
	115,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	765 348,00

	317.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: с. Молчаново, ул. Кооперативная, 1Б
	240,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 597 248,00

	318.
	Газопровод-ввод к жилым домам, расположенным 
по улице Красная, с. Молчаново
	270,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 796 904,00

	319.
	Газопровод-ввод к жилым домам, расположенным 
по улице Механизаторская, с. Молчаново
	180,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 197 936,00

	320.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Степная 
в с. Молчаново 
	150,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	998 280,00

	321.
	Газопровод-ввод к жилым домам, расположенным 
по улице Рабочая, с. Молчаново
	320,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 129 664,00

	322.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами в с. Тунгусово, Молчановского района Томской области
	8 100,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	53 907 120,00

	323.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
по ул. Таежной в д. Бугры Парабельского района Томской области
	810,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	5 390 712,00

	324.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, р-н Парабельский, п. Заводской, ул. Зеленая, д. 10, кв. 2
	100,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	665 520,00

	325.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
по ул. Кузнецова, ул. Боровой, ул. Хвойной, п. Кирзавод Парабельского района Томской области
	700,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 658 640,00

	326.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Парабельский район, 
п. Кирзавод, Центральная улица, д. 2г
	100,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	665 520,00

	327.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
по ул. Мира, в c. Парабель Томской области
	626,60
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	11 154 636,00

	328.
	Распределительный газопровод к жилым домам по пер. Нарымскому, ул. Горького с. Парабель Парабельского района Томской области
	230,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 530 696,00

	329.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
по пер. Почтовому, пер. Пионерскому, ул. Береговой, 
ул. Подгорной, с. Парабель Парабельского района Томской области
	850,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	5 656 920,00

	330.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
по ул. Советской с. Парабель Парабельского района Томской области
	750,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 991 400,00

	331.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская обл., Парабельский р-н, Парабель с., Шишкова ул., дом 61
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	332 760,00

	332.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Парабельский р-н, с. Парабель, Зеленая улица, д. 16
	120,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	798 624,00

	333.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский муниципальный район, Заводское сельское поселение, п. Заводской, ул. Мира, д. 7
	30,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	199 656,00

	334.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский муниципальный район, д. Сухушино, 
ул. Учебная, д. 35
	100,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	665 520,00

	335.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, Ленинская улица, д. 10
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	332 760,00

	336.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в ЗАТО Северск, г. Северск, 
ул. Сосновая
	1 406,40
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	9 359 873,28

	337.
	Газопроводы-ввода к жилым домам в п. Самусь, пер. Новый, 16/1, 34
	114,40
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	761 354,88

	338.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами в г. Томске в мкр. Восточный по пер. Нижний, ул. Каспийская, ул. Черноморская
	5 500,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	36 603 600,00

	339.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. 1-я Заречная, ул. 2-я Заречная, ул. 3-я Заречная, ул. 4-я Заречная, ул. 5-я Заречная, ул. Осенняя в г. Томске Томской области
	1 600,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	10 648 320,00

	340.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Мечникова, ул. Пастера в г. Томске Томской области
	550,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 660 360,00

	341.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Северо-Каштачная, 
ул. Раздольная, ул. Балагурная, ул. Баргузинская, пер. Таймырский, пер. Урожайный, 1-й Северо-Каштачный переулок, 2-й Северо-Каштачпый переулок, пер. Ростовский, пер. Брусничный, ул. Оренбургская 
в г. Томске, Томской области
	4 659,50
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	78 854 508,00

	342.
	Газификация мкр. Спичфабрика в г. Томске
	19 807,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	131 819 546,40

	343.
	Сеть газораспределения высокого, низкого давления с газопроводами-вводами и подключением домовладений по ул. Ярославского, ул. Маяковского, ул. Челюскинцев, ул. Сергея Вицмана, пер. Украинский, пер. Мирный, 
ул. Достоевского, ул. Дальняя, пер. Дальний, 
ул. Жуковского, ул. Олега Кошевого, ул. Льва Толстого пер Казахский в г. Томске, Томской области
	6 600,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	43 924 320,00

	344.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами по пер. Карский, пер. Уральский, ул. Ивана Черных, пер. Мичурина, 
ул. Бородинская, пер. Полтавский, пер. Свободный, 
ул. Любы Шевцовой, пер. Русский, пер. Дубовский, 
в г. Томске Томской области
	2 900,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	19 300 080,00

	345.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами по пер. Фруктовый, 
пер. Цветочный, ул. Салтыкова Щедрина, пер. Энергетический, пер. Богашевский, пер. Моряковский, пер. Ангарский в г. Томске, Томской области
	3 500,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	23 293 200,00

	346.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Алеутская, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж в г. Томске, Томской области
	500,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 327 600,00

	347.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Ближний Поселок 
в г. Томске Томской области
	870,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	5 790 024,00

	348.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами, расположенная по адресам: 
ул. 1-я Ново-Деповская, ул. 2-я Ново-Деповская, пер. Офицерский, пер. Латвийский, ул. Индустриальная, 
ул. Тяговая, ул. Чехословацкая, ул. Дормаш, 
ул. Ленинградская, ул. Научная, проезд Научный, 
ул. Ползунова, ул. Циолковского в г. Томске Томской области
	5 000,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	33 276 000,00

	349.
	Распределительный газопровод к жилым 
домам, расположенным по ул. Старо-Трактовая, 
с. Тимирязевское, г. Томск
	300,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 996 560,00

	350.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, п. Светлый, пер. Лазурный, пер. Маленький, ул. Лучистая, ул. Лазурная, ул. Солнечная
	319,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 123 008,80

	351.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г. Томск, пер. Басандайский 4-й, д. 23
	35,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	232 932,00

	352.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами в мкр. Лесопитомник п. Синий Утес Томской области
	500,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 327 600,00

	353.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Пастера в г. Томске Томской области
	400,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 662 080,00

	354.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52/1
	70,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	465 864,00

	355.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Степановский, д. 30
	25,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	166 380,00

	356.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мечникова, ул. Наумова, ул. Пришвина, пер. Пришвина в г. Томске, Томской области
	1 700,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	11 313 840,00

	357.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Континентальная 
в г. Томске, Томской области
	389,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 588 872,80

	358.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по пер. Азиатский, 
ул. Малиновая в г. Томске Томской области
	550,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 660 360,00

	359.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами в г. Томске по ул. Амурская, ул. 6-я Усть-Киргизка, пер. Камский, пер. Обской
	3 850,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	25 622 520,00

	360.
	Распределительный газопровод (закольцовка) высокого 
и низкого давления в п. Апрель
	1 000,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	6 655 200,00

	361.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, п. Апрель, ул. Рукавишникова, 
ул. Бориса Пастернака, ул. Есенина, ул. Колупаева, проезд Горный, проезд Казанский, ул. Спасская, 
ул. Снежная, ул. Строителей, ул. Листопадная, 
ул. Трактовая, ул. Университетская, проезд Самарский, проезд Саратовский, ул. Еланская
	1 535,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	10 215 732,00

	362.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Апрель Поселок территория, 
ул. Спасская, дом 33
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	332 760,00

	363.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Апрель поселок территория, Горный проезд, д. 1а
	90,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	598 968,00

	364.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Дзержинского, пер. Лесной, пер. Мира, ул. Больничная, ул. Волынова, ул. Гагарина, ул. Дзержинского, ул. Дружбы, 
ул. Заводская, ул. Зеленая, ул. Логовая, ул. Мира, 
ул. Ново-Логовая, ул. Светлая, ул. Петровская, 
ул. Совхозная
	1 500,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	9 982 800,00

	365.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, село Дзержинское, ул. Петровская, 6/2
	150,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	998 280,00

	366.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г. Томск, с. Дзержинское, ул. Петровская, 64а
	30,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	199 656,00

	367.
	Газоснабжение п. Кузовлево МО «Город Томск»
	13 450,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	89 512 440,00

	368.
	Газоснабжение д. Лоскутово МО «Город Томск»
	10 590,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	70 478 568,00

	369.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления в д. Лоскутово, ул. Восточная
	1 700,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	11 313 840,00

	370.
	Газопроводы вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, п. Просторный, ул. Благодатная, 
ул. Заполярная, ул. Спокойная, ул. Карельская, 
ул. Арктическая, ул. Черниговская, ул. Изумрудная, 
ул. Петербуржская, ул. Янтарная
	500,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 327 600,00

	371.
	Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: п. Просторный, 
ул. Арктическая 
	280,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 863 456,00

	372.
	Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в п. Родник, 
ул. Сосновка 
	1 350,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	8 984 520,00

	373.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Дальняя
	419,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 788 528,80

	374.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, мкр. Солнечный
	80,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	532 416,00

	375.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. 2 й-Рабочий, ул. Советская
	85,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	565 692,00

	376.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, ул. Школьная
	230,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 530 696,00

	377.
	Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Большая Пионерская в с. Тимирязевское г. Томска
	145,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	965 004,00

	378.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, 
ул. Деповская
	50,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	332 760,00

	379.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая
	100,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	665 520,00

	380.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина
	430,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 861 736,00

	381.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, 
ул. Цехановского, ул. Старо-Трактовая
	60,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	399 312,00

	382.
	Распределительный газопровод и газопроводы вводы 
к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, 
с. Тимирязевское, пер. Дальний
	271,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 803 559,20

	383.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская
	235,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 563 972,00

	384.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Крылова, 
ул. Крылова
	630,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 192 776,00

	385.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Садовый, ул. Садовая
	390,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 595 528,00

	386.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Тенистая
	150,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	998 280,00

	387.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева
	255,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 697 076,00

	388.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая
	448,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 981 529,60

	389.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томский район, с. Тимирязевское, Октябрьская улица, д. 115б, кв. 3
	30,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	199 656,00

	390.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, 
ул. Цехановского, д. 9, кв. 7
	55,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	366 036,00

	391.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, 
ул. Малая Пионерская, д. 4
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	392.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, 
ул. Октябрьская, д. 136
	65,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	432 588,00

	393.
	Газоснабжение п. Штамово, п. Спутник МО «Город Томск»
	10 899,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	72 535 024,80

	394.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Александровское, пер. Северный
	650,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 325 880,00

	395.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Лесавиа в п. Аэропорт Томского района Томской области
	750,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 991 400,00

	396.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным 
по адресам: д. Барабинка, ул. Садовая, пер. Водяной, 
ул. Майская
	255,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 697 076,00

	397.
	Газопровод межпоселковый лупинг от ГРС-3 Томск 
до с. Лучаново Томского района
	11 000,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	73 207 200,00

	398.
	Распределительный газопровод, расположенный по улицам: 40 лет Октября, Новая, Чкалова, Зеленая, Менделеева, Медовая, Полевая, пер. Железнодорожный, с. Богашево 
	940,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	6 255 888,00

	399.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Богашево, ул. Новостройка, пер. Птичий, ул. А.П. Крепкова, ул. Южная, 
ул. Цветочная, пер. Ягодный, ул. Конечная, 
ул. Березовая, ул. Подгорная, ул. Рябиновая, 
ул. Солнечная, ул. Механическая, пер. Весенний
	4 630,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	30 813 576,00

	400.
	Распределительный газопровод низкого давления 
к жилым домам в с. Богашево, ул. Новостройка, 
ул. Осенняя, ул. Молодежная, ул. Тружеников, проезд Хозяйственный, пер. Рабочий
	2 135,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	14 208 852,00

	401.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами, расположенными по адресам: мкр. Животновод-1, мкр. Животновод-2, мкр. «Авиатор», д. Большое Протопопово, Томский район, Томская область
	2 000,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	13 310 400,00

	402.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Малопроточная, 18
	13,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	86 517,60

	403.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: 
пер. Полынный, с. Дзержинское 
	99,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	658 864,80

	404.
	Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, д. Большое Протопопово, мкр. «Авиатор-2», ул. Лесная, 34
	12,40
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	82 524,48

	405.
	Газопровод низкого давления к жилым домам 
по пер. Тихий, 16в, 16г в п. Кайдаловка
	178,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 184 625,60

	406.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в г. Томске, ул. Жуковского
	30,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	199 656,00

	407.
	Распределительный газопровод низкого давления 
по ул. 40 лет Октября в с. Богашево
	107,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	712 106,40

	408.
	Газопровод-ввод к жилому дому в с. Богашево, 
ул. Мичурина, 36а
	25,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	166 380,00

	409.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО «Заречное сельское поселение», с. Кафтанчиково, пер. Таежный, 8
	12,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	79 862,40

	410.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Осенняя, д. 1
	11,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	73 207,20

	411.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, 
пер. Яблоневый, Кадастровый номер: 70:14:0300092:18141
	11,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	73 207,20

	412.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Мичурина, 4, ул. Мира, 7 в с. Корнилово, Томского района Томской области
	29,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	193 000,80

	413.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, 
мкр. Красная Горка, пер. 1-ый Яблоневый, 3
	10,60
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	70 545,12

	414.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, ул. Томская, д. 37/1
	108,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	718 761,60

	415.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Асино, Линейная улица, д. 1
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	416.
	Сеть газоснабжения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по ул. Молодёжной 
в д. Феоктистовка, Асиновского района Томской области
	200,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 331 040,00

	417.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Молодежная, ул. Фестивальная, ул. Ватутина, ул. Макарова, пер. Морской, ул. Костромская, ул. Витимская, ул. Вилюйская, 
ул. Братская, ул. Волжская, проезд Вилюйский, пер. Ново-Чулымский, ул. Ново-Деповская в г. Томске, Томской области
	6 640,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	44 190 528,00

	418.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, г. Томск, п. Заварзино, 
ул. Мостовая, 9
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	419.
	Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кожевниково (мкр. «Коммунальный») ул. Октябрьская, ул. Сибирская, ул. Мира, ул. Российская, пер. Коммунальный
	5 440,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	36 204 288,00

	420.
	Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 48а, 54а, 53
	120,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	798 624,00

	421.
	Газопровод низкого давления по ул. Зеленая 
в с. Тунгусово 
	80,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	532 416,00

	422.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Первомайский р-н, 
с. Первомайское, ул. Трактовая, д.13
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	423.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Барабинка, 
ул. Березовая, д. 40
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	424.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами в г. Томске пос. Киргизка (северная часть)
	4 560,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	30 347 712,00

	425.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Воронинское СП», д. Воронино, 
ул. Центральная, д. 1/2
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	426.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, муниципальное образование «Калтайское сельское поселение», д. Кандинка, 
ул. Кедровая, д. 28
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	427.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Зеркальная улица, д. 26
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	428.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н. Томский, д. Кисловка, 
ул. Строителей, д. 8-1а
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	429.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. 1-я Парковая, 
2-я Парковая, 3-я Парковая в д. Кисловка, Томского района, Томской области
	200,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 331 040,00

	430.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления 
с газопроводами-вводами в г. Томске пос. Киргизка (южная часть)
	3 240,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	21 562 848,00

	431.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Петрово, 
ул. Зеленая, 17
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	432.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Колодникова, д. 19
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	433.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Город Томск, Томск город, микрорайон Каскад, д. 11а
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	434.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Ново-Ачинская, 
пер. Военный, пер. Больничный, пер. Мариинский, 
ул. Ново-Киевская в г. Томске Томской области
	3 760,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	25 023 552,00

	435.
	Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Левобережная, 
п. Заварзино в г. Томске, Томской области
	160,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 064 832,00

	436.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональная Станция, мкр. «Радужный», 
д. 477
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	437.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО «Зональненское сельское поселение», п. Зональная Станция, ул. Рабочая, участок 41а
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	438.
	Строительство газопроводов-вводов и фактическое присоединение объектов в п. Зональная Станция 
по мкр. Красивый пруд
	120,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	798 624,00

	439.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, д. Поросино, ул. Озерная, д. 44
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	440.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Светлый, в п. Зональная Станция, Томского района, Томской области
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	441.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Город Томск, п. Апрель, 
ул. Орлова Михаила, 15
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	442.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Город Томск, Дзержинское село, Дружбы улица, д. 7/2
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	443.
	Распределительный газопровод низкого давления 
в п. Кайдаловка 4, 4а, 4б
	120,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	798 624,00

	444.
	Распределительный газопровод низкого давления 
в п. Кайдаловка 1а, 1а/1
	80,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	532 416,00

	445.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, мкр. Владыкино
	80,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	532 416,00

	446.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Степная, д. 41
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	447.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Лесная, д. 5
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	448.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д 5а
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	449.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Трудовая, д. 18а
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	450.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Первомайская, дом 35г
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	451.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская обл., р-н Томский, окр. п. Мирный, с.т. «Мирное», ул. Кедровая, уч. № 25
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	452.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Минина и Пожарского, ул. Михаила Лисавенко в мкр. Лесопитомник п. Синий Утес Томской области
	320,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 129 664,00

	453.
	Газификация мкр. Спичфабрика в г. Томске
	7 640,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	50 845 728,00

	454.
	Газопровод низкого давления, расположенный по улице Мичурина, с. Богашево
	80,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	532 416,00

	455.
	Распределительный газопровод низкого давления 
по ул. Линейная в с. Богашево 
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	456.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево, ул. Новостройка, проезд Сосновый
	400,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 662 080,00

	457.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н. Томский, с. Кафтанчиково, ул. Светлая, д. 18/1
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	458.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, село Кафтанчиково, улица Березовая, д. 18
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	459.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с. Кафтанчиково, пер. Песочный, д. 14
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	460.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Кленовая, 
в с. Кафтанчиково, Томского района, Томской области
	840,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	5 590 368,00

	461
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске, пер. Автомоторный
	600,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 993 120,00

	462.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чехова, д. 13а
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	463.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Корнилово, 
ул. Кедровая, д. 2-1а
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	464.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, ул. Кустарная, 16
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	465.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Корнилово, ул. Коммунистическая, д. 44А
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	466.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пролетарская 
в с. Корнилово, Томского района Томской области
	280,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	1 863 456,00

	467.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Петровская, 
пер. Коммунистический в с. Корнилово Томского района Томской области
	600,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 993 120,00

	468.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование «Корниловское сельское поселение», с. Корнилово, 
ул. Кедровая, д. 1/1
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	469.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мичурина, ул. Мира 
в с. Корнилово Томского района Томской области
	320,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	2 129 664,00

	470.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, Пригородная улица, 2б
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	471.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г. Томск, с. Дзержинское, ул. Петровская, 59/1
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	472.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г. Томск, мкр. Наука, ул. Красные Зори, д. 38Б
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	473.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
г. Томск, мкр. Наука, ул. Воробьева, д. 10а
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	474.
	Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Алеутская, 14а, 16 стр. 2 
в г. Томске Томской области
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	475.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, муниципальное образования «Калтайское сельское поселение», с. Курлек, пер. Тихий, д. 2
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	476.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Тимирязевское, ул. Пушкина, д. 8/1
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	477.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Еловая улица, д. 3
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	478.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, 
с. Моряковский Затон, Чехова улица, д. 16
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	479.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, с. Московский Затон, ул. Победоносцева, д. 36
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	480.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
в с. Моряковский Затон, ул. Молодежная, ул. Лесная
	640,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	4 259 328,00

	481.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, с. Моряковский Затон, пер. Библиотечный, д. 1
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	482.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, 
ул. Больничная, д. 1
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	483.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Заварзино, 
ул. Мостовая, д. 32
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	484.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, МО «Рыбаловское сельское поселение», с. Рыбалово, ул. Октябрьская, 22А
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	485.
	Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Ватутина
	40,00
	2023
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	266 208,00

	486.
	Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, д. Воронино, пер. Тихий, д. 1
	35,00
	2024
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	232 932,00

	487.
	Сеть газораспределения среднего и низкого давления 
с газопроводами-вводами по пр. Кабельному, 
ул. Больничной, ул. Ново-Киевской, пер. Мариинскому, в г. Томске, Томской области
	1 100,00
	2024
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	7 320 720,00

	488.
	Сеть газораспределения низкого давления 
с газопроводами-вводами по ул. Усть-Киргизка 1-я, 
ул. Усть-Киргизка 2-я, ул. Усть-Киргизка 3-я, ул. Усть-Киргизка 4-я, ул. Усть-Киргизка 5-я, ул. Жигулевская, проезд Жигулевский, ул. Сухумская, ул. 1-я Мостовая 
в г. Томске, Томской области
	5 200,00
	2024
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	34 607 040,00

	489.
	Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пос. Восточный г. Томска Томской области
	600,00
	2024
	ООО «Газпром газораспределение Томск»
	3 993 120,00

	490.
	Газоснабжение Ленинского района, г. Томска. Высокое давление. I, II, III очереди
	3978,8
	2022
	ООО «Русский проект»
	72 780 000,00

	491.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», по ул. Ижевская, Профсоюзная, Чепалова, Кемеровская, Польская и пер. Керепетский, Корейский, Стрелочный, Китайский (I блок)
	3893,3
	2022
	ООО «Русский проект»
	60 720 000,00

	492.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», по ул. Ижевская, Невская, Правобережная, Новороссийская и пер. Черемошинский, Пугачева Емельяна (II блок)
	2813
	2022
	ООО «Русский проект»
	33 540 000,00

	493.
	Распределительный газопровод к жилым домам 
по адресу: Томская область, (мкр. «Черемошники», 
ул. Шпальная, Строевая, Крепежная, Пропиточная, Урицкого) (III блок)
	2991,5
	2022
	ООО «Русский проект»
	51 540 000,00

	494.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. «Черемошники», по ул. Чапаева, Краснодонская и пер. Строительный, Кузнецкий, Механический (IV блок)
	1609,59
	2022
	ООО «Русский проект»
	24 120 000,00

	495.
	Газоснабжение Ленинского района, г. Томска. Высокое давление. IV очередь
	2527,2
	2022
	ООО «Русский проект»
	42 900 000,00

	496.
	Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Ленинский район, г. Томск, п. Каштак
	10110,5
	2022
	ООО «Русский проект»
	164 400 000,00




Приложение № 15
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а


Рейтинговая оценка бюджетной эффективности инвестиций федерального бюджета регионального проекта «Чистая вода»

	Позиция в рейтинге
	Наименование объекта
	Всего
	Объем инвестиций из федераль-ного бюджета, тыс. рублей
	Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения субъекта Томской области, процент
	Значение показателя бюджетной эффективности инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей/процент)

	1
	Строительство станции водоподготовки 
в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области
	62138,30
	28338,70
	0,356
	79603,09

	2
	Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области
	201902,83
	134902,80
	1,400
	96359,14

	3
	Реконструкция системы водоснабжения 
с. Корнилово Томского района
	81000,00
	9500,00
	0,070
	135714,29

	4
	Реконструкция сетей водоснабжения 
в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	23925,20
	21892,00
	0,139
	157496,40

	5
	Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, 
пер. Чапаева, 6г
	77399,90
	75077,90
	0,342
	219526,02

	6
	Реконструкция системы водоснабжения 
с. Первомайское
	95000,00
	92149,90
	0,366
	251775,68

	7
	Строительство станции водоподготовки 
с. Лучаново Томского района Томской области
	38279,22
	37130,80
	0,125
	297046,40

	8
	Станция водоподготовки производительностью 18 м3/час по ул. Трудовой, 1б 
в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области
	58827,89
	57063,00
	0,050
	1141260,00

	9
	Сети водоснабжения 
в с. Средний Васюган
	106492,51
	103297,70
	0,060
	1721628,33

	10
	Строительство сетей водоснабжения 
в п. Наука г. Томска
	186945,36
	136002,69
	0,001
	136002690,00




Приложение № 16
к постановлению Администрации Томской области 
 от 24.01.2023 № 25а


	Муниципальное образование
	Поселение
	Наименование объекта
	Численность населения, получающего эффект от реализации объекта, чел.

	Томский район
	Корниловское сельское поселение
	Реконструкция системы водоснабжения с. Корнилово Томского района
	750,00

	Томский район
	Богашевское сельское поселение
	Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области
	3850,00

	Томский район
	Лучановское сельское поселение
	Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области
	1200,00

	Томск
	Город Томск
	Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области
	3842,00

	Молчановский район
	Молчановское сельское поселение
	Реконструкция сетей водоснабжения в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	1500,00

	Молчановский район
	Молчановское сельское поселение
	Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г
	3683,00

	Каргасокский район
	Средневасюганское сельское поселение
	Станция водоподготовки производительностью 18 м3/час. по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области
	540,00

	Каргасокский район
	Средневасюганское сельское поселение
	Сети водоснабжения 
в с. Средний Васюган
	650,00



Приложение № 17
к постановлению Администрации Томской области 
от 24.01.2023 № 25а


Характеристика объектов регионального проекта «Чистая вода»

	№ п/п
	Объектная характеристика
	Финансово-экономическая характеристика

	
	Муниципальное образование
	Наименование объекта
	Форма собственности на объект
	Вид работ по объекту
	Предельная (плановая) стоимость работ
	в том числе:
	Значение показа-теля эффектив-ности использо-вания бюджет-ных средств
	Позиция объекта в рейтинге по показа-телю бюджет-ной эффектив-ности

	
	
	
	
	
	
	федераль-ный бюджет
	консоли-дирован-ный бюджет субъекта РФ
	внебюд-жетные средства
	
	

	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб./%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ИТОГО по Томской области:
	Общая стоимость объекта, в том числе:
	1745991,5
	738648,9
	242722,6
	764620
	 
	 

	
	ПД
	201,45
	0
	0
	201,45
	
	

	
	СМР
	1745790,1
	738648,9
	242722,6
	764418,6
	
	

	ИТОГО по муниципальному району / городскому округу «Асиновский муниципальный район»:
	Общая стоимость объекта, в том числе:
	201902,83
	134902,8
	67000,03
	0
	 
	 

	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	СМР
	201902,83
	134902,8
	67000,03
	0
	
	

	1.
	Асиновский муниципальный район
	Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области
	Муниципальная собственность
	Реконструкция
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	201902,83
	134902,8
	67000,03
	0
	-
	-

	
	
	
	
	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	201902,83
	134902,8
	67000,03
	0
	
	

	ИТОГО по муниципальному району / городскому округу «Город Северск (ЗАТО)»:
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	149258,71
	43293,4
	6166,91
	99798,4
	-
	-

	
	ПД
	201,45
	0
	0
	201,45
	
	

	
	СМР
	149057,26
	43293,4
	6166,91
	99596,95
	
	

	1.
	Город Северск (ЗАТО)
	Реализация инвестицион-ной программы акционерного общества «Северский водоканал» 
в сфере водоснабжения
	Муниципальная собственность
	Строительство
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	99798,4
	0
	0
	99798,4
	-
	-

	
	
	
	
	
	ПД
	201,45
	0
	0
	201,45
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	99596,95
	0
	0
	99596,95
	
	

	2.
	Город Северск (ЗАТО)
	Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах 
(3 очередь). Водозабор 
№ 2. Скважины №5а, 15а, 16б, 18б 
в г. Северске Томской области
	Муниципальная собственность
	Строительство
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	49460,31
	43293,4
	6166,91
	0
	-
	-

	
	
	
	
	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	49460,31
	43293,4
	6166,91
	0
	
	

	ИТОГО по муниципальному району / городскому округу «Город Томск»:
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	913905,26
	164341,4
	84742,27
	664821,6
	 
	 

	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	СМР
	913905,26
	164341,4
	84742,27
	664821,6
	
	

	1.
	Город Томск
	Реализация инвестицион-ной программы ООО «Томскводо-канал» в сфере водоснабжения
	Муниципальная собственность
	Строительство
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	664821,6
	0
	0
	664821,6
	-
	-

	
	
	
	
	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	664821,6
	0
	0
	664821,6
	
	

	2.
	Город Томск
	Строительство станции водоподготов-ки 
в д. Лоскутово муниципаль-ного образования «Город Томск» Томской области
	Муниципальная собственность
	Строительство
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	62138,3
	28338,7
	33799,6
	0
	79603,09
	3

	
	
	
	
	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	62138,3
	28338,7
	33799,6
	0
	
	

	3.
	Город Томск
	Строительство сетей водоснабжения в п. Наука 
г. Томска
	Муниципальная собственность
	Строительство
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	186945,36
	136002,7
	50942,67
	0
	-
	-

	
	
	
	
	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	186945,36
	136002,7
	50942,67
	0
	
	

	ИТОГО по муниципальному району / городскому округу «Каргасокский муниципальный район»:
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	165320,4
	160360,7
	4959,7
	0
	 
	 

	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	СМР
	165320,4
	160360,7
	4959,7
	0
	
	

	1.
	Каргасокский муниципальный район
	Сети водоснабжения в с. Средний Васюган
	Муниципальная собственность
	Строительство
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	106492,51
	103297,7
	3194,81
	0
	1721628
	24

	
	
	
	
	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	106492,51
	103297,7
	3194,81
	0
	
	

	2.
	Каргасокский муниципальный район
	Станция водоподготов-ки производи-тельностью 
18 м3/час по ул. Трудовой, 1б 
в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области
	Муниципальная собственность
	Строительство
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	58827,89
	57063
	1764,89
	0
	1141260
	22

	
	
	
	
	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	58827,89
	57063
	1764,89
	0
	
	

	ИТОГО по муниципальному району / городскому округу «Молчановский муниципальный район»:
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	101325,1
	96969,9
	4355,2
	0
	 
	 

	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	СМР
	101325,1
	96969,9
	4355,2
	0
	
	

	1.
	Молчановский муниципальный район
	Реконструкция сетей водоснабжения в с. Молчаново Молчанов-ского района Томской области
	Муниципальная собственность
	Реконструкция
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	23925,2
	21892
	2033,2
	0
	157496,4
	7

	
	
	
	
	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	23925,2
	21892
	2033,2
	0
	
	

	2.
	Молчановский муниципальный район
	Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, 
с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г
	Муниципальная собственность
	Строительство
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	77399,9
	75077,9
	2322
	0
	219526
	10

	
	
	
	
	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	77399,9
	75077,9
	2322
	0
	
	

	ИТОГО по муниципальному району / городскому округу «Первомайский муниципальный район»:
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	95000
	92149,9
	2850,1
	0
	251775,7
	-

	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	СМР
	95000
	92149,9
	2850,1
	0
	
	

	3.
	Первомайский муниципальный район
	Реконструкция системы водоснабжения с. Первомайское
	Муниципальная собственность
	Реконструкция
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	95000
	92149,9
	2850,1
	0
	251775,7
	-

	
	
	
	
	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	95000
	92149,9
	2850,1
	0
	
	

	ИТОГО по муниципальному району / городскому округу «Томский муниципальный район»:
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	119279,22
	46630,8
	72648,42
	0
	 
	 

	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	СМР
	119279,22
	46630,8
	72648,42
	0
	
	

	4.
	Томский муниципальный район
	Реконструкция системы водоснабжения с. Корнилово Томского района
	Муниципальная собственность
	Реконструкция
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	81000
	9500
	71500
	0
	135714,3
	5

	
	
	
	
	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	81000
	9500
	71500
	0
	
	

	5.
	Томский муниципальный район
	Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области
	Муниципальная собственность
	Строительство
	Общая стоимость объекта, 
в том числе:
	38279,22
	37130,8
	1148,42
	0
	297046,4
	15

	
	
	
	
	
	ПД
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	38279,22
	37130,8
	1148,42
	0
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Этапы регионального проекта «Чистая вода»

	№ п/п
	Муниципальное образование
	Наименование объекта
	Вид работ по объекту
	Дата предоставле-ния заказчику земельного участка
	Подготовка проектной документации по объекту
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту

	
	
	
	
	
	Дата заключения договора на проектирование
	Дата завершения проектных работ
	Дата заключения договора на строительство
	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	месяц/год
	месяц/год
	месяц/год
	месяц/год
	месяц/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Асиновский муниципальный район
	Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области
	Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды 
в г. Асино Томской области
	05.2011
	02.2013
	12.2013
	06.2020
	12.2021

	2.
	Город Северск (ЗАТО)
	Реализация инвестиционной программы акционерного общества «Северский водоканал» в сфере водоснабжения
	
	12.2018
	01.2019
	12.2020
	01.2019
	05.2024

	3.
	Город Томск
	Реализация инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» 
в сфере водоснабжения
	
	01.2018
	01.2018
	12.2018
	01.2019
	05.2024

	4.
	Город Томск
	Строительство станции водоподготовки 
в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области
	Строительство станции водоподготовки 
в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск» Томской области
	05.2019
	02.2015
	12.2015
	05.2019
	12.2019

	5.
	Город Томск
	Строительство сетей водоснабжения 
в п. Наука г. Томска
	Строительство сетей водоснабжения 
в п. Наука 
г. Томска
	02.2021
	03.2021
	07.2022
	04.2023
	12.2023

	6.
	Каргасокский муниципальный район
	Сети водоснабжения в с. Средний Васюган
	Сети водоснабжения 
в с. Средний Васюган
	08.2020
	08.2014
	04.2015
	03.2021
	12.2022

	7.
	Каргасокский муниципальный район
	Станция водоподготовки производительностью 18 м3/час 
по ул. Трудовой, 1б 
в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области
	Станция водоподготовки производительностью 18 м3/час 
по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области
	10.2020
	02.2014
	09.2014
	03.2021
	12.2022

	8.
	Молчановский муниципальный район
	Реконструкция сетей водоснабжения 
в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	Реконструкция сетей водоснабжения 
в с. Молчаново Молчановского района Томской области
	04.2020
	04.2020
	12.2020
	04.2024
	12.2024

	9.
	Молчановский муниципальный район
	Станция очистки питьевой воды, расположенная 
в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г
	Станция очистки питьевой воды, расположенная 
в Томской области, Молчановском районе, 
с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г
	01.2020
	01.2020
	[bookmark: _GoBack]04.2021
	04.2024
	12.2024

	10.
	Первомайский муниципальный район
	Реконструкция системы водоснабжения 
с. Первомайское
	Реконструкция системы водоснабжения 
с. Первомайское
	04.2022
	04.2021
	12.2021
	04.2023
	12.2024

	11.
	Томский муниципальный район
	Реконструкция системы водоснабжения 
с. Корнилово Томского района
	Реконструкция системы водоснабжения 
с. Корнилово Томского района
	01.2024
	04.2023
	12.2023
	01.2024
	05.2024

	12.
	Томский муниципальный район
	Строительство станции водоподготовки 
в с. Лучаново Томского района Томской области
	Строительство станции водоподготовки 
в с. Лучаново Томского района Томской области
	08.2016
	09.2015
	12.2020
	03.2021
	12.2021
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