Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 N 346а (ред. от 09.07.2026) "Об утверждении государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 10.09.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября 2019 г. N 346а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 27.12.2019 N 496а, от 20.03.2020 N 116а, от 05.10.2020 N 484а, от 06.10.2020 N 489а, от 31.03.2021 N 120а, от 04.06.2021 N 226а, от 10.09.2021 N 382а, от 21.10.2021 N 436а, от 30.12.2021 N 571а, от 14.02.2022 N 34а, от 31.03.2022 N 132а, от 24.06.2022 N 290а, от 01.08.2022 N 349а, от 22.12.2022 N 612а, от 24.01.2023 N 25а, от 17.04.2023 N 192а, от 20.10.2023 N 488а, от 24.04.2024 N 154а, от 03.05.2024 N 164а, от 19.07.2024 N 283а, от 26.12.2024 N 621а, от 06.02.2025 N 35а, от 03.03.2025 N 86а, от 27.03.2025 N 145а, от 18.07.2025 N 321а, от 09.02.2026 N 44а, постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить государственную программу "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" согласно приложению к настоящему постановлению.

1.1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Томской области:

от 09.12.2014 N 474а "Об утверждении государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" ("Собрание законодательства Томской области", N 12/2(113), часть 1 от 30.12.2014);

от 09.04.2015 N 135а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" ("Собрание законодательства Томской области", N 4/2(121) от 30.04.2015);

от 19.06.2015 N 238а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" ("Собрание законодательства Томской области", N 7/1(126) от 15.07.2015);

от 03.09.2015 N 312а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" ("Собрание законодательства Томской области", N 9/1(130) от 15.09.2015);

от 09.10.2015 N 369а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" ("Собрание законодательства Томской области", N 10/2(133) от 30.10.2015);

от 30.03.2016 N 93а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.04.2016);

от 26.12.2016 N 407а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2016);

от 24.03.2017 N 101а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.03.2017);

от 23.06.2017 N 234а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" ("Собрание законодательства Томской области", N 7/1(174) от 14.07.2017);

от 22.12.2017 N 446а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" ("Собрание законодательства Томской области", N 1/1(186), часть 2 от 15.01.2018);

от 17.04.2018 N 178а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" ("Собрание законодательства Томской области", N 4/2(193) от 30.04.2018);

от 24.05.2018 N 222а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" ("Собрание законодательства Томской области", N 6/1(196) от 15.06.2018);

от 04.02.2019 N 48а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" ("Собрание законодательства Томской области", N 2/1(212) от 15.02.2019);

от 15.03.2019 N 100а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" ("Собрание законодательства Томской области", N 4/1(216), часть 1 от 15.04.2019);

от 29.08.2019 N 309а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 N 474а" ("Собрание законодательства Томской области", N 9/1(226) от 16.09.2019).

(п. 1.1 введен постановлением Администрации Томской области от 27.12.2019 N 496а)

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

(п. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 27.12.2019 N 496а)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Томской области (по территориальному развитию).

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а, постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п)

И.о. Губернатора

Томской области

А.М.РОЖКОВ

# Утверждена

постановлением

Администрации Томской области

от 27.09.2019 N 346а

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 27.12.2019 N 496а, от 20.03.2020 N 116а, от 05.10.2020 N 484а, от 06.10.2020 N 489а, от 31.03.2021 N 120а, от 04.06.2021 N 226а, от 10.09.2021 N 382а, от 21.10.2021 N 436а, от 30.12.2021 N 571а, от 14.02.2022 N 34а, от 31.03.2022 N 132а, от 24.06.2022 N 290а, от 01.08.2022 N 349а, от 22.12.2022 N 612а, от 24.01.2023 N 25а, от 17.04.2023 N 192а, от 20.10.2023 N 488а, от 24.04.2024 N 154а, от 03.05.2024 N 164а, от 19.07.2024 N 283а, от 26.12.2024 N 621а, от 06.02.2025 N 35а, от 03.03.2025 N 86а, от 27.03.2025 N 145а, от 18.07.2025 N 321а, от 09.02.2026 N 44а, постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт государственной программы

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 09.02.2026 N 44а)

| Наименование государственной программы | Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (далее - государственная программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе повышение энергоэффективности и качества государственного регулирования в Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя 2023 год | 2024 год | 2025 год | Планируемое значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | 1. Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, ед. | 53 | 87 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | 2. Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг, тыс. т. усл. топл. | 3355,41 | 3395,67 | 3395,67 | 3439,81 | 3481,09 | 3529,82 |
|  | 3. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, % | 48,5 | 50 | 67 | 69 | 70 | 72 |
| Сроки реализации государственной программы | I этап 2020 - 2023 годы II этап 2024 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 1705628,4 | 53255,9 | 310613,8 | 273065,4 | 440819,2 | 627874,1 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 8891215,8 | 616424,4 | 2126985,6 | 1905914,7 | 2610951,8 | 1630939,3 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 580594,0 | 79674,7 | 119935,8 | 76696,0 | 195534,1 | 108753,4 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 1759038,4 | 604203,6 | 278955,0 | 234451,5 | 291858,7 | 349569,6 |
|  | всего по источникам | 12936476,6 | 1353558,6 | 2836490,2 | 2490127,6 | 3539163,8 | 2717136,4 |
| (в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п) |  |  |  |  |  |  |  |

## План достижения показателей цели государственной программы

в текущем 2026 году

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 09.02.2026 N 44а)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе повышение энергоэффективности в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 2. | Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг | тыс. т усл. топл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3439,81 |
| 3. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 |

## Структура государственной программы

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 06.02.2025 N 35а)

| Структурный элемент | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями (указывается наименование показателя государственной программы, на достижение которого направлена задача) |
| --- | --- | --- |
| ### Подпрограмма (направление) 1 "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |  |  |
| #### 1. Ведомственный проект 1 "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Томской области к прохождению отопительного сезона | Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, ед. |
| #### 2. Ведомственный проект 2 "Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений | Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения и систем электроснабжения Томской области | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, ед. |
| #### 3. Ведомственный проект 3 "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 3. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Томской области | Проведение мероприятий по строительству (реконструкции), приобретению, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, ед. |
| #### 4. Ведомственный проект 4 "Чистая вода" |  |  |
| (в ред. постановления Администрации Томской области от 03.03.2025 N 86а) |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 4. Обеспечение качественной питьевой водой населения Томской области | Предоставление субсидии на обеспечение доступа к воде питьевого качества путем технического обслуживания и ремонта оборудования станций подготовки питьевой воды | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, ед. |
| #### 5. Ведомственный проект 5 "Модернизация коммунальных сетей в рамках инфраструктурных проектов" |  |  |
| (введен постановлением Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а) |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 5. Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры Томской области | Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в рамках инфраструктурных проектов | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, ед. |
| ### Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |  |  |
| #### 1. Ведомственный проект 1 "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 1. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области | Проектирование, строительство и приобретение в муниципальную собственность распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, % |
| #### 2. Ведомственный проект 2 "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 2. Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе | Строительство, модернизация (техническое перевооружение) источников выработки тепловой энергии на природном газе | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, % |
| #### 3. Ведомственный проект 3 "Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО)" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 3. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области | Проектирование, строительство сети газопотребления, приобретение и монтаж газоиспользующего оборудования в индивидуальных домовладениях на территории Томской области | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, % |
| #### 4. Ведомственный проект 4 "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 4. Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд | Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, % |
| #### 5. Ведомственный проект 5 "Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области" |  |  |
| (введен постановлением Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а) |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 5. Направления развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области | Разработка схемы газоснабжения и газификации Томской области, включая актуализацию прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, % |
| ### Подпрограмма (направление) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" |  |  |
| #### 1. Ведомственный проект 1 "Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 1. Повышение энергоэффективности в электросетевых организациях | Реализация программ повышения энергетической эффективности электросетевыми организациями | Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг, тыс. т. усл. топл. |
| #### 2. Ведомственный проект 2 "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области" |  |  |
| ##### Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |  |  |
| Задача 2. Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области | Строительство АГНКС на территории Томской области, приобретение и перевод действующего транспорта на газомоторное топливо | Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг, тыс. т. усл. топл. |
| #### 3. Комплекс процессных мероприятий 1 "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 3. Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка | Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг, тыс. т. усл. топл. |
| #### 4. Ведомственный проект 3 "Строительство объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и (или) технологическое присоединение" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 4. Стимулирование развития зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в Томской области | Создание опорной сети объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта вдоль автомобильных дорог на территории Томской области | Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг, тыс. т. усл. топл. |
| ### Подпрограмма (направление) 4 "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |  |  |
| #### 1. Комплекс процессных мероприятий 1 "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |  |  |
| ##### Департамент тарифного регулирования Томской области |  |  |
| Задача 1. Предоставление субсидий отдельным организациям с целью возмещения недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги), в соответствии с законодательством Российской Федерации | Предоставление субсидий отдельным организациям с целью возмещения недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги), в соответствии с законодательством Российской Федерации | Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг, тыс. т. усл. топл. |
| #### 2. Комплекс процессных мероприятий 2 "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Задача 2. Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на организацию электроснабжения от дизельных электростанций в населенных пунктах, технологически не связанных с единой энергетической системой России, и теплоснабжения с использованием в качестве топлива нефти и мазута | Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг, тыс. т. усл. топл. |
| #### 3. Комплекс процессных мероприятий 3 "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |  |  |
| ##### Департамент тарифного регулирования Томской области |  |  |
| Задача 3. Исполнение муниципальными образованиями Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Исполнение муниципальными образованиями Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг, тыс. т. усл. топл. |
| ### Национальный проект "Жилье и городская среда" |  |  |
| #### Региональный проект "Чистая вода" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Результат 1. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Томской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в рамках регионального проекта "Чистая вода" | Доля населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; Доля городского населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, шт. |
| Результат 2. Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества | Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества | Доля населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; Доля городского населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |
| ### Национальный проект "Инфраструктура для жизни" |  |  |
| #### Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" |  |  |
| ##### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| Результат 1. На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершены строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года, шт.; Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года, млн чел. |
| ### Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области |  |  |
| #### Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |
| #### Департамент тарифного регулирования Томской области |  |  |

## Характеристика текущего состояния сферы реализации

государственной программы, в том числе основные проблемы

в указанной сфере и прогноз ее развития

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 20.10.2023 N 488а)

Государственная программа направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26 марта 2015 N 2580 (далее - Стратегия), "Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области". В качестве стратегической цели развития Томской области определен высокий уровень благосостояния населения и стандартов качества жизни, а в числе среднесрочных целей указанной Стратегии - развитая инфраструктура и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, что предполагает проведение модернизации жилищно-коммунального хозяйства Томской области.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации, как следует из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии развития Сибири до 2020 года, достигаются через развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, обеспечение снижения уровня износа ее объектов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 N 903 "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" в Томской области реализуется "Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области на 2019 - 2023 годы" (далее - Региональная программа газификации), утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 23.09.2019 N 566-ра.

В настоящее время осуществляется разработка и формирование Региональной программы газификации Томской области на период 2024 - 2033 годов.

Мероприятия, направленные на повышение уровня газификации населения, жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Томской области, реализуются в рамках Региональной программы газификации с учетом действующих государственных программ Томской области.

С утверждением Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Томской области активно ведется работа по повышению энергетической эффективности во всех отраслях экономики региона.

### Общая характеристика газовой отрасли Томской области

Газоснабжение части населенных пунктов Томской области в настоящее время осуществляется природным газом от магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ - Парабель - Кузбасс и сжиженным углеводородным газом от резервуаров сжиженного газа и баллонных установок. Газоснабжение энергетических объектов - котельных в городах Стрежевой и Кедровый осуществляется попутным газом нефтяных месторождений.

По состоянию на 01.01.2023 газифицировано природным газом 94 населенных пункта Томской области, в ближайшие планы по газификации включены еще 18 населенных пунктов региона. На территории области действуют 2 газораспределительные организации ООО "Газпром газораспределение Томск" и ООО "Русский проект", которые обслуживают более 3000 км газовых сетей. Газифицировано природным газом 49894 домовладения (квартир) и сжиженным газом (СУГ) - 5673 домовладения. Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, по результатам 2022 года составляет 47,2%. Сетевой природный газ поступает от 26 газораспределительных станций (ГРС).

Динамика уровня газификации природным газом жилищного фонда Томской области за 2020 - 2023 годы приведена в следующей таблице:

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации, % | 41,9 | 45 | 47,2 | 49 |

В рамках исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов (от 31.05.2020 N Пр-907) с 2021 года на территории региона реализуется проект "Социальная газификация", который обеспечит подведение сетей газоснабжения до 27 тыс. домовладений граждан к 2026 году.

Развитие газоснабжения и газификации Томской области позволит решить следующие проблемные вопросы:

обеспечить население комфортным и экологически чистым топливом;

снизить расходы населения на отопление и горячую воду. Использование газа как источника энергии значительно дешевле, чем другие альтернативные источники, такие как электричество или уголь. Это позволяет уменьшить платежи за коммунальные услуги;

развитие инфраструктуры региона за счет модернизации котельных с переводом их на газ;

привлечение инвестиций и развитие промышленных предприятий. Расширение сети газоснабжения позволяет большему числу местных предприятий использовать природный газ для нужд производства.

Для достижения основных целей в рамках подпрограммы "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" предусмотрены мероприятия по проектированию и строительству распределительных газопроводов, газовых котельных и автономных источников теплоснабжения.

### Общая характеристика энергетического комплекса

Томской области

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 06.02.2025 N 35а)

Эффективность использования энергетических ресурсов всеми отраслями и сферами деятельности на территории Томской области характеризуется показателем "Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг".

В рамках подпрограммы (направления) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" предусмотрены мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе и перевод транспорта на газомоторное топливо.

Основными источниками электрической и тепловой энергии в Томской области являются электростанции: Томская ГРЭС-2 (Ру = 288 МВт), ТЭЦ-3 (Ру = 140 МВт) и ТЭЦ-1 (Ру = 14,7 МВт), входящие в состав АО "Томская генерация", а также ТЭЦ СХК (Ру = 399 МВт), принадлежит АО "РИР". Остальные энергетические мощности представлены объектами малой генерации предприятий нефтегазодобывающего комплекса, как правило, газотурбинными и газопоршневыми электростанциями (блок-станции) суммарной установленной мощностью 101,7 МВт - электростанции промышленных предприятий: вспомогательная котельная принадлежит ООО "Томскнефтехим", ГТЭС Игольско-Талового нмр, ГТЭС 2x6 МВт Игольско-Талового нмр, ГТЭС Двуреченская, принадлежат АО "Томскнефть" ВНК, Шингинская ГТЭС - ООО "Газпромнефть-Восток". Структура установленной мощности и выработки электрической энергии на территории Томской области за 2022 год приведена в таблице.

| Наименование электростанций | Установленная мощность на 01.01.2023, МВт | Выработка электрической энергии, млн кВт x ч |
| --- | --- | --- |
| АО "Томская генерация" | 442,7 (-8,9%) | 2181,15 |
| ТЭЦ СХК АО "РИР" | 399,0 (-11,1%) | 1102,04 |
| Прочие источники генерации | 101,7 (0%) | 440,61 |
| Итого по области | 943,4 (-9,0%) | 3723,8 |

В электроэнергетический комплекс Томской области входят более 32 тыс. км линий электропередачи, более 7 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных устройств напряжением суммарной мощностью трансформаторов более 13 тысяч МВА.

Для решения задачи по повышению качества и надежности функционирования энергетических объектов, а также снятия имеющихся инфраструктурных ограничений при развитии территорий в подпрограмме (направлении) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" предусмотрено мероприятие по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях. Данное мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников в рамках утвержденных инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Показателем результативности указанного мероприятия является снижение технологических потерь электрической энергии в распределительных электрических сетях, которое достигается за счет:

реконструкции воздушных линий электропередачи и электрических подстанций;

создания систем противоаварийной и режимной автоматики;

установки устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности;

монтажа систем учета с автоматизированным сбором данных на розничных рынках;

оптимизации потребления электрической энергии на собственные нужды подстанций;

контроля за безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии.

Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе связано с созданием условий на территории Томской области для обновления транспортных средств путем использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива и расширения сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС).

В рамках подпрограммы (направления) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" предусмотрены мероприятия по переводу транспорта с традиционных видов топлива на природный газ.

Пассажирский транспорт - основной потребитель компримированного природного газа в Томской области. На метане работают 70% автобусов на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

В соответствии с приложением N 29 к государственной программе Российской Федерации "Развитие энергетики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 321 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие энергетики" (далее - ГП "Развитие энергетики") предусмотрены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива. Требования к транспортным средствам, при переоборудовании которых у лиц, выполняющих переоборудование, возникает право на получение субсидии на переоборудование, а также требования к лицам, выполняющим переоборудование, и требования к используемому газобаллонному оборудованию, его комплектующим и выполняемым работам по переоборудованию, устанавливаются в соответствии с приложением N 29 к ГП "Развитие энергетики".

Уполномоченным органом исполнительной власти на территории Томской области, осуществляющим взаимодействие с Министерством энергетики Российской Федерации в рамках реализации ГП "Развитие энергетики", при предоставлении субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива, является главный распорядитель бюджетных средств.

На 01.01.2025 на территории региона действуют 7 АГНКС общей мощностью почти 40 млн м3:

- г. Томск, ул. Смирнова, 1З;

- пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 2А;

- г. Томск, ул. Елизаровых, д. 85/3;

- г. Северск, ул. Автодорога, 2;

- г. Томск, ул. Высоцкого, 20/2;

- г. Томск, ул. Мостовая, 38 Б;

- Колпашевский район, с. Чажемто, 1,1 км Ю-З.

Объем потребления метана в качестве моторного топлива за 2024 год составил 12,95 млн м3 (в 2021 году данный показатель составил 15,196 млн м3).

В связи с тем, что действующие АГНКС расположены только в г. Томске и ЗАТО Северск, возможность эксплуатации транспортных средств на компримированном природном газе в отдаленных районах Томской области отсутствует.

Абзац утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 27.03.2025 N 145а.

Схема территориального размещения существующих и перспективных объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа на территории Томской области" (далее - Схема) определена в приложении N 17 к государственной программе. Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области осуществляет сбор информации о введенных и планируемых к вводу в эксплуатацию объектах заправочной инфраструктуры компримированного природного газа на территории Томской области (далее - информация). Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области с учетом поступившей информации актуализирует Схему не реже чем один раз в год.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 27.03.2025 N 145а)

### Общая характеристика электротранспорта

и зарядной инфраструктуры

(введен постановлением Администрации Томской области

от 24.04.2024 N 154а)

Активное развитие электротранспорта в мире стало следствием актуализации климатической повестки, в частности - политики по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. По данным Международного энергетического агентства, с 2010 по 2019 год выбросы СО2 от автомобильного транспорта выросли на 15,8%, а его доля в общем объеме выбросов в 2019 году составила 16,8% (+0,7 п.п. к 2010 году).

В 2021 году количество автомобилей, использующих исключительно электродвигатели, в России достигло 14,7 тыс. ед., что более чем в 100 раз превышает показатель 2015 года (145 ед.). Среднегодовые темпы прироста российского парка электромобилей с 2015 по 2021 год составили 127,9%, однако в абсолютном выражении темпы роста числа электромобилей в России значительно отстают от мировых лидеров. Например, в Германии, которая находится на третьем месте в мире по числу электромобилей (687,3 тыс. ед.), с 2015 по 2021 год.

Экспертами делается вывод, что хотя количество электромобилей и зарядных станций в России меньше, чем в Европе и США, но динамика продаж электромобилей, внимание правительства, общественности и энтузиастов к теме говорят в пользу неминуемого роста.

Ключевым фактором развития электротранспорта с точки зрения инфраструктуры является наличие и количество электрозарядных станций (далее - ЭЗС). На конец 2021 года, по данным Росстата, в России функционируют 208 ЭЗС, из которых более 55% расположены на территории Центрального и Сибирского федеральных округов. Кроме того, большая часть ЭЗС расположена на дорогах местного значения (51,9%). Таким образом, основная проблема использования электромобиля в России - отсутствие возможности зарядить транспортное средство при поездках на дальние расстояния.

В 2022 году в России было установлено 439 быстрых ЭЗС, в 2023 году введено в эксплуатацию порядка 872 быстрых ЭЗС в 39 регионах.

В настоящее время в России зарегистрировано более 24,5 тыс. электромобилей, работает более 7,5 тыс. зарядных устройств и задействовано 35 операторов ЭЗС.

Несмотря на активную динамику роста количества ЭЗС в России, даже в масштабе российского парка электромобилей их число остается недостаточным для удовлетворения спроса. В условиях относительно быстрого расширения парка электромобилей необходимо развивать электрозаправочную инфраструктуру для поддержки спроса на электромобили.

Отсутствие свободной электрической мощности в удобном для установки зарядки электромобилей месте также является одной из стержневых проблем. Это приводит к неоправданному удорожанию монтажа за счет прокладки длинных трасс электропитания к зарядной станции. В дальнейшем с ростом парка электромобилей возникнет необходимость ставить по несколько станций на одном объекте, что уже выйдет за пределы его свободных мощностей и сделает установку станций в нужном объеме невозможной.

Для решения данной проблемы нужно еще на этапе проектирования зданий закладывать установку зарядных станций в оптимальном количестве и нужного типа в удобном месте. Это и застройщику сэкономит расходы на технологическое присоединение, и оператору зарядных станций снизит затраты на монтаж станций, а электромобилистам обеспечит большее количество зарядок. Работа с проектировщиками и девелоперами будет вестись именно над тем, чтобы будущие объекты недвижимости соответствовали требованиям электромобильности с минимальными расходами для всех сторон.

Развитие электротранспорта, и в первую очередь системы ЭЗС, также может стимулировать внутренний автомобильный туризм в России. Многие города могут быть заинтересованы в снижении нагрузки на экологию и привлечении туристов, использовании экологичного транспорта в курортных и заповедных зонах.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 N 2816-р об утверждении перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года Минэкономразвития России является ответственным федеральным органом исполнительной власти за реализацию инициативы (далее - Инициатива).

В рамках реализации Инициативы в 2022 - 2023 годах были достигнуты следующие результаты:

- произведено более 6,5 тыс. шт. электромобилей;

- введено в эксплуатацию более 800 шт. быстрых зарядных станций;

- создано более 1,2 тыс. рабочих мест;

- в отрасль привлечено более 18 млрд рублей частных инвестиций;

- в бюджет привлечено более 12 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений.

Реализация Инициативы также способствует росту парка электромобилей в Российской Федерации (по данным МВД России, парк электромобилей с 2021 года увеличился более чем в 2 раза и превысил 40 тыс. штук).

По данным УГИБДД России по Томской области, на территории региона зарегистрировано более 800 транспортных средств, использующих в качестве двигателя электромотор.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 N 2290-р была утверждена "Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года", ключевыми целевыми показателями концепции являются объемы производства электромобилей и строительства новых объектов электрозаправочной инфраструктуры в России.

Концепция предусматривает, что к 2030 году каждый десятый российский автомобиль будет электрическим, а также до 2025 года в РФ будут работать около 3000 "быстрых" ЭЗС.

Кроме того, в Концепции отмечается, что в России наиболее целесообразной является установка двух ЭЗС на расстоянии, не превышающем 100 километров на дорогах общего назначения.

На федеральном уровне принят также ряд иных документов, предусматривающих развитие использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации, в том числе Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 N 3363-р (в части развития электротранспорта), и План мероприятий по реализации Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 N 1447-р (в части развития инфраструктуры зарядных станций).

### Характеристика тарифного регулирования в Томской области

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 09.02.2026 N 44а)

Основным принципом тарифного регулирования является достижение баланса экономических интересов потребителей и регулируемых субъектов. В настоящее время механизмы тарифообразования для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, основаны на долгосрочном планировании, защите интересов потребителей и обеспечении надежного функционирования инфраструктурного сектора. Одна из ключевых целей долгосрочного регулирования - создание условий для модернизации и обновления инфраструктуры. При этом темпы изменения тарифов должны учитывать интересы потребителей.

Для целей эффективности тарифного регулирования на федеральном уровне планируется создание Единой цифровой тарифной платформы под руководством ФАС России.

В Томской области в качестве региональной платформы тарифного регулирования с 2013 года внедряется и активно используется информационная система автоматизации функций тарифного регулирования "Региональный сегмент данных ЕИАС на территории Томской области" (далее - РСД ЕИАС Томской области). К РСД ЕИАС Томской области подключено более 80% регулируемых организаций региона, зарегистрировано более 520 пользователей, в базу тарифных решений Томской области внесено более 3000 приказов об установлении тарифов.

Изменяющееся законодательство, появление новых технологий обработки информации, расширяющийся перечень решаемых с помощью РСД ЕИАС Томской области задач требуют постоянного сопровождения информационной системы и поддержания входящих в ее состав функциональных блоков в актуальном состоянии.

В сфере государственного регулирования цен (тарифов) необходимо обеспечить совершенствование механизмов управления за счет:

1) внедрения системы комплексного стимулирующего регулирования цен (тарифов);

2) использования информационных технологий при тарифном регулировании, в частности региональной платформы тарифного регулирования;

3) обеспечения действенного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законодательства Томской области в сфере регулирования цен (тарифов);

4) повышения уровня защиты интересов потребителей, качества и надежности предоставления услуг регулируемыми организациями, в том числе законодательного закрепления стандартов коммерческого качества обслуживания потребителей услуг естественных монополий и мер ответственности за их соблюдение;

5) разработки комплекса мер по сдерживанию цен (тарифов) естественных монополий;

6) перехода на долгосрочные параметры регулирования в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Эффективное тарифное регулирование является одним из факторов привлекательности региона для инвесторов и предпринимателей и прямым образом затрагивает экономические интересы его субъектов: с одной стороны - граждан, предприятий, муниципальных и государственных учреждений, с другой стороны - ресурсоснабжающих организаций.

Соблюдение баланса экономических интересов между потребителями и поставщиками на регулируемых рынках товаров и услуг Томской области наиболее важно в таких социально значимых сферах тарифного регулирования, как теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Одним из приоритетов тарифной политики для Томской области, в указанных в настоящем абзаце, является обеспечение доступности для населения коммунальных услуг.

Доступность услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения обеспечивается путем установления льготного тарифа для населения. Недополученные доходы ресурсоснабжающих организаций, образующиеся при обеспечении производства, транспортировки, сбыта тепловой энергии (мощности) и (или) горячей воды, обеспечении водоснабжения и водоотведения льготным потребителям и применении в расчетах с льготными потребителями льготных тарифов на коммунальные ресурсы, подлежат субсидированию из областного бюджета.

Соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей тепло- и электроэнергии в муниципальных районах Томской области, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций (далее - ДЭС), а теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть и продукты нефтепереработки, достигается за счет компенсации ресурсоснабжающим организациям разницы между тарифом на электрическую энергию, производимую ДЭС, и тарифом для населения, а также между фактической ценой топлива (нефть и продукты нефтепереработки) и ценой топлива, предусмотренной в тарифе, в форме предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ДЭС и теплоснабжения энергоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть и продукты нефтепереработки, а также компенсации местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций.

### Характеристика коммунальной инфраструктуры Томской области

(введен постановлением Администрации Томской области

от 09.02.2026 N 44а)

В 2024 году население и бюджетофинансируемые организации Томской области обеспечивали теплом 431 источник теплоснабжения. Суммарная мощность источников теплоснабжения на конец года составила 2875,63 Гкал/ч.

Из всех источников теплоснабжения, находящихся на территории Томской области, 235 источников работали на твердом топливе, 165 - на газе, 52 - на жидком топливе и 14 - на электроэнергии.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшилась на 8,52 км и составляет 1557,34 км, из которых 833,93 км нуждались в замене, 592,47 км являлись ветхими. За 2024 год было заменено 11,11 км тепловых и паровых сетей, из которых 9,39 км являлись ветхими.

По состоянию на конец 2024 года в целом по области насчитывалось 498 водопроводов и отдельных водопроводных сетей. Протяженность водопроводных сетей составляет 3796,82 км, из которых 1643,19 км нуждались в замене.

За 2024 год было заменено 42,21 км водопроводных сетей. Замена сетей заключалась в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения их преждевременного износа. Удельный вес замененных водопроводных сетей в общем протяжении водопроводных сетей, нуждающихся в замене в 2024 году, составил 2,6%.

Протяженность канализационных сетей на конец 2024 года составила 1420,96 км, из которых 758,38 км нуждались в замене. Из общей протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, 165,65 км составляли главные коллекторы, 324,76 км - уличная канализационная сеть, 267,97 км - внутриквартальная и внутридворовая сеть.

В 2024 году заменено 1,99 км канализационных сетей. Замена сетей заключалась в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения их преждевременного износа. Удельный вес замененных канализационных сетей в общем протяжении канализационных сетей, нуждающихся в замене в 2024 году, составил 0,1%.

## Перечень показателей цели государственной программы,

сведения о порядке сбора информации по показателям

и методика расчета показателей

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 06.02.2025 N 35а)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели цели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод | ед. | П. 1.11.3 | ежегодно | на конец отчетного периода | На основании сведений, поданных ответственным юридическим лицом, по утвержденным формам федерального статистического наблюдения. С 2023 года - на основании сведений, вносимых в систему МКА ЖКХ муниципальными образованиями Томской области | Ведомственная статистика, с 2023 года - АИС "Реформа ЖКХ" подпрограмма МКА ЖКХ | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 25 апреля года, следующего за отчетным годом |
| 2. | Фактический расход топливно-энергетических ресурсов на производство отдельных видов продукции, работ и услуг | тыс. т. усл. топл. | П. 1.4.6. | ежегодно | на конец отчетного периода | - | - | - | 29 мая года, следующего за отчетным годом |
| 3. | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации | % | - | год | на конец отчетного периода | На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |

## Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета по главным

распорядителям средств областного бюджета

(в ред. постановления Правительства Томской области

от 09.07.2026 N 60п)

| N п/п | Наименование мероприятия государственной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Департамент строительства Томской области | Департамент тарифного регулирования Томской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ### Подпрограмма (направление) 1 "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведомственный проект 1 "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" | всего | 717366,2 | 717366,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 260008,3 | 260008,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 157357,9 | 157357,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Ведомственный проект 2 "Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области" | всего | 293915,4 | 293915,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 82284,9 | 82284,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 49080,2 | 49080,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 52106,5 | 52106,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 54138,7 | 54138,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 56305,1 | 56305,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Ведомственный проект 3 "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" | всего | 892572,0 | 892572,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 23412,6 | 23412,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 416185,5 | 416185,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 377456,9 | 377456,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 55517,0 | 55517,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Ведомственный проект 4 "Чистая вода" | всего | 50778,5 | 50778,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 12333,8 | 12333,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 12814,9 | 12814,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 12814,9 | 12814,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 12814,9 | 12814,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Ведомственный проект 5 "Модернизация коммунальных сетей в рамках инфраструктурных проектов" | всего | 889796,7 | 889796,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 228176,7 | 228176,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 661620,0 | 661620,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме (направлению) 1 "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" | всего | 2844428,8 | 2844428,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 365705,8 | 365705,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 634957,4 | 634957,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 413098,1 | 413098,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 1206030,5 | 1206030,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 224637,0 | 224637,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |  |  |  |  |  |
| 6. | Ведомственный проект 1 "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения" | всего | 44320,5 | 0,0 | 44320,5 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 44320,5 | 0,0 | 44320,5 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Ведомственный проект 2 "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ" | всего | 346289,8 | 203844,9 | 142444,9 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 102784,5 | 98094,8 | 4689,7 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 138417,2 | 88608,7 | 49808,5 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 94654,2 | 6707,5 | 87946,7 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 5713,8 | 5713,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 4720,1 | 4720,1 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Ведомственный проект 4 "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" | всего | 49967,0 | 49967,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 12605,8 | 12605,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 9340,3 | 9340,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 9340,3 | 9340,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 9340,3 | 9340,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 9340,3 | 9340,3 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Ведомственный проект 5 "Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области" | всего | 60000,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме (направлению) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" | всего | 500577,3 | 313811,9 | 186765,4 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 159710,8 | 110700,6 | 49010,2 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 147757,5 | 97949,0 | 49808,5 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 133994,5 | 46047,8 | 87946,7 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 45054,1 | 45054,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 14060,4 | 14060,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### Подпрограмма (направление) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" |  |  |  |  |  |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий 1 "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" | всего | 60615,5 | 60615,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 12123,1 | 12123,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 12123,1 | 12123,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 12123,1 | 12123,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 12123,1 | 12123,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 12123,1 | 12123,1 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Ведомственный проект 2 "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области" | всего | 62476,8 | 62476,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 6159,4 | 6159,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 12798,0 | 12798,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 22043,8 | 22043,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 21475,6 | 21475,6 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Ведомственный проект 4 "Строительство объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и (или) технологическое присоединение" | всего | 7895,3 | 7895,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 7895,3 | 7895,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме (направлению) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" | всего | 130987,6 | 130987,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 20018,4 | 20018,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 18282,5 | 18282,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 24921,1 | 24921,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 34166,9 | 34166,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 33598,7 | 33598,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### Подпрограмма (направление) 4 "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |  |  |  |  |  |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий 1 "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги), в соответствии с законодательством Российской Федерации" | всего | 925944,5 | 0,0 | 0,0 | 925944,5 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 334770,8 | 0,0 | 0,0 | 334770,8 |
|  |  | 2026 год | 260744,3 | 0,0 | 0,0 | 260744,3 |
|  |  | 2027 год | 189393,7 | 0,0 | 0,0 | 189393,7 |
|  |  | 2028 год | 141035,7 | 0,0 | 0,0 | 141035,7 |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий 2 "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" | всего | 3194418,0 | 3194418,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 718518,0 | 718518,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 820300,0 | 820300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 827800,0 | 827800,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 827800,0 | 827800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Комплекс процессных мероприятий 3 "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" | всего | 602,5 | 0,0 | 0,0 | 602,5 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 год | 602,5 | 0,0 | 0,0 | 602,5 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Подпрограмме (направлению) 4 "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" | всего | 4120965,0 | 3194418,0 | 0,0 | 926547,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 1053891,3 | 718518,0 | 0,0 | 335373,3 |
|  |  | 2026 год | 1081044,3 | 820300,0 | 0,0 | 260744,3 |
|  |  | 2027 год | 1017193,7 | 827800,0 | 0,0 | 189393,7 |
|  |  | 2028 год | 968835,7 | 827800,0 | 0,0 | 141035,7 |
| 16. | Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области | всего | 652795,6 | 367011,7 | 0,0 | 285783,9 |
|  |  | 2024 год | 62644,7 | 62644,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 148011,7 | 76569,8 | 0,0 | 71441,9 |
|  |  | 2026 год | 148768,6 | 75988,2 | 0,0 | 72780,4 |
|  |  | 2027 год | 146685,3 | 75904,5 | 0,0 | 70780,8 |
|  |  | 2028 год | 146685,3 | 75904,5 | 0,0 | 70780,8 |
|  | ### Проектная деятельность в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" |  |  |  |  |  |
| 17. | Региональный проект 1 "Чистая вода" | всего | 61600,6 | 61600,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 61600,6 | 61600,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ### Проектная деятельность в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |  |  |
| 18. | Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | всего | 2285489,3 | 2285489,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 434699,0 | 434699,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2026 год | 377153,5 | 377153,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2027 год | 602640,5 | 602640,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2028 год | 870996,3 | 870996,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по государственной программе | всего | 10596844,2 | 9197747,9 | 186765,4 | 1212330,9 |
|  |  | 2024 год | 669680,3 | 620670,1 | 49010,2 | 0,0 |
|  |  | 2025 год | 2437599,4 | 1980975,7 | 49808,5 | 406815,2 |
|  |  | 2026 год | 2178980,1 | 1757508,7 | 87946,7 | 333524,7 |
|  |  | 2027 год | 3051771,0 | 2791596,5 | 0,0 | 260174,5 |
|  |  | 2028 год | 2258813,4 | 2046996,9 | 0,0 | 211816,5 |

## Управление и контроль за реализацией государственной

программы, в том числе анализ рисков реализации

государственной программы

Реализация государственной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками в соответствии с их полномочиями.

Текущий контроль за реализацией государственной программы осуществляется Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, который является ответственным исполнителем государственной программы, в течение всего периода реализации государственной программы путем мониторинга и анализа промежуточных результатов.

Соисполнитель государственной программы, участники государственной программы и участники мероприятий (по согласованию) представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации государственной программы и об использовании финансовых ресурсов в установленном порядке. Ответственный исполнитель представляет отчет о реализации государственной программы в Департамент экономики Администрации Томской области в установленном порядке.

Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры реализуются за счет бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в объеме, утвержденном Законом Томской области об областном бюджете на соответствующий год.

Для реализации мероприятий государственной программы предусматривается предоставление из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на условиях софинансирования за счет средств местных бюджетов.

Правом на получение субсидий из областного бюджета обладают муниципальные районы, городские округа Томской области, проекты по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности которых отобраны в установленном порядке для их реализации в рамках государственной программы на очередной финансовый год.

Условия предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции, порядок расчета размера субсидий определены Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области согласно приложению 1 к государственной программе.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 26.12.2024 N 621а)

Условия предоставления и расходования из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" по проведению капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона определены Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона согласно приложению N 2 к государственной программе.

Ответственным за реализацию мероприятий в сфере развития газоснабжения, повышения уровня газификации и повышения энергоэффективности в Томской области является Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 19.07.2024 N 283а)

Внешние риски реализации государственной программы:

изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

природные и техногенные катастрофы.

На выполнение государственной программы могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного государственной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников (частные инвестиции).

Потребность в средствах для реализации мероприятий по энергосбережению значительно превышает возможности областного бюджета. Таким образом, необходимо учитывать комплексный подход и системно подходить к решению финансово-экономических вопросов. Эффективное решение проблем энергосбережения невозможно в рамках текущего бюджетного финансирования, требуется привлечение дополнительных бюджетных средств и внебюджетных источников. Так энергосервисный контракт является одним из механизмов получения дополнительного финансирования для реализации мероприятий, связанных с энергоресурсосбережением.

Внутренние риски реализации государственной программы:

высокая энергоемкость валового регионального продукта Томской области;

отсутствие экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов Томской области;

несвоевременное и не в полном объеме софинансирование из федеральных, местных и внебюджетных источников.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных государственной программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

регулярное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти;

заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области и строгий контроль за выполнением сторонами взятых обязательств;

привлечение внебюджетных ресурсов;

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий государственной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией государственной программы;

своевременная корректировка мероприятий государственной программы.

## Подпрограмма (направление) 1 "Развитие и модернизация

коммунальной инфраструктуры Томской области"

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 06.02.2025 N 35а)

### Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных

проектов и ресурсное обеспечение их реализации

подпрограммы (направления) 1 "Развитие и модернизация

коммунальной инфраструктуры Томской области"

(в ред. постановления Правительства Томской области

от 09.07.2026 N 60п)

| N п/п | Наименование подпрограммы (направления), задачи, подпрограммы (направления), комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов государственной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма (направление) 1 "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведомственный проект 1 "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" | всего | 840936,7 | 0,0 | 717366,2 | 123570,5 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 304940,7 | 0,0 | 260008,3 | 44932,4 | 0,0 |  | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, по отношению к предыдущему периоду, % | 3 |
|  |  | 2025 год | 186709,9 | 0,0 | 157357,9 | 29352,0 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 год | 116428,7 | 0,0 | 100000,0 | 16428,7 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2027 год | 116428,7 | 0,0 | 100000,0 | 16428,7 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2028 год | 116428,7 | 0,0 | 100000,0 | 16428,7 | 0,0 |  |  | 3 |
| 2. | Ведомственный проект 2 "Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области" | всего | 329741,6 | 0,0 | 293915,4 | 35826,2 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | X | X |
|  |  | 2024 год | 102181,5 | 0,0 | 82284,9 | 19896,6 | 0,0 |  | Количество заключенных концессионных соглашений (нарастающим итогом с 2023 года), ед. | 3 |
|  |  | 2025 год | 52963,2 | 0,0 | 49080,2 | 3883,0 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 год | 56060,3 | 0,0 | 52106,5 | 3953,8 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2027 год | 58153,3 | 0,0 | 54138,7 | 4014,6 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2028 год | 60383,3 | 0,0 | 56305,1 | 4078,2 | 0,0 |  |  | 3 |
| 3. | Ведомственный проект 3 "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" | всего | 1049455,0 | 0,0 | 892572,0 | 156883,0 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | X | X |
|  |  | 2024 год | 29844,1 | 0,0 | 23412,6 | 6431,5 | 0,0 |  | Количество построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры Томской области, ед. | 2 |
|  |  | 2025 год | 464616,5 | 0,0 | 416185,5 | 48431,0 | 0,0 |  |  | 3 |
|  |  | 2026 год | 25138,3 | 0,0 | 20000,0 | 5138,3 | 0,0 |  | Объем выполненных работ, % | 10 |
|  |  | 2027 год | 462003,5 | 0,0 | 377456,9 | 84546,6 | 0,0 |  | Количество построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры Томской области, ед. | 8 |
|  |  | 2028 год | 67852,6 | 0,0 | 55517,0 | 12335,6 | 0,0 |  |  | 1 |
| 4. | Ведомственный проект 4 "Чистая вода" | всего | 58548,9 | 0,0 | 50778,5 | 7770,4 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество станций подготовки питьевой воды, прошедших техническое обслуживание, ед. | - |
|  |  | 2025 год | 14276,4 | 0,0 | 12333,8 | 1942,6 | 0,0 |  |  | 135 |
|  |  | 2026 год | 14757,5 | 0,0 | 12814,9 | 1942,6 | 0,0 |  |  | 135 |
|  |  | 2027 год | 14757,5 | 0,0 | 12814,9 | 1942,6 | 0,0 |  |  | 135 |
|  |  | 2028 год | 14757,5 | 0,0 | 12814,9 | 1942,6 | 0,0 |  |  | 135 |
| 5. | Ведомственный проект 5 "Модернизация коммунальных сетей в рамках инфраструктурных проектов" | всего | 936628,1 | 0,0 | 889796,7 | 46831,4 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий (нарастающим итогом), млн руб./протяженность капитально отремонтированных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  |  | 2026 год | 240186,0 | 0,0 | 228176,7 | 12009,3 | 0,0 |  |  | 59,16/ 4074,9/ 13168 |
|  |  | 2027 год | 696442,1 | 0,0 | 661620,0 | 34822,1 | 0,0 |  |  | 227,27/ 7897,5/ 1055550 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | Итого по подпрограмме (направлению) 1 "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" | всего | 3215310,3 | 0,0 | 2844428,8 | 370881,5 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2024 год | 436966,3 | 0,0 | 365705,8 | 71260,5 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2025 год | 718566,0 | 0,0 | 634957,4 | 83608,6 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2026 год | 452570,8 | 0,0 | 413098,1 | 39472,7 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2027 год | 1347785,1 | 0,0 | 1206030,5 | 141754,6 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2028 год | 259422,1 | 0,0 | 224637,0 | 34785,1 | 0,0 |  | X | X |

### Перечень показателей задач комплексов процессных

мероприятий, ведомственных проектов подпрограммы, сведения

о порядке сбора информации по показателям

и методике их расчета

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| #### Ведомственный проект 1 "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду | % | п. 1.11.3 | ежегодно | на конец отчетного периода | на основании сведений, поданных ответственным юридическим лицом по утвержденным формам федерального статистического наблюдения | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 25 апреля года, следующего за отчетным |
| #### Ведомственный проект 2 "Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заключенных концессионных соглашений (нарастающим итогом) | ед. |  | ежегодно | на конец отчетного периода | подсчет | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 31 декабря текущего года |
| #### Ведомственный проект 3 "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры Томской области | ед. |  | ежегодно | на конец отчетного периода | подсчет | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 31 декабря текущего года |
| #### Ведомственный проект 4 "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество станций подготовки питьевой воды, прошедших техническое обслуживание и (или) ремонт оборудования | ед. |  | ежегодно | на конец отчетного периода | подсчет | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 31 декабря текущего года |
| (в ред. постановления Администрации Томской области от 03.03.2025 N 86а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ведомственный проект 5 "Модернизация коммунальных сетей в рамках инфраструктурных сетей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен постановлением Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий | млн руб. |  | ежегодно | на конец отчетного периода | подсчет | на основании данных муниципальных образований | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 31 декабря текущего года |
| 2. | Протяженность капитально отремонтированных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | чел. |  |  |  |  |  |  |  |

## Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения

и повышение уровня газификации Томской области"

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 06.02.2025 N 35а)

### Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных

проектов и ресурсное обеспечение их реализации подпрограммы

(направления) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня

газификации Томской области"

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 09.02.2026 N 44а)

| N п/п | Наименование подпрограммы (направления), задачи, подпрограммы (направления), комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов государственной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник/участник мероприятия | Показатели комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведомственный проект 1 "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения" | всего | 49245,0 | 0,0 | 44320,5 | 4924,5 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Департамент строительства Томской области | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 49245,0 | 0,0 | 44320,5 | 4924,5 | 0,0 |  | Протяженность ВПГ, км | 3,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность запроектированных ВПГ, км | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество домовладений с ТУ, ед. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов с ТУ, ед. | - |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность ВПГ, км | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество домовладений с ТУ, ед. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов с ТУ, ед. | - |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность ВПГ, км | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество домовладений с ТУ, ед. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов с ТУ, ед. | - |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность ВПГ, км | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество домовладений с ТУ, ед. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов с ТУ, ед. | - |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность ВПГ, км | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество домовладений с ТУ, ед. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов с ТУ, ед. | - |
| 2. | Ведомственный проект 2 "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ" | всего | 348348,5 | 0,0 | 346289,8 | 2058,7 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Департамент строительства Томской области | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 103775,0 | 0,0 | 102784,5 | 990,5 | 0,0 |  | Количество запроектированных коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива (далее - Количество запроектированных котельных), ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива (далее - Количество газифицированных котельных), ед. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов, использующих природный газ в качестве основного вида топлива (далее - Мощность газифицированных котельных), МВт | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений, % | 100 |
|  |  | 2025 год | 139312,2 | 0,0 | 138417,2 | 895,0 | 0,0 |  | Количество запроектированных котельных, ед. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество газифицированных котельных, ед. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений, % | 100 |
|  |  | 2026 год | 94722,0 | 0,0 | 94654,2 | 67,8 | 0,0 |  | Количество запроектированных котельных, ед. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество газифицированных котельных, ед. | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений, % | 100 |
|  |  | 2027 год | 5771,5 | 0,0 | 5713,8 | 57,7 | 0,0 |  | Количество запроектированных котельных, ед. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество газифицированных котельных, ед. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений, % | 100 |
|  |  | 2028 год | 4767,8 | 0,0 | 4720,1 | 47,7 | 0,0 |  | Количество запроектированных котельных, ед. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество газифицированных котельных, ед. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мощность газифицированных котельных, МВт | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений, % | 100 |
| (п. 2 в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ведомственный проект 3 "Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО)" | всего | 390000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390000,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, собственники жилых помещений (по согласованию) | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 390000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390000,0 |  | Общее количество договоров на поставку газа, заключенных с населением, ед. | 56000 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| 4. | Ведомственный проект 4 "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" | всего | 49967,0 | 0,0 | 49967,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 12605,8 | 0,0 | 12605,8 | 0,0 | 0,0 |  | Доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, % | 100 |
|  |  | 2025 год | 9340,3 | 0,0 | 9340,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |
|  |  | 2026 год | 9340,3 | 0,0 | 9340,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |
|  |  | 2027 год | 9340,3 | 0,0 | 9340,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |
|  |  | 2028 год | 9340,3 | 0,0 | 9340,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |
| 5. | Ведомственный проект 5 "Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области" | всего | 60000,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - |
|  |  | 2026 год | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Степень готовности схемы газоснабжения Томской области, актуализация прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области (1 этап) | 100 |
|  |  | 2027 год | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 |  | Степень готовности схемы газоснабжения Томской области, актуализация прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области (2 этап) | 100 |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - |
|  | Итого по подпрограмме (направлению) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" | всего | 897560,5 | 0,0 | 500577,3 | 6983,2 | 390000,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 555625,8 | 0,0 | 159710,8 | 5915,0 | 390000,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 год | 148652,5 | 0,0 | 147757,5 | 895,0 | 0,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 год | 134062,3 | 0,0 | 133994,5 | 67,8 | 0,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2027 год | 45111,8 | 0,0 | 45054,1 | 57,7 | 0,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2028 год | 14108,1 | 0,0 | 14060,4 | 47,7 | 0,0 |  | Х | Х |
| (в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Перечень показателей задач комплексов процессных

мероприятий, ведомственных проектов, сведения о порядке

сбора информации по показателям и методике их расчета

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| #### Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Ведомственный проект 1 "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов на территории Томской области (далее - Протяженность ВПГ) | км | - | год | за отчетный период | На основании данных паспортов газового хозяйства газораспределительных организаций | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | март года, следующего за отчетным годом |
| ##### Ведомственный проект 2 "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество запроектированных котельных | ед. |  | год | за отчетный период | На основании данных проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | февраль года, следующего за отчетным годом |
|  | Количество газифицированных котельных | ед. |  | год | за отчетный период | Запрос данных у поставщиков природного газа и газотранспортных организаций | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | февраль года, следующего за отчетным годом |
|  | Мощность газифицированных котельных | МВт | - | год | за отчетный период | На основании технических характеристик введенных в эксплуатацию котельных | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | февраль года, следующего за отчетным годом |
|  | Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений | % |  | год | за отчетный период | На основании отчета о достижении значений показателя результативности | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | январь года, следующего за отчетным годом |
| ##### Ведомственный проект 3 "Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество договоров на поставку газа, заключенных с населением | ед. | - | год | за отчетный период | Запрос данных у поставщиков природного газа | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | март года, следующего за отчетным годом |
| ##### Ведомственный проект 4 "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению, % | % | - | год | отчетный период | На основании данных газоснабжающих организаций (количество газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению / общее количество газоснабжающих организаций Томской области x 100%) | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | март года, следующего за отчетным годом |
| ##### Ведомственный проект 5 "Анализ основных направлений развития системы газоснабжения и газораспределительной системы Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (введен постановлением Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень готовности схемы газоснабжения Томской области, актуализация прогнозного топливно-энергетического баланса Томской области (1, 2 этапы) | % |  | ежегодно | на конец отчетного периода | подсчет | ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 31 декабря текущего года |

## Подпрограмма (направление) 3 "Повышение энергоэффективности

в Томской области"

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 06.02.2025 N 35а)

### Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных

проектов и ресурсное обеспечение их реализации подпрограммы

(направления) 3 "Повышение энергоэффективности

в Томской области"

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 09.02.2026 N 44а)

| N п/п | Наименование подпрограммы (направления), задачи, подпрограммы (направления), комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов государственной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма (направление) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведомственный проект 1 "Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях" | всего | 769388,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 769388,8 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 205903,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205903,0 |  | Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях, % | 8,92 |
|  |  | 2025 год | 85721,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85721,7 |  |  | 8,87 |
|  |  | 2026 год | 153246,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153246,9 |  |  | 8,82 |
|  |  | 2027 год | 162258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162258,6 |  |  | 8,77 |
|  |  | 2028 год | 162258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162258,6 |  |  | 8,77 |
| 2. | Ведомственный проект 2 "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области" | всего | 67476,8 | 55604,2 | 6872,6 | 0,0 | 5000,0 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива транспортными средствами в Томской области, млн м3 | 14,5 |
|  |  | 2025 год | 6159,4 | 5481,9 | 677,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Количество переоборудованных транспортных средств с помощью государственной поддержки, шт. | 6 |
|  |  | 2026 год | 12798,0 | 11390,2 | 1407,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 9 |
|  |  | 2027 год | 22043,8 | 19618,9 | 2424,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 12 |
|  |  | 2028 год | 21475,6 | 19113,2 | 2362,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 1 "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" | всего | 60615,5 | 0,0 | 60615,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 12123,1 | 0,0 | 12123,1 | 0,0 | 0,0 |  | Количество подготовленных инвестиционных проектов модернизации систем тепло/электро/водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Томской области, ед. | 5 |
|  |  | 2025 год | 12123,1 | 0,0 | 12123,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 5 |
|  |  | 2026 год | 12123,1 | 0,0 | 12123,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 5 |
|  |  | 2027 год | 12123,1 | 0,0 | 12123,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 5 |
|  |  | 2028 год | 12123,1 | 0,0 | 12123,1 | 0,0 | 0,0 |  |  | 5 |
| 4. | Ведомственный проект 4 "Строительство объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и (или) технологическое присоединение" | всего | 11195,9 | 4307,3 | 3588,0 | 0,0 | 3300,6 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | X | X |
|  |  | 2024 год | 11195,9 | 4307,3 | 3588,0 | 0,0 | 3300,6 |  | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки, ед. | 10 |
|  |  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки, ед. | - |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки, ед. | - |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки, ед. | - |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки, ед. | - |
|  | Итого по подпрограмме (направлению) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" | всего | 908677,0 | 59911,5 | 71076,1 | 0,0 | 777689,4 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 234222,0 | 4307,3 | 15711,1 | 0,0 | 214203,6 |  | Х | Х |
|  |  | 2025 год | 104004,2 | 5481,9 | 12800,6 | 0,0 | 85721,7 |  | Х | Х |
|  |  | 2026 год | 178168,0 | 11390,2 | 13530,9 | 0,0 | 153246,9 |  | Х | Х |
|  |  | 2027 год | 196425,5 | 19618,9 | 14548,0 | 0,0 | 162258,6 |  | Х | Х |
|  |  | 2028 год | 195857,3 | 19113,2 | 14485,5 | 0,0 | 162258,6 |  | Х | Х |

### Перечень показателей задач комплексов процессных

мероприятий, ведомственных проектов, сведения о порядке

сбора информации по показателям и методике их расчета

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| #### Подпрограмма (направление) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Ведомственный проект 1 "Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях | % | 1.4.6 Форма 24-энергетика. Электробаланс 1.5.8 бюллетень 1-ТЕП |  |  |  |  | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |
| ##### Ведомственный проект 2 "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива транспортными средствами в Томской области | млн м3 |  | год | на конец отчетного периода | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | Январь года, следующего за отчетным годом |
|  | Количество переоборудованных транспортных средств с помощью государственной поддержки | шт. |  | год | на конец отчетного периода | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Февраль года, следующего за отчетным годом |
| ##### Комплекс процессных мероприятий 1 "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество подготовленных инвестиционных проектов модернизации систем тепло/электро/водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Томской области | ед. | - | год | за отчетный период | Количество готовых решений (пересчет) | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | январь года, следующего за отчетным годом |
| ##### Ведомственный проект 4 "Строительство объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и (или) технологическое присоединение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество быстрых зарядных станций, созданных с помощью государственной поддержки | ед. | - | год | за отчетный период | Подсчет | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | март года, следующего за отчетным годом |

## Подпрограмма (направление) 4 "Баланс экономических интересов

потребителей и поставщиков на регулируемых

рынках товаров и услуг"

(введена постановлением Администрации Томской области

от 06.02.2025 N 35а)

|  |  | Действие изменений, внесенных в гл. "Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение их реализации подпрограммы (направления) 4 "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" постановлением Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных

проектов и ресурсное обеспечение их реализации подпрограммы

(направления) 4 "Баланс экономических интересов потребителей

и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

(в ред. постановления Правительства Томской области

от 09.07.2026 N 60п)

| N п/п | Наименование подпрограммы (направления), задачи, подпрограммы (направления), комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов государственной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник/ участник мероприятия | Показатели комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма (направление) 4 "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" | всего | 925944,5 | 0,0 | 925944,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент тарифного регулирования Томской области | X | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  |  | 2025 год | 334770,8 | 0,0 | 334770,8 | 0,0 | 0,0 |  | Доля пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров, в общем числе перевезенных пассажиров, на которых распространяется действие тарифов для отдельных категорий пассажиров, %/доля потребителей, получивших коммунальный ресурс по льготному тарифу, от общего числа льготных потребителей, % | 100/100 |
|  |  | 2026 год | 260744,3 | 0,0 | 260744,3 | 0,0 | 0,0 |  | Доля организаций, реализующих тепловую энергию и (или) горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по льготным тарифам и получивших субсидию, в общем числе организаций, для которых установлен льготный тариф на коммунальные ресурсы, % | 100 |
|  |  | 2027 год | 189393,7 | 0,0 | 189393,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |
|  |  | 2028 год | 141035,7 | 0,0 | 141035,7 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 2 "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" | всего | 3219499,1 | 0,0 | 3194418,0 | 25081,1 | 0,0 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Х | Х |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля убытков энергоснабжающих организаций, эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, компенсированных из областного бюджета, %/доля убытков теплоснабжающих организаций, возникших вследствие превышения фактической цены нефти (мазута) над ценой, учтенной при установлении тарифов, компенсированных из областного бюджета, % | 0/0 |
|  |  | 2025 год | 718589,8 | 0,0 | 718518,0 | 71,8 | 0,0 |  |  | 80/80 |
|  |  | 2026 год | 828585,9 | 0,0 | 820300,0 | 8285,9 | 0,0 |  | Количество муниципальных образований Томской области, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций, ед./количество муниципальных образований Томской области, на территории которых теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или нефтепродукты, ед./ количество муниципальных образований Томской области, на территории которых расположены находящиеся в собственности муниципальных образований Томской области станции подготовки питьевой воды, ед. | 7/6/4 |
|  |  | 2027 год | 836161,7 | 0,0 | 827800,0 | 8361,7 | 0,0 |  |  | 7/6/4 |
|  |  | 2028 год | 836161,7 | 0,0 | 827800,0 | 8361,7 | 0,0 |  |  | 7/6/4 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 3 "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" | всего | 602,5 | 0,0 | 602,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент тарифного регулирования Томской области | X | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  |  | 2025 год | 602,5 | 0,0 | 602,5 | 0,0 | 0,0 |  | Удельный вес тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, % | 0 |
|  |  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  |  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  |  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | Итого по подпрограмме (направлению) 4 "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" | всего | 4146046,1 | 0,0 | 4120965,0 | 25081,1 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2025 год | 1053963,1 | 0,0 | 1053891,3 | 71,8 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2026 год | 1089330,2 | 0,0 | 1081044,3 | 8285,9 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2027 год | 1025555,4 | 0,0 | 1017193,7 | 8361,7 | 0,0 |  | X | X |
|  |  | 2028 год | 977197,4 | 0,0 | 968835,7 | 8361,7 | 0,0 |  | X | X |

### Перечень показателей задач комплексов процессных

мероприятий, ведомственных проектов, сведения о порядке

сбора информации по показателям и методике их расчета

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| #### Комплекс процессных мероприятий 1 "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров, в общем числе перевезенных пассажиров, на которых распространяется действие тарифов для отдельных категорий пассажиров <*> | % | - | Год | За отчетный период | Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области и оплативших проезд по тарифам для отдельных категорий пассажиров / количество перевезенных пассажиров, на которых распространяется действие тарифов для отдельных категорий пассажиров x 100 | Ведомственная статистика | Департамент тарифного регулирования Томской области | Март очередного года, следующего за отчетным |
| Действие изменений, внесенных в п. 2 постановлением Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.. |
| 2. | Доля организаций, реализующих тепловую энергию и (или) горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по льготным тарифам и получивших субсидию, в общем числе организаций, для которых установлен льготный тариф на коммунальные ресурсы, % <**> | % | - | Год | За отчетный период | Количество организаций, реализующих тепловую энергию и (или) горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение по льготным тарифам и получивших субсидию / общее количество организаций, для которых установлен льготный тариф на коммунальные ресурсы x 100 | Ведомственная статистика | Департамент тарифного регулирования Томской области | Март очередного года, следующего за отчетным |
| (п. 2 в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Комплекс процессных мероприятий 2 "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля убытков энергоснабжающих организаций, эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, компенсированных из областного бюджета | % | - | Год | За отчетный период | Сумма средств областного бюджета на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций электроснабжающими организациями / сумма убытков электроснабжающих организаций, эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие тарифного регулирования x 100 | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Март очередного года, следующего за отчетным |
| 2. | Доля убытков теплоснабжающих организаций, возникших вследствие превышения фактической цены нефти (мазута) над ценой, учтенной при установлении тарифов, компенсированных из областного бюджета | % | - | Год | За отчетный период | Сумма средств областного бюджета на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут / сумма убытков теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива нефть или мазут, возникших вследствие превышения фактической цены нефти (мазута) над ценой, учтенной при установлении тарифов x 100 | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Март очередного года, следующего за отчетным |
| 3. | Количество муниципальных образований Томской области, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций | ед. | - | ежегодно | на конец отчетного периода | подсчет | Ведомственная статистика | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 31 декабря текущего года |
|  | Количество муниципальных образований Томской области, на территории которых теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных образований Томской области, на территории которых расположены находящиеся в собственности муниципальных образований Томской области станции подготовки питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 3 введен постановлением Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Комплекс процессных мероприятий 3 "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам | % | - | Год | За отчетный период | Количество тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке в отчетном году / общее количество тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в отчетном году x 100 | Ведомственная статистика | Департамент тарифного регулирования Томской области | Март очередного года, следующего за отчетным |

--------------------------------

<*> Тарифы для отдельных категорий пассажиров - тарифы на услуги по перевозке:

1) обучающихся в учреждениях среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения при приобретении абонементных билетов на период с 1 января по 15 июня текущего года включительно и с 1 сентября по 31 декабря текущего года включительно;

2) пассажиров, не имеющих права бесплатного проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области.

<**> Значение показателя указывается при условии выделения финансирования из областного бюджета на мероприятие по возмещению недополученных доходов организациям, реализующим тепловую энергию и (или) горячую воду по льготным тарифам.

## Перечень региональных проектов и ресурсное обеспечение

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 06.02.2025 N 35а)

### Таблица 1

Ресурсное обеспечение

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 09.02.2026 N 44а)

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | Источники | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект "Чистая вода" Национального проекта "Жилье и городская среда" | всего по источникам | 64099,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 48948,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 12652,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 2499,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" Национального проекта "Инфраструктура для жизни" | всего по источникам | 0,0 | 663292,7 | 487227,7 | 777600,7 | 1123866,2 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 305131,9 | 261675,2 | 421200,3 | 608760,9 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 129567,1 | 115478,3 | 181440,2 | 262235,4 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 35360,4 | 28869,6 | 45360,1 | 65558,9 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 193233,3 | 81204,6 | 129600,1 | 187311,0 |
| Итого: | всего по источникам | 64099,8 | 663292,7 | 487227,7 | 777600,7 | 1123866,2 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 48948,6 | 305131,9 | 261675,2 | 421200,3 | 608760,9 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 12652,0 | 129567,1 | 115478,3 | 181440,2 | 262235,4 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | 2499,2 | 35360,4 | 28869,6 | 45360,1 | 65558,9 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 193233,3 | 81204,6 | 129600,1 | 187311,0 |

### Таблица 2

Перечень региональных проектов

| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | "Жилье и городская среда" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта 1 | "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта | Протокол заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.10.2024 N ВМ-Пр-2249 |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Титов Павел Юрьевич - заместитель начальника Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2021 - 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели регионального проекта: | Наименование показателя |  | Тип показателя (основной/ дополнительный) |  | 2023 год | 2024 год |  |
|  | Доля населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |  | основной |  | 83,9 | 86,8 |  |
|  | Доля городского населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |  | основной |  | 98,4 | 100 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом, ед. |  | дополнительный |  | 17 | 18 |  |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  |  |  | Всего: | 2024 год |  |
|  | всего по источникам |  |  |  | 64099,8 | 64099,8 |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): |  |  |  | 48948,6 | 48948,6 |  |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 12652,0 | 12652,0 |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 2499,2 | 2499,2 |  |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | В соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"; соглашениями от 11.02.2019 N 069-09-2019-296; от 02.12.2020 N 069-09-2021-438 с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области"; Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, приведенными в приложении N 15 (2) к Государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |
| Наименование направления проектной деятельности в рамках национальных проектов | "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |  |  |  |
| Наименование регионального проекта 2 | "Модернизация коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты документа, утверждающего паспорт регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Баев Юрий Иванович - начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025 - 31.12.2030 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели регионального проекта: | Наименование показателя | Тип показателя (основной/ дополнительный) | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года, шт. | основной | 20 |  | 20 | 20 | 20 |
|  | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года, млн чел. | основной | 0,0104 |  | 0,0248 | 0,0448 | 0,0728 |
| (в ред. постановления Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а) |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования регионального проекта (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники |  | Всего: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | всего по источникам |  | 3051987,3 | 663292,7 | 487227,7 | 777600,7 | 1123866,2 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз): |  | 1596768,3 | 305131,9 | 261675,2 | 421200,3 | 608760,9 |
|  | в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  | 688721,0 | 129567,1 | 115478,3 | 181440,2 | 262235,4 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 175149,0 | 35360,4 | 28869,6 | 45360,1 | 65558,9 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 591349,0 | 193233,3 | 81204,6 | 129600,1 | 187311,0 |
| (в ред. постановления Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия и порядок софинансирования мероприятий регионального проекта из федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников | В соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"; соглашениями от 19.12.2024 N 069-09-2025-077 с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области"; Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на софинансирование реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, приведенными в приложении 27 к Государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Томской области | Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |  |  |  |  |  |  |

### Перечень финансируемых мероприятий региональных проектов

(в ред. постановления Правительства Томской области

от 09.07.2026 N 60п)

| Наименование регионального проекта/ мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе за счет средств: |  |  |  | Участник мероприятия | Показатели мероприятий регионального проекта, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| #### Наименование направления проектной деятельности "Жилье и городская среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Региональный проект "Чистая вода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта 1 "Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Томской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения" | всего | 50462,4 | 48948,6 | 1210,6 | 303,2 | 0,0 | X | X | X |
| Мероприятие 1. Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское Первомайского сельского поселения Томской области. Реконструкция водоводов системы водоснабжения с. Первомайское Первомайского сельского поселения Томской области | всего | 50462,4 | 48948,6 | 1210,6 | 303,2 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2024 год | 50462,4 | 48948,6 | 1210,6 | 303,2 | 0,0 |  | Доля населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %/количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, ед. | 0,06/1 |
| Результат регионального проекта 2 "Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества" | всего | 13637,4 | 0,0 | 11441,4 | 2196,0 | 0,0 | X | X | X |
| Мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества | всего | 13637,4 | 0,0 | 1141,4 | 2196,0 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2024 год | 13637,4 | 0,0 | 11441,4 | 2196,0 | 0,0 |  | Количество станций подготовки питьевой воды, прошедших техническое обслуживание, ед. | 141 |
| Итого региональный проект "Чистая вода" | всего | 64099,8 | 48948,6 | 12652,0 | 2499,2 | 0,0 | X | X | X |
|  | 2024 год | 64099,8 | 48948,6 | 12652,0 | 2499,2 | 0,0 |  | X | X |
| #### Наименование направления проектной деятельности "Инфраструктура для жизни" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результат регионального проекта 1 "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом" | всего | 663292,7 | 305131,9 | 129567,1 | 35360,4 | 193233,3 | X | X | X |
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 8 по ул. Беринга от тепловой камеры 826-3 в сторону тепловой камеры 823/8 | всего | 118805,4 | 77223,5 | 33265,5 | 8316,4 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 118805,4 | 77223,5 | 33265,5 | 8316,4 | 0,0 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | 997,33/ 17740 |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 2. Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 3 по ул. Кулагина от тепловой камеры 309 до тепловой камеры 309-10 и от тепловой камеры 310-1 до тепловой камеры 310-11 | всего | 59451,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59451,6 |  | X | X |
|  | 2025 год | 59451,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59451,6 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | 1324,8/ 5910 |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 3. Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 11С от тепловой камеры 8Б-09-5 до тепловой камеры 11 - 13, расположенной по ул. Иркутский тр., 134т в г. Томске | всего | 177339,8 | 114886,7 | 50037,0 | 12416,1 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 177339,8 | 114886,7 | 50037,0 | 12416,1 | 0,0 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | 2093,35/ 5193 |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 4. Строительство участка квартальной тепловой сети 6В от тепловой камеры У-С25А (101) до тепловой сети по адресу: улица Большая Подгорная, дом 159А | всего | 12991,4 | 8421,9 | 3427,1 | 1142,4 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 12991,4 | 8421,9 | 3427,1 | 1142,4 | 0,0 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | 510,58/ 155 |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 5. Реконструкция водопроводной линии от ул. Пушкина по пер. Переездному, пер. Осеннему, ул. Транспортной, пер. Паровозному, пер. Железнодорожному до пер. Путевого | всего | 126908,4 | 82490,4 | 33313,5 | 11104,5 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 126908,4 | 82490,4 | 33313,5 | 11104,5 | 0,0 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, ед./численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | 1587,7/ 1/ 30140 |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 6. Реконструкция водопроводной линии по пр. Ленина от ул. Трудовой до ул. Нижне-Луговой | всего | 23915,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23915,9 |  | X | X |
|  | 2025 год | 23915,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23915,9 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | 652,8/ 3787 |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 7. Водоводы неочищенной воды и водопровод для собственных нужд водозабора N 2, расположенные по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 22, сооружение N 1в (инв. N 101032700) | всего | 25365,4 | 16417,9 | 7158,0 | 1789,5 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 12732,6 | 8276,2 | 3565,1 | 891,3 | 0,0 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | 636/- |
|  | 2026 год | 12632,8 | 8141,7 | 3592,9 | 898,2 | 0,0 |  |  | 1289/ 26629 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 8. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 1: "Водопроводная линия по ул. Автодорога, 2/2" | всего | 749,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 749,8 |  | X | X |
|  | 2025 год | 749,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 749,8 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | 200/100 |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 9. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 2: "Водопроводная линия по ул. Крупской, 22" | всего | 1077,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1077,6 |  | X | X |
|  | 2025 год | 1077,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1077,6 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | 120/1893 |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 10. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 3: "Водопроводная линия по ул. Крупской, 18" | всего | 914,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 914,4 |  | X | X |
|  | 2025 год | 914,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 914,4 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | 123,27/ 2168 |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 11. Капитальный ремонт теплотрассы от тепловой камеры ТК-438 до тепловой камеры ТК-438-9 | всего | 107124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107124,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 107124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107124,0 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | 1028,2/ 2562 |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 12. Капитальный ремонт магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Мира от т. А у КНС-1 до ТК-11-ТК-10 у ограждения здания ул. Мира, 8, по адресу: Томская область, г. Стрежевой | всего | 21281,8 | 13833,2 | 5958,9 | 1489,7 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 21281,8 | 13833,2 | 5958,9 | 1489,7 | 0,0 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | 700/2001 |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Результат регионального проекта 2 "На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения завершены мероприятия по концессионным соглашениям или капитальному ремонту" | всего | 2388694,6 | 1291636,4 | 559153,9 | 139788,6 | 398115,7 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 13. Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 11С от тепловой камеры 8Б-23-14 до тепловой камеры 8Б-23-16 и от узла 8Б-13 до тепловой камеры 8Б-13-1 | всего | 59635,8 | 38617,4 | 16814,8 | 4203,6 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 59635,8 | 38617,4 | 16814,8 | 4203,6 | 0,0 |  |  | 432,1/ 1622 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 14. Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали 1 от тепловой камеры 128-17-2 до тепловой камеры ТК-128-17-26 | всего | 96726,8 | 62338,8 | 27510,4 | 6877,6 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 96726,8 | 62338,8 | 27510,4 | 6877,6 | 0,0 |  |  | 669,4/605 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 15. Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 11ЮГ от тепловой камеры 11-49-5 до узла 11Юг_243 и от тепловой камеры 11-46-7-7 до тепловой камеры 11-46-7-11 | всего | 90324,8 | 58711,1 | 25290,9 | 6322,8 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 90324,8 | 58711,1 | 25290,9 | 6322,8 | 0,0 |  |  | 712/3076 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 16. Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Сибирская от ул. Киевская до ул. Жуковского | всего | 70731,4 | 45975,3 | 19804,8 | 4951,3 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 70731,4 | 45975,3 | 19804,8 | 4951,3 | 0,0 |  |  | 1585/9150 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 17. Наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: г. Северск, 2-я Южная тепломагистраль от тп-4 до кол. 9 (к-6), ул. Лесная, 21а, сооружение N 475 тм (инв. N 10103428), ТП-3 по ул. Северная автодорога, 1/2 | всего | 17265,8 | 11127,6 | 4910,6 | 1227,6 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 17265,8 | 11127,6 | 4910,6 | 1227,6 | 0,0 |  |  | 31,98/ 22437 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 18. Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. С.Лазо от ул. Суворова до ул. Беринга | всего | 53760,4 | 33548,9 | 16169,2 | 4042,3 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 53760,4 | 33548,9 | 16169,2 | 4042,3 | 0,0 |  |  | 1195/1720 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 19. Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения по ул. Колтогорская от "места остановки - разворота рейсового автобуса" ТК-240 - ТК-241 до въезда на ул. Осенняя по адресу: Томская обл. г. Стрежевой, мкр. Новый | всего | 25749,0 | 16736,7 | 7209,8 | 1802,5 | 0,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 4945,3 | 3214,4 | 1384,7 | 346,2 | 0,0 |  |  | 100/- |
|  | 2027 год | 20803,7 | 13522,3 | 5825,1 | 1456,3 | 0,0 |  |  | 1416/909 |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 20. Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 8 по улице Северный городок | всего | 55809,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55809,0 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 55809,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55809,0 |  |  | 1462/1171 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 21. Реконструкция участков водовода по ул. Б.Подгорная от пер. Н.Островского до пер. Совпартшкольного (1 этап) | всего | 18544,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18544,1 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 18544,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18544,1 |  |  | 513/4300 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 22. Замена арматуры: наружные инженерные сети теплоснабжения по адресу: 3-я Южная тепломагистраль от УТ-5 до УТ-6, Северная автодорога, 8, сооружение N 1 тм (инв. N 10103480), УТ-6 3ЮТМ кв. 17, ул. Солнечная, 18 | всего | 4551,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4551,2 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка тепловой сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4551,2 |  |  | -/17250 |
|  | 2027 год | 4551,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 23. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 4: "Водопроводная линия от ВК 27/22 до ВК 32/22 и от ВК 32/22 до ВК 33/22" по ул. Курчатова, 1/1 | всего | 624,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,6 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 624,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,6 |  |  | 126/2094 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 24. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 5: "Водопроводная линия от ВК 161/10 до ВК 163/10" по ул. Победы, 1 | всего | 361,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,9 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 361,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,9 |  |  | 73/1598 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 25. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 6: "Водопроводная линия от ВК 2/12 до ВК 5/12" по ул. Северная автодорога, 16 | всего | 376,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,8 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 376,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,8 |  |  | 76/2635 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 26. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 7: "Водопроводная линия от ВК 4/6 до ВК 6/6" по ул. Транспортная, 75 | всего | 495,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,8 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 495,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,8 |  |  | 100/311 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 27. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 8: "Водопроводная линия от ВК 2/36 до ВК 7/34" по ул. Советская, 19 | всего | 356,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,9 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 356,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,9 |  |  | 72/1911 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 28. Капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в г. Северске - Этап 9: "Водопроводная линия от ВК 1/28 до ВК 2/28" по ул. Транспортная, 72 | всего | 84,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Протяженность участка водопроводной сети, м/численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 84,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,3 |  |  | 17/22 |
|  | 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2028 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
| Мероприятие 29. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | всего | 1880663,2 | 1016438,9 | 437850,5 | 109462,7 | 316911,1 |  | X | X |
|  | 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, ед./численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел. | - |
|  | 2026 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |
|  | 2027 год | 756797,0 | 407678,0 | 175615,1 | 43903,8 | 129600,1 |  |  | -/20000 |
|  | 2028 год | 1123866,2 | 608760,9 | 262235,4 | 65558,9 | 187311,0 |  |  | -/20000 |
| Итого региональный проект 2 "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | всего | 1928121,1 | 988007,4 | 426485,6 | 109590,1 | 404038,0 | X | X | X |
|  | 2025 год | 663292,7 | 305131,9 | 129567,1 | 35360,4 | 193233,3 |  | X | X |
|  | 2026 год | 487227,7 | 261675,2 | 115478,3 | 28869,6 | 81204,6 |  | X | X |
|  | 2027 год | 777600,7 | 421200,3 | 181440,2 | 45360,1 | 129600,1 |  | X | X |
|  | 2028 год | 1123866,2 | 608760,9 | 262235,4 | 65558,9 | 187311,0 |  | X | X |

## Обеспечивающая подпрограмма

Утратила силу с 1 января 2024 года. - Постановление Администрации Томской области от 20.10.2023 N 488а.

## Комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации

государственных функций и полномочий исполнительных органов

Томской области

(введен постановлением Администрации Томской области

от 20.10.2023 N 488а)

### Таблица 1

Финансовое обеспечение деятельности ответственного

исполнителя (соисполнителя, участника) государственной

программы, ответственного за региональный проект

(в ред. постановления Правительства Томской области

от 09.07.2026 N 60п)

| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника, ответственного за региональный проект | Распределение объема финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ответственный исполнитель: Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 367011,7 | 62644,7 | 76569,8 | 75988,2 | 75904,5 | 75904,5 |
| Соисполнитель: Департамент тарифного регулирования Томской области | 285783,9 | 0,0 | 71441,9 | 72780,4 | 70780,8 | 70780,8 |
| Итого объем финансирования по комплексу процессных мероприятий, тыс. руб. | 652795,6 | 62644,7 | 148011,7 | 148768,6 | 146685,3 | 146685,3 |

### Таблица 2

Информация о мерах государственного регулирования

| N п/п | Наименование меры (бюджетные, тарифные, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Иные | Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий по соблюдению гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, иными предпринимателями обязательных требований, установленных пунктом 7 Общих требований к организации и осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 N 1670 | 2024 - 2028 годы | Предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в МКД, формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление МКД, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, а также требований энергетической эффективности и оснащенности помещений МКД и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |

### Таблица 3

Информация о налоговых расходах

| N п/п | Наименование налоговой льготы | Цель предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для налогоплательщиков | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/регионального проекта) | Срок действия налоговой льготы | Куратор налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Освобождение от уплаты налога на имущество организаций газораспределительных организаций, осуществляющих транспортирование и распределение газообразного топлива для обеспечения коммунально-бытовых нужд и включенных в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, в отношении недвижимого имущества, соответствующего определенным техническим характеристикам | Освобождение от уплаты налога на имущество организаций газораспределительных организаций, осуществляющих транспортирование и распределение газообразного топлива для обеспечения коммунально-бытовых нужд и включенных в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, в отношении недвижимого имущества, соответствующего определенным техническим характеристикам | Уровень газификации природным газом жилого фонда Томской области, подлежащего газификации, % | 2024 - 2028 годы | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| (в ред. постановлений Администрации Томской области от 19.07.2024 N 283а, от 09.02.2026 N 44а) |  |  |  |  |  |
| 2. | Освобождение от уплаты налога на имущество организаций - в отношении объектов распределения газа, построенных и введенных в эксплуатацию в рамках реализации программ газификации населенных пунктов Томской области | Организации - в отношении объектов распределения газа межпоселкового значения | Уровень газификации природным газом жилого фонда Томской области, подлежащего газификации, % | 2024 - 2028 годы | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| (в ред. постановлений Администрации Томской области от 19.07.2024 N 283а, от 09.02.2026 N 44а) |  |  |  |  |  |
| 3. | Освобождение от уплаты налога на имущество организаций-концессионеров, реализующих инвестиционные проекты в регулируемых сферах деятельности по обеспечению тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения, водоотведения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в отношении имущества, переданного концессионеру и (или) созданного (реконструированного) им в соответствии с концессионным соглашением | Организации-концессионеры, реализующие инвестиционные проекты в регулируемых сферах деятельности по обеспечению тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения, водоотведения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, ед. | 2024 - 2028 годы | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| (в ред. постановлений Администрации Томской области от 19.07.2024 N 283а, от 09.02.2026 N 44а) |  |  |  |  |  |

### Таблица 4

Информация о мерах правового регулирования

| N п/п | Наименование планируемого к разработке правового акта | Краткое содержание планируемого к разработке правового акта | Срок разработки | Ответственный за разработку правового акта | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/регионального проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения надежности и эффективности работы жилищно-коммунального комплекса Томской области | Повышение подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и органов муниципальной власти, общественных организаций. Повышение эффективности работы управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО). Обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ. Повышение правовой грамотности населения, информированности собственников в части своих жилищных прав, снижение социальной напряженности. Повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников жилья. Обеспечение условий реализации требований федерального законодательства в части лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - МКД). Обеспечение проведения капитальных ремонтов МКД. Создание актуальной информационной базы о РСО. Обеспечение контроля сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. Повышение качества коммунальных услуг, безопасности и качества жизни населения. Поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии. Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов | ежегодно | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| 2. | Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области | Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области, приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области | ежегодно | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Влияет на динамику улучшения качества питьевой воды и надежности поставки коммунальных услуг. В том числе влияет на уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации |
| (в ред. постановления Администрации Томской области от 19.07.2024 N 283а) |  |  |  |  |  |

### Таблица 5

Информация об иных мероприятиях и мерах, обеспечивающих

реализацию государственной программы и ее подпрограмм,

региональных проектов

| N п/п | Наименование мероприятия/меры | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы/регионального проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация государственной политики и регулирование отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в пределах компетенции Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Постоянно | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Томской области | Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| 2. | Осуществление государственного жилищного надзора на территории Томской области | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Постоянно | Повышение эффективности работы управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций | Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| 3. | Осуществление лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Постоянно | Повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников жилья | Доля обращений и жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг в общем количестве обращений граждан в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| 4. | Обеспечение подготовки Томской области к прохождению отопительного сезона (Организация работы Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период; взаимодействие с органами Ростехнадзора по вопросам подготовки и прохождения ОЗП) | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Постоянно | Снижение количества аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 5. | Развитие механизма эксплуатации коммунальных систем на основе концессии | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | По мере необходимости | Переход от договоров аренды к концессионным соглашениям, подготовка и реализация инвестиционных проектов | Объем привлеченных частных инвестиций к реализации проектов модернизации |
| 6. | Мониторинг состояния коммунальной сферы | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Постоянно | Аналитическая информация состояния объектов ЖКХ, задолженности предприятий и потребителей | Объем привлеченных частных инвестиций к реализации проектов модернизации |
| 7. | Решение оперативных задач с целью обеспечения устойчивой работы объектов коммунального комплекса | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Постоянно | Обеспечение надежной и бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
| 8. | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в рамках регионального проекта "Чистая вода" | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 2020 - 2024 годы | Повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Обеспечение населения Томской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к концу 2024 года до 94,1%, доли городского населения до 100% |
| 9. | Проведение выездных осмотров по соблюдению органами местного самоуправления, юридическими лицами графика производства работ на объектах | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | По мере необходимости | Достижение запланированных значений показателей цели государственной программы | В том числе влияет на уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации |
| (в ред. постановления Администрации Томской области от 19.07.2024 N 283а) |  |  |  |  |  |
| 10. | Формирование отчетов о ходе реализации государственной программы | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Ежеквартально | Достижение запланированных значений показателей цели государственной программы | Выполнение запланированных значений показателей государственной программы |
| (в ред. постановления Администрации Томской области от 19.07.2024 N 283а) |  |  |  |  |  |
| 11. | Проведение обучающего семинара с органами местного самоуправления по подготовке бюджетных заявок | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Ежегодно | Проведение отбора объектов муниципальной собственности на включение в государственную программу в установленные сроки | В том числе влияет на принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства |
| (в ред. постановления Администрации Томской области от 19.07.2024 N 283а) |  |  |  |  |  |

## Аналитические (сквозные) показатели

социально-экономического развития Томской области

и обеспечения безопасности Томской области в рамках

государственной программы Томской области

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 24.04.2024 N 154а)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год (прогнозный период) | 2028 год (прогнозный период) |  |  |
| 1. | Качество городской среды | % | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Распоряжение Губернатора Томской области от 17.08.2023 N 235-р "О реализации некоторых положений Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Департамент архитектуры и строительства Томской области |

## Приложение N 1

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЦЕЛЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 20.03.2020 N 116а, от 31.03.2021 N 120а, от 24.04.2024 N 154а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (далее - Субсидии).

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

Целевым назначением Субсидии являются расходы на проведение модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

2. Субсидии распределяются в соответствии с Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, методикой расчета Субсидий согласно пункту 7 настоящего Порядка.

3. Субсидии перечисляются местным бюджетам Томской области в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

4. Критериями отбора муниципальных образований Томской области для предоставления Субсидий являются:

1) наличие в собственности муниципального образования объектов систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых для предоставления коммунальных ресурсов населению и учреждениям социальной сферы, строительство или реконструкцию которых планируется производить с участием средств Субсидии из областного бюджета;

2) наличие утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления муниципального образования Томской области программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - муниципальная программа).

5. Условиями предоставления Субсидии являются:

1) наличие в местном бюджете в году предоставления Субсидии (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

2) наличие в отношении объекта капитального строительства муниципальной собственности или объекта недвижимого имущества (далее - Объект) утвержденного Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), о предоставлении субсидий областным бюджетным или автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и об определении объектов муниципальной собственности для предоставления субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

3) наличие правового акта муниципального образования Томской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Томской области на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области;

4) наличие муниципальной программы, включающей мероприятие, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия;

5) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета Субсидий бюджету муниципального образования Томской области (далее - Соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования Томской области по финансированию расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Департамента финансов Томской области. Соглашение заключается на срок, соответствующий сроку доведения лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидий.

6. Показателем результата использования Субсидии (далее - показатель результата) является: количество построенных (приобретенных, реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, единиц.

Значение показателя результата устанавливается в Соглашении.

(п. 6 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

7. Методика расчета Субсидий:

Объем Субсидий бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci) определяется по следующей формуле:

Bj - стоимость реализации на территории i-го муниципального образования Томской области j-го инвестиционного проекта в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства или заключением о стоимости объектов недвижимого имущества, прошедшего отбор в соответствии с Правилами принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (приложение N 1 к Порядку принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации");

Дj - предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования Томской области на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденный распоряжением Администрации Томской области.

В случае получения средств из федерального бюджета объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Томской области (Ci) определяется по следующей формуле:

Ci = (Bj - ФБj) x Дj, где:

ФБj - объем средств федерального бюджета на реализацию на территории i-го муниципального образования Томской области j-го инвестиционного проекта.

Общий объем Субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области (S) определяется как сумма субсидий местным бюджетам:

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

8. Для получения Субсидии муниципальное образование Томской области представляет в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее - Департамент) заявку о перечислении средств Субсидии с приложением копий документов, подтверждающих выполнение работ (приобретение объекта, оказание услуг, в том числе отдельных этапов работ), в том числе:

1) муниципальные контракты;

2) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (в случае строительства/реконструкции Объекта);

3) справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (в случае строительства/реконструкции Объекта);

4) акты приема-передачи (в случае приобретения Объекта);

5) платежные поручения, подтверждающие перечисление средств местного бюджета.

(п. 8 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

9. Внесение изменений в распределение объемов Субсидий между муниципальными образованиями Томской области в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись Департамента без внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период осуществляется в следующих случаях:

1) изменение исходных показателей, используемых для расчета объема Субсидий;

2) высвобождение средств Субсидии в связи с экономией, сложившейся у муниципальных образований по итогам осуществления закупок, отказом муниципальных образований от получения Субсидий и (или) отсутствием у муниципального образования потребности в Субсидии (полностью или частично).

После внесения изменений в бюджетную роспись Департамент вносит соответствующие изменения в Соглашение.

(п. 9 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

10. Высвобождающиеся средства перераспределяются между муниципальными образованиями Томской области, соответствующими критериям отбора, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, в соответствии с учетом заявленной муниципальными образованиями потребности (дополнительной потребности) в Субсидии или на основании письменных обращений органов местного самоуправления муниципальных образований.

(п. 10 введен постановлением Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

11. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результата в году, следующем за годом предоставления Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидии - размер Субсидии, предоставленной получателю Субсидии в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = 1 - T / S, где:

Ti - фактически достигнутое значение показателя результата на отчетную дату;

Si - плановое значение показателя результата, установленное Соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, используется только положительное значение коэффициента возврата Субсидии.

(п. 11 введен постановлением Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

12. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений, целевое использование и соблюдение условий предоставления Субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

(п. 12 введен постановлением Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

13. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления Субсидий и иных обязательств, предусмотренных Соглашением.

(п. 13 введен постановлением Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

## Приложение N 2

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ К БЕЗАВАРИЙНОМУ

ПРОХОЖДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 03.03.2025 N 86а, от 09.02.2026 N 44а, постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок определяет цели, правила и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в рамках ведомственного проекта "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (далее - Субсидия).

Целевым назначением Субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской области (далее - муниципальные образования), возникающих при реализации мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона.

2. Распределение средств Субсидии муниципальным образованиям осуществляется в пределах общего объема, утверждаемого законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью областного бюджета). Распределение Субсидии утверждается распоряжением Администрации Томской области на основании решения областной Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимние периоды (далее - Комиссия) в соответствии с результатами конкурсного отбора муниципальных образований.

3. Конкурсный отбор муниципальных образований осуществляется в соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора муниципальных образований Томской области, утверждаемым распоряжением Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее - Положение, Департамент), и с требованиями настоящего Порядка.

Конкурсный отбор муниципальных образований осуществляется на основании утвержденной распоряжением Департамента методики балльной оценки мероприятий по проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (далее - Мероприятия) по критериям, характеризующим:

1) необходимость осуществления Мероприятия для исполнения предписаний, представлений контрольных (надзорных) органов;

2) необходимость осуществления Мероприятия для исполнения вступивших в силу судебных актов;

3) необходимость осуществления Мероприятия для реализации инвестиционного проекта;

4) наличие потребителей коммунальных услуг, для которых улучшается качество и надежность предоставляемых услуг, в результате осуществления Мероприятия, в том числе:

а) количество человек, которые будут пользоваться результатами реализации Мероприятия;

б) наличие учреждений социальной сферы, которые будут пользоваться результатами реализации Мероприятия;

5) влияние осуществления Мероприятия на обеспечение получения паспорта готовности муниципального образования к прохождению отопительного сезона;

6) осуществление Мероприятия во исполнение обращения муниципального образования, согласованного Губернатором Томской области;

7) осуществление Мероприятия во исполнение обращения(-ий) граждан, проживающих в муниципальном образовании, поступившего(-их) в отношении Мероприятия.

(п. 3 в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п)

4. Условиями конкурсного отбора муниципальных образований являются:

1) представление заявки муниципального образования на получение средств Субсидии в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;

2) наличие в собственности муниципального образования объектов систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых для предоставления коммунальных ресурсов населению и (или) учреждениям социальной сферы, капитальный ремонт которых планируется производить с участием средств Субсидии (далее - Объекты);

3) наличие утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления муниципального образования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

5. Для участия в конкурсном отборе муниципальным образованием с 1 августа года, предшествующего году предоставления Субсидии, но не позднее 30 ноября года, в котором планируются Мероприятия, в Департамент представляется заявка на получение средств Субсидии (далее - Заявка), подписанная Главой муниципального образования или уполномоченным им лицом.

Заявка предоставляется муниципальным образованием в порядке, установленном Положением, и должна отвечать следующим требованиям:

1) Заявка содержит наименование и стоимость реализации Мероприятия;

2) к Заявке прилагаются:

пояснительная записка о необходимости реализации Мероприятия с учетом критериев, предусмотренных подпунктами 1) - 7) пункта 3 настоящего Порядка, и достигаемом социально-экономическом эффекте Мероприятия;

копия положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости Мероприятия, указанного в Заявке, или в случае отсутствия такого заключения гарантийное письмо об обязательстве получения такого заключения в срок не позднее 90 календарных дней со дня согласования Комиссией Мероприятия, указанного в Заявке;

копии документов, подтверждающих право собственности муниципального образования на Объекты, указанные в Заявках, либо подтверждающих постановку таких Объектов на учет как бесхозяйных объектов;

гарантия софинансирования Мероприятий, указанных в Заявках, за счет средств местного бюджета муниципального образования с учетом предельного уровня софинансирования Томской областью объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, установленного в соответствии с таблицей 1;

копии документов, подтверждающих соответствие Заявки критериям, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 5), 6), 7) пункта 3 настоящего Порядка, в случае, если осуществление Мероприятия соответствует указанным критериям.

(в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п)

6. Условиями предоставления Субсидии являются:

1) наличие в году предоставления Субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении Субсидии из областного бюджета местному бюджету (далее - Соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств. Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной Департаментом финансов Томской области;

3) обеспечение проведения строительного контроля в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Методика расчета Субсидии:

Максимальный объем Субсидии бюджету i-го муниципального образования (Ci) определяется по следующей формуле:

Ci = Bi x Дi, где:

Bi - стоимость реализации Мероприятий в i-м муниципальном образовании, в том числе стоимость осуществления строительного контроля при выполнении работ;

Дi - предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, установленный в соответствии с таблицей 1.

При расчете объема Субсидии бюджету i-го муниципального образования (Ci) дробное число округляется в меньшую сторону до целого значения.

Таблица 1

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 09.02.2026 N 44а)

| Наименование муниципального образования Томской области | Предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Александровский муниципальный район Томской области | 83,71 |
| Асиновский муниципальный район Томской области | 87,14 |
| Бакчарский муниципальный район Томской области | 89,19 |
| Верхнекетский муниципальный район Томской области | 89,00 |
| Зырянский муниципальный район Томской области | 89,29 |
| Каргасокский муниципальный район Томской области | 82,38 |
| Кожевниковский муниципальный район Томской области | 88,53 |
| Колпашевский муниципальный район Томской области | 89,48 |
| Кривошеинский муниципальный район Томской области | 88,72 |
| Молчановский муниципальный район Томской области | 88,43 |
| Парабельский муниципальный район Томской области | 82,87 |
| Первомайский муниципальный район Томской области | 88,53 |
| Тегульдетский муниципальный район Томской области | 88,81 |
| Томский муниципальный район Томской области | 84,82 |
| Чаинский муниципальный район Томской области | 89,29 |
| Шегарский муниципальный район Томской области | 87,97 |
| Город Томск | 80,00 |
| Городской округ Стрежевой Томской области | 85,17 |
| муниципальный округ Город Кедровый Томской области | 90,36 |
| городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области | 84,39 |

8. Для предоставления Субсидии муниципальное образование направляет в Департамент заявку о перечислении средств Субсидии с приложением копий документов, подтверждающих соблюдение муниципальным образованием условия предоставления Субсидии, установленного подпунктом 1) пункта 6 настоящего Порядка, а также документов, подтверждающих выполнение работ, осуществление строительного контроля при выполнении работ, в том числе необходимости осуществления авансирования и выполнения отдельных этапов работ, в том числе:

муниципальные контракты/договоры (со всеми приложениями);

акты о приемке выполненных работ, в том числе по форме КС-2 (только в целях подтверждения выполненных работ, отдельных этапов работ)/оказания услуг (только в целях подтверждения оказания услуг);

(в ред. постановления Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а)

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (только в целях подтверждения выполненных работ, отдельных этапов работ);

счет на оплату, выставленный подрядчиком/исполнителем (только в целях необходимости осуществления авансирования выполнения работ/оказания услуг);

платежные поручения, подтверждающие перечисление средств местного бюджета подрядчику/исполнителю.

9. Показателем результата использования Субсидии является количество выполненных Мероприятий, единица.

Значение показателя определяется Соглашением о предоставлении Субсидии.

10. Экономия бюджетных средств, полученная по результатам проведения конкурсных процедур, может быть использована муниципальными образованиями на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, при выполнении следующих условий:

1) представление в Департамент документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;

2) заключение дополнительного соглашения к Соглашению.

11. Внесение изменений в распределение объема Субсидии между муниципальными образованиями в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись Департамента без внесения изменений в закон Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период осуществляется на основании решения Комиссии об утверждении распределения средств областного бюджета на субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение Мероприятий в текущем году и плановом периоде в следующих случаях:

1) изменение исходных показателей, используемых для расчета объема Субсидий;

2) высвобождение средств Субсидии в связи с экономией, сложившейся у муниципальных образований по итогам осуществления закупок, отказом муниципальных образований от получения Субсидий и (или) отсутствием у муниципального образования потребности в Субсидии (полностью или частично).

12. Высвобождающиеся средства перераспределяются между муниципальными образованиями, соответствующими критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, в соответствии с учетом заявленной муниципальными образованиями потребности (дополнительной потребности) в Субсидии, письменных обращений органов местного самоуправления муниципальных образований.

13. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результата в году, следующем за годом предоставления Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидии - размер Субсидии, предоставленной получателю Субсидии в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = 1 - T / S, где:

Ti - фактически достигнутое значение показателя результата на отчетную дату;

Si - плановое значение показателя результата, установленное Соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, используется только положительное значение коэффициента возврата Субсидии.

14. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений, целевое использование и соблюдение условий предоставления Субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

15. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления Субсидий и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

## Приложение N 2.1

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ) ОБЪЕКТОВ

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ВОДА"

Утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а.

## Приложение N 3

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ГАЗИФИКАЦИИ

Утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а.

## Приложение N 4

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ И ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В

СФЕРЕ ГАЗИФИКАЦИИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПО ПЛАНАМ-ГРАФИКАМ

СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а.

## Приложение N 4-1

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗА, СТРОЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПАО "ГАЗПРОМ"

ПО ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации Томской области от 24.01.2023 N 25а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование объекта | Муниципальное образование, на землях которого располагается объект | Протяженность (км) | Год начала строительства | Год окончания строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до с. Тахтамышево, д. Кандинка с отводом на с. Кафтанчиково Томского района Томской области | Томская область, Томский район | 17,738 | 2014 | 2014 |  |
| 2. | Газопровод межпоселковый от ГРС Апрель до п. Апрель, п. Предтеченск, п. Просторный, п. Геологов, ул. Нахимова, г. Томска | Томская область, Томский район, г. Томск | 9,93915 | 2014 | 2015 |  |
| 3. | Газопровод межпоселковый от новой ГРС-1 до распределительных сетей ГРС-1 г. Томска | Томская область, Томский район, окрестности д. Киргизка, г. Томск | 6,43877 | 2014 | 2015 |  |
| 4. | Газопровод межпоселковый от д. Кандинка до с. Курлек с отводом на с. Калтай Томского района Томской области | Томская область, Томский район | 14,79991 | 2014 | 2014 |  |
| 5. | Газопровод-отвод и ГРС Победа Томской области | Кожевниковский район | 0,401 | 2019 | 2021 |  |
| 6. | Газопровод межпоселковый от ГРС Победа до с. Победа Шегарского района | Шегарский район | 8,9469 | 2019 | 2019 |  |
| 7. | Газопровод-отвод и ГРС в районе г. Асино Томской области | Асиновский район | 78,285 | 2018 | 2022 |  |
| 8. | Газопровод межпоселковый от ГРС Итатка до с. Итатка Томского района Томской области | Томский район | 0,7559 | 2019 | 2019 |  |
| 9. | Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до г. Асино с отводом на д. Феоктистовка и ЛПК Асиновского района Томской области | Асиновский район | 11,3862 | 2019 | 2021 |  |
| 10. | Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Семеновка Зырянского района с отводами на д. Победа, с. Больше-Дорохово Асиновского района Томской области | Асиновский район | 28,72795 | 2019 | 2021 |  |
| 11. | Газопровод межпоселковый от с. Семеновка до с. Зырянское с отводами на с. Цыганово, с. Берлинка, п. Причулымский Зырянского района Томской области | Зырянский район | 26,013 | 2019 | 2021 |  |
| 12. | Газопровод межпоселковый от ГРС Асино до с. Первомайское Первомайского района Томской области | Первомайский район | 20,3738 | 2019 | 2020 |  |
| 13. | Газопровод межпоселковый от ПГРП до н.п. Старокусково с отводом на н.п. Новокусково Асиновского района Томской области | Асиновский район | 7,37231 | 2020 | 2021 |  |
| 14. | Комплекс сжижения природного газа на газопроводе-отводе к ГРС "Каргала" | Шегарский район | - | 2021 | 2022 |  |
| 15. | СПХР в с. Бакчар | Бакчарский район | - | 2022 | 2023 |  |
| 16. | СПХР в с. Вороновка | Шегарский район | - | 2021 | 2022 |  |
| 17. | СПХР в с. Подгорное | Чаинский район | - | 2022 | 2023 |  |
| 18. | СПХР в с. Тегульдет | Тегульдетский район | - | 2022 | 2023 |  |
| 19. | СПХР в с. Кожевниково | Кожевниковский район | - | 2022 | 2023 |  |
| 20. | Техническое перевооружение газопровода-отвода и ГРС с. Чернореченский газопровода Парабель - Кузбасс | Томский район | - | 2020 | 2021 |  |
| 21. | Газопровод от ГРС-2 до врезки в газопровод АГРС "АГНКС" - п. Мирный | Томский район | 10,093 | 2022 | 2022 |  |
| 22. | Газопровод межпоселковый от н.п. Большое Протопопово до н.п. Мирный Томского района, с отводом на д. Малое Протопопово | Томский район | 5,4 | 2025 | 2026 |  |
| 23. | Газопровод межпоселковый до н.п. Вялово, Голещихино Парабельского района | Парабельский район | 1,6 | 2025 | 2026 |  |
| 24. | Газопровод межпоселковый от ГРС "Итатка" до с. Александровское Томского района | Томский район | 16,3 | 2025 | 2026 |  |
| 25. | Газопровод межпоселковый от ГРС с-з "Чернореченский" до мкр. Южный и Центральный в с. Кисловка и до объектов Томского студенческого кампуса | г. Томск, Томский район | 12,0 | 2024 | 2025 |  |

## Приложение N 4-2

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, СТРОЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.09.2021 N 1314

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Год окончания строительства | Наименование газораспределительной организации | Стоимость объектов, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод к жилому дому с баней и гаражом, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пархоменко, д. 44 | 18,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 161640,43 |
| 2. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО "Заречное сельское поселение", д. Черная Речка, ул. Советская, 75а | 190,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 586201,40 |
| 3. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Карьерная, 5, 9, 9А | 150,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 511259,21 |
| 4. | Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 55а | 82,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 280916,21 |
| 5. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, д. Большое Протопопово, МКР "Авиатор-2", д. 6 | 10,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 66763,98 |
| 6. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пролетарская, 1 | 197,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 443874,61 |
| 7. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Сибирская, 8 | 140,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 379550,54 |
| 8. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: садоводческое товарищество "Геолог-1", уч. 112а, г. Томск, Томская область | 24,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 235954,68 |
| 9. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. 2-й Академический, 29 | 48,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 203934,35 |
| 10. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 1 | 38,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 195976,84 |
| 11. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 9, земельный участок N 2 | 29,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 158616,08 |
| 12. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Ягодная, 22 | 87,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 267947,23 |
| 13. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Еланская, 83 | 59,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 271268,63 |
| 14. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район, п. Просторный, ул. Благодатная, 48 | 228,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 592674,65 |
| 15. | Газопровод к зданию храма, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Октябрьская, 24 | 10,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 101953,24 |
| 16. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Коларово, Береговая улица, 9 | 31,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 106438,57 |
| 17. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Северный, 1 | 17,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 99637,75 |
| 18. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, Володинское сельское поселение, с. Володино, ул. Советская, 71А | 23,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 102369,05 |
| 19. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Северная, д. 38 | 103,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 295063,40 |
| 20. | Газопровод к нежилому зданию (магазину), расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Светлый, пер. Маленький, 12 | 127,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 399797,12 |
| 21. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Березовая, д. 6 | 42,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 130333,87 |
| 22. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Новая, 14 | 12,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 152727,98 |
| 23. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Степная, 1а | 120,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 360531,08 |
| 24. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Коларово, ул. Набережная, 7 - 2А | 85,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 346713,76 |
| 25. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Ключи, пер. Лесной, 3 | 18,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 134140,62 |
| 26. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Новая, 1, ул. Центральная, 1в, 1г, 1б | 270,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 617534,40 |
| 27. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Корновская, 5, 6, 7, 8, 9, 10, пер. Солнечный, 2 | 278,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 681367,15 |
| 28. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, д. 33а/1 | 48,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 409713,38 |
| 29. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. 2-й Академический, 9б | 24,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 210340,66 |
| 30. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Рабочий, 6 | 124,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 404622,25 |
| 31. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Родниковая, 4 | 11,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 127815,44 |
| 32. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Апрель, ул. Спасская, 31 | 35,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 173777,95 |
| 33. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кольцевая, 19 | 19,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 146016,84 |
| 34. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Кедровая, д. 32 | 32,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 148641,76 |
| 35. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Заречная, 27 | 22,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 146118,97 |
| 36. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 7г | 63,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 216969,86 |
| 37. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Крылова, 14/1 | 39,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 274780,68 |
| 38. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, д. 25 | 7,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 102315,76 |
| 39. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Зеленая, 5а | 8,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 107003,09 |
| 40. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Лесная, 1 | 77,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 212984,05 |
| 41. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 23-г | 104,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 270012,85 |
| 42. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Малиновая, 5 | 19,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 122450,69 |
| 43. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Синий Утес, 62а | 358,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1110435,37 |
| 44. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Вокзальная, 39 | 26,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 151230,96 |
| 45. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Стадионный, 2в | 77,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 239748,05 |
| 46. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, МКР "Авиатор-2", уч. N 4 | 12,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 125543,29 |
| 47. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 59/1 | 51,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 218873,18 |
| 48. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, пер. Школьный, 3 | 99,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 301120,56 |
| 49. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 98а | 20,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 186815,04 |
| 50. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Садовая, 57 | 53,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 221286,86 |
| 51. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Таежный, 8А | 92,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 265202,33 |
| 52. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 6 | 27,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 166654,42 |
| 53. | Газопровод к нежилому зданию (магазин), расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, п. Победа, пер. Дорожный, N 29 | 54,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 214635,74 |
| 54. | Газопровод к нежилому зданию (магазин), расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, д. 7 | 52,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 225134,57 |
| 55. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 9 | 10,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 108822,55 |
| 56. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 2/1 | 122,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 298994,04 |
| 57. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Листопадная, 80 | 15,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 179615,20 |
| 58. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, МКР "Авиатор-1", 31 | 56,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 197971,32 |
| 59. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Жукова, 12 | 19,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 145311,79 |
| 60. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Ново-Логовая, 26а | 77,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 332368,81 |
| 61. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, проезд Васильковый, 7 | 58,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 204350,04 |
| 62. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Зеленая, 2, 4 | 107,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 234280,44 |
| 63. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Кировский район, п. Апрель, ул. Михаила Орлова, 19 | 142,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 325535,74 |
| 64. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Пржевальского, 31 | 26,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 142982,11 |
| 65. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Транспортная, 7 | 11,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 112588,16 |
| 66. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Корновская, 2 | 15,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 111839,52 |
| 67. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Корновская, 4 | 12,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 109865,83 |
| 68. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Фабричная, 83 | 70,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 233935,27 |
| 69. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Пролетарская, 20 - 2а | 21,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 143783,80 |
| 70. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Молодежная, 15 | 30,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 109430,88 |
| 71. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 17/2а | 160,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 395856,84 |
| 72. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 37 | 34,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 134601,01 |
| 73. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 23 | 90,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 235425,22 |
| 74. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул. Петербуржская, 19 | 58,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 209263,56 |
| 75. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 5 | 20,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 118214,62 |
| 76. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Жданова, 25а | 63,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 212425,88 |
| 77. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Центральная, 1а | 21,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 163553,84 |
| 78. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Транспортная, 12, 13, 15, 22, ул. Мичурина, 5 | 146,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 604756,64 |
| 79. | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Ленина, 8 | 18,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 153133,55 |
| 80. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Зеленая, 8а | 9,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 149091,52 |
| 81. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, пер. Библиотечный, д. 15 | 57,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 237309,30 |
| 82. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мичурина, д. 1 | 39,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 188194,14 |
| 83. | Газопровод к жилому дому расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 10 | 68,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 229840,16 |
| 84. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 140 | 34,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 198763,24 |
| 85. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Советская, д. 4а | 13,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 158135,56 |
| 86. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Фабричная, д. 75 | 152,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 406559,34 |
| 87. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Советская, 65а | 16,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 155454,98 |
| 88. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Радиоцентр, 6, СТ "Связист-1", участок 130 | 85,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 260824,86 |
| 89. | Газопровод к нежилому строению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Геологов, ул. Геологов, 13/1, строен. 2 | 32,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 145332,28 |
| 90. | Газопровод к жилому дому, гаражу, бане, хозяйственной постройке, расположенным по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. М.Цветаевой, 8 | 17,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 158395,58 |
| 91. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 12 | 84,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 299900,46 |
| 92. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 8 | 195,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 551079,68 |
| 93. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 21 | 19,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 133997,78 |
| 94. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Красногвардейский, 21 | 13,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 113651,08 |
| 95. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 39 | 6,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 86941,48 |
| 96. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Панфилова, д. 43 | 55,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 201391,13 |
| 97. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пастера, 18 | 125,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 375264,83 |
| 98. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Центральная, 2в | 72,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 246074,44 |
| 99. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, участок 54 | 8,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 106875,85 |
| 100. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Еловая, 9 | 39,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 220567,92 |
| 101. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Фабричная, 48а | 19,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 125307,54 |
| 102. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, проезд Самарский, д. 8 | 14,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 153556,52 |
| 103. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, д. Сухушино, ул. Учебная, д. 24б | 58,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 235539,84 |
| 104. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Солнечная, 7а | 15,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 165007,43 |
| 105. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Перспективная, 18 | 12,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 123622,02 |
| 106. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Перспективная, 20 | 12,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 115460,64 |
| 107. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Снежная, 2 | 25,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 158472,01 |
| 108. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Осенняя, д. 4а | 34,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 218872,32 |
| 109. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Тружеников, 8/1 | 5,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 148871,84 |
| 110. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, с. Тахтамышево, пер. Таежный, 1/1 | 101,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 267257,24 |
| 111. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Больничная, 41 | 33,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 211890,48 |
| 112. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Фабричная, 46 | 17,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 147412,26 |
| 113. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Фабричная, 48 | 21,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 104024,33 |
| 114. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Октябрьский район, п. Светлый, ул. Лучистая, 18 | 22,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 176697,73 |
| 115. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Зеленая, д. 17 | 13,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 116778,42 |
| 116. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Фабричная, 84 | 21,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 124575,49 |
| 117. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 14а | 64,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 228270,52 |
| 118. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Крещенская, 69 | 23,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 155973,08 |
| 119. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Фабричная, 59 | 45,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 180520,97 |
| 120. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Дачная, 5; ул. Дачная, 5, стр. 1 | 32,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 190269,55 |
| 121. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Кольцевая, 1 | 18,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 124056,25 |
| 122. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Зеленая, 31 | 111,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 348937,16 |
| 123. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, п. Мирный, мкр. "Мирный", N 20а, N 20б | 45,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 195581,04 |
| 124. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, 3а | 46,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 233613,48 |
| 125. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 9 - 2б | 105,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 316553,26 |
| 126. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 17 | 13,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 124504,42 |
| 127. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Больничная, 10/2 | 36,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 152001,40 |
| 128. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-й Яблоневый, 13, 18/1 | 53,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 255314,48 |
| 129. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Старикова, 17а | 10,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 125981,35 |
| 130. | Газопровод к земельным участкам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, ДНТ "Эдем", ул. Снежная, 2; Томская область, Томский район, ДНТ "Эдем", ул. Снежная, 4 | 192,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 986451,32 |
| 131. | Газопровод к установке для производства асфальта, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район, в районе с. Чажемто, кадастровый номер земельного участка 70:08:0100047:2 | 792,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2866698,02 |
| 132. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, д. 27/1 | 121,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 888033,85 |
| 133. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Высоцкого, д. 7 | 65,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 751419,29 |
| 134. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Озерная, 58а | 131,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 824376,04 |
| 135. | Газопровод к жилому дому, бане, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, п. Кайдаловка, мкр. Владыкино 2, 14 | 17,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 171015,38 |
| 136. | Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Заводская, 27, стр. 1, 3, 5, 6 | 129,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 893780,88 |
| 137. | Газопровод к магазину, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 1в | 83,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 233415,77 |
| 138. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер. Северный, 1, 3-2, 3А, 3-1, 5а | 217,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 842800,09 |
| 139. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, 16 | 147,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 347066,46 |
| 140. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Солнечная, 3 | 142,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 489877,01 |
| 141. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45г/1, 45и | 66,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 719730,30 |
| 142. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 6, 7, 8, 9; ул. Солнечная, 6 | 282,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 810523,94 |
| 143. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Воробьева, 30, ул. Большакова, 31/1 | 48,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 211177,22 |
| 144. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, 23А, 23/1 | 124,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 298866,05 |
| 145. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Асиновская, 5/5, 5/9, 5/10 | 99,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 292276,57 |
| 146. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Крылова, 18а | 21,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 202579,24 |
| 147. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Южная, д. 38 | 55,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 247711,08 |
| 148. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пер. 1-й Басандайский, 9/1 | 55,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 382725,46 |
| 149. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Тютчева, 20 | 20,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 159361,87 |
| 150. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Добровидова, 57/1 | 37,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 195447,04 |
| 151. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Георгиевский, 7 | 84,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 279475,55 |
| 152. | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ново-Трактовая, 23 | 29,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 127246,81 |
| 153. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Новая, 4 | 11,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 119371,22 |
| 154. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Пролетарская, 22 | 140,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 360230,81 |
| 155. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Весенняя, д. 12 | 22,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 120491,35 |
| 156. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Водяной, 2 | 27,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 156901,28 |
| 157. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 25 | 104,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 395216,26 |
| 158. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 8 | 119,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 370156,42 |
| 159. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, 23 | 15,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 104644,26 |
| 160. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Светлая, 43 | 25,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 177905,22 |
| 161. | Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Кооперативная, 15в | 168,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 527944,07 |
| 162. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 21А | 14,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 156315,72 |
| 163. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Энтузиастов, 30/2 | 115,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 282926,70 |
| 164. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 3-я Заречная, 42 | 60,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 216716,82 |
| 165. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, д. 26, кв. 1 | 23,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 128012,10 |
| 166. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Просторный, ул. Бархатная, 34 | 26,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 147569,66 |
| 167. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Верхняя, 4 | 15,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 123531,34 |
| 168. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Таежный, 12 | 17,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 130597,56 |
| 169. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, д. 33/3 | 12,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 141583,00 |
| 170. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Черная Речка, ул. Советская, 20 | 27,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 142004,30 |
| 171. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Транспортная, 1 | 11,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 135883,02 |
| 172. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Кучина, 46/1 | 24,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 165451,97 |
| 173. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Северная, 19 | 121,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 348280,15 |
| 174. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Производственный, 2 | 22,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 157339,40 |
| 175. | Газопровод к нежилому зданию (гаражу), расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Школьная, 13 | 20,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 149522,28 |
| 176. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Путевая, 9 | 12,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 127836,38 |
| 177. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Зеленая, 20 | 120,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 350539,24 |
| 178. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Молодежная, 15 | 31,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 178017,31 |
| 179. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Колхозная, 19 | 16,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 150389,05 |
| 180. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Торфяников, д. 20 | 10,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 147391,03 |
| 181. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 15 | 24,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 143143,33 |
| 182. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Овражная, 1 | 100,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 287741,72 |
| 183. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 5б | 29,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 190512,98 |
| 184. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Раздольная, 4 | 18,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 159633,12 |
| 185. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Толмачево, ул. Полевая, 26 | 6,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 141383,58 |
| 186. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Толмачево, ул. Раздольная, 29 | 108,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 353184,58 |
| 187. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Южная, д. 37а/2 | 47,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 206354,51 |
| 188. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Степная 5-я, д. 25 | 39,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 173698,91 |
| 189. | Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 5б | 10,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 122917,80 |
| 190. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Рыкуна, д. 8 | 54,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 218631,12 |
| 191. | Газопровод к зданию (строению) нежилому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, 1а | 52,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 204489,72 |
| 192. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 24 | 50,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 202976,53 |
| 193. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, д. 102 | 12,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 115902,54 |
| 194. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 6/1 | 33,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 158148,88 |
| 195. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Герасимовская, д. 109 | 15,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 136492,81 |
| 196. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Сибирская, 2 | 61,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 232997,60 |
| 197. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 126 | 15,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 123006,64 |
| 198. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, с. Корнилово, ул. Транспортная, 9 | 12,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 144520,80 |
| 199. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Комарова | 73,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 231568,01 |
| 200. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, проезд Казанский, 16а | 64,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 223889,74 |
| 201. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Рабочая, д. 7 | 21,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 139532,41 |
| 202. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Сплавная, 12а | 45,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 184801,73 |
| 203. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, д. 2 | 16,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 154521,26 |
| 204. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, д. 17 | 18,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 109283,95 |
| 205. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Путевая, 7 | 13,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 146890,81 |
| 206. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, д. 115 | 116,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 299492,48 |
| 207. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с.т. "Геолог-2", уч. 163а | 8,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 120228,91 |
| 208. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 45, пом. 1, 2 | 34,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 204080,76 |
| 209. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Лесная, 2 | 98,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 335728,58 |
| 210. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5 | 18,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 161605,40 |
| 211. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Гагарина, д. 7 | 68,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 227576,39 |
| 212. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Мирный, МКР "Мирный", ул. Лазурная, 20 | 24,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 202463,28 |
| 213. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Заварзино - Радиостанция, 2в | 41,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 200017,09 |
| 214. | Газопровод к нежилому зданию (гаражу), расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Пролетарская, 14/а, строение 13 | 56,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 227326,39 |
| 215. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 6 | 120,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 311630,38 |
| 216. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Октябрьская, 71А | 58,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 219971,34 |
| 217. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Пионерская, д. 12, кв. 1 | 17,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 148889,32 |
| 218. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Советская, 2в | 15,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 138362,21 |
| 219. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Майская, 25 | 23,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 153052,85 |
| 220. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-й Яблоневый, 13, пер. 2-й Яблоневый, 1, 2, 2/1, 3, 4, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 14, 18, пер. 3-й Яблоневый, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 921,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 3655301,04 |
| 221. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Михайловская, 4а, 6, 8, 8а, 9 | 360,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 893077,15 |
| 222. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, пер. Школьный, 5, 7, 9, 11 | 124,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 318543,43 |
| 223. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 37з | 118,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 815359,90 |
| 224. | Газопровод к нежилым и жилым помещениям, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, п. Геологов, ул. Геологов, 9б | 18,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 189359,70 |
| 225. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, г. Томск, ул. Баратынского, 20 | 12,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 143602,04 |
| 226. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Молодежная, 7-1 | 30,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 199638,11 |
| 227. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Водопроводная, 3 | 16,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 175739,35 |
| 228. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Комсомольская, 54 | 17,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 105354,56 |
| 229. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Архимеда, 11 | 48,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 206636,45 |
| 230. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Заварзино, ул. Мостовая, д. 5а | 12,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 145800,79 |
| 231. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Садовый, 3-1/1 | 50,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 167086,70 |
| 232. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Некрасова, 1-1 | 17,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 142307,57 |
| 233. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Гагарина, 2 | 24,50 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 131793,42 |
| 234. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Приветливая, 35 | 61,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1295600,76 |
| 235. | Газопровод к жилому дому с подсобными постройками, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Синий Утес | 68,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1204355,46 |
| 236. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, мкр. Авиатор-2, ул. Арбатская, 21, 29 | 176,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 428229,88 |
| 237. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Высокая, 4 | 52,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 237678,31 |
| 238. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Зеленая, 30 | 22,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 156840,55 |
| 239. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кооперативная, 3 | 47,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 190959,85 |
| 240. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Степановская, 48/4 | 111,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 287865,82 |
| 241. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Новая, 30/1 | 55,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 228336,90 |
| 242. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, 134 | 27,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 143811,83 |
| 243. | Газопровод к нежилому строению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, микрорайон Юбилейный, 8/2 | 64,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 217339,82 |
| 244. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Заречная, 36а | 22,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 137463,90 |
| 245. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Трактовая, 2б | 77,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 253420,51 |
| 246. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Ново-Логовая, д. 3/1, ул. Больничная, 24/1, 24/2 | 111,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 319214,99 |
| 247. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, д. 63е | 10,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 137956,24 |
| 248. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, окр. п. Мирный, с.т. "Мирное", ул. Еловая, 10, 11, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29 | 411,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1200821,93 |
| 249. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Рассвет, ул. Строителей, д. 31 | 56,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 244389,06 |
| 250. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, район Кировский, ул. Старо-Трактовая, 50в | 48,00 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 226280,46 |
| 251. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Степная, 20, земельный участок N 1 | 23,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 156931,98 |
| 252. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Молодежная, 41 | 18,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 141707,33 |
| 253. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Транспортная, 11 | 52,70 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 235644,74 |
| 254. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-й Яблоневый, д. 1/1 | 14,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 131417,70 |
| 255. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-й Яблоневый, 15 | 10,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 128023,15 |
| 256. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-й Яблоневый, 5 | 10,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 120180,18 |
| 257. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Транспортная, 11 | 8,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 157146,31 |
| 258. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Транспортная, 11А | 7,90 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 137427,94 |
| 259. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Транспортная, 9А | 12,10 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 147774,88 |
| 260. | Газопровод к магазину, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Ленина, 60 | 51,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 246149,98 |
| 261. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Васюганская, 16 | 142,80 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 345712,46 |
| 262. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Трубачево, ул. Речная, д. 4 | 114,40 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 310473,48 |
| 263. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, д. Поросино, ул. Мира, 5б | 20,30 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 181351,25 |
| 264. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Верхняя, 2 | 9,60 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 140580,37 |
| 265. | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, пр-кт Комсомольский, 64/1, 64/1, стр. 1, 64/1, стр. 2 | 143,20 | 2020 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 847591,57 |
| 266. | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Осенняя, уч. 18 | 39,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 312190,87 |
| 267. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ванина, 2а | 33,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 658989,76 |
| 268. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Калиновая, д. 4, 5 | 188,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1504459,25 |
| 269. | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 13/1, 13/2 | 945,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 2005025,44 |
| 270. | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Пролетарская, 14-А, стр. 7, ул. Пролетарская, 14А/4/1 | 304,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 973306,39 |
| 271. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 3а | 201,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1310301,85 |
| 272. | Газопровод к нежилым помещениям, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Енисейская, д. 33а, бокс 1; пом. 2001 - 2002 | 79,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 617211,23 |
| 273. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Новый, 2, 4, 18 | 762,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1768723,69 |
| 274. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, 7, 7а | 100,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 276422,45 |
| 275. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Тихий, 8 | 8,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 127232,45 |
| 276. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Макаренко, 17, 17а | 123,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 373646,33 |
| 277. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Преображенская, 10 | 89,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 277463,89 |
| 278. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Снежинский, 2 | 50,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 212564,46 |
| 279. | Газопровод к нежилому строению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Косарева, д. 15/3 | 64,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 300672,19 |
| 280. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Нарочанская, 69 | 92,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 260129,60 |
| 281. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Водяной, 7 | 77,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 226275,05 |
| 282. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Стадионная, д. 46-2/1 | 29,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 173292,23 |
| 283. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Земляничный, 4 | 57,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 210280,09 |
| 284. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Северо-Каштачный 2-й, 9 | 80,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 267608,42 |
| 285. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Тенистая, д. 6 | 166,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 501518,16 |
| 286. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 63 | 101,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 353626,16 |
| 287. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Баратынского, 9/1 | 16,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 160710,07 |
| 288. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 21 (номера помещений на поэтажном плане 1001, 1005, 1040, 1049 - 1054, 1058), и жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Баумана, 25 | 144,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 660208,28 |
| 289. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Тургенева, д. 5 | 14,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 156221,11 |
| 290. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, пер. Водяной, 13а | 100,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 283565,71 |
| 291. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул. Карельская, 39 | 158,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 444296,04 |
| 292. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Школьная, 42 | 20,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 165794,78 |
| 293. | Газопровод к нежилому зданию (котельная), расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 7 | 204,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 644065,55 |
| 294. | Газопровод к нежилому зданию (гаражу), расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 9 | 134,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1040516,32 |
| 295. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 7/1 | 46,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 193655,23 |
| 296. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Нарочанская, 71 | 34,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 212333,12 |
| 297. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 1-я Заречная, д. 18 | 26,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 191757,14 |
| 298. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Зеленая, 14-А | 164,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 416848,00 |
| 299. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек, мкр. Северный, 37 | 124,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 350332,64 |
| 300. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Придольная, д. 23 | 75,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 239890,28 |
| 301. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Советская, 65 | 20,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 161366,32 |
| 302. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. п. Светлый, пер. Лазурный, 18 | 21,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 145775,65 |
| 303. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Дзержинского, 20/2 | 46,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 198564,36 |
| 304. | Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, Парабельский район, д. Бугры, ул. Таежная, 21 | 22,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 177929,35 |
| 305. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, мкр. "Радужный", участок 419 | 16,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 136720,39 |
| 306. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Центральная, д. 7 | 139,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 303243,60 |
| 307. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Советская, 1б | 13,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 158034,85 |
| 308. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Нефтяников, 28а | 19,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 167379,54 |
| 309. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Коммунистическая, 24А | 112,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 292502,06 |
| 310. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Березовая | 42,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 176849,33 |
| 311. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Радужная, 1 | 46,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 199118,10 |
| 312. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 68 | 48,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 209044,30 |
| 313. | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресам: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Кирова, 104; 104, строение 2; 104, строение 3 | 96,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 378064,10 |
| 314. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Стадионная, 21-2а | 106,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 304984,98 |
| 315. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, пер. Таежный, д. 1 | 87,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 226043,89 |
| 316. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-й Яблоневый, 19 | 70,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 254441,21 |
| 317. | Газопровод к станции очистки питьевой воды, расположенной по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г | 99,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 288932,98 |
| 318. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Сиреневая, 8а | 48,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 220696,81 |
| 319. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, ул. Цветная, д. 53 | 54,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 237065,03 |
| 320. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 18В | 14,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 151086,10 |
| 321. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Пионерская, 42 | 58,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 228593,27 |
| 322. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Осенняя, 2 | 58,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 236467,07 |
| 323. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-й Яблоневый, 12 | 17,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 151438,34 |
| 324. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Новая, 34 | 5,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 116134,58 |
| 325. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Тенистая, 8а | 85,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 285051,36 |
| 326. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, д. 8 | 13,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 143553,68 |
| 327. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Новый, 4а | 9,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 137495,76 |
| 328. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Тружеников, 6б | 71,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 276648,70 |
| 329. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, 98 | 16,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 140334,83 |
| 330. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Придольная, д. 27 | 87,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 242678,48 |
| 331. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 3-й Яблоневый, 13 | 10,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 146408,42 |
| 332. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 58а, строен. 1 | 108,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 313202,36 |
| 333. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 1/1Г | 144,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 453749,82 |
| 334. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Дорожная, 18 | 31,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 152882,42 |
| 335. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Тютчева, 19а | 29,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 197829,40 |
| 336. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Снежинский, 22 | 39,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 200597,04 |
| 337. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, село Лучаново, ул. Солнечная, 2а/1 | 55,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 241457,52 |
| 338. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Сибирская, 3Б | 16,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 132349,98 |
| 339. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Восточный, 3 | 58,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 218032,09 |
| 340. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-й Яблоневый, 9 | 12,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 132300,59 |
| 341. | Газопровод к нежилым зданиям, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. М.Горького, д. 91, д. 91/1, д. 91, строен. 1, д. 91, строение 4 | 59,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 422870,86 |
| 342. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, 16 | 52,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 202460,23 |
| 343. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, пер. Березовый, 5А | 16,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 159570,52 |
| 344. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, пер. Земляничный, 13 | 6,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 114344,59 |
| 345. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Осенняя, 3 | 138,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 330410,40 |
| 346. | Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Садовая, 2 | 11,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 117199,81 |
| 347. | Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Больничная, 68а | 10,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 122542,51 |
| 348. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, 14а | 20,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 126790,78 |
| 349. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. 60 лет СССР, д. 11 | 115,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 274397,80 |
| 350. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Луговая, 12 | 19,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 142951,93 |
| 351. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Садовая, 54 | 49,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 196408,80 |
| 352. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, д. 99 | 22,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 141870,85 |
| 353. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Заречная, 34б | 22,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 152271,46 |
| 354. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, 17 | 29,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 164601,38 |
| 355. | Газопровод к сооружению - водоразборной скважине, расположенной по адресу: Томская область, Томский район, окр. с. Калтай, участок N 5 | 97,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 239182,92 |
| 356. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Пушкина, 11 | 14,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 140053,75 |
| 357. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, д. 12 | 33,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 149103,35 |
| 358. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Светлый, ул. Лазурная, 32 | 24,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 146357,86 |
| 359. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленинградская, 35а | 24,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 163130,96 |
| 360. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 2-й Яблоневый, д. 16 | 12,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 141776,42 |
| 361. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 69 | 12,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 125715,56 |
| 362. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Родников, д. 14 | 21,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 146200,07 |
| 363. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Жданова, д. 33 | 149,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 341435,05 |
| 364. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Петрово, ул. Радужная, 6 | 18,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 136456,06 |
| 365. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. Солнечная, д. 2, ул. Солнечная, д. 4 | 105,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 308167,48 |
| 366. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, 91 | 23,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 163682,21 |
| 367. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, д. 7/1 | 40,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 171357,47 |
| 368. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, Агрогородок, ул. Центральная, д. 1а | 13,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 163674,78 |
| 369. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Береговая, 21/1 | 9,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 123412,62 |
| 370. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Никольский, 4 | 47,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 130991,46 |
| 371. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Тахтамышево, пер. Майский, 5/1 | 68,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 205326,97 |
| 372. | Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Жуковского, 13/2 | 56,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 450526,63 |
| 373. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 27 | 78,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 800077,94 |
| 374. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Зеленая, 21 | 81,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 244840,20 |
| 375. | Газопровод к торговому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 37 | 126,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 369764,27 |
| 376. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Асиновская, 9/2 | 117,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 330694,03 |
| 377. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Комсомольская, 3 | 127,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 450364,98 |
| 378. | Газопровод к нежилому зданию (гаражный бокс), расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 5/2, пом. 1002 - 1004, а0001 | 41,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 380024,46 |
| 379. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Спасская, 7А | 140,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 346733,42 |
| 380. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ул. Солнечная, 18 | 220,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 669183,89 |
| 381. | Газопровод к нежилому зданию (магазину), расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, 5 | 21,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 183089,08 |
| 382. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Молодежная, 10 | 99,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 267554,18 |
| 383. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Новая, 23 | 80,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 277362,28 |
| 384. | Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Северная, 1 | 29,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 160078,80 |
| 385. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, Юбилейный микрорайон, 73а | 13,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 149617,73 |
| 386. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дорожная, 4/1 | 71,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 254071,73 |
| 387. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, 10 | 35,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 149337,97 |
| 388. | Газопровод к нежилому сооружению, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10/1, стр. 2 | 429,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1452230,28 |
| 389. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Строителей, 21Е | 119,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 869743,73 |
| 390. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, 7/4 | 46,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 593885,94 |
| 391. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 34, кв. 1 | 16,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 168310,90 |
| 392. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Барабинка, пер. Садовый, 42 | 163,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 374860,20 |
| 393. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, д. 9/5 | 38,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 160485,90 |
| 394. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пер. 2-й Басандайский, 11 | 74,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 373510,88 |
| 395. | Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, пер. С.Лазо, 12 | 31,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 200730,24 |
| 396. | Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, 2 | 23,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 148526,12 |
| 397. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Березовая, д. 2/2, стр. 5 | 319,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1400148,68 |
| 398. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. О.Кошевого, 2а | 17,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 142478,38 |
| 399. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, 60А-1 | 59,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 261040,39 |
| 400. | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Ленина, 32, стр. 3, пом. 3 | 39,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 168651,50 |
| 401. | Газопровод к жилому дому, гаражу, бане, расположенным по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Заводская, 6 | 20,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 186658,51 |
| 402. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Кучина, 34а | 62,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 199374,47 |
| 403. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленинградская, д. 1а | 29,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 161854,36 |
| 404. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Черная Речка, ул. Трактовая, д. 10-2в | 37,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 163197,98 |
| 405. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, ул. Цветочная, 17 | 17,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 138054,17 |
| 406. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Титова, д. 4/1 | 29,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 163743,22 |
| 407. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Пролетарская, д. 8, кв. 1 | 5,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 143335,40 |
| 408. | Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, пер. Северный, 18 | 75,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 422604,43 |
| 409. | Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Ю.Гагарина, 8/1 | 130,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 527881,54 |
| 410. | Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 23/2 | 47,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 304677,30 |
| 411. | Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Льва Толстого, 69/4 | 46,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 302001,35 |
| 412. | Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гончарова, 170/13 | 78,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 465769,12 |
| 413. | Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 36/4 | 158,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 605319,43 |
| 414. | Газопровод к нежилому зданию (котельной), расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, п. Причулымский, ул. Свободы, 4а | 17,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 195147,36 |
| 415. | Газопровод к автономным источникам теплоснабжения: многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пастера, 2г, и административному зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Пастера, д. 2в | 128,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 956260,64 |
| 416. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Шахова, д. 11, 13 | 167,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 490634,60 |
| 417. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Некрасова, 2Б | 99,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 286295,00 |
| 418. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, 30 | 32,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 378128,24 |
| 419. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Новый, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Новая, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, ул. Тенистая, 19 | 405,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1239830,75 |
| 420. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, 20а | 193,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 888001,98 |
| 421. | Газопровод к жилому дому, летней кухне, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, д. 7а | 52,30 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 233431,94 |
| 422. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Александра Угрюмова, д. 7/3 | 84,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1178071,76 |
| 423. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Мирный, ул. Дорожная, д. 5а | 45,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 228471,98 |
| 424. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Победы, 36А | 44,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 199146,07 |
| 425. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 31 | 14,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 146672,16 |
| 426. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 23 | 10,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 141722,64 |
| 427. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Полевая, д. 10А | 86,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 268500,05 |
| 428. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Кафтанчиково, пер. Лесной, 9а | 63,80 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 215765,44 |
| 429. | Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Фабричный, 14 | 7,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 148058,44 |
| 430. | Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Фабричный, 28 | 66,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 256194,18 |
| 431. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дзержинского, 2, 2/1 | 162,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 445991,24 |
| 432. | Газопровод к жилому дому, хозяйственной постройке, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, п. Родник, ул. Кедровка, 7 | 18,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 150800,94 |
| 433. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Новая, 4 | 179,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 480442,32 |
| 434. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Надежды, 2-Б | 20,50 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 149930,09 |
| 435. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Демьяна Бедного, 19 | 42,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 201456,46 |
| 436. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. имени Ф.М.Зинченко, д. 10 | 15,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 144035,45 |
| 437. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова, д. 136б | 98,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 282155,69 |
| 438. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Барабинка, ул. Березовая, 2г | 20,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 144004,40 |
| 439. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Лесная, 16а | 35,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 158215,49 |
| 440. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Ягодная, 3 | 34,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 183027,86 |
| 441. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Светлый, пер. Лазурный, 24 | 19,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 147803,12 |
| 442. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, 1/1 | 37,40 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 210326,18 |
| 443. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 9а | 88,10 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 299960,33 |
| 444. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Новая, д. 13, строен. 6 | 108,00 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 374424,26 |
| 445. | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Герасименко, 7д | 78,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 550647,46 |
| 446. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кедровая, д. 20Б | 19,20 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 167207,44 |
| 447. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, Северянка улица, 3а | 86,90 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 262688,46 |
| 448. | Газопровод до ГРПШ, предназначенного для обеспечения газоснабжения земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Бела Куна, 13 | 38,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 803087,87 |
| 449. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, 44 | 89,70 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 271949,30 |
| 450. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, г. Томск, ул. Станиславского, 37, 39 | 128,60 | 2021 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 364357,28 |
| 451. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Луговая, д. 17 | 62,00 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 364534,34 |
| 452. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, с. Богашево, пер. Рабочий, 6/1 | 83,80 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 296158,00 |
| 453. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, п. Геологов, ул. Геологов, 1г | 20,60 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 154883,59 |
| 454. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, 13 | 14,90 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 141851,16 |
| 455. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Асиновская, 5/3 | 187,90 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 513496,02 |
| 456. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Северная, д. 7 | 80,35 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 259664,98 |
| 457. | Газопровод к гаражу, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Толмачево, ул. Светлая, 17 | 13,90 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 152610,74 |
| 458. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 45, строен. 1 | 33,30 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 217210,45 |
| 459. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Песчаный, 13 | 126,40 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 381382,68 |
| 460. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Кирова, д. 88 | 11,50 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 129901,56 |
| 461. | Газопровод к нежилому зданию - предприятию общественного питания, ТО, г. Томск, ул. 3-я Усть-Киргизка, д. 1 | 915,20 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 6832913,98 |
| 462. | Газопровод к бане, расположенной по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 74б | 151,70 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 560925,91 |
| 463. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Снежинский, 24 | 24,60 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 196100,03 |
| 464. | Газопровод к земельному участку: Томская область, г. Томск, ул. Вершинина, 46/9 | 377,30 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 7779841,73 |
| 465. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Макарова, 25 | 24,40 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 180001,69 |
| 466. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 72-2 | 27,20 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 167881,90 |
| 467. | Газопровод к сооружению АЗС, расположенному по адресу: г. Томск, Академический проспект, д. 26 | 61,00 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 279688,04 |
| 468. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, 8б | 15,20 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 177089,17 |
| 469. | Газопровод к нежилым зданиям, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, 80 | 246,20 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1257735,36 |
| 470. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, пер. Комарова, 2 | 149,60 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 441307,43 |
| 471. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 6/7 | 341,50 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 832791,25 |
| 472. | Газопровод к гаражу, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Партизанская, 9/5 | 143,20 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 724624,01 |
| 473. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Крутая, 17 | 136,20 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 593371,09 |
| 474. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Рыбалово, ул. Дружбы, 8А | 189,80 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 598254,58 |
| 475. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Рыкуна, 10-А | 73,50 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 200656,37 |
| 476. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, д. Нащеково, Агрогородок, ул. Солнечная, 14, строен. 1 | 94,30 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 307941,62 |
| 477. | Газопровод к нежилому помещению, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 9/2, пом. 3 | 119,82 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 486997,01 |
| 478. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, микрорайон Наука, ул. Вешняя, 45/4 | 7,40 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 176584,86 |
| 479. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Промышленная, 2б | 25,50 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 167395,67 |
| 480. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Шегарский, д. Оськино, ул. Майская, участок N 1 | 109,40 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 312575,03 |
| 481. | Газопровод к Асиновскому комбикормовому заводу, расположенному по адресу: Томская область, р-н Асиновский, г. Асино, ул. им. Гончарова, д. 1 | 23,30 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 293417,70 |
| 482. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, Юргина улица, 12 | 88,60 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 460106,95 |
| 483. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 79а | 61,98 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1078845,22 |
| 484. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Фестивальный, 2 | 44,10 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 189547,86 |
| 485. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Александра Угрюмова, 8а | 147,20 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 619680,24 |
| 486. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Пастера улица, 2б | 36,90 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 246463,42 |
| 487. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, СТ "Мемориал" (в окр. Приборного завода), уч. N 192 | 6,75 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 131139,28 |
| 488. | Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Томская область, Томск город, Наука микрорайон, Воробьева улица, 54 | 29,10 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 222872,47 |
| 489. | Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Ленинградская, 1а/1 | 72,20 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 296025,52 |
| 490. | Газопровод до земельного участка: Томская область, г. Томск, пос. Светлый, 230в | 72,42 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 633564,88 |
| 491. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, С.Лазо переулок, 7/1 | 95,10 | 2022 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 513548,96 |
| 492. | Газопровод к многофункциональному деловому и обслуживающему зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Клюева, д. 46 | 200,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1331040,00 |
| 493. | Газопровод к производственно-техническому комплексу по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности "Западная Сибирь", расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ ЗАТО Северск, второе участковое лесничество ЗАТО Северск, участок 40/3 | 3600,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 23958720,00 |
| 494. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 97/6 | 150,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 998280,00 |
| 495. | Газопровод к нежилому зданию, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, проезд Вершинина, д. 10/2 | 15,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 99828,00 |
| 496. | Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Шегарский район, Шегарское сельское поселение, с. Мельниково, ул. Московская, 9/1 | 260,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1730352,00 |
| 497. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 4/1 | 110,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 732072,00 |
| 498. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино, ул. им. Д.Фурманова, 149 | 30,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 199656,00 |
| 499. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 13 | 100,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 665520,00 |
| 500. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Комарова, 2а | 20,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 133104,00 |
| 501. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, городской округ ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Ленина, 21а/1 | 200,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1331040,00 |
| 502. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Зональненское сельское поселение, пос. Зональная Станция, кадастровый номер 70:14:0312004:3920 | 20,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 133104,00 |
| 503. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Крылова, 22/2 | 45,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 299484,00 |
| 504. | Газопровод к нежилому зданию и жилому дому (котельная), расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ново-Ачинская, 27, 28 | 700,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 4658640,00 |
| 505. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: обл. Томская, р-н Кривошеинский, с. Кривошеино, ул. Рабочая, 4 | 30,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 199656,00 |
| 506. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Спасское сельское поселение, с. Коларово, ул. Набережная, 5/4 | 55,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 366036,00 |
| 507. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Заводская | 125,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 831900,00 |
| 508. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский муниципальный район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Победы, 30А | 35,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 232932,00 |
| 509. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Кирова, 27 | 160,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1064832,00 |
| 510. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Портовая улица, д. 66, стр. 2 | 195,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1297764,00 |
| 511. | Газопровод к земельному участку, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, д. 9/4 | 40,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 266208,00 |
| 512. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Каргасокский муниципальный район, Вертикосское сельское поселение, с. Вертикос, ул. Школьная (кадастровый номер 70:06:0100003:955) | 23,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 153069,60 |
| 513. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 9 | 12,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 79862,40 |
| 514. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Корниловское сельское поселение", с. Корнилово, ул. Гагарина, 22Б | 10,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 66552,00 |
| 515. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Кирова, 122 | 15,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 99828,00 |
| 516. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Томский р-н, с. Корнилово, ул. Дорожная, 48/1 | 70,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 465864,00 |
| 517. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г. Колпашево, ул. Кирова, земельный участок 45/1 | 145,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 965004,00 |
| 518. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Асино, Челюскина улица, 50 | 45,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 299484,00 |
| 519. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Чаинский район, с. Коломинские Гривы, Мира улица, 9б | 35,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 232932,00 |
| 520. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский район, Новопокровское сельское поселение, с. Новопокровка, ул. Садовая, 2б | 140,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 931728,00 |
| 521. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кривошеинский район, Кривошеинское сельское поселение, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 31а | 15,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 99828,00 |
| 522. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Каргасокский муниципальный район, Каргасокское сельское поселение, п. Нефтяников, ул. Северная, 8в | 45,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 299484,00 |
| 523. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Родник, ул. Листвянка, 6 | 8,20 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 54572,64 |
| 524. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Молчановский, с. Молчаново, ул. Степная, 5 "А" | 20,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 133104,00 |
| 525. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский район, Парабельское сельское поселение, с. Парабель, ул. Западная, 8б | 40,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 266208,00 |
| 526. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Пролетарская, 14а-1 | 70,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 465864,00 |
| 527. | Газопровод до земельных участков по адресу: Томская обл., Молчановский р-н, с. Тунгусово, ул. Центральная, 23, кадастровый номер 70:10:0100019:483, и по адресу: Российская Федерация, Томская область, Молчановский район, Тунгусовское сельское поселение, с. Тунгусово, ул. Центральная, 23-2, кадастровый номер 70:10:0100019:1000 | 25,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 166380,00 |
| 528. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, Кирова улица, участок 48 | 19,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 126448,80 |
| 529. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, р-н Колпашевский, г. Колпашево, ул. Мира, 36/1-1 | 140,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 931728,00 |
| 530. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, деревня Кисловка, улица Совхозная, кадастровый номер: 70:14:0108002:2150 | 30,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 199656,00 |
| 531. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская обл., Томский р-н, д. Большое Протопопово, МКР "Авиатор-1", 37 | 35,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 232932,00 |
| 532. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 132а | 30,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 199656,00 |
| 533. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская обл., Томский муниципальный р-н, Сельское поселение Спасское, с. Коларово, ул. Солнечная, земельный участок 14 | 161,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 1071487,20 |
| 534. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, 87а | 40,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 266208,00 |
| 535. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Корниловское сельское поселение", с. Корнилово, пер. Коммунистический, 6 | 50,00 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 332760,00 |
| 536. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, д. Лоскутово, пер. Ракетный, 14 | 40,0 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 266208,00 |
| 537. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район, Вертикосское сельское поселение, с. Вертикос, ул. Центральная, 1А | 16,0 | 2023 | ООО "Газпром газораспределение Томск" | 106483,2 |

## Приложение N 4-3

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ КОНЦЕССИОННОГО

СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СИСТЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АСИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Администрации Томской области от 31.03.2021 N 120а; в ред. постановления Администрации Томской области от 24.06.2022 N 290а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь) | 01.11.2020 |
| 1.1. | Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь): "Дружба", "Гагарина", "Нефтебаза", "Лесозавод", "ХДСУ", "ВЭС", "Центральная", "ПМК-16 База", "АЦРБ" | 01.11.2020 |
| 2. | Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь) | 01.03.2021 |
| 2.1. | Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь): "п. Морозова", "ПУ-24", "Бассейн", "Белочка", "ДРСУ", АИТ "ДЮСШ N 2", АИТ "МОУ СОШ N 6" | 01.03.2021 |
| 3. | Разработка проектной документации на реконструкцию котельной "ЦКР" | 01.03.2021 |
| 4. | Строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь) "Дружба", "Гагарина", "Нефтебаза", "Лесозавод", "ХДСУ", "ВЭС", "Центральная", "ПМК-16 База", "АЦРБ" | 31.10.2022 |
|  | в том числе в разрезе объектов капитального строительства: |  |
| 4.1. | Газовая котельная "Дружба" | 31.10.2022 |
| 4.2. | Газовая котельная "Гагарина" | 31.10.2022 |
| 4.3. | Газовая котельная "Нефтебаза" | 31.10.2022 |
| 4.4. | Газовая котельная "Лесозавод" | 31.10.2022 |
| 4.5. | Газовая котельная "ХДСУ" | 31.10.2022 |
| 4.6. | Газовая котельная "ВЭС" | 31.10.2022 |
| 4.7. | Газовая котельная "Центральная" | 31.10.2022 |
| 4.8. | Газовая котельная "ПМК-16 База" | 31.10.2022 |
| 4.9. | Газовая котельная "АЦРБ" | 31.10.2022 |
| 5. | Строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь): "п. Морозова", "ПУ-24", "Бассейн", "Белочка", "ДРСУ", АИТ "ДЮСШ N 2", АИТ "МОУ СОШ N 6" | 31.10.2022 |
| 5.1. | в том числе в разрезе объектов капитального строительства: |  |
| 5.2. | Газовая котельная "п. Морозова" | 31.10.2022 |
| 5.3. | Газовая котельная "ПУ-24" | 31.10.2022 |
| 5.4. | Газовая котельная "Бассейн" | 31.10.2022 |
| 5.5. | Газовая котельная "Белочка" | 31.10.2022 |
| 5.6. | Газовая котельная "ДРСУ" | 31.10.2022 |
| 5.7. | АИТ "ДЮСШ N 2" | 31.10.2022 |
| 6. | АИТ "МОУ СОШ N 6" | 31.10.2022 |
| 6.1. | Реконструкция, модернизация котельной "ЦКР" | 31.10.2022 |

## ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, СТРОЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.09.2021 N 1547

Исключен с 31 марта 2022 года. - Постановление Администрации Томской области от 31.03.2022 N 132а.

## Приложение N 4-4

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, СТРОЯЩИХСЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 13.09.2021 N 1547

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование объекта | Протяженность, м | Год окончания строительства | Стоимость объектов, руб. с НДС | Наименование газораспределительной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод к жилому дому, бане, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Голикова, д. 8а | 36,10 | 2021 | 167758,18 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 2. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 8 | 41,20 | 2021 | 193253,47 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 3. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Кирова, 52 | 15,80 | 2021 | 159125,59 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 4. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, 1/2, стр. 1 | 112,10 | 2021 | 313354,13 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 5. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Поросино, пер. Озерный, д. 7 | 136,20 | 2021 | 358937,81 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 6. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, Комсомольская улица, д. 46, кв. 2 | 72,00 | 2021 | 242120,08 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 7. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Лучаново, ул. О.Кошевого, 8 | 114,00 | 2021 | 388312,45 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 8. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, ул. Южная, д. 8. Код объекта: В-ТП/У-1079 | 16,93 | 2022 | 139214,23 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 9. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Заречная, 2-я, 47 | 243,30 | 2022 | 838063,02 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 10. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Полынный, 7 | 64,70 | 2022 | 301146,43 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 11. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, 96-2 | 81,00 | 2022 | 292980,46 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 12. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Кордонная, 32 | 145,10 | 2022 | 635881,34 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 13. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область Томский район, окр. д. Малая Михайловка, с.т. "Заря", уч. N 41 | 77,35 | 2022 | 309641,78 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 14. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая, д. 8а | 12,90 | 2022 | 192230,68 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 15. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дорожная, 10/3 | 40,40 | 2022 | 207946,87 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 16. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Пролетарская, д. 14а/3 | 74,42 | 2022 | 649448,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 17. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. 9 мая, 70в | 31,70 | 2022 | 667335,77 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 18. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 4 | 212,40 | 2022 | 533510,94 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 19. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гречухина, 8 | 171,20 | 2022 | 565993,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 20. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Энтузиастов, 33-2 | 66,65 | 2022 | 239016,74 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 21. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, улица Заводская, 17 | 14,70 | 2022 | 166092,61 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 22. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Уютная, 3 | 148,90 | 2022 | 434403,26 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 23. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 2 | 164,55 | 2022 | 427245,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 24. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, 18-1 | 22,70 | 2022 | 170475,78 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 25. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Заводская, 12-2 | 18,70 | 2022 | 150916,68 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 26. | Газопровод к жилому дому, гаражу, расположенным по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, пер. Ручейный, 1 | 67,50 | 2022 | 293371,43 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 27. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Жданова, 35 | 52,00 | 2022 | 206754,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 28. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Некрасово, ул. Заречная, 20б/1 | 18,20 | 2022 | 205649,04 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 29. | Газопровод к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Кустарная, 15, 17 | 90,20 | 2022 | 289571,89 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 30. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 25 | 19,70 | 2022 | 137992,55 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 31. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Просторный, ул. Благодатная, 56 | 91,00 | 2022 | 351526,81 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 32. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Мичурина, д. 77/2 | 102,50 | 2022 | 259986,56 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 33. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный, 24 | 57,20 | 2022 | 203091,95 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 34. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, ул. Прохладная, 25 | 31,10 | 2022 | 218339,15 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 35. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Советская, 11. Код объекта: В-ТП/У-1080 | 22,80 | 2022 | 174573,44 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 36. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мичурина, 2-А | 115,40 | 2022 | 314963,38 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 37. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Высоцкого, 3. Код объекта: В-ТП/У-1104 | 79,70 | 2022 | 300612,41 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 38. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Воронино, ул. Лесная, 9/3. Код объекта: В-ТП/У-1087 | 61,60 | 2022 | 279266,90 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 39. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 2е. Код объекта: В-ТП/У-1060 | 121,40 | 2022 | 387718,79 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 40. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Апрель, ул. Камчатская, 1 | 36,80 | 2022 | 184578,62 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 41. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. БАМ, 19 | 143,70 | 2022 | 353416,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 42. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, СТ "Кедр" (пос. Заварзино), 160. Бригада N 8 | 104,70 | 2022 | 410996,24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 43. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Томский, окр. д. Лоскутово, СНТ "Молодежный", уч. N 177 | 15,10 | 2022 | 154787,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 44. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Осенняя, 11 | 139,60 | 2022 | 393809,30 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 45. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, СТ "Мемориал" (в окр. Приборного завода), уч. N 156, 168 | 104,80 | 2022 | 398693,58 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 46. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - Здание. Почтовый адрес ориентира: Томская область, Томский район, ж.м. "Барсучья гора", с. Корнилово, ул. Крещенская, 24 | 14,90 | 2022 | 154748,95 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 47. | Газопровод до земельных участков, расположенных по адресам: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Карьерная, 10-Б, 12-В | 56,50 | 2022 | 272255,27 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 48. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Родник, ул. Глубинная, 13 | 76,90 | 2022 | 298899,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 49. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Северянка, 1д | 102,20 | 2022 | 297943,39 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 50. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинского, ул. Дружбы, 2д | 6,60 | 2022 | 146201,33 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 51. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Озерная, 27 | 40,90 | 2022 | 205986,52 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 52. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Тютчева, 22, 24 | 68,40 | 2022 | 277592,03 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 53. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Лесная 2-я, 4д | 12,20 | 2022 | 150698,75 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 54. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Вокзальная, уч. 35 | 28,00 | 2022 | 167944,97 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 55. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, п. Светлый, Лазурная улица, 22 | 47,20 | 2022 | 318633,97 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 56. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мечникова, 4 | 183,20 | 2022 | 572659,87 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 57. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Поросино, пер. Солнечный, д. 19а | 75,30 | 2022 | 203227,44 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 58. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Северо-Каштачная, 6 | 8,60 | 2022 | 213136,02 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 59. | Газопровод к жилому дому, бане, расположенным по адресу: Томская область, г. Томск, п. Заварзино, ул. Мостовая, д. 39, строен. 4 | 80,00 | 2022 | 356050,87 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 60. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-й Яблоневый, 5 | 12,60 | 2022 | 150924,83 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 61. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Томская, д. 19 | 31,20 | 2022 | 172964,52 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 62. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Пионерская, 33 | 25,30 | 2022 | 149196,54 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 63. | Газопровод до земельного участка расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Каргала, ул. Советская, 20 | 14,20 | 2022 | 133332,47 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 64. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Родник, ул. Кедровка, 3 | 11,90 | 2022 | 183751,32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 65. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Заречная 2-я улица, 41 | 12,70 | 2022 | 198395,71 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 66. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина, 13/2 | 50,20 | 2022 | 505480,51 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 67. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Рыбалово, Подгорная улица, 3а | 14,80 | 2022 | 282084,32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 68. | Газопровод к жилым домам по ул. Луговая, ул. Малая Кольцевая, ул. Заречная, ул. Кольцевая, ул. Березовая, с. Кафтанчиково Томского района Томской области | 372,30 | 2022 | 3829739,28 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 69. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, мкр. "Радужный", 264а | 5,60 | 2022 | 122905,33 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 70. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Курлек, ул. Таежная, д. 7а | 8,20 | 2022 | 165292,37 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 71. | Газопровод по улице М.Рявкина в с. Курлек Томского района Томской области | 172,00 | 2022 | 665506,57 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 72. | Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Магистральная в д. Петровский участок Томского района Томской области | 3390,75 | 2022 | 21458950,12 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 73. | Распределительный газопровод п. Зональная Станция Томского района, мкр. "Ромашка" (I очередь) | 9944,87 | 2022 | 95692859,23 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 74. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пос. Заварзино, ул. Еловая, д. 2 | 50,90 | 2022 | 687193,51 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 75. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Вокзальная, д. 28 | 7,50 | 2022 | 133160,32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 76. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Стадионная, д. 22 | 15,80 | 2022 | 274631,62 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 77. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 13 | 14,80 | 2022 | 228325,94 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 78. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 104 | 18,70 | 2022 | 261857,83 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 79. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Калинина, 106 | 17,20 | 2022 | 265037,35 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 80. | Газопровод к жилым домам по ул. Дальняя, 46/1, 50/3, 50/4, 50/6, 54, 56, 58, 60, 62, 64, с. Тимирязевское, г. Томск, Томская область | 554,40 | 2022 | 7838942,52 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 81. | Сети газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Заречная, ул. Звездная, ул. Сосновая в д. Кисловка, Томский район, Томская область | 2010,15 | 2022 | 21825834,55 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 82. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Карла Маркса, ул. Чапаева, ул. Озерная, ул. Кооперативная, ул. Урицкого, ул. Калинина, пер. Озерный, пер. Пионерский в п. Самусь, ЗАТО Северск Томской области | 7759,65 | 2022 | 60606142,02 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 83. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Розы Люксембург, Набережная, пер. Набережный, Речной, Песочный в п. Самусь, ЗАТО Северск Томской области | 2795,10 | 2022 | 23336814,61 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 84. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Набережная в п. Самусь, ЗАТО Северск Томской области | 1531,84 | 2022 | 14752272,06 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 85. | Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Ромашковый, ул. Петровская | 729,20 | 2022 | 6171605,10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 86. | Газификация жилых домов по ул. Колхозной с. Парабель Парабельского района Томской области | 613,18 | 2022 | 8313770,10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 87. | Сеть газоснабжения жилых домов в с. Корнилово Томского района Томской области (I очередь) | 9218,27 | 2022 | 69891121,86 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 88. | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного р. Сайма (рыбозавод) - р. Анвар в с. Александровское Александровского района Томской области. Газоснабжение | 10295,10 | 2022 | 138595865,53 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 89. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Колпашево, ул. Гроховского, ул. Лермонтова, ул. Светлая, ул. Ахматовой, пер. Красный | 231,40 | 2022 | 2223038,74 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 90. | Газоснабжение мкр. Нефтяников, с. Молчаново Молчановского района Томской области | 13457,60 | 2022 | 123559566,82 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 91. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Кольцевая, 4, 5, 7, 8, 9 в п. Самусь | 68,70 | 2022 | 284161,12 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 92. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Контрастная, д. 16 | 9,20 | 2022 | 423795,19 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 93. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Азиатский, д. 11 | 52,00 | 2022 | 600245,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 94. | Газоснабжение с. Богашево Томского района Томской области | 20380,68 | 2022 | 139657737,97 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 95. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, МКР "Авиатор-2", ул. Арбатская, д. 17 | 58,70 | 2022 | 939796,55 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 96. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Светлая в п. Зональная Станция | 47,90 | 2022 | 566625,22 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 97. | Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Счастливая в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 235,70 | 2022 | 2381581,44 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 98. | Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Октябрьский в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 216,27 | 2022 | 1619879,64 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 99. | Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Лазурная в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 139,40 | 2022 | 1262245,93 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 100. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томский район, п. Зональная Станция, мкр. Радужный, участок 188 | 16,10 | 2022 | 286163,83 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 101. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Степановская в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 356,80 | 2022 | 3606543,71 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 102. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Мирная, 12 | 250,95 | 2022 | 2384741,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 103. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Энергетиков, Речная | 1113,20 | 2022 | 16712189,52 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 104. | Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области | 5661,50 | 2022 | 63420271,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 105. | Распределительный газопровод к жилым домам в п. Победа, ул. Коммунистическая, уч. 13п | 97,80 | 2022 | 992963,29 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 106. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: п. Победа, мкр. Лебединка, ул. Ленина | 105,80 | 2022 | 1647235,58 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 107. | Распределительный газопровод к жилым домам мкр. "Мирный" Мирненского сельского поселения Томского района Томской области. 5 этап | 2023,57 | 2022 | 14136712,87 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 108. | Распределительный газопровод к жилым домам в п. Ключи, ул. Современников, ул. Лесная, ул. Просторная, пер. Сосновый | 3427,73 | 2022 | 35191699,49 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 109. | Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Фабричный, пер. Калиновый, пер. Тальниковый, пер. Осиновый, пер. Еловый, пер. Кленовый, ул. Сосновая | 1852,20 | 2022 | 19530317,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 110. | Сеть газоснабжения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Зеленая | 1168,31 | 2022 | 12882095,99 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 111. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, пер. Речной, дом 36а | 53,34 | 2022 | 841957,13 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 112. | Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Клеверный | 225,40 | 2022 | 2763193,21 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 113. | Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Лиловый | 257,20 | 2022 | 3363688,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 114. | Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Фабричный | 145,60 | 2022 | 1627350,02 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 115. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Юбилейный, Кировский район, с. Тимирязевское, г. Томск Томская область | 84,60 | 2022 | 282210,19 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 116. | Газификация мкр. Спичфабрика в г. Томске. 1 очередь | 7389,20 | 2022 | 74908862,35 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 117. | Газоснабжение Ленинского района, г. Томска. Высокое давление. I, II, III очереди | 3407,10 | 2022 | 89195228,11 | ООО "Русский проект" |
| 118. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", по ул. Ижевская, Профсоюзная, Чепалова, Кемеровская, Польская и пер. Керепетский, Корейский, Стрелочный, Китайский (I блок) | 4366,20 | 2022 | 69054962,51 | ООО "Русский проект" |
| 119. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", по ул. Ижевская, Невская, Правобережная, Новороссийская и пер. Черемошинский, Пугачева Емельяна (II блок) | 2567,30 | 2022 | 39322508,63 | ООО "Русский проект" |
| 120. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, (мкр. "Черемошники", ул. Шпальная, Строевая, Крепежная, Пропиточная, Урицкого) (III блок) | 3236,70 | 2022 | 59408078,27 | ООО "Русский проект" |
| 121. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", по ул. Чапаева, Краснодонская и пер. Строительный, Кузнецкий, Механический (IV блок) | 1647,00 | 2022 | 27130742,17 | ООО "Русский проект" |
| 122. | Газоснабжение Ленинского района г. Томска. Высокое давление. IV очередь | 2021,60 | 2022 | 45866414,33 | ООО "Русский проект" |
| 123. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Ленинский район, г. Томск, п. Каштак | 5326,10 | 2022 | 78569806,20 | ООО "Русский проект" |
| 124. | Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Дружная и пер. Дружный в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 432,7 | 2023 | 3141024,26 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 125. | Газопроводы-вводы к жилым домам по пер. Березовый в п. Зональная Станция | 30,5 | 2023 | 202983,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 126. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Урожайная, ул. Литейная, ул. Янтарная, ул. Сибирская в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 2229 | 2023 | 14834440,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 127. | Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Рябиновая в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 290 | 2023 | 1930008,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 128. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Сиреневая и ул. Изумрудная в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 942 | 2023 | 6269198,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 129. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональная Станция, мкр. Радужный, д. 55 | 50 | 2023 | 1709060,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 130. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Васильковая, проезд Васильковый, ул. Вишневая, в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 950 | 2023 | 6322440,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 131. | Распределительный газопровод низкого и высокого давления к жилым домам в п. Зональная Станция, пер. Тепличный | 261,9 | 2023 | 623210,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 132. | Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, ул. Советская, ул. Трактовая, ул. Южная, ул. Школьная Горка, пер. Майский, ул. Рабочая | 1210 | 2023 | 8052792,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 133. | Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Зоркальцево, ул. Кедровая | 17 | 2023 | 326182,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 134. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Сосновая, пер. Сосновый, ул. Кольцевая, ул. Зеленая, ул. Мирная в с. Калтай Томского района Томской области | 2000 | 2023 | 13310400,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 135. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: д. Кандинка, ул. Зеленая, ул. Стадионная, ул. Октябрьская, ул. Кедровая | 600 | 2023 | 3993120,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 136. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: д. Кандинка, ул. Молодежная | 300 | 2023 | 1996560,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 137. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Водяной в с. Кафтанчиково Томского района Томской области | 154,8 | 2023 | 1710366,61 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 138. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Новосибирский, пер. Алмазный, ул. Овражная, ул. Янтарная в с. Кафтанчиково Томского района Томской области | 1347,5 | 2023 | 14510487,11 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 139. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Северная, пер. Дальний, ул. Стадионная, пер. Совхозный, пер. Восточный, ул. Зеленая, ул. Речная в с. Кафтанчиково Томского района Томской области | 782,2 | 2023 | 5205697,44 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 140. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Пограничный, ул. Ласточкина, ул. Винтера, ул. Российская, пер. Кисловский, пер. Коробова, пер. Музыкальный, ул. Украинская, пер. Школьный, пер. Московский, пер. Ясный, ул. Андреева, ул. Старикова, пер. Томский, пер. Чапаева, пер. Подгорный в д. Кисловка, Томский район, Томская область | 5636 | 2023 | 83510808,90 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 141. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Летняя, ул. Весенняя, ул. Солнечная, пер. Малиновый в д. Кисловка Томского района Томской области | 1053,2 | 2023 | 17843232,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 142. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Ромашковый в д. Кисловка Томского района Томской области | 190 | 2023 | 1264488,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 143. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Центральная в д. Кисловка Томского района Томской области | 215 | 2023 | 1430868,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 144. | Сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Украинская, пер. Пограничный, ул. Александра Винтера в д. Кисловка Томского района Томской области | 1926 | 2023 | 29029248,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 145. | Сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Родников, пер. Майский, ул. Озерная, ул. Цветочная, ул. Дачная, ул. Луговая, ул. Городская, ул. Лесная, ул. Изобильная в д. Кисловка Томского района Томской области | 3060,5 | 2023 | 35074980,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 146. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: п. Ключи, ул. Ключевская, ул. Новая | 115 | 2023 | 765348,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 147. | Распределительный газопровод к жилым домам в п. Ключи, ул. Подгорная, ул. Береговая | 1200 | 2023 | 7986240,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 148. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Копылово г. Томска Томской области | 3800 | 2023 | 25289760,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 149. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Копыловское сельское поселение, п. Копылово, ул. Бам, д. 17 | 167,1 | 2023 | 2203705,74 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 150. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Радужная, ул. Городская, ул. Карьерная, пер. Средний, пер. Речной в с. Корнилово Томского района Томской области | 2400 | 2023 | 15972480,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 151. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами, расположенными по адресу: ул. Зеленая в с. Корнилово Томского района Томской области | 186,6 | 2023 | 2051881,06 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 152. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Гагарина, ул. Гагарина в с. Корнилово Томского района Томской области | 1886 | 2023 | 40473890,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 153. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Садовый в с. Корнилово Томского района Томской области | 320 | 2023 | 2129664,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 154. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Трактовая в с. Курлек Томского района Томской области | 281,8 | 2023 | 3197601,53 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 155. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Новый в с. Курлек Томского района Томской области | 188,6 | 2023 | 1255170,72 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 156. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Космонавтов, ул. Сибирская в с. Курлек Томского района Томской области | 400,6 | 2023 | 3829562,87 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 157. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Таежная в с. Курлек Томского района Томской области | 181,5 | 2023 | 1207918,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 158. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Кольцевая, ул. Веселая, ул. Сплавная в с. Курлек Томского района Томской области | 825,3 | 2023 | 8088462,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 159. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Лучаново, ул. Солнечная, ул. О.Кошевого, ул. Совхозная, ул. Сидоренко, ул. Озерная, пер. Комсомольский | 3840 | 2023 | 25555968,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 160. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Маяковского, ул. Головина, ул. Речников, пер. Иштанский, пер. 3-й Парковский, ул. Некрасова | 2400 | 2023 | 15972480,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 161. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Трудовая, Панфилова, Парковская, пер. Сосновый, пер. Ветеринарный, ул. Некрасова | 3537,4 | 2023 | 18137480,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 162. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, ул. Купца Исаева | 556,4 | 2023 | 6099942,43 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 163. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Калинина, ул. Советская, ул. Фрунзе Томского района Томской области | 504,3 | 2023 | 6355677,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 164. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Панфилова, ул. Некрасова, ул. Пушкина, ул. Льва Толстого, пер. Иштанский, ул. Фрунзе | 1580 | 2023 | 1537960,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 165. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Гагарина, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Советская | 2000 | 2023 | 13310400,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 166. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Горького | 650 | 2023 | 4325880,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 167. | Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Парковская, ул. Трудовая, ул. Ключевская, ул. Горького | 105 | 2023 | 462970,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 168. | Газопровод-ввод к жилому дому с. Моряковский Затон, ул. Чехова, 15/1 | 96,9 | 2023 | 1327228,46 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 169. | Распределительный газопровод к жилым домам, расположенным по адресу: с. Моряковский Затон, ул. Пушкина | 103 | 2023 | 1107134,06 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 170. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Моряковский Затон, ул. Парковская, 68 | 40 | 2023 | 266208,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 171. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Жданова, ул. Мичурина | 1400 | 2023 | 9317280,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 172. | Распределительный газопровод к жилым домам в д. Некрасово, ул. Кедровая, Заречная, пер. Кедровый, ул. Лесная | 2400 | 2023 | 15972480,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 173. | Распределительный газопровод к жилым домам в д. Некрасово, ул. Садовая, ул. Конечная. Береговая, пер. Садовый, пер. Никиткин | 2849 | 2023 | 18960664,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 174. | Распределительный газопровод к жилым домам в д. Нелюбино, ул. Солнечная, ул. Луговая, Центральная, Майская Томского района Томской области | 1655 | 2023 | 11014356,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 175. | Распределительный газопровод к жилым домам в д. Нелюбино, ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Зеленая, мкр. Мичуринский, мкр. Рябиновый, мкр. Дачный, ул. Дачная, ул. Новая, ул. Березовая | 4300,7 | 2023 | 43719180,32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 176. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в д. Нелюбино, ул. Лесная | 350 | 2023 | 2329320,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 177. | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы вводы к жилым домам в д. Нелюбино, ул. Новая, ул. Дорожная Томского района Томской области | 400 | 2023 | 2662080,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 178. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в д. Петрово, ул. Луговая, ул. Березовая Томского района Томской области | 850 | 2023 | 5656920,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 179. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в д. Петрово, ул. Березовая | 1000 | 2023 | 1898400,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 180. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в д. Петрово, ул. Радужная | 298 | 2023 | 3249598,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 181. | Газопроводы-вводы к жилым домам в д. Поросино, ул. Школьная, ул. Озерная, ул. Новая, ул. Солнечная, пер. Озерный, пер. Солнечный | 450 | 2023 | 2994840,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 182. | Распределительный газопровод к жилым домам в д. Поросино, ул. Заречная Томского района Томской области | 1750 | 2023 | 11646600,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 183. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. ЗРУ, ул. Фабричная в п. Рассвет Томского района Томской области | 1900 | 2023 | 12644880,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 184. | Распределительный газопровод низкого давления в с. Рыбалово, ул. Комсомольская, ул. Интернационалистов | 1530 | 2023 | 10182456,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 185. | Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Рыбалово, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Спортивная, ул. Совхозная, ул. Энергетиков, ул. Советская, пер. Водяной | 847,6 | 2023 | 7512695,47 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 186. | Распределительный газопровод к жилым домам в п. Синий Утес | 2000 | 2023 | 13310400,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 187. | Распределительный газопровод к жилым домам в п. Синий Утес, ул. Дачная, ул. Садовая | 822 | 2023 | 1435320,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 188. | Газоснабжение п. Трубачево Томского района Томской области. 2 очередь | 8712 | 2023 | 57980102,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 189. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Озерная в д. Черная Речка Томского района Томской области | 320 | 2023 | 2129664,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 190. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Мельниково, пер. Кооперативный Шегарского района Томской области | 666,3 | 2023 | 7903434,91 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 191. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 116 - 118 Шегарского района Томской области | 774,3 | 2023 | 10897212,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 192. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Калинина, с. Мельниково | 556 | 2023 | 3700291,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 193. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Агрохимиков, ул. Кедровая, ул. Московская, ул. Набережная, ул. Строительная, ул. Мичурина | 145,8 | 2023 | 970328,16 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 194. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Кирова, с. Мельниково | 336 | 2023 | 2236147,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 195. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Ленина, с. Мельниково | 330 | 2023 | 2196216,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 196. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Чапаева, 53, кв. 2 | 90 | 2023 | 598968,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 197. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Шегарский, с. Мельниково, ул. Томская, д. 45 | 19,9 | 2023 | 1095310,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 198. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский р-н, с. Мельниково, ул. Титова, д. 30 | 9,2 | 2023 | 61227,84 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 199. | Распределительный газопровод к жилым домам в д. Нащеково, мкр. Агрогородок, ул. Центральная, ул. Придорожная, ул. Новая, пер. Ватутина, пер. Ушакова, ул. Солнечная, ул. Сиреневая | 1125,2 | 2023 | 18053148,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 200. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Шегарский муниципальный район, Побединское сельское поселение, д. Оськино, переулок 14-й, земельный участок 10 | 20,2 | 2023 | 144831,34 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 201. | Распределительный газопровод к жилым домам в д. Борики ул. Новая, ул. Южная | 1967,7 | 2023 | 28754119,85 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 202. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Родниковая в п. Зональная Станция | 285 | 2023 | 1896732,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 203. | Газопровод к жилым домам по ул. Спасская, пер. Тенистый в мкр. Наука, г. Томск | 284,8 | 2023 | 1895401,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 204. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улицам Урицкого, Пролетарская, Октябрьская, Советская, Войкова, Кирова, Калинина, Фрунзе, Воровского, 40 лет Октября, ул. Строителей, ул. Лесная, пер. Куйбышева, пер. 1917 года, пер. Безымянный, пер. Обруб в п. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области | 13273,1 | 2023 | 202867548,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 205. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улице Розы Люксембург в п. Самусь ЗАТО Северск Томской области | 4680 | 2023 | 31146336,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 206. | Газопровод высокого давления в с. Коларово Томского района Томской области. 1 этап | 13880 | 2023 | 92374176,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 207. | Газоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Калинина - Засаймочная - Мира в с. Александровское Александровского района Томской области | 5928,5 | 2023 | 103950324,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 208. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Лесная, д. 62/1 | 20 | 2023 | 133104,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 209. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Таежная, пер Лесной, ул. Западная, ул. Толпарова, ул. Мира, ул. Ленина, ул. Новая, пер. Новый, ул. Дорожников | 6224,8 | 2023 | 113344212,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 210. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Крылова, ул. Пушкина, ул. Чапаева | 3306,3 | 2023 | 22004087,76 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 211. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, пер. Больничный, пер. Лебедева, ул. Советская, ул. Толпарова, ул. Гоголя, ул. Лебедева, ул. Мира, ул. Юргина | 4200 | 2023 | 27951840,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 212. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Гоголя, ул. Рабочая, ул. Юргина, ул. Лебедева, пер. Школьный | 1400 | 2023 | 9317280,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 213. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, пер. Осенний | 218,6 | 2023 | 2392780,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 214. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Гоголя, ул. Советская, пер. Школьный, ул. Лебедева, ул. Партизанская, ул. Юргина | 2781 | 2023 | 18508111,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 215. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Совхозная, пер. Солнечный, пер. Совхозный, ул. Пролетарская | 1400 | 2023 | 9317280,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 216. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Таежная, пер. Взлетный | 2000 | 2023 | 13310400,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 217. | Распределительный газопровод к жилым домам в п. Геологическом, Каргасокского района, пер. Буранный, пер. Хвойный, ул. Герасимовская | 550 | 2023 | 3660360,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 218. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: Томская область, Каргасокский район, п. Геологический - ул. Нарымская, ул. Герасимовская, ул. Энтузиастов | 310 | 2023 | 2063112,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 219. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Каргасок, ул. Каргинская | 332,8 | 2023 | 2214850,56 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 220. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Каргасок, ул. Партизанская, ул. Солнечная, ул. Гоголя, ул. Октябрьская, ул. Школьная, пер. Южный, пер. Колхозный | 436 | 2023 | 2901667,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 221. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Беляева, 4 | 50 | 2023 | 332760,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 222. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: п. Нефтяников, ул. Сильгинская, ул. Лугинецкая, ул. Северная, ул. Мирная | 500 | 2023 | 3327600,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 223. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления по ул. Телецентр, ул. Колыхалова, с. Павлово, Каргасокский район, Томская область | 350 | 2023 | 2329320,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 224. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Мичурина в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 238 | 2023 | 4983120,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 225. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Ленина в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 243,7 | 2023 | 1621872,24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 226. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Кожевниково, ул. Гагарина, 6, 8, 10, 12 | 297,2 | 2023 | 6440856,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 227. | Газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам по ул. Зеленая, 1/1, ул. Веселая, 11/1 в с. Чажемто Томской области | 137,1 | 2023 | 1736860,32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 228. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам по ул. Ветеранов в с. Чажемто Томской области | 383,1 | 2023 | 4967254,65 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 229. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Дзержинского в с. Чажемто Томской области | 190,6 | 2023 | 2126128,86 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 230. | Распределительный газопровод низкого давления в с Чажемто, ул. Ягодная | 554,3 | 2023 | 6216481,19 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 231. | Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по ул. Лесная 1/3, в с. Чажемто Томской области | 21,3 | 2023 | 224057,38 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 232. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Зеленая, ул. Энергетиков | 1900 | 2023 | 12644880,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 233. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Колхозная | 860 | 2023 | 5723472,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 234. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Лесная, ул. Молодежная | 1100 | 2023 | 7320720,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 235. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Сибирская | 200 | 2023 | 1331040,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 236. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Володино, ул. Энергетиков | 707 | 2023 | 4705226,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 237. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Володино, ул. Советская, ул. Колхозная, Молодежная | 220 | 2023 | 1464144,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 238. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Кривошеино, ул. Садовая, ул. Комсомольская, пер. Садовый | 321 | 2023 | 2136319,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 239. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Кривошеино, ул. Ленина, пер. Тихий, пер. Учительский | 37,2 | 2023 | 247573,44 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 240. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: с. Кривошеино, ул. Гагарина | 189,2 | 2023 | 7176570,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 241. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: с. Кривошеино, ул. Западная | 110,4 | 2023 | 734734,08 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 242. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая | 83 | 2023 | 552381,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 243. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: с. Кривошеино, ул. Энергетиков | 408,5 | 2023 | 3116340,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 244. | Газопровод-ввод к жилому дому по переулку Спортивный в с. Кривошеино | 50,6 | 2023 | 336753,12 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 245. | Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Борисова в с. Кривошеино | 116,9 | 2023 | 777992,88 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 246. | Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Северная в с. Кривошеино | 34,8 | 2023 | 231600,96 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 247. | Распределительный газопровод по улице Тракторная в с. Кривошеино | 367,9 | 2023 | 3327600,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 248. | Распределительный газопровод по переулку Школьный в с. Кривошеино | 111,2 | 2023 | 740058,24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 249. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Западная, 1 | 14,8 | 2023 | 98496,96 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 250. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресу: с. Молчаново, ул. 50 лет Октября | 65 | 2023 | 432588,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 251. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Молчаново, ул. 60 лет Октября, ул. Красная | 330 | 2023 | 2196216,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 252. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: с. Молчаново, ул. Валикова | 261 | 2023 | 1737007,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 253. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресам: с. Молчаново, ул. Рабочая, 1, ул. Димитрова, 36 | 67 | 2023 | 445898,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 254. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Молчаново, ул. Советская | 650 | 2023 | 4325880,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 255. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по улице Димитрова, с. Молчаново | 95 | 2023 | 632244,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 256. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по улице Заводская, с. Молчаново | 170 | 2023 | 1131384,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 257. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Молчаново, ул. Кооперативная, 1Б | 240 | 2023 | 1597248,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 258. | Газопровод-ввод к жилым домам, расположенным по улице Красная, с. Молчаново | 270 | 2023 | 1796904,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 259. | Газопровод-ввод к жилым домам, расположенным по улице Механизаторская, с. Молчаново | 180 | 2023 | 1197936,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 260. | Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Степная в с. Молчаново | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 261. | Газопровод-ввод к жилым домам, расположенным по улице Рабочая, с. Молчаново | 320 | 2023 | 2129664,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 262. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в с. Тунгусово, Молчановского района Томской области | 10700 | 2023 | 71210640,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 263. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Таежной в д. Бугры Парабельского района Томской области | 649,8 | 2023 | 7234633,89 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 264. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Парабельский, п. Заводской, ул. Зеленая, д. 10, кв. 2 | 41,9 | 2023 | 278852,88 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 265. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Кузнецова, ул. Боровой, ул. Хвойной, п. Кирзавод Парабельского района Томской области | 552,3 | 2023 | 5171333,85 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 266. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский район, п. Кирзавод, Центральная улица, д. 2г | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 267. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Мира, в с. Парабель Томской области | 631,2 | 2023 | 5203872,10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 268. | Распределительный газопровод к жилым домам по пер. Нарымскому, ул. Горького с. Парабель Парабельского района Томской области | 209,2 | 2023 | 1392267,84 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 269. | Распределительный газопровод к жилым домам по пер. Почтовому, пер. Пионерскому, ул. Береговой, ул. Подгорной, с. Парабель Парабельского района Томской области | 740 | 2023 | 5656920,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 270. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Советской с. Парабель Парабельского района Томской области | 754,3 | 2023 | 6275905,94 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 271. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Парабельский р-н, Парабель с., Шишкова ул., дом 61 | 28,7 | 2023 | 239360,69 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 272. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., Парабельский р-н, с. Парабель, Зеленая улица, д. 16 | 54,5 | 2023 | 616542,36 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 273. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский муниципальный район, Заводское сельское поселение, п. Заводской, ул. Мира, д. 7 | 13 | 2023 | 126709,37 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 274. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Парабельский муниципальный район, д. Сухушино, ул. Учебная, д. 35 | 8,2 | 2023 | 154748,85 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 275. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, Ленинская улица, д. 10 | 76,6 | 2023 | 509788,32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 276. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая | 1406,4 | 2023 | 9359873,30 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 277. | Газопроводы-вводы к жилым домам в п. Самусь, пер. Новый, 16/1, 34 | 114,4 | 2023 | 761354,90 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 278. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске в мкр. Восточный по пер. Нижний, ул. Каспийская, ул. Черноморская | 5500 | 2023 | 36603600,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 279. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. 1-я Заречная, ул. 2-я Заречная, ул. 3-я Заречная, ул. 4-я Заречная, ул. 5-я Заречная, ул. Осенняя в г. Томске Томской области | 1600 | 2023 | 10648320,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 280. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мечникова, ул. Пастера в г. Томске Томской области | 550 | 2023 | 3660360,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 281. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Северо-Каштачная, ул. Раздольная, ул. Балагурная, ул. Баргузинская, пер. Таймырский, пер. Урожайный, 1-й Северо-Каштачный переулок, 2-й Северо-Каштачный переулок, пер. Ростовский, пер. Брусничный, ул. Оренбургская в г. Томске Томской области | 4364 | 2023 | 29043292,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 282. | Газификация мкр. Спичфабрика в г. Томске (70-22-428-000666/2) | 8146 | 2023 | 75858295,21 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 283. | Сеть газораспределения высокого, низкого давления с газопроводами-вводами и подключением домовладений по ул. Ярославского, ул. Маяковского, ул. Челюскинцев, ул. Сергея Вицмана, пер. Украинский, пер. Мирный, ул. Достоевского, ул. Дальняя, пер. Дальний, ул. Жуковского, ул. Олега Кошевого, ул. Льва Толстого пер Казахский в г. Томске Томской области | 6600 | 2023 | 43924320,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 284. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Карский, пер. Уральский, ул. Ивана Черных, пер. Мичурина, ул. Бородинская, пер. Полтавский, пер. Свободный, ул. Любы Шевцовой, пер. Русский, пер. Дубовый, в г. Томске Томской области | 3016 | 2023 | 20072083,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 285. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Алеутская, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж в г. Томске Томской области | 446 | 2023 | 2968219,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 286. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ближний Поселок в г. Томске Томской области | 870 | 2023 | 5790024,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 287. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами, расположенная по адресам: ул. 1-я Ново-Деповская, ул. 2-я Ново-Деповская, пер. Офицерский, пер. Латвийский, ул. Индустриальная, ул. Тяговая, ул. Чехословацкая, ул. Дормаш, ул. Ленинградская, ул. Научная, проезд Научный, ул. Ползунова, ул. Циолковского в г. Томске Томской области | 5644 | 2023 | 37561948,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 288. | Распределительный газопровод к жилым домам, расположенным по ул. Старо-Трактовая, с. Тимирязевское, г. Томск | 320 | 2023 | 2129664,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 289. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, п. Светлый, пер. Лазурный, пер. Маленький, ул. Лучистая, ул. Лазурная, ул. Солнечная | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 290. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Басандайский 4-й, д. 23 | 35 | 2023 | 232932,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 291. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Лесопитомник п. Синий Утес Томской области | 537 | 2023 | 5776175,25 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 292. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пастера в г. Томске Томской области | 400 | 2023 | 2662080,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 293. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52/1 | 70 | 2023 | 465864,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 294. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Степановский, д. 30 | 8,6 | 2023 | 130728,82 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 295. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мечникова, ул. Наумова, ул. Пришвина, пер. Пришвина в г. Томске Томской области | 1700 | 2023 | 11313840,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 296. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Континентальная в г. Томске Томской области | 389 | 2023 | 2588872,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 297. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Азиатский, ул. Малиновая в г. Томске Томской области | 550 | 2023 | 3660360,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 298. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске по ул. Амурская, ул. 6-я Усть-Киргизка, пер. Камский, пер. Обской | 3850 | 2023 | 25622520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 299. | Распределительный газопровод (закольцовка) высокого и низкого давления в п. Апрель | 1000 | 2023 | 6655200,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 300. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, п. Апрель, ул. Рукавишникова, ул. Бориса Пастернака, ул. Есенина, ул. Колупаева, проезд Горный, проезд Казанский, ул. Спасская, ул. Снежная, ул. Строителей, ул. Листопадная, ул. Трактовая, ул. Университетская, проезд Самарский, проезд Саратовский, ул. Еланская | 1535 | 2023 | 10215732,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 301. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, Апрель Поселок территория, ул. Спасская, дом 33 | 33,6 | 2023 | 543657,97 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 302. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Апрель поселок территория, Горный проезд, д. 1а | 48,3 | 2023 | 557672,64 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 303. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Дзержинское, пер. Дзержинского, пер. Лесной, пер. Мира, ул. Больничная, ул. Волынова, ул. Гагарина, ул. Дзержинского, ул. Дружбы, ул. Заводская, ул. Зеленая, ул. Логовая, ул. Мира, ул. Ново-Логовая, ул. Светлая, ул. Петровская, ул. Совхозная | 1500 | 2023 | 9982800,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 304. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, село Дзержинское, ул. Петровская, 6/2 | 97,7 | 2023 | 929465,88 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 305. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Петровская, 64а | 9,2 | 2023 | 61227,84 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 306. | Газоснабжение п. Кузовлево МО "Город Томск" | 13120 | 2023 | 87316224,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 307. | Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск". 1 этап | 10590 | 2023 | 70478568,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 308. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления в д. Лоскутово, ул. Восточная | 1851 | 2023 | 12318775,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 309. | Газопроводы вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, п. Просторный, ул. Благодатная, ул. Заполярная, ул. Спокойная, ул. Карельская, ул. Арктическая, ул. Черниговская, ул. Изумрудная, ул. Петербуржская, ул. Янтарная | 500 | 2023 | 3327600,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 310. | Распределительный газопровод до жилых домов, расположенных по адресу: п. Просторный, ул. Арктическая | 280 | 2023 | 1863456,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 311. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам в п. Родник, ул. Сосновка | 1350 | 2023 | 8984520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 312. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Дальняя | 420 | 2023 | 2795184,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 313. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, мкр. Солнечный | 80 | 2023 | 532416,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 314. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. 2-й Рабочий, ул. Советская | 85 | 2023 | 565692,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 315. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Школьный, ул. Школьная | 230 | 2023 | 1530696,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 316. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Большая Пионерская в с. Тимирязевское г. Томска | 145 | 2023 | 965004,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 317. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, ул. Деповская | 34,1 | 2023 | 226942,32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 318. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Новая | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 319. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Ленина | 430 | 2023 | 2868430,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 320. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Цехановского, ул. Старо-Трактовая | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 321. | Распределительный газопровод и газопроводы вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Дальний | 213,9 | 2023 | 1838126,95 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 322. | Газопроводы вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Тенистая | 128,4 | 2023 | 1364263,12 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 323. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева | 233,6 | 2023 | 1447472,51 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 324. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Цехановского, д. 9, кв. 7 | 6 | 2023 | 39931,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 325. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Малая Пионерская, д. 4 | 40 | 2023 | 266208,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 326. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, д. 136 | 26 | 2023 | 173035,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 327. | Газоснабжение п. Штамово, п. Спутник МО "Город Томск" | 10899 | 2023 | 72535024,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 328. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Александровское, пер. Северный | 650 | 2023 | 4325880,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 329. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Лесавиа в п. Аэропорт Томского района Томской области | 601 | 2023 | 1263150,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 330. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: д. Барабинка, ул. Садовая, пер. Водяной, ул. Майская | 255 | 2023 | 1697076,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 331. | Газопровод межпоселковый лупинг от ГРС-3 Томск до с. Лучаново Томского района | 11000 | 2023 | 73207200,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 332. | Распределительный газопровод, расположенный по улицам: 40 лет Октября, Новая, Чкалова, Зеленая, Менделеева, Медовая, Полевая, пер. Железнодорожный, с. Богашево | 940 | 2023 | 6255888,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 333. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Богашево, ул. Новостройка, пер. Птичий, ул. А.П.Крепкова, ул. Южная, ул. Цветочная, пер. Ягодный, ул. Конечная, ул. Березовая, ул. Подгорная, ул. Рябиновая, ул. Солнечная, ул. Механическая, пер. Весенний | 4630 | 2023 | 30813576,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 334. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево, ул. Новостройка, ул. Осенняя, ул. Молодежная, ул. Тружеников, проезд Хозяйственный, пер. Рабочий | 2135 | 2023 | 14208852,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 335. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами, расположенными по адресам: мкр. Животновод-1, мкр. Животновод-2, мкр. "Авиатор", д. Большое Протопопово, Томский район, Томская область | 1954,5 | 2023 | 7090160,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 336. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Малопроточная, 18 | 13 | 2023 | 86517,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 337. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: пер. Полынный, с. Дзержинское | 89,1 | 2023 | 919954,70 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 338. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, д. Большое Протопопово, мкр. "Авиатор-2", ул. Лесная, 34 | 13,1 | 2023 | 505143,99 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 339. | Газопровод низкого давления к жилым домам по пер. Тихий, 16в, 16г в п. Кайдаловка | 178 | 2023 | 1184625,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 340. | Распределительный газопровод к жилым домам в г. Томске, ул. Жуковского | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 341. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. 40 лет Октября в с. Богашево | 94,4 | 2023 | 628250,88 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 342. | Газопровод-ввод к жилому дому в с. Богашево, ул. Мичурина, 36а | 21,3 | 2023 | 139466,43 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 343. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО "Заречное сельское поселение", с. Кафтанчиково, пер. Таежный, 8 | 12 | 2023 | 79862,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 344. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, ул. Осенняя, д. 1 | 11 | 2023 | 73207,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 345. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. Яблоневый, кадастровый номер: 70:14:0300092:18141 | 11,9 | 2023 | 295367,07 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 346. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мичурина, 4, ул. Мира, 7 в с. Корнилово, Томского района Томской области | 53,4 | 2023 | 740144,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 347. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, мкр. Красная Горка, пер. 1-й Яблоневый, 3 | 10,6 | 2023 | 70545,10 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 348. | Распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Томская | 108 | 2023 | 718761,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 349. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Асино, Линейная улица, д. 1 | 80 | 2023 | 532416,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 350. | Сеть газоснабжения низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам по ул. Молодежной в д. Феоктистовка Асиновского района Томской области | 154,9 | 2023 | 1030890,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 351. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Молодежная, ул. Фестивальная, ул. Ватутина, ул. Макарова, пер. Морской, ул. Костромская, ул. Витимская, ул. Вилюйская, ул. Братская, ул. Волжская, проезд Вилюйский, пер. Ново-Чулымский, ул. Ново-Деповская в г. Томске Томской области | 5891 | 2023 | 39205783,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 352. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Заварзино, ул. Мостовая, 9 | 68,8 | 2023 | 1117890,76 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 353. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кожевниково (мкр. "Коммунальный") ул. Октябрьская, ул. Сибирская, ул. Мира, ул. Российская, пер. Коммунальный | 4700 | 2023 | 31279440,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 354. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 48а, 54а, 53 | 260 | 2023 | 1730352,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 355. | Газопровод низкого давления по ул. Зеленая в с. Тунгусово | 140 | 2023 | 931728,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 356. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Трактовая, д. 13 | 39,3 | 2023 | 261549,36 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 357. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Барабинка, ул. Березовая, д. 40 | 307,2 | 2023 | 2044477,44 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 358. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске пос. Киргизка (северная часть) | 5200 | 2023 | 34607040,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 359. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО "Воронинское СП", д. Воронино, ул. Центральная, д. 1/2 | 33,1 | 2023 | 573326,13 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 360. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, муниципальное образование "Калтайское сельское поселение", д. Кандинка, ул. Кедровая, д. 28 | 15 | 2023 | 99828,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 361. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, Заварзино поселок, Зеркальная улица, д. 26 | 41,2 | 2023 | 274194,24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 362. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, д. Кисловка, ул. Строителей, д. 8-1а | 180 | 2023 | 1197936,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 363. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. 1-я Парковая, 2-я Парковая, 3-я Парковая в д. Кисловка, Томского района Томской области | 200 | 2023 | 1331040,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 364. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Поросино, ул. Колодникова, д. 19 | 174 | 2023 | 2262864,65 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 365. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Город Томск, Томск город, микрорайон Каскад, д. 11а | 50 | 2023 | 332760,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 366. | Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Левобережная, п. Заварзино в г. Томске Томской области | 160 | 2023 | 1064832,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 367. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Зональненское сельское поселение, п. Зональная Станция, мкр. "Радужный", д. 477 | 61,8 | 2023 | 411291,36 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 368. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, МО "Зональненское сельское поселение", п. Зональная Станция, ул. Рабочая, участок 41а | 25 | 2023 | 166380,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 369. | Строительство газопроводов-вводов и фактическое присоединение объектов в п. Зональная Станция по мкр. Красивый пруд | 996,8 | 2023 | 6633903,36 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 370. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Светлый, в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 289,9 | 2023 | 1929342,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 371. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Город Томск, п. Апрель, ул. Орлова Михаила, 15 | 85 | 2023 | 565692,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 372. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Город Томск, Дзержинское село, Дружбы улица, д. 7/2 | 39,5 | 2023 | 262880,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 373. | Распределительный газопровод низкого давления в п. Кайдаловка 4, 4а, 4б | 139 | 2023 | 925072,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 374. | Распределительный газопровод низкого давления в п. Кайдаловка 1а, 1а/1 | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 375. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Степная, д. 41 | 50 | 2023 | 332760,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 376. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, п. Ключи, ул. Лесная, д. 5 | 11,7 | 2023 | 92643,25 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 377. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чапаева, д. 5а | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 378. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Трудовая, д. 18а | 330 | 2023 | 2196216,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 379. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Мирненское сельское поселение, п. Мирный, ул. Первомайская, дом 35г | 35 | 2023 | 232932,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 380. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская обл., р-н Томский, окр. п. Мирный, с.т. "Мирное", ул. Кедровая, уч. N 25 | 39,8 | 2023 | 664011,01 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 381. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Минина и Пожарского, ул. Михаила Лисавенко в мкр. Лесопитомник п. Синий Утес Томской области | 219,9 | 2023 | 1463478,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 382. | Газификация мкр. Спичфабрика в г. Томске (70-22-428-000666/3) | 5573 | 2023 | 37089429,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 383. | Газопровод низкого давления, расположенный по улице Мичурина, с. Богашево | 150 | 2023 | 998280,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 384. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево, ул. Новостройка, проезд Сосновый | 340 | 2023 | 2262768,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 385. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Кафтанчиково, ул. Светлая, д. 18/1 | 31,2 | 2023 | 207642,24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 386. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, село Кафтанчиково, улица Березовая, д. 18 | 23,3 | 2023 | 169903,72 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 387. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с. Кафтанчиково, пер. Песочный, д. 14 | 104,2 | 2023 | 1389361,76 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 388. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Кленовая, в с. Кафтанчиково Томского района Томской области | 1270,5 | 2023 | 15654896,74 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 389. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске, пер. Автомоторный | 699,5 | 2023 | 4655312,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 390. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Чехова, д. 13а | 10 | 2023 | 66552,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 391. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Корнилово, ул. Кедровая, д. 2-1а | 180 | 2023 | 1197936,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 392. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Корниловское сельское поселение", с. Корнилово, ул. Кустарная, 16 | 15,2 | 2023 | 138987,67 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 393. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Корнилово, ул. Коммунистическая, д. 44А | 198 | 2023 | 1317729,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 394. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пролетарская в с. Корнилово Томского района Томской области | 300 | 2023 | 1996560,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 395. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Петровская пер. Коммунистический в с. Корнилово Томского района Томской области | 1000 | 2023 | 6655200,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 396. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Корниловское сельское поселение", с. Корнилово, ул. Кедровая, д. 1/1 | 70 | 2023 | 465864,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 397. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мичурина, ул. Мира в с. Корнилово, Томского района Томской области | 500 | 2023 | 3327600,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 398. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Петровская, 59/1 | 45,1 | 2023 | 300149,52 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 399. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Красные Зори, д. 38Б | 27,8 | 2023 | 185014,56 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 400. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, мкр. Наука, ул. Воробьева, д. 10а | 18 | 2023 | 119793,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 401. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Алеутская, 14а, 16, стр. 2 в г. Томске Томской области | 170 | 2023 | 1131384,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 402. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский район, муниципальное образования "Калтайское сельское поселение", с. Курлек, пер. Тихий, д. 2 | 28 | 2023 | 186374,39 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 403. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, с. Тимирязевское, ул. Пушкина, д. 8/1 | 30,3 | 2023 | 191054,27 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 404. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, Чехова улица, д. 16/1 | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 405. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, с. Моряковский Затон, ул. Победоносцева, д. 36 | 150 | 2023 | 998280,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 406. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон, ул. Молодежная, ул. Лесная | 572,6 | 2023 | 3810767,52 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 407. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, с. Моряковский Затон, пер. Библиотечный, д. 1 | 180 | 2023 | 1197936,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 408. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, с. Дзержинское, ул. Больничная, д. 1 | 110 | 2023 | 732072,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 409. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, п. Заварзино, ул. Мостовая, д. 32 | 10,5 | 2023 | 69879,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 410. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, МО "Рыбаловское сельское поселение", с. Рыбалово, ул. Октябрьская, 22А | 187,7 | 2023 | 1849997,83 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 411. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: д. Нащеково, мкр. Агрогородок, пер. Ватутина | 199,3 | 2023 | 1986773,90 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 412. | Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск". 2 этап | 5346 | 2023 | 35578699,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 413. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в д. Киргизка г. Томска Томской области | 380 | 2023 | 12153930,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 414. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Садоводов в д. Писарево Томского района Томской области | 450 | 2023 | 2994840,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 415. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Советская, ул. Городская в д. Черная Речка Томского района, Томской области. 1 этап | 2334 | 2023 | 15533236,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 416. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Советская, ул. Городская, в д. Черная Речка Томского района Томской области. 2 этап | 153 | 2023 | 1018245,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 417. | Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Зеркальная, п. Заварзино в г. Томске Томской области | 550 | 2023 | 3660360,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 418. | Газопровод низкого давления по ул. Глубинная в п. Родник | 100 | 2023 | 1656600,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 419. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления до границ СНТ Синий Утес в п. Синий Утес | 57 | 2023 | 2565210,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 420. | Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Хромовка г. Томска Томской области | 950 | 2023 | 6322440,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 421. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Вертикос - ул. Ленина, ул. Мира | 2714 | 2023 | 18062212,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 422. | Газопровод низкого давления по ул. Лесная в с. Вертикос | 325,5 | 2023 | 803390,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 423. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Заречная в с. Володино | 920 | 2023 | 5281170,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 424. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ленина, ул. Мичурина в с. Калтай Томского района Томской области | 960 | 2023 | 6388992,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 425. | Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам, расположенным по адресам: ул. Карла Маркса, ул. Ленина, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Пролетарская в с. Леботер Чаинского района Томской области | 7683,5 | 2023 | 51135229,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 426. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Коммунистическая, с. Мельниково. 1 очередь | 99,5 | 2023 | 1556112,99 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 427. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по ул. Коммунистическая, с. Мельниково. 2 очередь | 170,7 | 2023 | 2127028,18 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 428. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Октябрьская, ул. Осенняя, ул. Гагарина. 1 очередь | 18,9 | 2023 | 321987,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 429. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Октябрьская, ул. Осенняя, ул. Гагарина. 2 очередь | 63,9 | 2023 | 249774,37 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 430. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Пионерская, ул. Суворова, ул. Чапаева, ул. Школьная. 1 очередь | 23 | 2023 | 343664,58 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 431. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Пионерская, ул. Суворова, ул. Чапаева, ул. Школьная. 2 очередь | 468,2 | 2023 | 3115964,64 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 432. | Газопровод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: с. Нарга, ул. Гастелло, 5 | 140 | 2023 | 65712090,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 433. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по пер. Пионерский, ул. Карла Маркса в с. Нарга | 140 | 2023 | 931728,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 434. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Пушкина в с. Нарга | 120 | 2023 | 798624,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 435. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Свердлова, ул. Карла Маркса в с. Нарга | 240 | 2023 | 1597248,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 436. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская. 1 этап | 118 | 2023 | 785313,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 437. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская. 2 этап | 82 | 2023 | 545726,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 438. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Садовый, ул. Садовая | 72,4 | 2023 | 481836,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 439. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: г. Томск, с. Тимирязевское, пер. Садовый, ул. Садовая. 2 этап | 216 | 2023 | 1437523,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 440. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Пржевальского, д. 12 | 29,5 | 2023 | 376925,30 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 441. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Радужная, ул. Перспективная в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 586 | 2023 | 3899947,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 442. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улицам Березовая, Бартули, Комлева, с. Зоркальцево, Томский район, Томская область. 1 очередь | 1050 | 2023 | 1359090,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 443. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по улицам Березовая, Бартули, Комлева, с. Зоркальцево, Томский район, Томская область. 2 очередь | 2108 | 2023 | 14029161,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 444. | Газопровод до земельного участка, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, Моряковский Затон с., Жданова ул., 31а | 15,4 | 2023 | 206055,08 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 445. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пос. Восточный г. Томска Томской области | 600 | 2023 | 3993120,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 446. | Сеть газораспределения среднего и низкого давления с газопроводами-вводами по пр. Кабельному, ул. Больничной, ул. Ново-Киевской, пер. Мариинскому, в г. Томске Томской области | 1100 | 2023 | 7320720,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 447. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, д. Воронино, пер. Тихий, д. 1 | 25 | 2023 | 166380,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 448. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Заречная 1-я, д. 8 | 102,6 | 2023 | 682823,52 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 449. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Черная Речка, ул. Тихая, д. 18б | 20,8 | 2023 | 150231,86 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 450. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ново-Ачинская, пер. Военный, пер. Больничный, пер. Мариинский, ул. Ново-Киевская в г. Томске Томской области. 1 этап | 498 | 2023 | 3314289,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 451. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ново-Ачинская, пер. Военный, пер. Больничный, пер. Мариинский, ул. Ново-Киевская в г. Томске Томской области. 2 этап | 2132 | 2023 | 14188886,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 452. | Газопровод низкого давления в с. Коларово Томского района Томской области. 2 этап | 8400 | 2023 | 55903680,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 453. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, д. Киргизка, ул. Новостройка, д. 1а | 83,9 | 2023 | 558371,28 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 454. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске пос. Киргизка (южная часть). 1 этап | 3414 | 2023 | 22720852,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 455. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в г. Томске пос. Киргизка (южная часть). 2 этап | 1336 | 2023 | 8891347,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 456. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, Богдана Хмельницкого улица, д. 121 | 10 | 2023 | 66552,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 457. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Кафтанчиково, ул. Совхозная, д. 7а | 3 | 2023 | 19965,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 458. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, Побединское сельское поселение, п. Победа, пер. Лесной, д. 3а | 70 | 2023 | 465864,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 459. | Газопровод низкого давления по ул. Комсомольская в с. Тимирязевское, г. Томск | 154,5 | 2023 | 1028228,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 460. | Распределительный газопровод низкого давления по улице Розы Люксембург в п. Самусь, ЗАТО Северск Томской области. 2 этап | 150 | 2023 | 998280,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 461. | Распределительный газопровод низкого давления по улице Ленина в п. Самусь, ЗАТО Северск Томской области | 605,4 | 2023 | 4029058,08 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 462. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Амурская, ул. 6-я Усть-Киргизка, пер. Камский, пер. Обской в г. Томске (2-я очередь) | 300 | 2023 | 1996560,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 463. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, с. Кафтанчиково, ул. Стадионная, д. 47а | 110 | 2023 | 732072,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 464. | Распределительный газопровод низкого давления по улицам Раевского, Бородинская в с. Зоркальцево Томского района Томской области | 460 | 2023 | 3061392,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 465. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Приветливая, ул. Травяная, ул. Тенистая, ул. Ковыльная, ул. Суходольная, ул. Ветровая, ул. 6-я Степная в г. Томске Томской области | 5432 | 2023 | 36151046,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 466. | Газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по пер. Дзержинского, пер. Фабричный, ул. Дружбы в с. Дзержинское, г. Томск | 410 | 2023 | 267390,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 467. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Красногвардейская, ул. Калинина, ул. Революционная, ул. Победы, ул. Павлова, пер. Революционный, ул. Сельскохозяйственная в г. Томске | 2300 | 2023 | 15306960,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 468. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Удачная в мкр. Красная горка, с. Корнилово, Томский район, Томская область | 1296 | 2023 | 8625139,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 469. | Газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Больничная, ул. Крылова, ул. Путевая, ул. Советская в с. Тимирязевское | 450 | 2023 | 2994840,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 470. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по пер. Озерный, ул. Лесная, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Сибирская, ул. Мира, ул. Светлая, ул. Северная в д. Петровский Участок | 5500 | 2023 | 36603600,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 471. | Распределительный газопровод низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д. Нелюбино, ул. Молодежная ул. Зеленая | 203,5 | 2023 | 1934365,03 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 472. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Корниловское сельское поселение", с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-й Яблоневый, 1 | 70 | 2023 | 465864,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 473. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Ключевская, ул. Киевская, ул. Дзержинского, ул. Вокзальная, ул. Советская, ул. Дом Отдыха, ул. Мира, ул. Нагорная, ул. Заводская, пер. Островского, пер. Дачный, пер. Лесной, пер. Красногвардейский, пер. Нагорный, пер. Малый, пер. Сибирский в с. Богашево | 12500 | 2023 | 83190000,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 474. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в с. Малиновка Томского района Томской области | 19600 | 2023 | 130441920,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 475. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Подгорный в д. Кисловка Томского района Томской области | 236,2 | 2023 | 1571958,24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 476. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Михаила Андреева, 3а | 99,9 | 2023 | 664854,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 477. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Рябиновая, ул. Калиновая, д. Кисловка, Томский район, Томской области | 254,2 | 2023 | 1691751,84 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 478. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Калтай, ул. Совхозная, 13а | 32,1 | 2023 | 195805,68 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 479. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, п. Просторный, ул. Карельская, д. 11 | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 480. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: г. Томск, п. Апрель, ул. Кибернетиков, д. 8 | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 481. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Речная, ул. Совхозная в с. Лучаново | 1300 | 2023 | 8651760,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 482. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Цветочная, ул. Сиреневая, ул. Березовая, ул. Школьная, пер. Крестьянский, пер. Ягодный, пер. Сосновый, проезд Коммунальный в с. Лучаново | 3850 | 2023 | 25622520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 483. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. З.Космодемьянской, ул. О.Кошевого, ул. Гагарина, ул. Чапаева, пер. Школьный, пер. Лесной в с. Лучаново | 2800 | 2023 | 18634560,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 484. | Газопровод низкого давления по ул. Новостройка, ул. Южная в с. Богашево | 400 | 2023 | 2662080,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 485. | Газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево ул. Новостройка (2 этап) | 370 | 2023 | 2462424,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 486. | Газопровод низкого давления к жилым домам в с. Богашево ул. Новостройка (3 этап) | 650 | 2023 | 4325880,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 487. | Сеть газораспределения высокого давления к жилым домам по ул. Крутая, ул. Первомайская, п. Мирный, Томский район, Томская область | 2800 | 2023 | 18634560,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 488. | Газопроводы-вводы к жилым домам в с. Рыбалово по ул. Спортивная, д. 3б, ул. Комсомольская, д. 16а | 64 | 2023 | 425932,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 489. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления по ул. Новая, ул. Сибирская, ул. Спортивная в с. Рыбалово | 1355 | 2023 | 9017796,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 490. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Льва Толстого, пер. Иштанский в с. Моряковский Затон | 170 | 2023 | 1131384,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 491. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Каменская, ул. Васюганская, ул. Бийская, ул. Нарымская, ул. Барнаульская, ул. Стрелочная, проезд Барнаульский в г. Томске | 2600 | 2023 | 17303520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 492. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Зеленая в д. Писарево, МО Богашевское сельское поселение, Томский район | 20,3 | 2023 | 357892,97 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 493. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Аэродромная, ул. Челюскинцев, ул. Маяковского, ул. Некрасова, ул. Восточная, ул. Украинская, ул. Степана Разина, пер. Овражный в г. Томске | 3200 | 2023 | 21296640,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 494. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. 19 Гвардейской Дивизии в г. Томске | 900 | 2023 | 5989680,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 495. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Богдана Хмельницкого, 123 | 25,2 | 2023 | 401007,21 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 496. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Архангельский, ул. Сибирская, ул. Киевская в г. Томске | 800 | 2023 | 5324160,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 497. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Тверская, ул. Петропавловская в г. Томске | 600 | 2023 | 3993120,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 498. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Асиновский, д. Феоктистовка, ул. Мирная, 9 | 27 | 2023 | 179690,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 499. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Административная, в д. Воронино Томского района Томской области | 1700 | 2023 | 11313840,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 500. | Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому в п. Самусь, ул. Карла Маркса, 3а | 63 | 2023 | 419277,60 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 501. | Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому в п. Самусь, ул. Воровского, 25/1 | 110 | 2023 | 732072,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 502. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Кисловский в д. Кисловка Томского района Томской области | 72,5 | 2023 | 482502,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 503. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Калтайское сельское поселение", с. Курлек, ул. Лесная, д. 10а | 9,2 | 2023 | 112965,26 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 504. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Мостовая, п. Заварзино в г. Томске Томской области | 380 | 2023 | 2528976,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 505. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Светлый г. Томска Томской области | 1650 | 2023 | 10981080,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 506. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Новая в с. Кафтанчиково Томского района Томской области | 140 | 2023 | 931728,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 507. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Тояновский в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 200 | 2023 | 1331040,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 508. | Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому в с. Молчаново, ул. Таежная, д. 4А | 110 | 2023 | 732072,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 509. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кривошеино, ул. Проточная, ул. Набережная, ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Октябрьская, ул. Коммунистическая | 6200 | 2023 | 41262240,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 510. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления с газопроводами-вводами к жилым домам в с. Молчаново по ул. Димитрова, ул. Лаврова, пер. Полевой, ул. Северная, ул. Дальняя | 5800 | 2023 | 38600160,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 511. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в мкр. Путеец в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 92,2 | 2023 | 613609,44 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 512. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами в п. Копылово Томского района Томской области: мкр. Раздолье, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Морозова, ул. Заводская, пер. Спортивный | 8500 | 2023 | 56569200,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 513. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: п. Победа, ул. Коммунистическая, 123А | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 514. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Титова, ул. Ленинградская в с. Мельниково | 90 | 2023 | 598968,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 515. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Первомайский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, с. Первомайское, ул. Гончарова, д. 4Ж | 65,3 | 2023 | 434584,56 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 516. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кривошеино, ул. Федюкова, ул. Заозерная | 2900 | 2023 | 19300080,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 517. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Молчаново, ул. Спортивная, 5 | 300 | 2023 | 1996560,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 518. | Газопровод низкого давления к жилым домам в с. Александровское, ул. Кедровая | 397,4 | 2023 | 2644776,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 519. | Газопровод низкого давления к жилым домам в д. Петрово по ул. Зеленая | 200 | 2023 | 1331040,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 520. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления до границ СТ Геолог-2 в г. Томске | 12 | 2023 | 79862,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 521. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления до границ СТ Геолог-1 в г. Томске | 12,8 | 2023 | 85186,56 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 522. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Кожевниково, ул. Кирова, 28А | 160 | 2023 | 1064832,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 523. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: в с. Зоркальцево, ул. Тимирязевская, 11в | 35 | 2023 | 232932,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 524. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Молчаново по ул. Рябиновая | 700 | 2023 | 4658640,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 525. | Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому, расположенному по адресу: с. Молчаново, ул. Гречухина, 12 | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 526. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Молчаново, ул. Валикова, 10, строен. 8; 10, строен. 9; 10, строен. 10; 10, строен. 11 | 200 | 2023 | 1331040,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 527. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Кривошеино, ул. Подгорная, ул. Береговая, ул. Южная, ул. Колхозная | 6800 | 2023 | 45255360,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 528. | Газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам, расположенным по адресам: с. Нарга, ул. Карла Маркса, 4, 14б | 140 | 2023 | 931728,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 529. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Гастелло, ул. Карла Маркса в с. Нарга | 330 | 2023 | 2196216,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 530. | Газопровод-ввод к жилому дому по ул. Школьная, 62 в с. Мельниково | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 531. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Тогур, ул. Гоголя, ул. Грибоедова, ул. Л.Толстого, ул. Лесная, ул. Островского, ул. Пушкина, ул. Шпальная | 6550 | 2023 | 43591560,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 532. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Кирпичная в г. Колпашево | 560 | 2023 | 3726912,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 533. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Кирова, ул. Советский Север в г. Колпашево | 800 | 2023 | 5324160,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 534. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Советский Север в г. Колпашево | 280 | 2023 | 1863456,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 535. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Портовая в г. Колпашево | 1100 | 2023 | 7320720,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 536. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по пер. Чапаева в г. Колпашево | 630 | 2023 | 4192776,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 537. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по пер. Моховой, ул. Барышева, ул. Рабочая, ул. Дзержинского в г. Колпашево | 3500 | 2023 | 23293200,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 538. | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Купца Исаева в с. Моряковский Затон | 530 | 2023 | 3527256,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 539. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Садовая, 62, 64 в с. Мельниково | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 540. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Школьная, 32, 39 в с. Мельниково | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 541. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Садовая, 43, 45, 56 в с. Мельниково | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 542. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Мельниково, Советская, 101 | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 543. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Мельниково, ул. Гагарина, 17 | 140 | 2023 | 931728,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 544. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Томская, 28, 30, 32, 32а в с. Мельниково | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 545. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Колхозная, ул. Коммунистическая в с. Володино | 220 | 2023 | 1464144,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 546. | Сеть газораспределения и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Советская в с. Володино | 1500 | 2023 | 9982800,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 547. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Российская, ул. Мира, пер. Спортивный в с. Кожевниково | 580 | 2023 | 3860016,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 548. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Российская 2, 2а, 2б, 2г, 4, 6, 8 в с. Кожевниково | 300 | 2023 | 1996560,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 549. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по пер. Колхозный 18, 18а, 20, 22 в с. Кожевниково | 230 | 2023 | 1530696,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 550. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Молодежная, ул. Мещера, ул. Школьная, ул. Таежная, ул. Заречная в с. Сафроновка | 2800 | 2023 | 18634560,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 551. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к жилым домам по ул. Новая Жизнь, ул. Карла Маркса, ул. Калинина, ул. Комсомольская в с. Кожевниково (МКР "Северный" II очередь) | 2500 | 2023 | 16638000,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 552. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к жилым домам по ул. Мичурина, пер. Гоголя, ул. Рассвет, ул. Покрышкина, пер. Первомайский, ул. Карла Маркса, ул. Новая Жизнь, ул. Калинина, пер. Заозерный, ул. Комсомольская, пер. Лермонтова в с. Кожевниково (МКР "Северный" III очередь) | 9000 | 2023 | 59896800,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 553. | Распределительный газопровод низкого давления в п. Синий Утес, 73, 72, 71, 70, 69 | 217 | 2023 | 1444178,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 554. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Парабель, ул. Шишкова, 86 | 50 | 2023 | 332760,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 555. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Молчаново, ул. Спортивная, 18 | 130 | 2023 | 865176,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 556. | Газопровод низкого давления к жилым домам в с. Александровское, пер. Взлетный | 261,6 | 2023 | 1741000,32 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 557. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Дзержинское, ул. Дорожная, 10/2 | 40 | 2023 | 266208,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 558. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Лазарева, ул. Нахимова, ул. Нефтеразведчиков, ул. Профсоюзная, ул. Речников, ул. Строителей, ул. Суворова в г. Колпашево | 4700 | 2023 | 31279440,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 559. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам по ул. Победы, ул. Сосновая в г. Колпашево | 900 | 2023 | 5989680,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 560. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в г. Колпашево по пер. Кооперативный Тупик, пер. Пристанской, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. М.Горького, ул. Советская | 3400 | 2023 | 22627680,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 561. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Молчаново, ул. Кооперативная, 18А | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 562. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Олега Зайцева, ул. Советская в с. Молчаново | 280 | 2023 | 1863456,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 563. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 95в | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 564. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в с. Тогур по ул. Анисимовка, ул. Гагарина, ул. Титова | 2900 | 2023 | 19300080,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 565. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления к жилым домам в с. Тогур по ул. Весенняя, ул. Мичурина | 2300 | 2023 | 15306960,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 566. | Газопровод распределительный от СПХР Кожевниково до точки врезки в существующую сеть с. Кожевниково | 4000 | 2023 | 26620800,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 567. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Первомайский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, с. Первомайское, ул. Кольцова, д. 32 | 5 | 2023 | 33276,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 568. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Барабинка, пер. Водяной, д. 10 | 120 | 2023 | 798624,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 569. | Газопроводы-вводы к жилым домам, расположенным по адресам: с. Мельниково, ул. Суворова, д. 43, д. 45 | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 570. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Советская, д. 77а, кв. 1 | 15 | 2023 | 99828,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 571. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Город Томск, Дзержинское село, Новая улица, д. 8д | 15 | 2023 | 99828,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 572. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Шегарский, с. Мельниково, ул. Зеленая, д. 37а, кв. 1 | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 573. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. Наука, пер. Ямской, д. 2в | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 574. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, п. Апрель, ул. Еланская, д. 95 | 110 | 2023 | 732072,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 575. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, городской округ Город Томск, с. Дзержинское, ул. Цветочная, д. 4 | 130 | 2023 | 865176,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 576. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Заречное сельское поселение, д. Кисловка, ул. Михаила Андреева, д. 8б | 15 | 2023 | 99828,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 577. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Волгоградская, д. 1 | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 578. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, городской округ Город Томск, Апрель Поселок территория, Университетская улица, 1 | 25 | 2023 | 166380,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 579. | Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Ленина в с. Калтай Томского района Томской области | 80 | 2023 | 532416,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 580. | Сеть газораспределения высокого и низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Родниковая в п. Мирный Томского района Томской области | 1000 | 2023 | 6655200,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 581. | Распределительный газопровод к жилым домам в с. Моряковский Затон по ул. Чехова | 200 | 2023 | 1331040,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 582. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Пржевальского в г. Томске Томской области | 270 | 2023 | 1796904,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 583. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Корниловское сельское поселение, с. Корнилово, мкр. Красная горка, пер. 1-й Яблоневый, д. 15 | 11,5 | 2023 | 147218,98 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 584. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Полевая в с. Чажемто Колпашевского района Томской области | 720 | 2023 | 4791744,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 585. | Газопроводы-вводы низкого давления к жилым домам по ул. Пушкина, ул. Нефтяников в с. Александровское | 300 | 2023 | 1996560,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 586. | Газопровод низкого давления к жилым домам по улице Октябрьская в п. Самусь | 120 | 2023 | 798624,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 587. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Ключевская в с. Моряковский Затон | 240 | 2023 | 1597248,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 588. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам в п. Синий Утес (II очередь) | 420 | 2023 | 2795184,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 589. | Газопровод-ввод низкого давления к жилому дому по ул. Современников, д. 5 в п. Ключи | 5,6 | 2023 | 37269,12 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 590. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Асиновский район, д. Феоктистовка, ул. Дорожная, д. 8 | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 591. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, МКР "Авиатор-1", д. 32 | 23,3 | 2023 | 155066,16 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 592. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, МО "Зональненское сельское поселение" п. Зональная Станция, ул. Молодежная, участок 54/1 | 40 | 2023 | 266208,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 593. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Подгорная, д. 7-Б | 80 | 2023 | 532416,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 594. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, р-н Томский, с. Богашево, ул. Крутая, 13 | 40 | 2023 | 266208,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 595. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский район, д. Большое Протопопово, мкр. Авиатор-2, ул. Лесная, д. 38 | 45,7 | 2023 | 747364,61 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 596. | Распределительный газопровод низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пролетарская в с. Корнилово Томского района Томской области | 134 | 2023 | 891796,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 597. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский муниципальный район, Калтайское сельское поселение, с. Курлек, ул. Заболотная, д. 18 | 18 | 2023 | 152679,48 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 598. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Нагорная в с. Первомайское Первомайского района Томской области | 200 | 2023 | 1331040,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 599. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Дзержинское с., Новая ул., дом 21в | 80 | 2023 | 532416,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 600. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Черная Речка д., Мостовая ул., дом 7 | 50 | 2023 | 332760,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 601. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Кафтанчиково с., Таежный пер, дом 18 | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 602. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Рассвет п., Фабричная ул., дом 53 | 6,2 | 2023 | 41262,24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 603. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Гамалеи ул., дом 8 | 16,3 | 2023 | 108479,76 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 604. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., 1-я Лесная ул., дом 50/1 | 70 | 2023 | 465864,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 605. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Дзержинское с., Дзержинского ул., дом 48в | 50 | 2023 | 332760,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 606. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Советская, 102/1, 100/1 в д. Черная Речка Томского района Томской области | 50 | 2023 | 332760,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 607. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский р-н, Кривошеино с., Березовый пер., дом 16 | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 608. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Калтай с., Ленина ул., дом 52 | 120 | 2023 | 798624,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 609. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Заварзино Поселок тер., Вишневая ул., дом 17 | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 610. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Кандинка д., Лесная ул., дом 17 | 90 | 2023 | 598968,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 611. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Кандинка д., Сибирская ул., дом 5 | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 612. | Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Зеленая в с. Корнилово Томского района Томской области. 2 очередь | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 613. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Корнилово с., Карьерная ул., дом 12Б | 80 | 2023 | 532416,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 614. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Зоркальцево с., Трактовая ул., дом 125 | 200 | 2023 | 1331040,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 615. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Дружная, д. 26, 12а в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 616. | Распределительный газопровод (закольцовка) низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Березовая в с. Александровское Александровского района Томской области | 200 | 2023 | 1331040,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 617. | Газопровод низкого давления к жилым домам по ул. Кольцевая в с. Богашево Томского района Томской области | 40 | 2023 | 266208,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 618. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Борики д., Парковая ул., дом 89 | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 619. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский р-н, Тогур с., Королева ул., дом 40 | 160 | 2023 | 1064832,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 620. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский р-н, Колпашево г., Парковая ул., дом 3, квартира 2 | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 621. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Нагорная в д. Большое Протопопово Томского района Томской области | 765,2 | 2023 | 5092559,04 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 622. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Борики д., Южная ул., дом 52 | 37,8 | 2023 | 236406,55 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 623. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Корнилово с., Подгорная ул., дом 2 | 20 | 2023 | 133104,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 624. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский р-н, Парабель с., 30 лет Победы ул., дом 87 | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 625. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кожевниковский р-н, Кожевниково с., Обская ул., дом 79А | 20 | 2023 | 133104,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 626. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Тимирязевское с., Дальняя ул., дом 2/1 | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 627. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Тимирязевское с., Октябрьская ул., дом 6 | 80 | 2023 | 532416,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 628. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Зоркальцево с., Клубная ул., дом 16б | 120 | 2023 | 798624,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 629. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Кисловка д., Ветеран-3 тер. СНТ, Светлая ул., дом 9а | 110 | 2023 | 732072,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 630. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Кедр тер. СНТ, дом 1/305 | 15 | 2023 | 99828,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 631. | Газопровод низкого давления по пер. Пограничный, ул. Ласточкина, ул. Винтера, ул. Российская, пер. Кисловский, пер. Коробова, пер. Музыкальный, ул. Украинская, пер. Школьный, пер. Московский, пер. Ясный, ул. Андреева, ул. Старикова, пер. Томский, пер. Чапаева, пер. Подгорный в д. Кисловка Томского района Томской области | 4385 | 2023 | 29183052,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 632. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Садовый, пер. Степной, пер. Отрадный, пер. Янтарный, пер. Лазурный, ул. Строителей, пер. Радужный, ул. Просторная в п. Рассвет Томского района Томской области | 2000 | 2023 | 13310400,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 633. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Моряковский Затон с., Высоцкого ул., дом 1а | 40 | 2023 | 266208,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 634. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский р-н, Мельниково с., Садовая ул., дом 32б | 64,5 | 2023 | 429260,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 635. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский р-н, Мельниково с., Пионерская ул., дом 16 | 15,6 | 2023 | 103821,12 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 636. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. 3-й Парковский в с. Моряковский Затон | 170 | 2023 | 1131384,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 637. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Шегарский р-н, Мельниково с., Суворова ул., дом 30 | 12,6 | 2023 | 83855,52 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 638. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Речников в с. Моряковский Затон | 200 | 2023 | 1331040,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 639. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский р-н, Молчаново с., Чапаева ул., дом 19/1 | 70 | 2023 | 465864,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 640. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Мирный п., Мирный мкр., Лазурная ул., дом 2а | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 641. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский р-н, Колпашево г., Ленина ул., дом 31/1 | 70 | 2023 | 465864,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 642. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский р-н, Колпашево г., Н. Клюева ул., дом 18 | 90 | 2023 | 598968,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 643. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский р-н, Тогур с., Чапаева ул., дом 13, квартира 1 | 250 | 2023 | 1663800,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 644. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Балагурная ул., дом 2 | 52,8 | 2023 | 351394,56 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 645. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, г. Томск, пер. Пржевальского, д. 27 | 6,3 | 2023 | 120540,30 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 646. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г, Пржевальского пер, дом 1б | 9 | 2023 | 59896,80 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 647. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Весенняя, пер. Минина в г. Томске Томской области | 500 | 2023 | 3327600,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 648. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Тимирязевское с., Больничная ул., дом 40б | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 649. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Тимирязевское с., Путевая ул., дом 84 | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 650. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Тимирязевское с., Ново-Деповская ул., дом 2в | 150 | 2023 | 998280,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 651. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Мирный п., Мирный мкр., Осенняя ул., дом 31 | 20 | 2023 | 133104,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 652. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Молодежная в п. Зональная Станция Томского района Томской области | 200 | 2023 | 1331040,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 653. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Корнилово с., Молодежная ул., дом 19 | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 654. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Кафтанчиково с., Березовая ул., дом 1а | 10 | 2023 | 66552,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 655. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Кедровому 21А, 19А, 19А/1 в д. Некрасово Томского района Томской области | 166 | 2023 | 1104763,20 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 656. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Иштанский в с. Моряковский Затон | 250 | 2023 | 1663800,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 657. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Маяковского в с. Моряковский Затон | 300 | 2023 | 1996560,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 658. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Копылово п., Строителей ул., дом 15 | 13,8 | 2023 | 245543,85 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 659. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Кисловка д., Пограничный пер, дом 68 | 16,4 | 2023 | 109145,28 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 660. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Большое Протопопово д., Авиатор-2 мкр., Лесная ул., дом 37 | 13,3 | 2023 | 191829,53 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 661. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Фабричная в п. Рассвет Томского района Томской области | 1207,6 | 2023 | 8036819,52 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 662. | Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск". 2 этап | 10862 | 2023 | 72288782,40 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 663. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский р-н, Володино с., Сибирская ул., дом 6 | 10 | 2023 | 66552,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 664. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, Ленина улица, д. 46, кв. 1 | 10 | 2023 | 66552,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 665. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Кафтанчиково с., Южная ул., дом 37б | 20 | 2023 | 133104,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 666. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Сибирская, ул. Чехова в с. Александровское Александровского района Томской области | 250 | 2023 | 1663800,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 667. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Партизанская в с. Александровское Александровского района Томской области | 148,7 | 2023 | 989628,24 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 668. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Александровский р-н, Александровское с., Калинина ул., дом 22а | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 669. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Апрель Поселок тер., Горный проезд, дом 4а | 140 | 2023 | 931728,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 670. | Сеть газораспределения высокого давления к территории СТ "Восток" г. Томска Томской области | 130 | 2023 | 865176,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 671. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Тахтамышево с., Советская ул., дом 70а | 10 | 2023 | 66552,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 672. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский р-н, Тогур с., Сибирский пер., дом 12 | 50 | 2023 | 332760,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 673. | Газопроводы-вводы к жилым домам по пер. Березовый в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 250 | 2023 | 1663800,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 674. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Пархоменко, ул. Волгоградской, пер. Волгоградскому в г. Томске Томской области | 280 | 2023 | 1863456,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 675. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский р-н, Володино с., Коммунистическая ул., дом 34б | 110 | 2023 | 732072,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 676. | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Весенний в с. Тунгусово Молчановского района Томской области | 80 | 2023 | 532416,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 677. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Богашево с., Киевская ул., дом 47 | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 678. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Красноармейская в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 260 | 2023 | 1730352,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 679. | Газопроводы-вводы к жилым домам в мкр. Мичуринский в с. Нелюбино Томского района Томской области | 250,8 | 2023 | 1669124,16 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 680. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Кузнецова в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | 160 | 2023 | 1064832,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 681. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Боровая, ул. Янтарная в п. Трубачево Томского района Томской области | 2000 | 2023 | 13310400,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 682. | Сеть газораспределения низкого давления до территории ДНТ "Алмаз" в с. Кафтанчиково Томского района Томской области | 15 | 2023 | 99828,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 683. | Сеть газораспределения низкого давления по пер. Березовый, ул. имени Ф.М.Зинченко в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 700 | 2023 | 4658640,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 684. | Газопровод высокого и низкого давления к нежилому зданию (ФАП), расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Молодежный п., дом 6/1 | 600 | 2023 | 3993120,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 685. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г, Наука мкр., Кучина ул., дом 59/1 | 60 | 2023 | 399312,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 686. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Минина и Пожарского, мкр. "Лесопитомник", п. Синий Утес, Томский район, Томская область | 230 | 2023 | 1530696,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 687. | Сеть газораспределения низкого давления по пер. 2-й Северо-Каштачный, г. Томск, Томская область | 50 | 2023 | 332760,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 688. | Сеть газораспределения низкого давления по ул. Новая, ж/д станция Копылово, г. Томск, Томская область | 160 | 2023 | 1064832,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 689. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Курлек с., Береговая ул., дом 24/2Б | 10 | 2023 | 66552,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 690. | Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Победы, с. Кривошеино, Томская область | 500 | 2023 | 3327600,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 691. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Мелиоративная в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 600 | 2023 | 3993120,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 692. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский р-н, Кривошеино с., Новая ул., дом 1 | 70 | 2023 | 465864,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 693. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский р-н, Кривошеино с., Западная ул., дом 20 | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 694. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Рабочая в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 170 | 2023 | 1131384,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 695. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Нагорная, пер. Нагорный в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 400 | 2023 | 2662080,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 696. | Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Октябрьская в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 500 | 2023 | 3327600,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 697. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Кисловка д., Сосновая ул., дом 22 | 40 | 2023 | 266208,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 698. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Степная ул., дом 67 | 15 | 2023 | 99828,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 699. | Распределительный газопровод низкого давления к жилым домам, расположенным по адресу: с. Парабель, ул. Береговая, ул. Подгорная | 150 | 2023 | 998280,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 700. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Парабельский р-н, Бугры д., Таежная ул., дом 14б | 10 | 2023 | 66552,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 701. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Колпашевский р-н, Колпашево г., Гроховского ул., дом 56/1 | 130 | 2023 | 865176,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 702. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Богашево с., Березовая ул., дом 6 | 75 | 2023 | 499140,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 703. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Купеческая, ул. Ивовая, п. Трубачево, Томский район, Томская область | 15 | 2023 | 99828,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 704. | Газопроводы-вводы к жилым домам по улице Ленина в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 240 | 2023 | 1597248,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 705. | Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по улице Кооперативная в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 850 | 2023 | 5656920,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 706. | Сеть газораспределения низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по улице Ленина в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 800 | 2023 | 5324160,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 707. | Газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Заводская в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 708. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Кривошеинский р-н, Кривошеино с., Парковый пер, дом 7 | 10 | 2023 | 66552,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 709. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Богдана Хмельницкого, г. Томск, Томская область | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 710. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Степановский пер, дом 6 | 10 | 2023 | 66552,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 711. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Октябрьская, ул. Ленина в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 245 | 2023 | 1630524,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 712. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Каргасокский р-н, Геологический п., Хвойный пер, дом 2а | 100 | 2023 | 665520,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 713. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, Самусь п., Строительная ул., дом 20 | 20 | 2023 | 133104,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 714. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Рыбалово с., Совхозная ул., дом 1А | 22,1 | 2023 | 147079,92 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 715. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., 2-я Заречная ул., дом 24 | 30 | 2023 | 199656,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 716. | Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по пер. Кисловский в д. Кисловка Томского района Томской области. 2 этап | 300 | 2023 | 1996560,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 717. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Корнилово с., Тихий пер., дом 1/2а | 25 | 2023 | 166380,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 718. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Нижний пер., дом 17 | 10 | 2023 | 66552,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 719. | Газопровод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томский р-н, Копылово п, Таежный пер, дом 9а | 150 | 2023 | 998280,00 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 720. | Газопровод-ввод к жилому дому, расположенному по адресу: Томская область, Томск г., Северо-Каштачный Поселок ул., дом 119г | 22,7 | 2023 | 151073,04 | ООО "Газпром газораспределение Томск" |
| 721. | Газоснабжение Ленинского района, г. Томска. Высокое давление. 5 очередь | 7797,7 | 2023 | 153741072,0 | ООО "Русский проект" |
| 722. | Газоснабжение Ленинского района, г. Томска. Высокое давление. 6 очередь | 55,8 | 2023 | 2234808,0 | ООО "Русский проект" |
| 723. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 5 | 5073,6 | 2023 | 72139968,0 | ООО "Русский проект" |
| 724. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 6 | 4468,97 | 2023 | 64849848,0 | ООО "Русский проект" |
| 725. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 7 | 8927,3 | 2023 | 130436532,0 | ООО "Русский проект" |
| 726. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 8 | 4727,7 | 2023 | 71378340,0 | ООО "Русский проект" |
| 727. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 9 | 5121 | 2023 | 76959264,0 | ООО "Русский проект" |
| 728. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 10 | 3279,45 | 2023 | 48104316,0 | ООО "Русский проект" |
| 729. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 11 | 5421,3 | 2023 | 72991620,0 | ООО "Русский проект" |
| 730. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 12 | 2320,9 | 2023 | 32566416,0 | ООО "Русский проект" |
| 731. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 13 | 2559,77 | 2023 | 32124480,0 | ООО "Русский проект" |
| 732. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 14 | 2578,23 | 2023 | 32835432,0 | ООО "Русский проект" |
| 733. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 15 | 1910,1 | 2023 | 21158976,0 | ООО "Русский проект" |
| 734. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, 2-й поселок ЛПК | 8964,06 | 2023 | 132016104,0 | ООО "Русский проект" |
| 735. | Газоснабжение Ленинского района, г. Томска. Высокое давление. 7 очередь | 1312,9 | 2023 | 30702876,0 | ООО "Русский проект" |
| 736. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 16 | 4103,5 | 2023 | 53617272,0 | ООО "Русский проект" |
| 737. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 17 | 6448,1 | 2023 | 94064664,0 | ООО "Русский проект" |
| 738. | Распределительный газопровод к жилым домам по адресу: Томская область, г. Томск, мкр. "Черемошники", район улицы Большая Подгорная. Блок 18 | 7295,58 | 2023 | 115582356,0 | ООО "Русский проект" |

## Приложение N 5

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА

БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ВОДА"

Утратила силу. - Постановление Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а.

## Приложение N 5.1

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ И ДОСТАТОЧНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБЪЕКТОВ

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЧИСТАЯ ВОДА"

Утратило силу. - Постановление Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а.

## Приложение N 6

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ВОДА"

Утратила силу. - Постановление Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а.

## Приложение N 7

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ДИНАМИКА

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ

ВОДА" ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ВОДА"

Утратила силу. - Постановление Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а.

## Приложение N 8

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ЭТАПЫ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ВОДА"

Утратили силу. - Постановление Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а.

## Приложение N 9

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПРОГНОЗ

ТАРИФНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ВОДА"

Утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а.

## Приложение N 10

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА ПО КОНЦЕССИОННЫМ

СОГЛАШЕНИЯМ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Администрации Томской области от 06.10.2020 N 489а; в ред. постановлений Администрации Томской области от 31.03.2021 N 120а, от 04.06.2021 N 226а, от 31.03.2022 N 132а, от 24.04.2024 N 154а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения (далее - Субсидия), а также устанавливает порядок и условия конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

2. Целевым назначением Субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской области (далее - муниципальные образования) на софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения в рамках реализации государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области".

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 31.03.2021 N 120а, от 24.04.2024 N 154а)

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

концессионный проект - проект модернизации систем коммунальной инфраструктуры, реализуемый или планируемый к реализации в отношении объектов концессионного соглашения, относящихся к объектам систем теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем;

проект модернизации - совокупность мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства;

модернизация систем коммунальной инфраструктуры - реализация мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта коммунальной инфраструктуры или его отдельных частей, в том числе путем его переустройства на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, входящего в состав объекта коммунальной инфраструктуры, новым более производительным оборудованием. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры может осуществляться в ходе создания, реконструкции одного или нескольких объектов;

финансовая модель - расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, а также метода регулирования тарифов) и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования тарифов для установления в рамках концессионного соглашения.

4. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие в году предоставления Субсидии в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

2) наличие муниципального правового акта об утверждении порядка предоставления субсидий юридическому лицу для реализации концессионных соглашений;

3) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета Субсидии местному бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - Соглашение).

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

Заключение Соглашения на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных постановлениями Администрации Томской области, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами.

5. Показателем результата использования Субсидии является объем привлеченных частных инвестиций к реализации проектов модернизации (тыс. руб.).

Значение показателя результата устанавливается Соглашением.

(п. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

### 2. Порядок и условия конкурсного отбора муниципальных

образований для предоставления Субсидии

6. Субсидия предоставляется на конкурсной основе.

7. Конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления Субсидии (далее - отбор) осуществляется конкурсной комиссией (далее - Комиссия), которая создается Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее - организатор отбора).

8. Порядок работы и состав Комиссии определяются организатором отбора.

9. Для проведения отбора организатор отбора за 10 дней до дня начала приема заявок, но не позднее 1 апреля текущего финансового года, размещает на своем официальном сайте извещение о проведении отбора.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 04.06.2021 N 226а)

Извещение о проведении отбора должно содержать следующую информацию:

дата начала приема заявок на участие в отборе;

дата завершения приема заявок на участие в отборе.

10. Для участия в отборе муниципальные образования в срок до даты завершения приема заявок на участие в отборе, указанной в извещении о проведении отбора, направляют организатору отбора заявку на участие в отборе (далее - заявка) по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку в отношении каждого реализуемого или планируемого к реализации концессионного проекта.

Муниципальное образование прилагает к заявке:

в отношении реализуемого концессионного проекта документы, указанные в пункте 18 настоящего Порядка;

в отношении планируемого к реализации концессионного проекта документы, указанные в пункте 19 настоящего Порядка.

Если документы, прилагаемые к заявке, представлены не в полном объеме или не соответствуют требованиям пунктов 18, 19 настоящего Порядка, или в заявку включены концессионные проекты, по которым на момент проведения отбора уже осуществляется предоставление финансовой поддержки из областного бюджета, то заявка муниципального образования оставляется без рассмотрения и не допускается к участию в отборе, о чем муниципальное образование уведомляется организатором отбора путем направления письменного уведомления в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки, но не ранее даты начала приема заявок на участие в отборе.

11. В ходе проведения отбора осуществляется оценка указанных в заявке концессионных проектов, реализуемых или планируемых к реализации в муниципальных образованиях.

Оценка концессионных проектов проводится с учетом:

приоритетов и целей развития Российской Федерации и Томской области, установленных в документах стратегического планирования;

поручений и указов Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации и Губернатора Томской области;

оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на реализацию концессионного проекта (далее - оценка эффективности), осуществляемой в соответствии с настоящим Порядком;

необходимости финансирования концессионных проектов, реализуемых в рамках заключенных концессионных соглашений;

оценки влияния реализации концессионного проекта на комплексное территориальное развитие Томской области и (или) соответствующего муниципального образования;

оценки тарифных последствий;

возможности привлечения внебюджетных средств и средств федерального бюджета.

12. Организатор отбора в течение 10 рабочих дней с даты завершения приема заявок на участие в отборе:

проводит оценку эффективности указанных в заявке концессионных проектов в соответствии с критериями согласно приложению N 2 к настоящему Порядку и рассчитывает рейтинг эффективности концессионных проектов (далее - Рейтинг);

формирует сводную заявку, включающую перечень концессионных проектов, ранжированную в соответствии с Рейтингом (далее - сводная заявка);

в отношении каждого концессионного проекта, планируемого к реализации и включенного в сводную заявку, готовит заключение о технической целесообразности реализации такого концессионного проекта. Заключение о технической целесообразности реализации концессионного проекта, планируемого к реализации, должно содержать описание технологического процесса проводимых мероприятий, сравнительную характеристику технологических параметров системы коммунальной инфраструктуры, мероприятия по модернизации которой осуществляются в рамках концессионного проекта, отражающих показатели до реализации проекта и ожидаемых по завершении реализации проекта;

в случае наличия в сводной заявке концессионных проектов, планируемых к реализации, направляет в Департамент тарифного регулирования Томской области сводную заявку с приложением документов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, и заключений о технической целесообразности реализации планируемых к реализации концессионных проектов.

13. Департамент тарифного регулирования Томской области в течение 45 календарных дней со дня поступления сводной заявки в отношении концессионных проектов, указанных в сводной заявке и планируемых к реализации:

1) рассматривает представленные документы;

2) определяет в соответствии с законодательством, действующим в сфере тарифного регулирования:

долгосрочные параметры регулирования тарифов;

рост тарифа, ожидаемый при условии реализации концессионного проекта, по годам на весь срок действия концессионного соглашения, в рамках которого планируется реализация концессионного проекта;

величину необходимой валовой выручки, превышающей предельные (максимальные) индексы (прогнозные индексы) изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании (потребность в дополнительных финансовых средствах) по годам на весь срок действия концессионного соглашения, в рамках которого планируется реализация концессионного проекта.

В случае если документы, представленные организатором отбора в Департамент тарифного регулирования Томской области в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, представлены не в полном объеме, Департамент тарифного регулирования Томской области в течение 5 календарных дней возвращает документы организатору отбора без их рассмотрения с указанием оснований отказа в рассмотрении.

14. По истечении срока, указанного в абзаце первом пункта 13 настоящего Порядка, Департамент тарифного регулирования Томской области в течение трех рабочих дней направляет организатору отбора заключение в письменном виде, содержащее показатели, указанные в подпункте 2) пункта 13 настоящего Порядка, в отношении каждого концессионного проекта, указанного в сводной заявке и планируемого к реализации. В заключении Департамента тарифного регулирования Томской области указываются:

сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых для расчета дисконтированной выручки участника конкурса, а также о согласованном Департаментом тарифного регулирования Томской области методе регулирования тарифов (для проектов, планируемых к реализации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);

абзац утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 04.06.2021 N 226а;

информация о согласовании или отказе в согласовании (с обоснованием отказа) долгосрочных параметров концессионного соглашения, в рамках которого планируется реализация концессионного проекта (для проектов, планируемых к реализации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);

значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в документацию на проведение конкурса по заключению концессионного соглашения, планируемого к реализации (для проектов, планируемых к реализации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);

сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых для расчета дисконтированной выручки участника конкурса, а также о согласованном органом регулирования методе регулирования тарифов (для проектов, планируемых к реализации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения);

сведения о сумме потребности в дополнительных финансовых средствах, необходимых на реализацию планируемого концессионного проекта.

15. Организатор отбора в течение одного рабочего дня с даты получения заключения от Департамента тарифного регулирования Томской области, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, а в случае отсутствия в сводной заявке концессионных проектов, планируемых к реализации, - с даты истечения срока, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, но не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии, представляет членам Комиссии следующие документы:

сводную заявку;

заключение Департамента тарифного регулирования Томской области в отношении каждого концессионного проекта, указанного в сводной заявке и планируемого к реализации (предоставляется при наличии в сводной заявке концессионных проектов, планируемых к реализации);

расчет рейтинга эффективности для каждого концессионного проекта, указанного в сводной заявке, в соответствии с критериями согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

документальные подтверждения возможности финансирования концессионного проекта из федерального бюджета и внебюджетных источников (при наличии).

16. Организатор отбора проводит заседание Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня направления членам Комиссии документов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка.

17. Итоги отбора утверждаются решением Комиссии по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

### 3. Перечень документов, предоставляемых муниципальными

образованиями, для участия в отборе

18. Муниципальные образования для участия в отборе прилагают к заявке в отношении реализуемого концессионного проекта следующие документы:

1) копию концессионного соглашения, заключенного для реализации концессионного проекта;

2) информацию о размере бюджетных средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования (концедента) на реализацию концессионного проекта на текущий финансовый год, и размере бюджетных средств, планируемых муниципальным образованием (концедентом) на последующие годы реализации концессионного проекта (выписку из бюджета муниципального образования).

19. Муниципальные образования для участия в отборе прилагают к заявке в отношении планируемого к реализации концессионного проекта следующие документы:

1) заявление муниципального образования, составленное в произвольной форме, содержащее информацию в соответствии:

с пунктами 60 - 62 и (или) 67(1) - 67(4) Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", в случае, если объектами концессионного соглашения являются объекты холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем;

с пунктами 90 - 91 и (или) 96(2) - 96(4) Правил регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", в случае, если объектами концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем;

с Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", в случае, если объектами концессионного соглашения являются объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;

2) подготовленные в соответствии с Приказом Минстроя России от 21.08.2015 N 606/пр "Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей" (в случае, если объектами концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), Приказом Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр "Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей" (в случае, если объектами концессионного соглашения являются объекты холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем) отчеты о техническом обследовании планируемого к передаче концедентом концессионеру имущества;

3) состав и описание незарегистрированного недвижимого муниципального имущества, передаваемого в составе объекта концессионного соглашения, в том числе копии документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права владения и (или) пользования данным незарегистрированным недвижимым имуществом.

Перечень документов, подтверждающих факт и обстоятельства возникновения у концедента прав на незарегистрированное недвижимое имущество, а также документов, подтверждающих факт и обстоятельства возникновения у государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения, учредителем которых является концедент, прав владения и (или) пользования данным незарегистрированным недвижимым имуществом, определяется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 N 794-р;

4) утвержденную схему теплоснабжения или проект актуализированной схемы теплоснабжения, учитывающий мероприятия, планируемые к реализации в рамках концессионного проекта, в случае, если объектом концессионного соглашения является имущество систем теплоснабжения, подготовленные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

утвержденную схему водоснабжения и водоотведения или проект актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения, учитывающий мероприятия, планируемые к реализации в рамках концессионного проекта, в случае, если объектом концессионного соглашения является имущество систем водоснабжения и водоотведения, подготовленные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5) информацию о земельных участках, на которых планируется размещение объектов концессионного соглашения и (или) которые необходимы для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной проектом концессионного соглашения;

6) перечень мероприятий проекта модернизации, планируемых к реализации в рамках концессионного проекта, с указанием их стоимости (прогнозной стоимости) и технических характеристик с разбивкой по периодам (годам) реализации;

7) пояснительную записку с обоснованием целесообразности реализации концессионного проекта с указанием информации:

о технико-экономических показателях объектов концессионного соглашения, в том числе объектов, строительство и (или) реконструкция которых планируется в период реализации концессионного соглашения, и иных объектов, передаваемых в составе имущества по концессионному соглашению;

об оценке влияния мероприятий проекта модернизации на изменение технических характеристик объектов концессионного соглашения;

8) информацию о планируемом сроке действия концессионного соглашения, в рамках которого планируется реализация концессионного проекта;

9) финансовую модель, описывающую концессионный проект, рассчитанную на срок действия концессионного соглашения.

Финансовая модель должна содержать основные характеристики инвестиционной и производственной программы концессионера (в том числе объемы производства в натуральном и стоимостном выражении, объемы и цены реализации, объемы инвестиций в основной капитал, объемы привлеченных заемных средств и график их погашения), а также предусматривать полный расчет эксплуатационных расходов на весь период реализации проекта (расчет эксплуатационных расходов должен производиться в соответствии с требованиями законодательства по порядку их формирования в соответствии со сферой деятельности).

Финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть содержать разбивки по основным видам продукции, производственным единицам, периодам, статьям доходов и расходов.

Финансовая модель должна предоставлять информацию в интегрированном виде.

Все расчеты и прогнозы в финансовой модели должны быть осуществлены в номинальных ценах с учетом индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору капитальных вложений, дефлятору ВВП и индексу потребительских цен.

Представленные расчеты должны подтверждать финансовую способность концессионера реализовать концессионный проект, эффективно осуществлять эксплуатацию объекта проекта в период действия концессионного соглашения.

Результатом представленной финансовой модели концессионного проекта является расчет показателей, требующихся для оценки финансовой эффективности концессионного проекта;

10) расчет тарифных последствий;

11) информацию о размере предельного (максимального) индекса платы граждан за коммунальные услуги соответствующего муниципального образования с учетом реализации концессионного проекта.

В случае если размер предельного (максимального) индекса платы граждан за коммунальные услуги соответствующего муниципального образования с учетом реализации концессионного проекта выше утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствующем муниципальном образовании на соответствующий период, предоставляется решение представительного органа власти соответствующего муниципального образования об обращении в адрес руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта о согласовании установления предельного индекса для соответствующего муниципального образования в размере, превышающем индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации;

12) документы на имущество, передаваемое в составе объектов концессионного соглашения:

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества, передаваемые в составе объектов концессионного соглашения;

надлежащим образом заверенные копии технических паспортов на объекты недвижимого имущества, передаваемые в составе объектов концессионного соглашения;

амортизационную ведомость по объектам, передаваемым в составе объектов концессионного соглашения, с указанием по каждому объекту первоначальной стоимости объекта, срока ввода объекта в эксплуатацию, срока полезного использования, суммы учтенной амортизации, остаточной стоимости объекта на дату предоставления информации;

бухгалтерские регистры, подтверждающие сумму амортизационных отчислений за последний отчетный период;

инвентарные карточки по объектам, передаваемым в составе объектов концессионного соглашения, в соответствии с унифицированной формой N ОС-6;

13) информацию о размере расходного обязательства муниципального образования на реализацию концессионного проекта на текущий финансовый год и размере расходного обязательства муниципального образования на последующие годы реализации концессионного проекта;

14) проект концессионного соглашения.

### 4. Методика расчета субсидии

20. Общий размер Субсидии (в рублях) на текущий финансовый год определяется по следующей формуле:

i - муниципальное образование Томской области;

Sмоi - общий размер платы концедента (в рублях) на текущий финансовый год i-го муниципального образования, определенный в соответствии с утвержденным решением Комиссии;

Сi - предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия.

Предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия (Сi), устанавливается в зависимости от значения отношения уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) к максимальному уровню бюджетной обеспеченности по Томской области (далее - Отношение УБО) и составляет:

30% для муниципальных образований, значение Отношения УБО для которых равно 1,000, за исключением случая, предусмотренного абзацем восьмым настоящего пункта;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 04.06.2021 N 226а)

абзац утратил силу с 31 марта 2022 года. - Постановление Администрации Томской области от 31.03.2022 N 132а;

85% для муниципальных образований, значение Отношения УБО для которых больше 0,940 и меньше 1,000;

90% для муниципальных образований, значение Отношения УБО для которых больше 0,928 и меньше 0,940;

95% для муниципальных образований, значение Отношения УБО для которых меньше или равно 0,928.

В случае реализации концессионного проекта с целью создания объектов, включенных в план-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации с ПАО "Газпром", предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия (Сi), устанавливается равным 99%.

Источником финансового обеспечения Субсидии могут являться средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и средства областного бюджета, предусмотренные для софинансирования средств Фонда.

21. Внесение изменений в распределение объемов Субсидий между муниципальными образованиями в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств без внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период осуществляется в случае изменения исходных показателей, используемых для расчета объема Субсидии.

(п. 21 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

22. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результата в году, следующем за годом предоставления Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидии - размер Субсидии, предоставленной получателю Субсидии в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = 1 - T / S, где:

Ti - фактически достигнутое значение показателя результата на отчетную дату;

Si - плановое значение показателя результата, установленное Соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, используется только положительное значение коэффициента возврата Субсидии.

(п. 22 введен постановлением Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

### Приложение N 1

к Порядку

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области

на софинансирование платы концедента по концессионным

соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения, электроснабжения

Форма

Заявка

на предоставление муниципальному образованию Томской области

финансовой поддержки из областного бюджета

на софинансирование платы концедента

(тыс. рублей)

| Наименование концессионного проекта | Муниципальное образование | Рейтинг эффективности концессионного проекта | Объекты концессионного проекта (теплоснабжение, ГВС, ХВС, водоотведение) | Направление проекта модернизации (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт), реализуемого в рамках концессионного проекта | Стоимость мероприятий концессионного проекта | Наличие достоверности сметной стоимости на мероприятия концессионного проекта (да, нет) | Срок реализации концессионного соглашения | Концессионная плата (при наличии) | Предлагаемый метод регулирования тарифов | Финансовая потребность на реализацию концессионного проекта по годам и по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год реализации проекта | средства концессионера (внебюджетные источники) | всего размер платы концедента | в том числе обеспеченной из: |  | расходы, принимаемые концедентом, в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения |  | на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 (гр. 14 + гр. 15) | 14 (гр. 16 + гр. 18) | 15 (гр. 17 + гр. 19) | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования ___________________________

### Приложение N 2

к Порядку

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области

на софинансирование платы концедента по концессионным

соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения, электроснабжения

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА

| N п/п | Наименование критерия | Значение критерия | Балл (макс. 100), Ki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этап концессионного проекта | Концессионный проект реализуется в рамках заключенного концессионного соглашения | 10 |
|  |  | Концессионный проект планируется к реализации | 5 |
| 2. | Соответствие концессионного проекта стратегическим приоритетам, указанным в Стратегии социально-экономического развития Томской области (далее - Стратегия) | Цель концессионного проекта соответствует приоритетам, обозначенным в Стратегии | 5 |
|  |  | Цель концессионного проекта не соответствует приоритетам, обозначенным в Стратегии, либо не указана | 0 |
| 3. | Соответствие концессионного проекта мероприятиям, включенным в утвержденную схему соответствующих коммунальных систем (муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры) | Мероприятия концессионного проекта соответствуют мероприятиям, включенным в утвержденную схему теплоснабжения или в утвержденную схему водоснабжения и водоотведения | 5 |
|  |  | Мероприятия концессионного проекта не соответствуют мероприятиям, включенным в утвержденную схему теплоснабжения или в утвержденную схему водоснабжения и водоотведения (либо схемы подлежат актуализации) | 0 |
| 4. | Соответствие фактического состояния (наличия) объектов концессионного проекта требованиям о нормативном состоянии (потребности) | Фактическое состояние объектов концессионного проекта не удовлетворяет нормативному или наличие объектов меньше потребности, необходимой для оказания соответствующих коммунальных услуг | 10 |
|  |  | Фактическое состояние объектов концессионного проекта удовлетворяет нормативному или наличие объектов меньше потребности, необходимой для оказания соответствующих коммунальных услуг | 0 |
| 5. | Соответствие проектной мощности объектов концессионного проекта требуемой мощности, в том числе прогнозной | Проектная мощность объекта концессионного проекта соответствует потребности (в том числе прогнозной) | 10 |
|  |  | Проектная мощность объекта концессионного проекта не соответствует потребности (в том числе прогнозной) | 0 |
| 6. | Привлечение внебюджетных средств | Финансирование мероприятий концессионного проекта за счет внебюджетных источников составляет более 20,6% от общей стоимости мероприятий | 20 |
|  |  | Финансирование мероприятий концессионного проекта за счет внебюджетных источников составляет менее 20,6% от общей стоимости мероприятий | 10 |
|  |  | Финансирование мероприятий концессионного проекта за счет внебюджетных источников отсутствует | 0 |
| 7. | Привлечение средств федерального бюджета | Мероприятия концессионного проекта реализуются (планируются к реализации) с привлечением средств федерального бюджета | 20 |
|  |  | Мероприятия концессионного проекта реализуются (планируются к реализации) без привлечения средств федерального бюджета | 0 |
| 8. | Возможность снижения расходов областного бюджета по итогам реализации концессионного проекта | Имеется возможность снижения расходов областного бюджета по итогам реализации концессионного проекта | 5 |
|  |  | Отсутствует возможность снижения расходов областного бюджета по итогам реализации концессионного проекта | 0 |
| 9. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости на мероприятия, предусмотренные концессионным проектом | Имеется положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости на мероприятия, предусмотренные концессионным проектом | 5 |
|  |  | Отсутствует положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости на мероприятия, предусмотренные концессионным проектом | 0 |
| 10. | Отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости мероприятий концессионного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации концессионного проекта в сравнении с соответствующими показателями проекта-аналога <*> | Значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости мероприятий концессионного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации концессионного проекта не превышает аналогичного значения по проектам-аналогам | 10 |
|  |  | Значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости мероприятий концессионного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации концессионного проекта превышает аналогичное значение по проектам-аналогам не более чем на 5% | 5 |
|  |  | Значение отношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости мероприятий концессионного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации концессионного проекта превышает аналогичное значение по проектам-аналогам более чем на 5% или проект-аналог не представлен | 0 |
| 11. | Исполнение мероприятий действующего концессионного соглашения (критерий не применим в отношении концессионных проектов, планируемых к реализации) | Мероприятия концессионного соглашения не реализованы в полном объеме и установленные соглашением сроки | 5 |
|  |  | Допущены нарушения установленных сроков и уменьшение объемов при реализации мероприятий концессионного соглашения | 0 |

--------------------------------

<*> При выборе проекта-аналога необходимо обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта, создаваемого в соответствии с концессионным проектом, и характеристик объекта, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению.

Рейтинг эффективности рассчитывается по следующей формуле:

Ri - рейтинг эффективности;

Ki - балльное значение критерия эффективности.

### Приложение N 3

к Порядку

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области

на софинансирование платы концедента по концессионным

соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения, электроснабжения

Форма

Решение конкурсной комиссии о предоставлении муниципальным

образованиям Томской области финансовой поддержки

из областного бюджета на софинансирование платы концедента

(тыс. рублей)

| N п/п | Муниципальное образование | Наименование концессионного проекта | Объекты концессионного проекта (теплоснабжение, ГВС, ХВС, водоотведение) | Стоимость мероприятий концессионного проекта | Срок реализации концессионного соглашения | Наименование ГРБС | Предоставление финансовой поддержки из областного и местного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | год предоставления поддержки | всего размер платы концедента | в том числе обеспеченной из: |  | расходы, принимаемые концедентом, в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения |  | на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | областного бюджета | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (гр. 10 + гр. 11) | 10 (гр. 12 + гр. 14) | 11 (гр. 13 + гр. 15) | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | n-й год |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи членов комиссии: _______________ / _______________ /

## Приложение N 11

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЛАТЫ КОНЦЕДЕНТА ПО КОНЦЕССИОННЫМ

СОГЛАШЕНИЯМ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.12.2022 N 612а, от 24.04.2024 N 154а, от 26.12.2024 N 621а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения и систем электроснабжения (далее - Субсидия).

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

Целевым назначением Субсидии является софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения и систем электроснабжения в рамках реализации основного мероприятия "Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области" подпрограммы 1 "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области".

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

2. Субсидия распределяется в соответствии с Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, методикой расчета Субсидии согласно пункту 10 настоящего Порядка.

3. Субсидия перечисляется местным бюджетам Томской области в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

4. Субсидия предоставляется по результатам отбора.

В целях участия в отборе муниципальное образование Томской области направляет в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее - Департамент) не позднее 1 мая года, предшествующего году предоставления субсидии, заявку об участии в отборе с приложением копии концессионного соглашения в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения или систем электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Томской области.

5. В случае предоставления субсидии на софинансирование платы концедента по концессионному соглашению, реализуемому с привлечением заемных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, муниципальное образование Томской области в целях участия в отборе направляет в Департамент не позднее 1 октября текущего финансового года заявку об участии в отборе с приложением копии концессионного соглашения в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения или систем электроснабжения.

6. Критерием отбора муниципальных образований Томской области для предоставления Субсидии является наличие действующего концессионного соглашения в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения или систем электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Томской области.

7. Для получения Субсидии муниципальное образование Томской области представляет не позднее 20 декабря года текущего финансового года в Департамент заявку о перечислении средств Субсидии по форме, установленной Департаментом, с приложением копий документов, подтверждающих соответствие муниципального образования Томской области критерию отбора муниципальных образований Томской области для предоставления Субсидии и выполнение условий предоставления Субсидии, в том числе выписку из местного бюджета (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии.

8. Условиями предоставления Субсидии являются:

1) наличие в году предоставления субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

2) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета Субсидии местному бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования Томской области по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - Соглашение);

3) наличие муниципального правового акта об утверждении порядка предоставления субсидий юридическому лицу для реализации концессионных соглашений;

4) Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области;

5) отсутствие неустраненных нарушений в части использования бюджетных ассигнований по целевому назначению, выявленных органами государственного финансового контроля, и (или) неустраненных нарушений, выявленных Публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" (далее - Фонд) при проведении мониторинга, предусмотренного пунктом 3) части 4 статьи 3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в случае предоставления Субсидии на софинансирование платы концедента по концессионным Соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения и систем электроснабжения, реализуемым с использованием финансовой поддержки средств Фонда) в части использования средств Фонда.

(пп. 5 введен постановлением Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а; в ред. постановления Администрации Томской области от 26.12.2024 N 621а)

9. Показателем результата использования Субсидии является объем привлеченных частных инвестиций к реализации проектов модернизации (тыс. руб.).

Значение показателя определяется Соглашением о предоставлении Субсидии.

(п. 9 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

10. Методика расчета Субсидии:

Общий размер Субсидии (в рублях) на текущий финансовый год определяется по следующей формуле:

i - муниципальное образование Томской области;

Sмоi - общий размер платы концедента (в рублях) на текущий финансовый год i-го муниципального образования Томской области, определенный в соответствии с действующими концессионными соглашениями;

Сi - предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия.

Предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия (Сi), устанавливается в зависимости от значения отношения уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования Томской области после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) к максимальному уровню бюджетной обеспеченности по Томской области (далее - Отношение УБО) и составляет:

30% для муниципальных образований Томской области, значение Отношения УБО для которых равно 1,000, за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта;

70% для муниципальных образований Томской области, значение Отношения УБО для которых равно 1,000, в случае реализации концессионного соглашения, объектом которого является "строительство 2 участков тепловой магистрали для переключения нагрузки котельной по ул. Водяной, 80";

85% для муниципальных образований Томской области, значение Отношения УБО для которых больше 0,940 и меньше 1,000;

90% для муниципальных образований Томской области, значение Отношения УБО для которых больше 0,928 и меньше 0,940;

95% для муниципальных образований Томской области, значение Отношения УБО для которых меньше или равно 0,928.

В случае реализации концессионного проекта с целью создания объектов, включенных в план-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации с ПАО "Газпром", предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия (Сi), устанавливается равным 99%.

11. Внесение изменений в распределение объемов Субсидий между муниципальными образованиями в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств без внесения изменений в закон об областном бюджете осуществляется в случае изменения исходных показателей, используемых для расчета объема Субсидии.

(п. 11 введен постановлением Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

12. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результата в году, следующем за годом предоставления Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V субсидии x k) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидии - размер Субсидии, предоставленной получателю Субсидии в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = 1 - T / S, где:

Ti - фактически достигнутое значение показателя результата на отчетную дату;

Si - плановое значение показателя результата, установленное Соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, используется только положительное значение коэффициента возврата Субсидии.

(п. 12 введен постановлением Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а)

## Приложение N 12

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 24.04.2024 N 154а.

## Приложение N 13

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ВОДЕ ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Томской области от 03.03.2025 N 86а, от 09.02.2026 N 44а, постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества (далее - Субсидия).

2. Целевым назначением Субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской области (далее - муниципальные образования) на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества путем технического обслуживания и (или) ремонта оборудования станций подготовки питьевой воды в рамках ведомственного проекта "Чистая вода" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (далее - Мероприятие).

Субсидия предоставляется на техническое обслуживание и (или) ремонт оборудования станций подготовки питьевой воды, установленных в рамках регионального проекта "Чистая вода" в период с 2017 г. по 2020 г.

3. Субсидия предоставляется местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью областного бюджета).

4. Размер Субсидии местным бюджетам определяется в соответствии с методикой расчета Субсидии согласно пункту 12 настоящего Порядка.

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии является наличие в собственности муниципального образования станций подготовки питьевой воды, в отношении которых установлена необходимость ремонта оборудования и (или) технического обслуживания в соответствии с технической документацией.

6. Субсидия предоставляется по результатам отбора.

В целях участия в отборе муниципальное образование направляет в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее - Департамент) заявку об участии в отборе с приложением:

1) сведений в виде коммерческих предложений (не менее 3), подтверждающих стоимость годового технического обслуживания и (или) ремонта оборудования станций без учета транспортных расходов;

2) выписки из местного бюджета (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, или гарантийного письма об обязательстве предоставления выписки с последующим предоставлением в Департамент не позднее срока заключения Соглашения о предоставлении Субсидии местному бюджету из областного бюджета (далее - Соглашение) в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

3) надлежащим образом заверенной копии муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется Субсидия, или гарантийного письма об обязательстве утверждения муниципального правового акта с последующим предоставлением в Департамент, но не позднее срока заключения Соглашения;

4) справки (выписки) о соответствии муниципального образования критерию, установленному пунктом 5 настоящего Порядка, подписанной Главой муниципального образования или должностным лицом, исполняющим его обязанности, с приложением документов, подтверждающих право собственности муниципального образования на станцию подготовки питьевой воды;

|  |  | Действие пп. 5 п. 6, введенного постановлением Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

5) акта обследования, дефектной ведомости или иного документа, подтверждающего необходимость ремонта оборудования и (или) технического обслуживания станций подготовки питьевой воды;

(пп. 5 введен постановлением Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п)

|  |  | Действие пп. 6 п. 6, введенного постановлением Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

6) в случае если станции подготовки питьевой воды, находящиеся в собственности муниципального образования, переданы в эксплуатацию (обслуживание):

порядка предоставления субсидии муниципальным образованием на осуществление эксплуатации (обслуживания) станций подготовки питьевой воды;

документов, подтверждающих факт передачи станций подготовки питьевой воды в эксплуатацию (обслуживание);

сметы доходов и расходов юридического лица на эксплуатацию (обслуживание) станций подготовки питьевой воды.

(пп. 6 введен постановлением Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п)

|  |  | Действие изменений, внесенных в абз. 1 п. 7 постановлением Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026. |  |
| --- | --- | --- | --- |

7. Срок представления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, на предоставление Субсидии не позднее 1 июля года, предшествующего году предоставления Субсидии.

(в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п)

В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований в текущем финансовом году органы местного самоуправления муниципальных образований вправе представить в Департамент документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в срок до 30 октября текущего финансового года.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии являются:

1) несоответствие предоставленных документов требованиям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) несоответствие цели запрашиваемой Субсидии цели, указанной в пункте 1 настоящего Порядка;

3) несоответствие заявки условиям предоставления Субсидии, установленным подпунктами 1), 3) пункта 9 настоящего Порядка.

9. Условиями предоставления Субсидии являются:

1) наличие в году предоставления Субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

2) заключение Соглашения, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств;

3) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется Субсидия.

10. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

11. Показателем результата использования Субсидии является количество станций подготовки питьевой воды, прошедших техническое обслуживание и (или) ремонт оборудования.

12. Методика расчета Субсидии:

1) Максимальный размер Субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования (Si), определяется по следующей формуле:

Sобсj - среднеарифметическая величина затрат на техническое обслуживание и (или) ремонт оборудования станций подготовки питьевой воды i-го муниципального образования в соответствии с заявкой, указанной в пункте 6 настоящего Порядка;

Dj - предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия, который устанавливается в соответствии с таблицей 1;

2) в случае если значение показателя Si больше суммы, предоставленной i-му муниципальному образованию в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписью областного бюджета) (далее - лимиты бюджетных обязательств), то значение показателя Si для каждого муниципального образования принимается равным лимитам бюджетных обязательств.

При этом муниципальные образования вправе самостоятельно принимать решение по приоритетности и количеству технического обслуживания и (или) ремонту оборудования станций подготовки питьевой воды.

Таблица 1

(в ред. постановления Администрации Томской области

от 09.02.2026 N 44а)

| Наименование муниципального образования Томской области | Предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Александровский муниципальный район Томской области | 83,71 |
| Асиновский муниципальный район Томской области | 87,14 |
| Бакчарский муниципальный район Томской области | 89,19 |
| Верхнекетский муниципальный район Томской области | 89,00 |
| Зырянский муниципальный район Томской области | 89,29 |
| Каргасокский муниципальный район Томской области | 82,38 |
| Кожевниковский муниципальный район Томской области | 88,53 |
| Колпашевский муниципальный район Томской области | 89,48 |
| Кривошеинский муниципальный район Томской области | 88,72 |
| Молчановский муниципальный район Томской области | 88,43 |
| Парабельский муниципальный район Томской области | 82,87 |
| Первомайский муниципальный район Томской области | 88,53 |
| Тегульдетский муниципальный район Томской области | 88,81 |
| Томский муниципальный район Томской области | 84,82 |
| Чаинский муниципальный район Томской области | 89,29 |
| Шегарский муниципальный район Томской области | 87,97 |
| Город Томск | 80,00 |
| муниципальный округ Город Кедровый Томской области | 90,36 |

13. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных в Соглашении, объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k) x 0,1, где:

Vвозврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной муниципальному образованию в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата Субсидии, отражающий уровень недостижения показателя результата.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = 1 - T / S, где:

T - фактически достигнутое значение показателя результата на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результата, установленное Соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, используется только положительное значение коэффициента возврата Субсидии.

14. Внесение изменений в распределение объемов Субсидии между муниципальными образованиями в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись Департамента без внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период осуществляется в следующих случаях:

1) изменение исходных показателей, используемых для расчета объема Субсидии;

2) высвобождение средств Субсидии в связи с экономией, сложившейся у муниципальных образований по итогам осуществления закупок, отказом муниципальных образований от получения Субсидии и (или) отсутствием у муниципального образования потребности в Субсидии (полностью или частично).

После внесения изменений в бюджетную роспись Департамента вносятся соответствующие изменения в Соглашение.

15. Высвобождающиеся средства Субсидии перераспределяются между муниципальными образованиями, соответствующими критериям отбора, установленным пунктом 5 настоящего Порядка, и условиям предоставления Субсидии, установленным пунктом 9 настоящего Порядка, с учетом заявленной муниципальными образованиями потребности (дополнительной потребности) в Субсидии или письменных обращений органов местного самоуправления муниципальных образований.

16. Для предоставления Субсидии муниципальное образование направляет в Департамент заявку о перечислении средств Субсидии с приложением копий документов, подтверждающих соблюдение муниципальным образованием условия предоставления Субсидии, установленного подпунктом 1) пункта 9 настоящего Порядка, а также документов, подтверждающих выполнение работ (отдельных этапов):

муниципальные контракты, договоры (со всеми приложениями);

акты о приемке выполненных работ (оказании услуг), товарные накладные;

платежные поручения, подтверждающие перечисление средств местного бюджета подрядчику (исполнителю), продавцу.

17. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений, целевое использование и соблюдение условий предоставления Субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

18. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления Субсидий и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

## Приложение N 14

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а.

## Приложение N 15

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а.

## Приложение N 16

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ"

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Администрации Томской области от 03.03.2025 N 86а; в ред. постановления Администрации Томской области от 18.07.2025 N 321а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий, предусмотренных сформированным в автоматизированной информационной системе публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Фонд) комплексным планом модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые включены в государственную программу "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" и предусматривают строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в рамках регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни" (далее - Субсидия, Комплексные планы).

Комплексные планы разрабатываются с учетом методических рекомендаций, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и согласовываются с Фондом.

Под объектами коммунальной инфраструктуры понимаются объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, находящиеся в муниципальной собственности, предназначенные для оказания населению услуг в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии, включая источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до теплопотребляющих установок (далее - Объект).

2. Целевым назначением Субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской области (далее - муниципальные образования), в рамках которых осуществляется строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт Объектов.

Субсидия предоставляется местным бюджетам в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее - Департамент) как главного распорядителя бюджетных средств на цели, указанные в настоящем пункте.

3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии являются:

1) наличие Объектов в Комплексном плане на соответствующий год, реализуемых на территории Томской области;

2) наличие в собственности муниципального образования Объектов, в отношении которых планируется осуществить реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт с участием средств Субсидии. В отношении Объектов, в рамках которых планируется строительство, - правоустанавливающие документы на земельный участок либо в случае их отсутствия решение о предварительном согласовании места размещения;

3) наличие инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации, реализующей мероприятия Комплексного плана.

4. Условиями предоставления Субсидии являются:

1) наличие в местном бюджете в году предоставления Субсидии (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии;

2) наличие в отношении Объектов (в отношении которых осуществляется строительство, реконструкция/модернизация) утвержденного Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), о предоставлении субсидий областным бюджетным или автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и об определении объектов муниципальной собственности для предоставления субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

3) наличие муниципального правового акта, предусматривающего мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, при осуществлении которых возникают расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;

4) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету (далее - Соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по финансированию расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение показателей результата использования Субсидии, установленных Соглашением.

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету формируется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме шаблона, доведенного получателем средств федерального бюджета;

5) обеспечение внебюджетных источников финансирования в размере не менее 20% совокупного размера Субсидии, определяемого в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

5. Муниципальные образования по запросу Департамента представляют следующие документы в отношении каждого объекта капитального строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта, необходимые для направления заявки об участии в распределении средств федерального бюджета в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

1) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, в том числе о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта Объектов в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

2) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка проектной документации является обязательной;

3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок либо в случае их отсутствия копию решения о предварительном согласовании места размещения Объекта;

4) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

5) сведения, необходимые для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, предусмотренные Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2023 г. N 399 "О случаях и порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, приостановлении действия постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, а также признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", в случаях, определенных указанным постановлением;

6. Показателями результата использования Субсидии являются:

количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, шт.;

численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), млн чел.

Значения показателя результата использования устанавливаются в Соглашении.

7. Методика расчета Субсидии:

Объем Субсидии бюджету i-го муниципального образования (Ci) определяется по следующей формуле:

Bi - стоимость реализации мероприятий в i-м муниципальном образовании, в том числе стоимость осуществления строительного контроля при выполнении работ;

ФБi - объем средств федерального бюджета на реализацию на территории i-го муниципального образования j-го инвестиционного проекта;

Дi - предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования:

- на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в отношении строительства, реконструкции (модернизации) Объектов), утверждаемый распоряжением Администрации Томской области;

на проведение капитального ремонта Объектов, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (без учета средств Субсидии из федерального бюджета), составляет не более 80% от объема средств в году предоставления Субсидии и не менее объема средств, отраженного в соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области;

(в ред. постановления Администрации Томской области от 18.07.2025 N 321а)

При расчете объема Субсидии бюджету i-го муниципального образования (Ci) дробное число округляется в меньшую сторону до целого значения.

Таблица 1

Исключена. - Постановление Администрации Томской области от 18.07.2025 N 321а.

Общий объем Субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта в Объекты муниципальной собственности, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (S), определяется как сумма субсидий местным бюджетам:

8. Для получения Субсидии муниципальное образование представляет в Департамент заявку о перечислении средств Субсидии с приложением копий документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг, в том числе отдельных этапов работ), в том числе:

муниципальные контракты;

акты о приемке выполненных работ по форме КС-2;

справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

акты ввода объектов в эксплуатацию (при необходимости строительство объектов);

счет на оплату, выставленный подрядчиком/исполнителем (только в целях необходимости осуществления авансирования выполнения работ/оказания услуг).

9. Внесение изменений в распределение объемов Субсидий между муниципальными образованиями в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись Департамента без внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период осуществляется в случае изменения исходных показателей, используемых для расчета объема Субсидий.

После внесения изменений в бюджетную роспись Департамент вносит соответствующие изменения в Соглашение.

10. При наличия у муниципального образования экономии средств Субсидии, образовавшейся по результатам заключения муниципальных контрактов, муниципальное образование вправе направить сложившуюся экономию на достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, обеспечивающих реализацию регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни", согласно Порядку направления экономии, образовавшейся по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из бюджета Томской области бюджету муниципального образования Томской области, на реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, обеспечивающих реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, установленному постановлением Администрации Томской области от 07.02.2025 N 39а "Об установлении Порядка направления экономии, образовавшейся по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из бюджета Томской области бюджету муниципального образования Томской области, на реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, обеспечивающих реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов".

11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результата в году, следующем за годом предоставления Субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k) x 0,1, где:

Vвозврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной получателю Субсидии в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = 1 - T / S, где:

Ti - фактически достигнутое значение показателя результата на отчетную дату;

Si - плановое значение показателя результата, установленное Соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, используется только положительное значение коэффициента возврата Субсидии.

12. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений, целевое использование и соблюдение условий предоставления Субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

13. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления Субсидий и иных обязательств, предусмотренных Соглашением.

## Приложение N 17

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

СХЕМА

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ

ОБЪЕКТОВ ЗАПРАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОМПРИМИРОВАННОГО

ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (введена постановлением Администрации Томской области от 27.03.2025 N 145а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Северск, АНГКС-1 2-я Автодорога

2. Томск, АГНКС-3 Мостовая

3. Томск, АГНКС-3 Елизаровых

4. Томск, АГНКС-4 Высоцкого

5. Томск, АГНКС-1 Мелиоративная

6. Томск, АГНКС-2 Смирнова

## Приложение N 18

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (В РАМКАХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01.02.2025 N 79 "ОБ

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

ПО ОТДЕЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ И НАПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРЕДСТВ, ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО УКАЗАННЫМ БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ")

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Администрации Томской области от 18.07.2025 N 321а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Газовая блочно-модульная котельная мощностью 10,0 МВт и присоединенных тепловых сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области |
| 2. | Газовая блочно-модульная котельная мощностью 7,5 МВт в с. Молчаново Молчановского района Томской области |
| 3. | Газовая блочно-модульная котельная мощностью 18 МВт в городе Кедровом Томской области |
| 4. | Водоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Калинина - Засаймочная - Мира в с. Александровское Александровского района Томской области |
| 5. | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от места врезки тепловой сети от газовой котельной "ВЭС" до врезки жилого дома по ул. имени Ленина, 23 в г. Асино Томской области |
| 6. | Реконструкция сетей отопления от врезки тепловой сети к административному зданию по ул. имени Ленина, 40а до врезки гаража по ул. имени Ленина, 36/1 в г. Асино Томской области |
| 7. | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от ул. Партизанская до многоквартирных жилых домов N 68, N 70, N 72 по ул. Партизанская, N 91 по ул. Рабочая, N 19 по ул. Советская, административного здания по ул. Ленина, 40, производственных зданий по ул. Проектная, 24/2, ул. Рабочая, 87 в г. Асино Томской области |
| 8. | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения: от надземной тепловой сети до жилых домов N 6, N 6а, N 8 по ул. имени В.В.Липатова в г. Асино Томской области |
| 9. | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от теплового колодца по ул. Разведчиков-Добровольцев до жилых домов N 41, N 43 по ул. Щорса в г. Асино Томской области |
| 10. | Реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения от надземной тепловой сети по ул. Николая Довгалюка, 2 до жилых домов N 4 по ул. Николая Довгалюка, N 36 по ул. Ивана Буева, административного здания по ул. Ивана Буева, 32 в г. Асино Томской области |
| 11. | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от теплового колодца между домами по ул. имени Ленина, 30, 32 до жилых домов N 20а, 22 по ул. Стадионная, N 30 по ул. имени Ленина в г. Асино Томской области |
| 12. | Капитальный ремонт сетей отопления от теплового колодца между домами по ул. Павлика Морозова, 1, 3 до жилых домов N 60, N 62, N 62а по ул. 9 Мая, N 2 по ул. Павлика Морозова в г. Асино Томской области |
| 13. | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от опуска надземной тепловой сети возле административного здания по ул. имени Ленина, 70 до здания МАДОУ Дет. сад N 5 "Белочка" по ул. имени Ленина, 62 в г. Асино Томской области |
| 14. | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от точки опуска надземной тепловой сети возле угольной котельной "ВЭС" до жилых домов N 29, 36 по ул. имени В.В.Липатова, N 2 по пер. Электрический в г. Асино Томской области |
| 15. | Капитальный ремонт сетей отопления от врезки по ул. АВПУ до административного здания по ул. АВПУ, 8, гаражных боксов по ул. АВПУ, 8/1, теплового колодца по ул. Павлика Морозова, 9 в г. Асино Томской области |
| 16. | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от теплового колодца по ул. им. Олега Кошевого до жилых домов N 27 по ул. им. Олега Кошевого, N 18 по ул. им. Ивана Черных в г. Асино Томской области |
| 17. | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от надземной тепловой сети по ул. им. 370 Стрелковой дивизии до теплового колодца возле жилого дома N 54 по ул. им. 370 Стрелковой дивизии в г. Асино Томской области |
| 18. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения от опуска надземной теплотрассы до жилого дома N 56 по ул. им. 370 Стрелковой дивизии в г. Асино Томской области |
| 19. | Капитальный ремонт сетей отопления от теплового колодца до жилого дома по ул. Тельмана, 38, от точки опуска надземной тепловой сети до жилых домов N 2, 2а по ул. Пионерская, N 34а по ул. Тельмана до здания по ул. Тельмана, 37 в г. Асино Томской области |
| 20. | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от теплового колодца по ул. Челюскина до точки подъема тепловой сети к домам N 13, N 15 по ул. Челюскина в г. Асино Томской области |
| 21. | Капитальный ремонт сетей отопления от ул. Шевченко до жилых домов N 1, N 8, N 11 по ул. Сплавная в г. Асино Томской области |
| 22. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области |
| 23. | Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области. Реконструкция системы водоснабжения на площадке по адресу: ул. Гагарина, 30а |
| 24. | Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу: ул. Калинина, 62а |
| 25. | Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу: ул. Красноармейская, 37а с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области |
| 26. | Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково, Кожевниковского района, Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу: пер. Южный, 4б |
| 27. | Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области. Реконструкция системы водоснабжения площадки уртамская трасса, справа (кадастровые номера зу: 70:07:0100034:153, 70:07:0100034:62, 70:07:0100034:5, 70:07:0100034:130) |
| 28. | Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу: ул. Гагарина, 14а |
| 29. | Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу: ул. Ленина, 51 |
| 30. | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Вертикос Каргасокского района |
| 31. | Строительство газовой блочно-модульной котельной "Рабочая" мощностью 7,5 МВт в с. Молчаново Молчановского района Томской области |
| 32. | Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское Первомайского сельского поселения Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу: ул. Зеленая, 15 с. Первомайское Первомайского сельского поселения Томской области |
| 33. | Проект реконструкции системы водоснабжения с. Первомайское Первомайского сельского поселения Томской области. Реконструкция системы водоснабжения по адресу: ул. Ленинская, земельный участок N 17Б с. Первомайское Первомайского сельского поселения Томской области |
| 34. | Реконструкция канализационного коллектора от станции водоподготовки до сборного колодца в с. Корнилово Томского района Томской области |
| 35. | Реконструкция станции водоочистки, расположенной по ул. Летняя с. Корнилово Томского района Томской области |
| 36. | Реконструкция водозаборной скважины с. Корнилово Томского района Томской области |
| 37. | Реконструкция участка водопровода от пер. Охотничий до ул. Пролетарской с. Корнилово Томского района Томской области |
| 38. | Реконструкция станции водоподготовки производительностью 160 м3/час в с. Корнилово Томского района Томской области |
| 39. | Реконструкция водоводов исходной воды от скважин до станции водоподготовки пер. Рыкуна, 1а с. Корнилово Томского района Томской области |
| 40. | Реконструкция участка водопровода от перекрестка ул. Лесной и ул. Молодежной по ул. Восточной с. Корнилово Томского района Томской области |
| 41. | Реконструкция водоводов диаметром 160 мм от станции водоподготовки до перекрестка ул. Лесной и ул. Молодежной с. Корнилово Томского района Томской области |
| 42. | Реконструкция участка водопровода от ул. Восточной до ул. Воскресенской мкр. Красная горка с. Корнилово Томского района Томской области |
| 43. | Строительство газовой котельной с. Богашево, ул. Энергетиков |
| 44. | Строительство газовой блочно-модульной котельной в МКР "Керамик" Томского района Томской области |
| 45. | Строительство газовой котельной мощностью 4,5 МВт по ул. Калинина, 44с в с. Мельниково Шегарского района Томской области |
| 46. | Капитальный ремонт магистральных трубопроводов тепловых сетей от павильона П-5 до павильона П-6 по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, ул. Строителей |
| 47. | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от ТК-17 до павильона П-5 по ул. Коммунальная по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная |
| 48. | Капитальный ремонт магистрального трубопровода теплоснабжения по ул. Мира от т. А у КНС-1 до ТК-11-ТК-10 у ограждения здания ул. Мира, 8 по адресу: Томская область, г. Стрежевой |
| 49. | Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения по адресу: ул. Новосибирская, сооружение 1/1 |
| 50. | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от т. А у ж.д. N 23 до ж.д. N 24 по адресу: Томская область, г. Стрежевой, мкр. 3ГГ |
| 51. | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-24 до ТК-24а по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, 3 мкр. |
| 52. | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения ТК-247 - ТК-269 по адресу: Томская область, г. Стрежевой, мкр. Новый |
| 53. | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ул. Коммунальной-ТК-254-ТК-253 до точки врезки средней школы N 6 по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, мкр. Новый |
| 54. | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения по ул. Колтогорская от "места остановки-разворота рейсового автобуса" ТК-240 - ТК-241 до въезда на ул. Осенняя по адресу: Томская обл. г. Стрежевой, мкр. Новый |
| 55. | Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения от ТК-184 по отмосткам ж.д. N 226, 233 (окожушивание металлом) до ТК-207 по адресу: Томская обл., г. Стрежевой, 2 мкр. |
| 56. | "Строительство 10 скважин водозабора N 2 в г. Северск (скважины N 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)" |
| 57. | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 45, 45а, 45 квартал, сооружение N 2 тс (инв. N 10103388), ТК2/45 - ТК11а/45; ТК11/45 - ТК12а/45 (замена трубопроводов Ду 150 мм протяженностью 82 м, Ду 100 мм - 436 м, Ду 80 мм - 190 м, Ду 50 мм - 52 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.) |
| 58. | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 44, 44 квартал, сооружение N 2 тс (инв. N 10103385), ТК5 - ТК7 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 260 м, запорной арматуры Ду 100 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду 65 - 2 шт., Ду до 50 мм - 18 шт.) |
| 59. | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 (без уч-ка от кол. 1/40 до кол. 8/40), 40 квартал, сооружение N 2 тс (инв. N 10103397), ТК1 - ТК11 (замена трубопроводов Ду 125 мм протяженностью 225 м, Ду 100 мм - 145, запорной арматуры Ду 125 мм - 2 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 20 шт.) |
| 60. | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 40 от кол. 1/40 до кол. 8/40, 40 квартал, сооружение N 3 тс (инв. N 10103401), ТК1 - ТК4 (замена трубопроводов Ду 200 мм протяженностью 280 м, запорной арматуры Ду 200 мм - 2 шт., Ду 80 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 14 шт.) |
| 61. | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53 и перемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение N 1 тсм (инв. N 10103391), ТК2/53 - ТК5а/53 (замена трубопроводов Ду 100 мм протяженностью 123 м, Ду 80 мм - 100 м, Ду 65 мм - 177 м; запорной арматуры Ду 80 мм - 4 шт., Ду до 50 мм - 26 шт.) |
| 62. | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: теплосеть кв. 56, 55, южная часть кв. 54, 53, и перемычка от кол. 2/51 до кол. 1/55, сооружение N 1 тсм (инв. N 10103391), ТК7а/56 - ТК8/56, ТК2/56 - ТК3/56, ТК6/56-ТК17/55, ТК9/54-ТК7/54, ТК1/54-ТК10/54 (замена трубопроводов Ду 250 мм протяженностью 521м, Ду 150мм - 309 м, Ду 100 мм - 195 м, Ду 80 мм - 216 м, Ду 50 мм - 19 м, запорной арматуры Ду 250 мм - 2 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 125 мм - 2 шт., Ду 100 мм - 6 шт., Ду 80 мм - 14 шт., Ду 65 мм - 2 шт., Ду до 50 мм - 50 шт.) |
| 63. | Капитальный ремонт наружных инженерных сетей теплоснабжения по адресу: г. Северск, 2-я Южная тепломагистраль от тп-4 до кол.9 (к-6), ул. Лесная, 21а, сооружение N 475 тм (инв. N 10103428) 2 ЮТМ, ТП-3 по ул. Северная, 1/2 (капитальный ремонт строительной части тепловой камеры; замена трубопроводов Ду100 - 700мм - 33м; замена запорной арматуры Ду до 50 мм - 2 шт., Ду 80мм - 1 шт., Ду 100 мм - 5 шт., Ду 150 мм - 2 шт., Ду 200 мм - 2 шт., Ду 250 мм - 2 шт., Ду 400 мм - 2 шт., Ду 700 мм - 2 шт.) |
| 64. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-3 от тепловой камеры 307А.1 (ЗУ_3,4) до тепловой камеры у3_69 |
| 65. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-2Г от тепловой камеры 2Г-11А-2-2 до тепловой камеры 2Г-11А.2_2 (ВНУ) |
| 66. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-12П от тепловой камеры 12Т-5/1 до тепловой камеры 12Т-5/4 |
| 67. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-2Г от тепловой камеры 2Г-28/4 до тепловой камеры 2Г-28/7 |
| 68. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-6 от тепловой камеры 615.2 (ЗУ_1;2) до тепловой камеры 615-4 |
| 69. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-8Б от тепловой камеры у11С_10261 до тепловой камеры 8Б-13-2 |
| 70. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-6 от тепловой камеры 631-12 до тепловой камеры 631-16 |
| 71. | Строительство котельной N 4 с. Александровское |
| 72. | Строительство котельной N 1 с. Александровское |
| 73. | Строительство котельной N 5 с. Александровское |
| 74. | Строительство котельной N 2 с. Александровское |
| 75. | Газификация с. Бакчар Бакчарского района Томской области. Блочная газовая котельная N 2 по ул. Таежная, 51 |
| 76. | Газификация с. Бакчар Бакчарского района Томской области. Блочная газовая котельная N 3 по ул. Целинная, 4 |
| 77. | Газификация с. Бакчар Бакчарского района Томской области. АИТ детского сада N 2 по ул. Октябрьская, 37А |
| 78. | Газификация с. Бакчар Бакчарского района Томской области. АИТ жилого дома по ул. Дорожная, 8 |
| 79. | Реконструкция газовой котельной по адресу: ул. Ефанова, 22, строение 4 и присоединенных тепловых сетей в с. Зырянское Зырянского района Томской области |
| 80. | Строительство газовой котельной прогнозируемой мощностью не менее 0,934 МВт |
| 81. | Строительство газовой котельной прогнозируемой мощностью не менее 0,59 МВт |
| 82. | Строительство газовой котельной прогнозируемой мощностью не менее 0,308 МВт с. Берлинка |
| 83. | Строительство газовой котельной прогнозируемой мощностью не менее 0,47 МВт |
| 84. | Строительство газовой котельной прогнозируемой мощностью не менее 0,308 МВт с. Цыганово |
| 85. | Строительство газовой котельной прогнозируемой мощностью не менее 0,93 МВт |
| 86. | Строительство газовой блочно-модульной котельной "Южная" в с. Каргасок Каргасокского района Томской области |
| 87. | Строительство газовой блочно-модульной котельной "Центральная" в с. Каргасок Каргасокского района |
| 88. | Капитальный ремонт водопроводной сети микрорайона СХТ с. Кривошеино |
| 89. | Капитальный ремонт системы водоснабжения: Замена водопроводной сети с. Кривошеино |
| 90. | Станция очистки питьевой воды, расположенная в Томской области, Молчановском районе, с. Молчаново, пер. Чапаева, 6г |
| 91. | Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца, расположенного по адресу ул. 50 лет Октября, 1 до водопроводного колодца, расположенного по адресу ул. 50 лет Октября, 3 в с. Молчаново Молчановского района Томской области |
| 92. | "Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново Молчановского района Томской области" (от водопроводного колодца, расположенного по адресу: ул. Димитрова, 67, до водопроводного колодца, расположенного по адресу: ул. Димитрова, 73) |
| 93. | "Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново Молчановского района Томской области" (от водопроводного колодца по ул. Промышленная, 2г до водопроводного колодца по ул. Космонавтов, 1-1) |
| 94. | Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от водонапорной башни ул. Западная, 15 до водонапорной колонки, расположенной по адресу: ул. Валикова, 10 в с. Молчаново Молчановского района Томской области |
| 95. | Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца ул. Молодежная, д. 15 до жилого дома ул. Молодежная, д. 14 в с. Молчаново Молчановского района Томской области |
| 96. | Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца ул. Молодежная, д. 15 до жилого дома ул. Молодежная, д. 17 в с. Молчаново Молчановского района Томской области |
| 97. | Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца ул. Молодежная, д. 16А до жилого дома ул. Молодежная, д. 15 в с. Молчаново Молчановского района Томской области |
| 98. | Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца ул. Молодежная, д. 16А до здания ФГУП "РТРС", ул. Молодежная, д. 16А, стр. 1 в с. Молчаново Молчановского района Томской области |
| 99. | Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от водопроводного колодца ул. Молодежная, д. 17 до жилого дома ул. Молодежная, д. 16 в с. Молчаново Молчановского района Томской области |
| 100. | Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от жилого дома ул. Молодежная, д. 17А до жилого дома ул. Молодежная, д. 17 в с. Молчаново Молчановского района Томской области |
| 101. | "Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново Молчановского района Томской области" (от водонапорной башни по пер. Радужный, 2а до водонапорной колонки по ул. Западная, 13) |
| 102. | "Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново Молчановского района Томской области" (от жилого дома ул. Димитрова, 67 до водонапорной башни ул. Рабочая, 1а) |
| 103. | "Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново Молчановского района Томской области" (от нежилого здания по адресу: ул. Димитрова, 92 до жилого дома ул. Димитрова, 115) |
| 104. | "Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново Молчановского района Томской области" (от жилого дома ул. Димитрова, 115 до ул. Димитрова, 151) |
| 105. | "Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново Молчановского района Томской области" (от жилого дома ул. Димитрова, 73 до жилого дома ул. Степная, 42) |
| 106. | "Реконструкция сетей водоснабжения с. Молчаново Молчановского района Томской области" (от нежилого здания ул. Кооперативная, 1 до жилого дома ул. Кооперативная, 14/2) |
| 107. | Реконструкция наружных сетей холодного водоснабжения от жилого дома ул. Молодежная, д. 7 до жилого дома ул. Молодежная, д. 7А в с. Молчаново Молчановского района Томской области |
| 108. | Строительство участков тепловых сетей по пер. Зеленому, ул. Школьная, ул. Калинина |
| 109. | Строительство сетей водоснабжения в пос. Залесье |
| 110. | Капитальный ремонт объекта: Сооружение резервуара водозабора N 2. Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Сосновая, 22, сооружение N 325 (инв. N 1010300761) |
| 111. | Реконструкция сетей теплоснабжения с. Бакчар Бакчарского района Томской области |
| 112. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной N 1 и котельной N 2 с. Бакчар Бакчарского района Томской области |
| 113. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Селекционная, д. 167/1 |
| 114. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Науки, 9 |
| 115. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Гоголя, 99, стр. 8 |
| 116. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Победы, 21/6 |
| 117. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, мкр. Геолог, 11/3 |
| 118. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Портовая, 24/9 |
| 119. | Строительство котельной по адресу: с. Чажемто, ул. Школьная, 2/3 |
| 120. | Строительство котельной по адресу: с. Тогур, ул. Советская, 82/1 |
| 121. | Строительство котельной по адресу: с. Тогур, пер. Заводской, 8/1 |
| 122. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, пер. Чапаева, 25/3 |
| 123. | Строительство газовой котельной "Ромашка" по адресу: Томская область, с. Тегульдет, ул. Гнездилова, 2/1 |
| 124. | Строительство газовой котельной "Больничная" по адресу: Томская область, с. Тегульдет, ул. Ленина, 35/1 |
| 125. | Строительство котельной в д. Кисловка |
| 126. | Строительство газовой блочно-модульной котельной "Центральная" с. Подгорное установленной мощностью 8,0 МВт |
| 127. | Строительство газовой блочно-модульной котельной "ЦРБ" с. Подгорное установленной мощностью 1,5 МВт |
| 128. | Строительство газовой блочно-модульной котельной "ПМК" с. Подгорное установленной мощностью 1,8 МВт |
| 129. | Строительство тепловых сетей котельной ДКВР-10-13 (участок 1.1) |
| 130. | Строительство котельной ТОЦТ в р.п. Белый Яр |
| 131. | Строительство котельной ПМК в р.п. Белый Яр |
| 132. | Строительство котельной ГВС (бассейн) в р.п. Белый Яр |
| 133. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Обская, 26 |
| 134. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Советский Север, 47 |
| 135. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Кирпичная, 84/1 |
| 136. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Комсомольская, 5/1 |
| 137. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Победы, 117/2 |
| 138. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Нефтеразведчиков, 8/1 |
| 139. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Крылова, 9/2 |
| 140. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Победы, 97/2 |
| 141. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Обская, 73/2 |
| 142. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Сосновая, 9/1 |
| 143. | Строительство котельной по адресу: с. Тогур, ул. Тургенева, 21/1 |
| 144. | Строительство котельной по адресу: с. Тогур, ул. Мичурина, 10 |
| 145. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. М. Горького, 6 |
| 146. | Строительство котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Гоголя, 91/6 |
| 147. | Реконструкция котельной мкр. Нефтяников с. Парабель (увеличение мощности котельной с 7 МВт до 9 МВт) |
| 148. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Парабель (условный диаметр - 200 мм) |
| 149. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Парабель (условный диаметр - 150 мм) |
| 150. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Парабель (условный диаметр - 125 мм) |
| 151. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Парабель (условный диаметр - 100 мм) |
| 152. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Парабель (условный диаметр - 80 мм) |
| 153. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Парабель (условный диаметр - 65 мм) |
| 154. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Парабель (условный диаметр - 50 мм) |
| 155. | Капитальный ремонт надземных тепловых сетей с. Парабель (условный диаметр - 40 мм) |
| 156. | Капитальный ремонт надземных тепловых сетей с. Парабель (условный диаметр - 32 мм) |
| 157. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Парабель (условный диаметр - 25 мм) |
| 158. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Парабель (условный диаметр - 20 мм) |
| 159. | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Парабель (условный диаметр - 15 мм) |
| 160. | Реконструкция теплотрассы в с. Тегульдет |
| 161. | Реконструкция сетей теплоснабжения котельных "Центральная" и "Береговая" с. Подгорное Чаинского района Томской области |
| 162. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельных "Центральная", "ЦРБ", "ПМК" с. Подгорное Чаинского района Томской области |
| 163. | Реконструкция тепловой сети от центрального теплового пункта по улице Лебедева, дом 5/8 до подключенных абонентов |
| 164. | Реконструкция тепловой сети от центрального теплового пункта по улице Водопроводная до подключенных абонентов |
| 165. | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Селекционная, д. 167/1 |
| 166. | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Науки, 9 |
| 167. | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Гоголя, 99, стр. 8 |
| 168. | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Победы, 21/6 |
| 169. | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Колпашево, мкр. Геолог, 11/3 |
| 170. | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Портовая, 24/9 |
| 171. | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: с. Чажемто, ул. Школьная, 2/3 |
| 172. | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: с. Тогур, ул. Советская, 82/1 |
| 173. | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: с. Тогур, пер. Заводской, 8/1 |
| 174. | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Колпашево, ул. Победы, 117/2 |
| 175. | Капитальный ремонт теплосети в с. Кожевниково по ул. Строительная - пер. Первомайский протяженностью 620 м |

## Приложение N 19

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию коммунальных услуг по теплоснабжению (далее - Субсидия).

2. Целевым назначением Субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской области (далее - муниципальные образования) на организацию коммунальных услуг по теплоснабжению.

3. Направлением Субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований части затрат в связи с оказанием теплоснабжающими организациями коммунальных услуг по теплоснабжению, по расходам на жидкое топливо, превышающих учтенные уполномоченным исполнительным органом Томской области, осуществляющим функции в сфере государственного регулирования цен и тарифов на продукцию (товары, услуги), при установлении экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию.

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии являются:

1) наличие на территории муниципального образования теплоисточников, использующих в качестве основного вида топлива жидкое топливо;

2) наличие утвержденных тарифов для ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований и эксплуатирующих теплоисточники, использующие в качестве основного вида топлива жидкое топливо.

5. Для перечисления Субсидии муниципальное образование направляет в срок не позднее 30 октября текущего финансового года в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее - Департамент) заявку на предоставление Субсидии (далее - Заявка), содержащую следующую информацию:

1) размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии в текущем финансовом году с разбивкой по месяцам;

2) размер средств консолидированного бюджета муниципального образования, запланированный в текущем финансовом году на организацию коммунальных услуг по теплоснабжению, теплоснабжающих организаций, использующих в качестве топлива жидкое топливо.

К Заявке прикладываются документы, подтверждающие соблюдение муниципальным образованием условий предоставления Субсидии, установленных в подпунктах 1), 2) пункта 6 настоящего Порядка.

6. Условиями предоставления Субсидии являются:

1) наличие в году предоставления субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета Субсидии. При этом размер доли софинансирования, указанной в настоящем подпункте, расходных обязательств за счет средств консолидированного местного бюджета не может составлять менее 1%. Предельный уровень софинансирования Томской области расходного обязательства муниципального образования составляет 99%;

2) наличие утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования порядка предоставления субсидии на организацию коммунальных услуг по теплоснабжению теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива жидкое топливо;

3) наличие утвержденных тарифов для теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований и эксплуатирующих теплоисточники, использующие в качестве основного вида топлива жидкое топливо;

4) заключение соглашения между уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования и главным распорядителем бюджетных средств о предоставлении из областного бюджета Субсидии бюджету муниципального образования (далее - Соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных Соглашением обязательств.

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

7. Методика расчета Субсидии:

1) расчет потребности в субсидии на очередной финансовый год производится в срок до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году. Размер потребности в субсидии i-му муниципальному образованию Томской области на очередной финансовый год определяется по формуле 1:

(1)

где:

j - теплоснабжающая организация, использующая в качестве основного вида топлива жидкое топливо и отпускающая тепловую энергию потребителям i-го муниципального района;

Рп_max - максимальная фактическая цена жидкого топлива (включая диспетчеризацию, налив, комиссионное вознаграждение и транспортировку), действовавшая в период январь - июль года, предшествующего очередному финансовому году (руб./т с учетом НДС). Значение показателя Рп_max определяется по результатам мониторинга;

Ртj - цена жидкого топлива, учтенная при установлении тарифов на тепловую энергию на 2-е полугодие года, предшествующего очередному финансовому году, для j-й теплоснабжающей организации (руб./т с учетом НДС);

IЦП - индекс цен производителей по отрасли "Производство нефтепродуктов" (базовый вариант) на очередной финансовый год, доведенных Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках материалов к прогнозу социально-экономического развития регионов по состоянию на 31 июля года, предшествующего очередному финансовому году;

Vнj - годовой нормативный расход жидкого топлива теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии, учтенный при установлении тарифа на тепловую энергию на год, предшествующий очередному финансовому году (тонн);

2) размер субсидии i-му муниципальному образованию на очередной финансовый год определяется по формуле 2:

(2)

где:

Sj - размер субсидии j-й теплоснабжающей организации, использующей в качестве основного вида топлива жидкое топливо;

Si - размер потребности в субсидии i-му муниципальному образованию, определенный по формуле 1;

Sпоба - предельный объем доведенных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на организацию коммунальных услуг по теплоснабжению.

В случае если значение показателя Sпоба больше суммы значений показателей Si, то значение показателя Sофг_i для каждого муниципального образования принимается равным значению соответствующего показателя Si;

3) общий объем Субсидии на очередной финансовый год определяется по формуле 3:

(3)

4) размер Субсидии i-му муниципальному образованию подлежит корректировке в текущем финансовом году с целью уточнения размера на финансовое обеспечение теплоснабжающим организациям части затрат, возникающих в связи с оказанием коммунальных услуг по теплоснабжению, обусловленных незапланированным при установлении тарифов на теплоснабжение изменением цен на жидкое топливо.

Корректировка размера Субсидии осуществляется два раза в течение текущего финансового года: не ранее 1 июля и не позднее 31 июля (далее - первая корректировка), не ранее 1 ноября и не позднее 30 ноября (далее - вторая корректировка) текущего финансового года.

Скорректированный размер Субсидии i-му муниципальному образованию на текущий финансовый год определяется по формулам 4.1 и 4.2:

а) для первой корректировки:

(4.1)

где:

Sф1i - размер субсидии, необходимый i-му муниципальному образованию в текущем финансовом году, определяемый по формуле 5:

(5)

где:

Сф1j - фактические расходы на жидкое топливо j-й теплоснабжающей организации i-го муниципального образования, возникшие за 1-е полугодие текущего финансового года, без учета средств на жидкое топливо, учтенных при установлении тарифа на тепловую энергию на 1-е полугодие для j-й теплоснабжающей организации i-го муниципального образования, а также не превышающие нормативный расход жидкого топлива на производство тепловой энергии, действующий с 1 января текущего финансового года.

Рф1j - фактическая максимальная цена жидкого топлива, сложившаяся за 1-е полугодие текущего финансового года (руб./т с учетом НДС);

Для случаев предоставления субсидии теплоснабжающим организациям, использующим в качестве основного вида топлива дизельное топливо, в случае если значение Рт1j превышает значение Рф1j, значение Рт1j принимается равным значению Рф1j;

Ртплj - цена жидкого топлива, учтенная при установлении тарифа на тепловую энергию для j-й теплоснабжающей организации, действующего с 1 июля текущего финансового года (руб./т с учетом НДС);

Vнплj - нормативный расход жидкого топлива на производство тепловой энергии, учтенный при установлении тарифа на тепловую энергию на 2-е полугодие для j-й теплоснабжающей организации, действующего с 1 июля текущего финансового года (тонн);

- величина разницы между размером субсидии, фактически предоставленной i-му муниципальному образованию в году, предшествующем текущему финансовому году, и необходимым размером субсидии на год, предшествующий текущему финансовому году, определяемая по формуле 6:

(6)

где:

Sфпi - размер субсидии, фактически предоставленной i-му муниципальному образованию в году, предшествующем текущему финансовому году;

Сфпj - фактические расходы на жидкое топливо j-й теплоснабжающей организации i-го муниципального образования, возникшие в году, предшествующем текущему финансовому году, без учета средств на жидкое топливо, учтенных при установлении тарифа на тепловую энергию для j-й теплоснабжающей организации i-го муниципального образования, а также не превышающие нормативный расход жидкого топлива на производство тепловой энергии, действующий с 1 января года, предшествующего текущему финансовому году.

В случае если значение  положительно, величина разницы между размером субсидии, фактически предоставленной i-му муниципальному образованию в году, предшествующем текущему финансовому году, и необходимым размером субсидии на год, предшествующий текущему финансовому году, является неиспользованным остатком Субсидии. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии.

В случае если до 1 мая текущего финансового года не произведен возврат величины разницы между размером субсидии, фактически предоставленной i-му муниципальному образованию в году, предшествующем текущему финансовому году, и необходимым размером Субсидии на год, предшествующий текущему финансовому году (), данная разница будет учтена при первой и второй корректировках в соответствии с формулами 4.1 и 4.2 пункта 7 настоящего Порядка;

б) для второй корректировки:

(4.2)

где:

Рф - среднее арифметическое значение фактических цен приобретения жидкого топлива теплоснабжающей организацией (включая диспетчеризацию, налив, комиссионное вознаграждение и транспортировку), действовавших в период с 1 июля по 31 октября текущего финансового года (руб./т с учетом НДС).

Для случаев предоставления субсидии теплоснабжающим организациям, использующим в качестве основного вида топлива дизельное топливо, в случае если значение Ртплj превышает значение Рф, значение Ртплj принимается равным значению Рф;

5) значения цены жидкого топлива, нормативного расхода жидкого топлива и нормативов удельного расхода жидкого топлива теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию и применяемых для целей расчета Субсидии в соответствии с настоящим Порядком, определяются на основании справки исполнительного органа Томской области, осуществляющего функции в сфере государственного регулирования цен и тарифов на продукцию (товары, услуги) при установлении экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, предоставляемой по запросу Департамента;

6) цена жидкого топлива учитывается с налогом на добавленную стоимость. Мониторинг цен жидкого топлива, применяемых для целей расчета Субсидии в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется Департаментом путем ежегодного направления запросов в АО "Региональный деловой центр Томской области" о предоставлении информации о ценах, сложившихся на пунктах отпуска нефти в с. Семилужки и с. Молчаново, в каждом календарном месяце. Запрашиваемая информация должна обеспечивать выявление фактических цен нефти, сложившихся на пунктах отпуска нефти в с. Семилужки и с. Молчаново, на каждый месяц текущего финансового года.

В результате мониторинга определяются значения фактических цен нефти, сложившихся на пунктах отпуска нефти в с. Семилужки и с. Молчаново, на каждый месяц текущего финансового года;

7) распределение Субсидии между муниципальными образованиями на каждый год планового периода областного бюджета принимается равным распределению Субсидии между муниципальными образованиями на очередной финансовый год.

8. Показателем результата использования Субсидии (далее - показатель результата) является количество источников теплоснабжения, обеспеченных топливно-энергетическими ресурсами с целью предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению, ед.

9. Внесение изменений в распределение объемов Субсидии между муниципальными образованиями в пределах общего объема Субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись Департамента без внесения изменений в закон об областном бюджете осуществляется в следующих случаях:

1) изменение исходных показателей, используемых для расчета объема субсидий;

2) высвобождение средств Субсидии в связи с экономией, сложившейся у муниципальных образований, отказом муниципальных образований от получения Субсидии и (или) отсутствием у муниципального образования потребности в Субсидии (полностью или частично).

После внесения изменений в бюджетную роспись Департамент вносит соответствующие изменения в Соглашение.

10. Высвобождающиеся средства перераспределяются между муниципальными образованиями, соответствующими критериям отбора, установленным пунктом 4 настоящего Порядка, в соответствии с учетом заявленной муниципальными образованиями потребности (дополнительной потребности) в Субсидии и (или) на основании письменных обращений органов местного самоуправления муниципальных образований.

11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

V возврата = (V Субсидии x k) x 0,1, где:

V возврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

V субсидии - размер Субсидии, предоставленной получателю Субсидии в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = 1 - T / S, где:

T - фактически достигнутое значение показателя результата использования Субсидии на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результата, установленное Соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, используется только положительное значение коэффициента возврата Субсидии.

12. Муниципальные образования предоставляют в Департамент отчетность по формам, предусмотренными Соглашением, ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

13. Возврат муниципальными образованиями объема средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в случае недостижения показателя результатов использования субсидий по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий, осуществляется в следующем порядке:

1) Департамент в срок не позднее 30 рабочих дней со дня выявления нарушений, послуживших основаниями для возврата субсидии, в случае, установленном пунктом 11 настоящего Порядка, направляет муниципальному образованию письменное требование о возврате субсидии (далее - требование) с указанием причины возврата и подлежащей к возврату суммы;

2) муниципальное образование в течение 15 рабочих дней со дня получения требования осуществляет возврат субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в требовании, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии;

3) в случае отказа муниципального образования от добровольного возврата субсидии Департамент в трехмесячный срок со дня истечения срока, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, принимает меры к взысканию субсидии в судебном порядке.

14. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений, целевое использование и соблюдение условий предоставления субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

15. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

## Приложение N 20

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ

ВОДООЧИСТНЫХ КОМПЛЕКСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫХ С ЕДИНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РОССИИ

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а; в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию водоснабжения населения от локальных водоочистных комплексов, находящихся на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России (далее соответственно - субсидия, Порядок).

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области по организации водоснабжения населения, в связи с электроснабжением гарантирующими поставщиками электрической энергии, осуществляющими деятельность по производству, передаче и сбыту электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей на территориях Томской области, технологически не связанных с Единой энергетической системой России (далее - гарантирующие поставщики электрической энергии), функционирующих без взимания платы с населения, находящихся в собственности муниципального образования Томской области станций подготовки питьевой воды, функционирующих и установленных за период 2017 - 2020 годов в рамках регионального проекта "Чистая вода" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 346а "Об утверждении государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (далее - локальные водоочистные комплексы).

(п. 2 в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п)

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке до Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее - Департамент), и не может превышать сумму недополученных доходов и (или) затрат гарантирующих поставщиков электрической энергии, возникших в текущем финансовом году (в году предоставления субсидии) в связи с электроснабжением локальных водоочистных комплексов (далее - предельный размер субсидии).

(п. 3 в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п)

4. Критериями отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидии являются:

1) наличие на территории муниципального образования Томской области находящихся в собственности муниципального образования Томской области локальных водоочистных комплексов в соответствии с Перечнем муниципальных образований Томской области и территорий, технологически не связанных с Единой энергетической системой России, на которых расположены находящиеся в собственности муниципальных образований Томской области станции подготовки питьевой воды, функционирующие и установленные за период 2017 - 2020 годов в рамках регионального проекта "Чистая вода" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", являющимся приложением к порядку;

2) наличие действующих в году предоставления субсидии принятых решений уполномоченного исполнительного органа Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов) об установлении тарифов на электрическую энергию в отношении гарантирующих поставщиков электрической энергии, осуществляющих деятельность на территориях Томской области, технологически не связанных с Единой энергетической системой России.

5. Для перечисления субсидии муниципальное образование Томской области направляет в срок не позднее 30 октября текущего финансового года в Департамент заявку на предоставление субсидии (далее - заявка), содержащую следующую информацию:

1) размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии в текущем финансовом году с разбивкой по месяцам;

2) размер средств консолидированного бюджетов муниципального образования Томской области, запланированный в текущем финансовом году на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

К заявке прикладываются документы, подтверждающие соблюдение муниципальным образованием Томской области условий предоставления субсидии, установленных в подпунктах 1) - 3) пункта 6 Порядка.

6. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие в году предоставления субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии. При этом размер доли софинансирования указанных расходных обязательств за счет средств консолидированного местного бюджета не может составлять менее 1,0%. Предельный уровень софинансирования Томской области расходного обязательства муниципального образования Томской области составляет 99,0%;

2) наличие муниципального правового акта, утверждающего расходное обязательство муниципального образования Томской области на организацию водоснабжения населения от локальных водоочистных комплексов, находящихся на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

3) наличие утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования Томской области порядка предоставления субсидии на организацию водоснабжения населения от локальных водоочистных комплексов, находящихся на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России;

4) заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету (далее - Соглашение).

7. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

Муниципальные образования Томской области представляют в Департамент отчетность по формам и в сроки, предусмотренные Соглашением.

8. Методика расчета субсидии.

1) расчет потребности в субсидии на очередной финансовый год (год предоставления субсидии) производится в срок до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году. Размер субсидии на очередной финансовый год (год предоставления субсидии) муниципальному образованию Томской области, отвечающему условиям предоставления субсидий и критериям отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий, установленным пунктами 4, 6 настоящего Порядка,  определяется по формуле 1:

, (1)

где:

i - муниципальное образование Томской области с территориями, технологически не связанными с Единой энергетической системой России, отвечающее условиям предоставления субсидий и критериям отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий, установленным пунктами 4, 6 настоящего Порядка;

k - территория i-го муниципального образования Томской области в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии;

КсофОБ - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Томской области в размере, установленном в пункте 6 настоящего Порядка;

- объем финансового обеспечения в очередном финансовом году (году предоставления субсидии) на частичное возмещение недополученных доходов и (или) затрат гарантирующих поставщиков электрической энергии, возникающих в связи с электроснабжением локальных водоочистных комплексов на указанных в приложении к настоящему Порядку k-х территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России, который определяется по формуле 2:

, (2)

где:

- фактическое потребление электрической энергии локальными водоочистными комплексами на k-й территории, технологически не связанной с Единой энергетической системой России, в первом периоде регулирования второго финансового года, предшествующего очередному финансовому году (году предоставления субсидии), тыс. кВт x ч;

- фактическое потребление электрической энергии локальными водоочистными комплексами на k-й территории, технологически не связанной с Единой энергетической системой России, во втором периоде регулирования второго финансового года, предшествующего очередному финансовому году (году предоставления субсидии), тыс. кВт x ч.

Информация о значениях показателей ,  принимается на основании сведений муниципального образования Томской области, предоставляемых в Департамент в срок до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году.

В случае если по данным получателей субсидии значения показателей ,  определены без учета показаний установленных на локальных водоочистных комплексах поверенных приборов учета электрической энергии, то фактическое потребление электрической энергии локальными водоочистными комплексами определяется в зависимости от типа исполнения теплоснабжения локального водоочистного комплекса (штатное электроотопление или централизованное отопление), а именно:

для локальных водоочистных комплексов с типом исполнения теплоснабжения "штатное электроотопление" значение принимается равным 8 тыс. кВт x ч в год (4 тыс. кВт x ч за полугодие);

для локальных водоочистных комплексов с типом исполнения теплоснабжения "централизованное отопление" значение принимается равным 1,5 тыс. кВт x ч в год (0,75 тыс. кВт x ч за полугодие);

- экономически обоснованная одноставочная цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на k-й территории, технологически не связанной с Единой энергетической системой России, за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей, установленная уполномоченным исполнительным органом Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с принятыми тарифными решениями на второй период регулирования предшествующего очередному финансовому году (году предоставления субсидии), руб./кВт x ч с учетом НДС.

Информация о значении показателя  принимается на основании сведений уполномоченного исполнительного органа Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов), предоставляемых Департаменту по его запросу.

Iцэ1пгофг - значение предельных максимальных индексов регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора (тарифов на электроэнергию для населения) с 1 января очередного финансового года, %. В случае если значение вышеуказанного индекса на очередной финансовый год установлено с 1 июля очередного финансового года, то принимается значение 100%.

Iцэ2пгофг - значение предельных максимальных индексов регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора (тарифов на электроэнергию для населения) с 1 июля очередного финансового года, %. В случае если значение вышеуказанного индекса на очередной финансовый год установлено с 1 января очередного финансового года, то принимается значение 100%.

Информация о значениях показателей Iцэ1пгофг, Iцэ2пгофг принимается на основании сведений Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках материалов к прогнозу социально-экономического развития регионов на дату проведения расчета при формировании (определении) размера субсидии на следующий год планового периода областного бюджета в установленных действующим законодательством о бюджетном процессе порядке и сроки осуществления мероприятий, связанных с составлением проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

2) размер субсидии на очередной финансовый год (год предоставления субсидии) i-му муниципальному образованию Томской области,  определяется по формуле 3:

, (3)

где:

Sпобаофг - предельный объем доведенных до Департамента бюджетных ассигнований на очередной финансовый год (год предоставления субсидии) на субсидию;

3) общий размер субсидии на очередной финансовый год (год предоставления субсидии) определяется по формуле 4:

(4)

Расчет размера бюджетных ассигнований на предоставление субсидии проводится по правилам математического округления до одного знака после запятой в тысячах рублей;

4) общий объем субсидии на каждый год планового периода областного бюджета принимается равным общему объему субсидии на очередной финансовый год (год предоставления субсидии) Sофг.

Распределение субсидии между муниципальными образованиями Томской области на каждый год планового периода областного бюджета принимается равным распределению субсидии между муниципальными образованиями Томской области на очередной финансовый год;

5) в случае если размер предоставленной субсидии в текущем финансовом году (году предоставления субсидии) превысит предельный размер субсидии, разница подлежит возврату в доход областного бюджета в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, после получения требования Департамента о возврате средств субсидии.

Предельный размер субсидии  определяется по формуле 4.1:

, (4.1)

где:

- предельный объем финансового обеспечения в текущем финансовом году (году предоставления субсидии) на частичное возмещение недополученных доходов и (или) затрат гарантирующих поставщиков электрической энергии, возникающих в связи с электроснабжением локальных водоочистных комплексов на указанных в приложении к Порядку k-х территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России, который определяется по формуле 4.2:

, (4.2)

где:

,  - фактическое потребление электрической энергии локальными водоочистными комплексами на k-й территории, технологически не связанной с Единой энергетической системой России, в первом и втором периоде регулирования года предоставления субсидии, тыс. кВт x ч.

Информация о значениях показателей ,  принимается на основании сведений муниципального образования Томской области, предоставляемых в Департамент в срок до 20 января года, следующим за годом предоставления субсидии.

В случае если по данным получателей субсидии значения показателей ,  определены без учета показаний установленных на локальных водоочистных комплексах поверенных приборов учета электрической энергии, то фактическое потребление электрической энергии локальными водоочистными комплексами определяется в зависимости от типа исполнения теплоснабжения локального водоочистного комплекса (штатное электроотопление или централизованное отопление), а именно:

для локальных водоочистных комплексов с типом исполнения теплоснабжения "штатное электроотопление" значение принимается равным 8 тыс. кВт x ч в год;

для локальных водоочистных комплексов с типом исполнения теплоснабжения "централизованное отопление" значение принимается равным 1,5 тыс. кВт x ч в год;

,  - экономически обоснованная одноставочная цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на k-й территории, технологически не связанной с Единой энергетической системой России, за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей, установленная уполномоченным исполнительным органом Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с принятыми тарифными решениями в году предоставления субсидии, руб./кВт x ч с учетом НДС.

Информация о значении показателей ,  принимается на основании сведений уполномоченного исполнительного органа Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов), предоставляемых Департаменту по его запросу.

(п. 8 в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п)

9. Показателем результата использования субсидии (далее - показатель результата) является доля недополученных доходов и (или) затрат, возмещенных за счет бюджетных средств, при предоставлении услуги по водоснабжению, %.

Показатель результата определяется как частное от деления значения суммы возмещения в году предоставления субсидии из средств областного и консолидированного бюджета муниципального образования Томской области гарантирующим поставщикам электрической энергии недополученных доходов и (или) затрат, возникающих в связи с электроснабжением локальных водоочистных комплексов, на значение недополученных доходов и (или) затрат гарантирующих поставщиков электрической энергии в муниципальном образовании Томской области, возникших в связи с электроснабжением локальных водоочистных комплексов в году предоставления субсидии, x 100.

Значения результатов использования субсидии для каждого муниципального образования Томской области определяются в Соглашении.

(п. 9 в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п)

10. Внесение изменений в распределение объемов субсидии между муниципальными образованиями Томской области в пределах общего объема субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись Департамента без внесения изменений в закон об областном бюджете осуществляется в случаях:

1) изменения исходных показателей, используемых для расчета объема субсидий;

2) высвобождения средств субсидии в связи с отказом муниципальных образований Томской области от получения субсидии и (или) отсутствием у муниципального образования Томской области потребности в субсидии (полностью или частично).

После внесения изменений в бюджетную роспись Департамент вносит соответствующие изменения в соглашение.

11. Высвобождающиеся средства перераспределяются между муниципальными образованиями Томской области, соответствующими критериям отбора, установленным пунктом 4 Порядка, в соответствии с учетом заявленной муниципальными образованиями Томской области потребности (дополнительной потребности) в субсидии и (или) на основании письменных обращений органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

12. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результата использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений показателей результатов использования субсидии, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле 5:

(5)

где:

- объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

- размер субсидии, предоставленной i-му муниципальному образованию Томской области в отчетном финансовом году;

Квозвр - коэффициент возврата субсидии, который определяется по формуле 6:

(6)

где:

Rфактофг - фактически достигнутое значение показателя результата использования субсидии на отчетную дату;

Rпланофг - плановое значение показателя результата, установленное Соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, используется только положительное значение коэффициента возврата субсидии.

13. Возврат муниципальными образованиями Томской области объема средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в случае недостижения показателя результатов использования субсидий по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий, осуществляется в следующем порядке:

1) Департамент в срок не позднее 30 рабочих дней со дня выявления нарушений, послуживших основаниями для возврата субсидии, в случае, установленном пунктом 12 Порядка, направляет муниципальному образованию Томской области письменное требование о возврате субсидии (далее - требование) с указанием причины возврата и подлежащей к возврату суммы;

2) муниципальное образование Томской области в течение 15 рабочих дней со дня получения требования осуществляет возврат субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в требовании, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии;

3) в случае отказа муниципального образования Томской области от добровольного возврата субсидии Департамент в трехмесячный срок со дня истечения срока, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, принимает меры к взысканию субсидии в судебном порядке.

14. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений, целевое использование и соблюдение условий предоставления субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

15. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Томской области условий предоставления субсидий и других обязательств, предусмотренных соглашением.

### Приложение

к Порядку

предоставления субсидий из областного бюджета местным

бюджетам на организацию водоснабжения населения от локальных

водоочистных комплексов, находящихся на территориях,

технологически не связанных с Единой

энергетической системой России

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЕРРИТОРИЙ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫХ С ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ

РОССИИ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНЦИИ ПОДГОТОВКИ

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ И УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗА ПЕРИОД

2017 - 2020 ГОДОВ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ

ВОДА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

| N п/п | Муниципальное образование Томской области | Муниципальное образование (поселение) | Территория (населенные пункты) | Тип исполнения теплоснабжения локальных водоочистных комплексов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Александровский муниципальный район Томской области | Новоникольское сельское поселение | с. Новоникольское | централизованное отопление |
|  |  | Лукашкин-Ярское сельское поселение | с. Лукашин Яр | штатное электроотопление |
|  |  | Назинское сельское поселение | с. Назино | штатное электроотопление |
| 2. | Верхнекетский муниципальный район Томской области | Катайгинское сельское поселение | п. Катайга | штатное электроотопление |
|  |  | Орловское сельское поселение | п. Центральный | штатное электроотопление |
|  |  | Степановское сельское поселение | п. Степановка | централизованное отопление |
| 3. | Каргасокский муниципальный район Томской области | Усть-Чижапское сельское поселение | п. Старая Березовка, с. Усть Чижапка | штатное электроотопление |
|  |  | Сосновское сельское поселение | п. Сосновка, п. Восток | штатное электроотопление |
|  |  | Тымское сельское поселение | с. Тымск | штатное электроотопление |
|  |  | Усть-Тымское сельское поселение | с. Усть-Тым | штатное электроотопление |
| 4. | Молчановский муниципальный район Томской области | Суйгинское сельское поселение | с. Суйга | штатное электроотопление |

## Приложение N 21

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ

БЮДЖЕТАМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИЯХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫХ С ЕДИНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РОССИИ

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а; в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Томской области на организацию электроснабжения населения на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России (далее - субсидия, Порядок).

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области по организации в границах поселения электроснабжения населения, в связи с осуществлением гарантирующими поставщиками электрической энергии деятельности на территориях Томской области, технологически не связанных с Единой энергетической системой России (далее - гарантирующие поставщики электрической энергии).

3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее - Департамент) как главного распорядителя бюджетных средств на цель, указанную в пункте 2 Порядка.

4. Критериями отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидии являются:

1) наличие на территории муниципального образования Томской области технологически не связанной с Единой энергетической системой России дизельной электростанции, осуществляющей производство электрической энергии (мощности) для поставки ее населению и приравненным к нему категориям потребителей по регулируемым ценам (тарифам), установленным уполномоченным исполнительным органом Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов), в соответствии с Перечнем муниципальных образований и территорий муниципальных образований Томской области, технологически не связанных с Единой энергетической системой России, на которых расположены дизельные электростанции по производству электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, являющимся приложением к Порядку;

2) наличие действующих в году предоставления субсидии принятых решений уполномоченного исполнительного органа Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов) об установлении тарифов на электрическую энергию в отношении гарантирующих поставщиков электрической энергии.

5. Для перечисления субсидии муниципальное образование Томской области направляет в срок не позднее 30 октября текущего финансового года в Департамент заявку на предоставление субсидии (далее - заявка), содержащую следующую информацию:

1) размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии в текущем финансовом году с разбивкой по месяцам;

2) размер средств консолидированного бюджета муниципального образования Томской области, запланированный в текущем финансовом году на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

К заявке прикладываются документы, подтверждающие соблюдение муниципальным образованием Томской области условий предоставления субсидии, установленных в подпунктах 1) - 4) пункта 6 Порядка.

6. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие в году предоставления субсидии в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии. При этом размер доли софинансирования указанных расходных обязательств за счет средств консолидированного местного бюджета не может составлять менее 1,0%. Предельный уровень софинансирования Томской области расходного обязательства муниципального образования Томской области составляет 99,0%;

2) наличие муниципального правового акта, утверждающего расходное обязательство муниципального образования Томской области на организацию электроснабжения населения на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

3) наличие утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования Томской области порядка предоставления субсидии на организацию электроснабжения населения на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России;

4) обязательство муниципального образования Томской области по обеспечению получателями средств субсидии по разработке и утверждению в срок до 31.12.2028 муниципальной программы муниципального образования Томской области либо поселений по выполнению полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Томской области по организации электроснабжения на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России, и (или) инвестиционной программы развития гарантирующих поставщиков электрической энергии с утвержденным перечнем мероприятий, в том числе:

а) по приобретению, ремонту, капитальному ремонту, модернизации, техническому перевооружению, реконструкции либо строительству дизельных генераторных установок и (или) объектов электросетевого хозяйства в отношении объектов муниципальной собственности;

б) по сокращению безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии потребителями и выполнению требований пункта 11 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";

в) по оснащению приборами учета электрической энергии объектов муниципальной собственности, являющихся дизельными генераторными установками, трансформаторными подстанциями и (или) распределительными устройствами;

г) по оснащению приборами учета расхода топлива объектов муниципальной собственности, являющихся дизельными генераторными установками и (или) объектами топливного (резервуарного) хозяйства;

5) заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету (далее - Соглашение).

7. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Департаментом финансов Томской области.

Муниципальные образования Томской области представляют в Департамент отчетность по формам и в сроки, предусмотренные Соглашением.

8. Методика расчета субсидии.

1) расчет потребности в субсидии на очередной финансовый год (год предоставления субсидии) производится в срок до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году. Размер субсидии на очередной финансовый год (год предоставления субсидии) муниципальному образованию Томской области, отвечающему условиям предоставления субсидий и критериям отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидий, установленным пунктами 4, 6 настоящего Порядка,  определяется по формуле 1:

, (1)

где:

i - муниципальное образование Томской области с территориями, технологически не связанными с Единой энергетической системой России;

k - территория i-го муниципального образования Томской области в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии;

КсофОБ - предельный уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Томской области в размере, установленном в подпункте 1) пункта 6 настоящего Порядка;

- объем финансового обеспечения в очередном финансовом году (году предоставления субсидии) на частичное возмещение гарантирующим поставщикам электрической энергии недополученных доходов и (или) возмещение затрат, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на оказание услуг по производству, передаче и сбыту электрической энергии на указанных в приложении к порядку k-х территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России, определяется по формуле 2:

, (2)

где:

- величина фактического полезного отпуска электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей на k-й территории i-го муниципального образования Томской области в первом периоде регулирования третьего финансового года, предшествующего очередному финансовому году (году предоставления субсидии), тыс. кВт x ч;

- величина фактического полезного отпуска электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей на k-й территории i-го муниципального образования Томской области во втором периоде регулирования третьего финансового года, предшествующего очередному финансовому году (году предоставления субсидии), тыс. кВт x ч.

В случае если значение показателя на основании сведений уполномоченного исполнительного органа Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов), учитываемых в тарифных решениях, отсутствует, то используется значение показателя, определяемое как произведение численности постоянного населения k-й территории i-го муниципального образования Томской области по состоянию на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году (году предоставления субсидии) по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, на объем потребления электроэнергии на одного человека, равный 800 кВт x ч в год (400 кВт x ч за полугодие);

Iцэ1пгофг - значение предельных максимальных индексов регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора (тарифов на электроэнергию для населения) с 1 января очередного финансового года, %. В случае если значение вышеуказанного индекса на очередной финансовый год установлено с 1 июля очередного финансового года, то принимается значение 100%;

Iцэ2пгофг - значение предельных максимальных индексов регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора (тарифов на электроэнергию для населения) с 1 июля очередного финансового года, %. В случае если значение вышеуказанного индекса на очередной финансовый год установлено с 1 января очередного финансового года, то принимается значение 100%.

Информация о значениях показателей Iцэ1пгофг, Iцэ2пгофг принимается на основании сведений Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках материалов к прогнозу социально-экономического развития регионов на дату определения размера субсидии на следующий год планового периода областного бюджета в установленных действующим законодательством о бюджетном процессе порядке и сроки осуществления мероприятий, связанных с составлением проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- межтарифная разница между экономически обоснованной одноставочной ценой (тарифом) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на k-й территории, технологически не связанной с Единой энергетической системой России, за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей, и одноставочной ценой (тарифом) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Томской области на второй период регулирования, предшествующего очередному финансовому году (году предоставления субсидии), руб./кВт x ч определяется по формуле 3:

, (3)

где:

- экономически обоснованная одноставочная цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на k-й территории, технологически не связанной с Единой энергетической системой России, за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий потребителей, установленная уполномоченным исполнительным органом Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с принятыми тарифными решениями на второй период регулирования, предшествующего очередному финансовому году (году предоставления субсидии), руб./кВт x ч с учетом НДС;

Тнас2пгофг-1 - одноставочная цена (тариф) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Томской области, установленная уполномоченным исполнительным органом Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с принятыми тарифными решениями, на второй период регулирования года, предшествующего очередному финансовому году (году предоставления субсидии), руб./кВт x ч с учетом НДС.

В случае установления в соответствующем финансовом году одноставочной цены (тарифа) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Томской области в зависимости от объемов потребления электрической энергии принимается значение для первого диапазона объемов потребления.

Информация о значении показателей , , , Тнас2пгофг-1 принимается на основании сведений уполномоченного исполнительного органа Томской области в области государственного регулирования цен (тарифов), учитываемых в тарифных решениях, предоставляемых Департаменту по его запросу;

2) размер субсидии на очередной финансовый год (год предоставления субсидии) i-му муниципальному образованию Томской области,  определяется по формуле 4:

, (4)

где:

Sпобаофг - предельный объем доведенных до Департамента бюджетных ассигнований на очередной финансовый год (год предоставления субсидии) на субсидию;

3) общий размер субсидии на очередной финансовый год (год предоставления субсидии) определяется по формуле 5:

. (5)

Расчет размера бюджетных ассигнований на предоставление субсидии проводится по правилам математического округления до одного знака после запятой в тысячах рублей;

4) общий объем субсидии на каждый год планового периода областного бюджета принимается равным общему объему субсидии на очередной финансовый год (год предоставления субсидии) Sофг.

Распределение субсидии между муниципальными образованиями Томской области на каждый год планового периода областного бюджета принимается равным распределению субсидии между муниципальными образованиями Томской области на очередной финансовый год.

(п. 8 в ред. постановления Правительства Томской области от 09.07.2026 N 60п)

9. Показателем результата использования субсидии (далее - показатель результата) является доля недополученных доходов и (или) затрат, возмещенных за счет бюджетных средств при предоставлении услуги по электроснабжению населения, %.

Показатель результата определяется как частное от деления значения суммы возмещения в году предоставления субсидии из средств областного и консолидированного бюджетов муниципального образования Томской области гарантирующим поставщикам электрической энергии недополученных доходов и (или) возмещение затрат, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов), на значение недополученных доходов и (или) затрат гарантирующих поставщиков электрической энергии в муниципальном образовании Томской области, возникших вследствие тарифного регулирования в году предоставления субсидии x 100. Значения результатов использования субсидии для каждого муниципального образования Томской области определяются в Соглашении.

10. Внесение изменений в распределение объемов субсидии между муниципальными образованиями Томской области в пределах общего объема субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись Департамента без внесения изменений в закон об областном бюджете осуществляется в случаях:

1) изменения исходных показателей, используемых для расчета объема субсидий;

2) высвобождения средств субсидии в связи с отказом муниципальных образований Томской области от получения субсидии и (или) отсутствием у муниципального образования Томской области потребности в субсидии (полностью или частично).

После внесения изменений в бюджетную роспись Департамент вносит соответствующие изменения в Соглашение.

11. Высвобождающиеся средства перераспределяются между муниципальными образованиями Томской области, соответствующими критериям отбора, установленным пунктом 4 Порядка, в соответствии с учетом заявленной муниципальными образованиями Томской области потребности (дополнительной потребности) в субсидии и (или) на основании письменных обращений органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

12. В случае если муниципальным образованием Томской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результата использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в части достижения значений показателей результатов использования субсидии, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле 6:

(6)

где:

- объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

- размер субсидии, предоставленной i-му муниципальному образованию Томской области в отчетном финансовом году;

Квозвр - коэффициента возврата субсидии, который определяется по формуле 8:

(8)

где:

Rфактофг - фактически достигнутое значение показателя результата использования субсидии на отчетную дату;

Rпланофг - плановое значение показателя результата, установленное соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, используется только положительное значение коэффициента возврата субсидии.

13. Возврат муниципальными образованиями Томской области объема средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в случае недостижения показателя результатов использования субсидий по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий, осуществляется в следующем порядке:

1) Департамент в срок не позднее 30 рабочих дней со дня выявления нарушений, послуживших основаниями для возврата субсидии, в случае, установленном пунктом 12 настоящего Порядка, направляет муниципальному образованию Томской области письменное требование о возврате субсидии (далее - требование) с указанием причины возврата и подлежащей к возврату суммы;

2) муниципальное образование Томской области в течение 15 рабочих дней со дня получения требования осуществляет возврат субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в требовании, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии;

3) в случае отказа муниципального образования Томской области от добровольного возврата субсидии Департамент в трехмесячный срок со дня истечения срока, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, принимает меры к взысканию субсидии в судебном порядке.

14. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений, целевое использование и соблюдение условий предоставления субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

15. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Томской области условий предоставления субсидий и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

### Приложение

к Порядку

предоставления субсидий из областного бюджета местным

бюджетам на организацию электроснабжения населения

на территориях, технологически не связанных с Единой

энергетической системой России

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫХ

С ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РОССИИ, НА КОТОРЫХ

РАСПОЛОЖЕНЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ

КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| N п/п | Муниципальное образование Томской области | Муниципальное образование (поселение) | Территория (населенные пункты) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Александровский муниципальный район Томской области | Новоникольское сельское поселение | с. Новоникольское |
|  |  | Лукашкин-Ярское сельское поселение | с. Лукашин Яр |
|  |  | Назинское сельское поселение | с. Назино |
| 2. | Асиновский муниципальный район Томской области | Батуринское сельское поселение | п. Первопашенск |
| 3. | Верхнекетский муниципальный район Томской области | Катайгинское сельское поселение | п. Катайга |
|  |  | Орловское сельское поселение | п. Дружный |
|  |  |  | п. Центральный |
|  |  | Макзырское сельское поселение | п. Лисица |
|  |  |  | п. Макзыр |
|  |  | Степановское сельское поселение | п. Степановка |
| 4. | Каргасокский муниципальный район Томской области | Новоюгинское сельское поселение | с. Наунак |
|  |  | Усть-Чижапское сельское поселение | п. Старая Березовка, с. Усть-Чижапка |
|  |  | Средневасюганское сельское поселение | с. Новый Тевриз |
|  |  | Сосновское сельское поселение | п. Сосновка, п. Восток |
|  |  | Тымское сельское поселение | с. Тымск |
|  |  | Усть-Тымское сельское поселение | с. Усть-Тым |
|  |  | Толпаровское сельское поселение | п. Киевский, с. Неготка |
|  |  | Среднетымское сельское поселение | п. Молодежный, с. Напас |
| 5. | Колпашевский муниципальный район Томской области | Новоселовское сельское поселение | с. Дальнее |
|  |  |  | с. Куржино |
|  |  | Инкинское сельское поселение | с. Иванкино |
|  |  |  | с. Копыловка |
| 6. | Молчановский муниципальный район Томской области | Суйгинское сельское поселение | с. Суйга |
| 7. | "муниципальное образование "Парабельский муниципальный район Томской области" | Нарымское сельское поселение | с. Нарым, д. Луговское, с. Алатаево, д. Талиновка, п. Шпалозавод |

## Приложение N 22

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по проведению капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в рамках инфраструктурных проектов (далее - субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской области (далее - муниципальные образования), возникающих при реализации мероприятий по проведению капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в рамках инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств казначейского инфраструктурного кредита, предоставляемого Федеральным казначейством бюджету Томской области за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета (далее - инфраструктурные проекты, мероприятия).

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Томской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном порядке до Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области (далее - Департамент) на цели, указанные в пункте 2 настоящего порядка.

4. Критериями отбора муниципальных образований Томской области для предоставления субсидии являются:

1) наличие инфраструктурных проектов (мероприятий) в Комплексном плане модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области на соответствующий год, реализуемых на территории Томской области.

Комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры - перечень мероприятий, сформированный в автоматизированной информационной системе публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Фонд) и разработанный с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

2) наличие в собственности муниципального образования объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых планируется осуществить капитальный ремонт в рамках инфраструктурных проектов с участием средств субсидии;

3) наличие инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации на территории муниципального образования, реализующего мероприятия.

5. Муниципальные образования по запросу Департамента представляют сведения в отношении инфраструктурных проектов (мероприятий), необходимые для направления заявки на отбор инфраструктурных проектов (мероприятий) в целях предоставления казначейских инфраструктурных кредитов, предусмотренных Правилами отбора (одобрения) инфраструктурных проектов (мероприятий), источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, и изменения параметров (характеристик) отобранных (одобренных) инфраструктурных проектов (мероприятий), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2025 N 566 "Об утверждении Правил отбора (одобрения) инфраструктурных проектов (мероприятий), источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, и изменения параметров (характеристик) отобранных (одобренных) инфраструктурных проектов (мероприятий)".

6. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие в местном бюджете в году предоставления субсидии (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;

2) наличие муниципального правового акта, утверждающего перечень мероприятий, при осуществлении которых возникают расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

3) заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету (далее - Соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по формированию расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение показателей результата использования субсидии, установленных Соглашением.

Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной приказом Департамента финансов Томской области;

4) наличие условия в Соглашении, предусматривающего обязательство муниципального образования об осуществлении Федеральным казначейством казначейского сопровождения средств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с соблюдением положений пункта 2 части 3 статьи 5 Федерального закона от 28 ноября 2025 года N 426-ФЗ "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

7. Методика расчета субсидии:

Объем субсидии бюджету i-го муниципального образования (Ci) определяется по следующей формуле:

Ci = Bi x Di, где:

Bi - стоимость реализации мероприятий в i-м муниципальном образовании;

Di - предельный уровень софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства i-го муниципального образования на проведение капитального ремонта мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет не более 95% от объема средств в году предоставления субсидии.

При расчете объема субсидии бюджету i-го муниципального образования (Ci) дробное число округляется в меньшую сторону до целого значения.

8. Показателями результата использования субсидии являются:

1) объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн руб.;

2) протяженность капитально отремонтированных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, м;

3) численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), чел.

Значения показателя результата использования устанавливаются в Соглашении.

9. Внесение изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в пределах общего объема субсидии путем внесения изменений в бюджетную роспись Департамента без внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период осуществляется в случае высвобождения средств субсидии в связи с экономией, сложившейся у муниципальных образований по итогам осуществления закупок.

После внесения изменений в бюджетную роспись Департамент вносит соответствующие изменения в Соглашение.

10. Для получения субсидии муниципальное образование представляет в Департамент заявку о перечислении средств субсидии с приложением копий документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг, в том числе отдельных этапов работ), в том числе:

1) муниципальные контракты;

2) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2;

3) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

4) счет на оплату, выставленный подрядчиком/исполнителем (в случае необходимости осуществления авансирования выполнения работ/оказания услуг).

11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результата в году, следующем за годом предоставления субсидии, допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по следующей формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k) x 0,1, где:

Vвозврата - объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет;

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей формуле:

k = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение показателя результата на отчетную дату;

Si - плановое значение показателя результата, установленное Соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату в областной бюджет, используется только положительное значение коэффициента возврата субсидии.

12. Возврат муниципальными образованиями объема средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета в случае недостижения показателя результатов использования субсидий по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий, осуществляется в следующем порядке:

1) Департамент в срок не позднее 30 рабочих дней со дня выявления нарушений, послуживших основаниями для возврата субсидии, в случае, установленном пунктом 11 настоящего Порядка, направляет муниципальному образованию письменное требование о возврате субсидии (далее - требование) с указанием причины возврата и подлежащей к возврату суммы;

2) муниципальное образование в течение 15 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии осуществляет возврат субсидии в областной бюджет по платежным реквизитам, указанным в требовании, или направляет в адрес Департамента ответ с мотивированным отказом от возврата субсидии;

3) в случае отказа муниципального образования Томской области от добровольного возврата субсидии Департамент в трехмесячный срок со дня истечения срока, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, принимает меры к взысканию субсидии в судебном порядке.

13. Ответственность за достоверность представляемых в Департамент сведений, целевое использование и соблюдение условий предоставления субсидии возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

14. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий и иных обязательств, предусмотренных Соглашением.

## Приложение N 23

к государственной программе

"Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ "ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ"

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Администрации Томской области от 09.02.2026 N 44а) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование мероприятия | Протяженность в однотрубном исчислении, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция участка тепловых сетей вдоль ЖД 8 | 0,18 |
| 2. | Реконструкция участка тепловых сетей от ВП на ЖД17-2 | 0,24 |
| 3. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Сосновая, пер. Калиновый, пер. Осиновый, пер. Тальниковый в с. Дзержинское | 1,69 |
| 4. | Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Октябрьская в с. Тимирязевское | 0,45 |
| 5. | Строительство сетей водоснабжения в мкр. Солнечный в с. Тимирязевское | 2,38 |
| 6. | Внедрение системы бесперебойного электропитания узлов связи и серверных помещений | 0,00 |
| 7. | Дополнительные мероприятия планируемых инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Томской области на 2026 год | 0,00 |
| 8. | Дополнительные мероприятия планируемых инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Томской области на 2027 год | 0,00 |
| 9. | Дополнительные мероприятия планируемых инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Томской области на 2028 год | 0,00 |
| 10. | Дополнительные мероприятия планируемых инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Томской области на 2029 год | 0,00 |
| 11. | Дополнительные мероприятия планируемых инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Томской области на 2030 год | 0,00 |
| 12. | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Красноармейская от ул. Сибирская до ул. Лебедева | 0,26 |
| 13. | Капитальный ремонт водовода 1-го подъема, участок от скв N 1 до скв N 10 | 1,98 |
| 14. | Капитальный ремонт водовода 1-го подъема, участок от скв N 13 до скв N 15 | 0,62 |
| 15. | Капитальный ремонт водопровода 1-го подъема в р-не скважин 12 - 13 Д-500мм L = 408 м.п. П.Э. Д-160 L-43,3 м | 0,45 |
| 16. | Капитальный ремонт водопроводного ввода Д63 мм = 103,1 м по ул. П.Осипенко, 33 | 0,10 |
| 17. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д110мм L = 104,2 м по ул. Путевая, 1д, с. Тимирязевское | 0,10 |
| 18. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д110мм L = 97,3 м по ул. Вилюйская - Братская, 6 | 0,10 |
| 19. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ВК на пересечении ул. Беринга и ул. Мичурина до ВК в районе ж/д ул. Мичурина, 63 ПЭ Д315мм L-267,8 м | 0,27 |
| 20. | Капитальный ремонт водопроводной линии пер. Курский, 32/1 ПЭ Д225мм L-180,3 м | 0,18 |
| 21. | Капитальный ремонт водопроводной линии по адресу: ул. А.Невского, 14 - 24. ПЭ Д225 мм L-151,3 м | 0,15 |
| 22. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Клюева, 4г, Бирюкова, ул. Клюева, 18 | 1,00 |
| 23. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Минина от пер. Чувашского до ул. 350-летия ПЭ Д225 L = 545,5 м | 0,55 |
| 24. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. С.Лазо от ул. Суворова до ул. Беринга | 1,20 |
| 25. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Сибирская от ул. Киевская до ул. Жуковского | 1,59 |
| 26. | Капитальный ремонт водопроводной линии ПЭ Д160мм L = 99,1 по ул. О.Кошевого, 72 - 66 | 0,10 |
| 27. | Капитальный ремонт водопроводной линии ПЭ Д160мм ул. Говорова, 10 (ПЭ Д 160, = 177,3 мГНБ) | 0,18 |
| 28. | Капитальный ремонт водопроводной линии ПЭ Д225 мм L-140,1 м по ул. Ленина, 263 | 0,14 |
| 29. | Капитальный ремонт водопроводной линии ПЭ Д225мм L-266,1м ГНБ и L-10,0м ОС по ул. Гоголя, 36 - 54 | 0,28 |
| 30. | Капитальный ремонт водопроводной линии ПЭ Д315мм L-106,8 м по пр. Фрунзе, 152 | 0,11 |
| 31. | Капитальный ремонт водопроводной линии ПЭ Д500 мм по ул. Омская, 3 (ПЭ Д500 L-99,7 м ГНБ, L-10 м О.С.) | 0,11 |
| 32. | Капитальный ремонт водопроводной линии ПЭ Д 50 мм L-125,1 м по ул. Пирусского, 10 | 0,13 |
| 33. | Капитальный ремонт водопроводной линии ул. Говорова, 62 - 76. ПЭ Д315мм (ПЭ Д315 L-206,4 м ГНБ, L-15м О.С.) | 0,22 |
| 34. | Капитальный ремонт водопроводной линии ул. И Черных, 95/1 - ул. Беринга, 4/1 ПЭ Д225мм (L-143,1 м. ГНБ) | 0,14 |
| 35. | Капитальный ремонт водопроводной линии ул. Смирнова, 38/2 - 38/4 Д225. ПЭ Д225мм L-234,1 м | 0,23 |
| 36. | Капитальный ремонт водопроводной линии ул. Советская, 75 - Пирогова, 2 ПЭ Д225мм (ПЭ Д 225 L-220м ГНБ, L-16,1м О.С.) | 0,24 |
| 37. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистралей N 2Н, 7 от тепловой камеры 2Н-6-3 по улице Тверская до подключенных абонентов | 3,01 |
| 38. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистралей N 6Г, 7 от тепловой камеры 625К-6 по улице Интернационалистов до подключенных абонентов | 4,03 |
| 39. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистралей N 1 и N 4 от тепловой камеры 120 до подключенных абонентов по улицам Усова и Киевская | 1,93 |
| 40. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали 1 от тепловой камеры 128-17-2 до тепловой камеры ТК-128-17-26 | 1,34 |
| 41. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-12П от тепловой камеры 12Т-5/1 до тепловой камеры 12Т-5/4 | 0,32 |
| 42. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-2Г от тепловой камеры 2Г-11А-2-2 до тепловой камеры 2Г-11А.2_2(ВНУ) | 0,10 |
| 43. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-2Г от тепловой камеры 2Г-28/4 до тепловой камеры 2Г-28/7 | 0,35 |
| 44. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-3 от тепловой камеры 307А.1(ЗУ_3,4) до тепловой камеры у3_69 | 0,25 |
| 45. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-6 от тепловой камеры 615.2(ЗУ_1;2) до тепловой камеры 615-4 | 0,24 |
| 46. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-6 от тепловой камеры 631-12 до тепловой камеры 631-16 | 0,21 |
| 47. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали ТМ-8Б от тепловой камеры у11С_10261 до тепловой камеры 8Б-13-2 | 0,20 |
| 48. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 1 от тепловой камеры 116-13 по ул. Дзержинского | 1,42 |
| 49. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 1 от тепловой камеры 116-5 до ул. Тверская, 98 с ответвлениями до потребителей | 0,44 |
| 50. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 1 от тепловой камеры 116-7 до тепловой камеры 116-7-8 и от ПНС-41 до тепловой камеры 138-15 и конечных потребителей | 1,55 |
| 51. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 1 от тепловой камеры 138 до ПНС-41 до конечных потребителей | 0,68 |
| 52. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 11С от тепловой камеры 8Б-09-5 до тепловой камеры 11-13, расположенной по ул. Иркутский тр., 134т в г. Томске | 2,09 |
| 53. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 11С от тепловой камеры 8Б-09-5 до тепловой камеры 8Б-09-45 | 1,60 |
| 54. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 11С от тепловой камеры 8Б-23-14 до тепловой камеры 8Б-23-16 и от узла 8Б-13 до тепловой камеры 8Б-13-1. | 0,86 |
| 55. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 11ЮГ от тепловой камеры 11-49-5 до узла 11Юг_243 и от тепловой камеры 11-46-7-7 до тепловой камеры 11-46-7-11 | 1,43 |
| 56. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 11Юг от тепловой камеры 11-51/1-4 с ответвлениями до потребителей | 0,71 |
| 57. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 2Н от тепловой камеры 12 до центрального теплового пункта по улице Лебедева и подключенных абонентов | 1,53 |
| 58. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 2Н от тепловой камеры 2Н-2А до ПНС-38 и конечных потребителей | 1,47 |
| 59. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 3 по ул. Кулагина от тепловой камеры 309 до тепловой камеры 309-10 и от тепловой камеры 310-1 до тепловой камеры 310-11 | 1,32 |
| 60. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 4 от тепловой камеры 410А до потребителей | 1,13 |
| 61. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 4 от тепловой камеры 417/3 до тепловой камеры 415А-1-7 и от тепловой камеры 423 по ул. Котовского с ответвлениями до потребителей | 1,83 |
| 62. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 4 от ЦТП-15 до конечных потребителей | 1,75 |
| 63. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 6 от тепловой камеры 634 до подключенных абонентов по переулку Баранчуковский | 1,73 |
| 64. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 6Г от тепловой камеры 631К-9-2 до подключенных абонентов по улице Смирнова | 8,50 |
| 65. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 7 от камеры секционирующих задвижек 8 до подключенных абонентов по улице Говорова | 1,30 |
| 66. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 7А от 7А-26-8 с ответвлениями до потребителей | 1,07 |
| 67. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 8 от тепловой камеры 823/8 до тепловой камеры 8В-11/8 | 0,59 |
| 68. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 8 от тепловой камеры 832/1 в сторону тепловой камеры 832/4, расположенной по ул. Парковая, 25т в г. Томске | 1,14 |
| 69. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 8 от центрального теплового пункта 55 по переулку Осенний до подключенных абонентов | 4,27 |
| 70. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 8 по улице Северный городок | 1,46 |
| 71. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 8А от У-8А-06 до потребителей | 1,14 |
| 72. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 11Л от тепловой камеры 11Л-05 до подключенных абонентов по переулку Батенькова | 3,75 |
| 73. | Капитальный ремонт тепловой сети тепломагистрали N 8 по ул. Беринга от тепловой камеры 826-3 в сторону тепловой камеры 823/8 | 1,00 |
| 74. | Капитальный ремонт теплотрассы от тепловой камеры ТК-438 до тепловой камеры ТК-438-9 | 1,03 |
| 75. | Капитальный ремонт ТМ-4 с перекладкой трубопровода тепловых сетей на изношенных участках, определенных по результатам диагностики (вдоль ул. Елизаровых от ул. Елизаровых, 53 до ул. Елизаровых, 49; от ул. Елизаровых, 32 до ул. Елизаровых, 4) | 0,17 |
| 76. | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ул. Говорова от ул. 79 Гв. Дивизии до ул. Говорова, 62 | 1,29 |
| 77. | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. 1-я Рабочая | 0,68 |
| 78. | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения по ул. Кривая от ул. Белая до ул. Белозерская | 0,17 |
| 79. | Капитальный ремонт участка водовода 1-ой очереди скважины N 7р до скважины N 39 (ВК-13) | 0,92 |
| 80. | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения Село Тимирязевское от камеры 10 водовода до пр. Ленина | 0,37 |
| 81. | Капитальный ремонт участка сетей канализации от Детского сада N 35 ул. Елизаровых, 19/2 до Елизаровых, 27 | 0,26 |
| 82. | Капитальный ремонт участка сетей канализации от пр. Комсомольского, 69 до ул. Тверской | 0,46 |
| 83. | Капитальный ремонт участка сетей канализации по ул. Мичурина, 59 | 0,19 |
| 84. | Капитальный ремонт участка сетей канализации по ул. Профсоюзная, 28 | 0,28 |
| 85. | Капитальный ремонт участка транзитного водовода в районе скважины N 79 | 0,84 |
| 86. | Мероприятия по информационной безопасности | 0,00 |
| 87. | Модернизация системы видео-конференц-связи | 0,00 |
| 88. | Монтаж систем пожарной сигнализации в гараже по улице Парковая, дом 25, строение 4 | 0,00 |
| 89. | Монтаж систем пожарной сигнализации в здании склада по улице Парковая, дом 28 | 0,00 |
| 90. | Монтаж систем пожарной сигнализации в зданиях локальных котельных | 0,00 |
| 91. | Монтаж систем пожарной сигнализации в зданиях подкачивающих насосных станций | 0,00 |
| 92. | Монтаж систем пожарной сигнализации в ремонтно-механическом цехе по улице Парковая, дом 25, строение 2 | 0,00 |
| 93. | Монтаж систем пожаротушения и пожарной сигнализации в мастерских по переулку Карский, дом 27 | 0,00 |
| 94. | Монтаж системы аварийного освещения в административно-бытовом комплексе по улице Парковая, дом 25 | 0,00 |
| 95. | Приобретение вагона-бытовки поста охраны на склад N 5 по адресу: улица Парковая, 28 | 0,00 |
| 96. | Приобретение техники и инвентаря производственного назначения | 0,00 |
| 97. | Приобретение техники и инвентаря, не производственного (общехозяйственного) назначения | 0,00 |
| 98. | Приобретение IT оборудования и лицензионного ПО | 0,00 |
| 99. | Проектирование водовода по Богашевскому тракту до поселков ИЖС (Геологов, Просторный, Апрель) | 10,58 |
| 100. | Реконструкция водовода 1-го подъема ПВЗ | 2,70 |
| 101. | Реконструкция водовода 1-го подъема ПВЗ. Участок между скважинами 89-90 | 0,36 |
| 102. | Реконструкция водовода Нижней зоны | 2,65 |
| 103. | Реконструкция водовода Нижней зоны от ул. Петропавловская до пр. Комсомольского | 1,00 |
| 104. | Реконструкция водовода от ВНС 3-го подъема N 1 по ул. Кирпичной до ул. Пушкина - ул. Транспортная | 0,80 |
| 105. | Реконструкция водовода N 6, этап 2 | 0,06 |
| 106. | Реконструкция водовода N 6, этап 4 | 0,06 |
| 107. | Реконструкция водовода N 6, этап 6 | 0,06 |
| 108. | Реконструкция водопроводной линии Д325 от ул. Елизаровых, 47 до пересечения ул. Минина - ул. 350-летия | 0,50 |
| 109. | Реконструкция водопроводной линии Д500 мм с увеличением до 600 мм по ул. Сибирской от пр. Комсомольского до ул. Л.Толстого | 1,20 |
| 110. | Реконструкция водопроводной линии Д600 мм по ул. Белозерская от ул. Ачинская до гимназии N 24 | 0,85 |
| 111. | Реконструкция водопроводной линии от ул. Бела Куна, 3 до ул. Ивана Черных | 0,40 |
| 112. | Реконструкция водопроводной линии от ул. Говорова, 1/2 до Говорова, 38 | 1,00 |
| 113. | Реконструкция водопроводной линии от ул. Пушкина по пер. Переездному, пер. Осеннему, ул. Транспортной, пер. Паровозному, пер. Железнодорожному до пер. Путевого | 1,63 |
| 114. | Реконструкция водопроводной линии по пр. Ленина от ул. Трудовая до ул. Н.Луговая | 0,65 |
| 115. | Реконструкция водопроводной линии по пр. Ленина от ул. Трудовая до ул. Н.Луговая | 0,58 |
| 116. | Реконструкция водопроводной линии по ул. Ивана Черных от ул. Беринга до Лазарева | 0,60 |
| 117. | Реконструкция водопроводной линии по ул. Кривая от ул. Белозерская до ул. Белая | 0,29 |
| 118. | Реконструкция водопроводной линии по ул. Лазарева от ул. Ивана Черных до Иркутского тракта | 0,70 |
| 119. | Реконструкция водопроводной линии по ул. Суворова от ул. Сергея Лазо до Беринга, 10 | 0,70 |
| 120. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Высоцкого | 0,99 |
| 121. | Реконструкция квартальной тепловой сети тепломагистрали N 2 С от тепловой камеры 239-6-1 до перехода диаметра 239-6-1-2 А | 0,08 |
| 122. | Реконструкция квартальной тепловой сети N 11С от узла у11С_946 до тепловой камеры 8Б-09-10-20 | 0,42 |
| 123. | Реконструкция квартальной тепловой сети N 4 от тепловой камеры 429 до тепловой камеры 429-1 | 0,15 |
| 124. | Реконструкция напорного коллектора от КНС N 30 | 0,73 |
| 125. | Реконструкция напорных коллекторов ГНС-НСК2 от ул. Мостовая до КП N 1 (2 нитки) | 2,20 |
| 126. | Реконструкция напорных коллекторов от ГНС | 1,32 |
| 127. | Реконструкция самотечного коллектора N 7 | 0,14 |
| 128. | Реконструкция самотечной канализационной линии от ул. Шевченко, 62 до пересечения ул. Шевченко - Енисейская | 1,00 |
| 129. | Реконструкция самотечной канализационной линии по ул. Беринга от Иркутского тракта до ул. Сергея Лазо | 1,06 |
| 130. | Реконструкция самотечной канализационной линии по ул. Беринга от ул. Сергея Лазо до ул. Мичурина | 0,50 |
| 131. | Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 116 | 0,00 |
| 132. | Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 2Г-06 и узла 11-32 | 0,00 |
| 133. | Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 2Н-06 | 0,00 |
| 134. | Реконструкция системы секционирования тепловой камеры 309 | 0,00 |
| 135. | Реконструкция системы секционирования тепломагистралей 1 и 4 в тепловом распределительном узле ГРЭС-2 | 0,00 |
| 136. | Реконструкция тепловой сети от центрального теплового пункта по улице Водопроводная до подключенных абонентов | 1,49 |
| 137. | Реконструкция тепловой сети от центрального теплового пункта по улице Лебедева, дом 5/8 до подключенных абонентов | 2,30 |
| 138. | Реконструкция тепломагистрали 4 от тепловой камеры 430а до тепловой камеры 432 | 0,71 |
| 139. | Реконструкция тепломагистрали 6К от тепловой камеры 626К в сторону тепловой камеры 627К | 0,17 |
| 140. | Реконструкция тепломагистрали 7 от У7_980 в сторону тепловой камеры 727 | 0,17 |
| 141. | Реконструкция тепломагистрали N 1 от тепловой камеры 123 до тепловой камеры 125 | 0,63 |
| 142. | Реконструкция тепломагистрали N 11 Юг от тепловой камеры 11-50 в сторону тепловой камеры 2 А-7 | 0,59 |
| 143. | Реконструкция тепломагистрали N 4 от неподвижной опоры 8 в сторону угла поворота 19 | 0,17 |
| 144. | Реконструкция тепломагистрали N 5 от узла перехода диаметра до стены здания новой коллекторной | 0,04 |
| 145. | Реконструкция участка сетей водоснабжения по пр. Академический от N 4 до 2/1 | 0,17 |
| 146. | Реконструкция участка сетей водоснабжения по ул. Елизаровых, 48/11 до N 58 | 0,35 |
| 147. | Реконструкция участка сетей водоснабжения по ул. Мокрушина от N 1 до 12б | 0,31 |
| 148. | Реконструкция участка водовода 1-ой очереди от скважины N 15 до скважины N 3р | 0,48 |
| 149. | Реконструкция участка водовода 1-ой очереди от скважины N 15 до скважины N 3р | 0,48 |
| 150. | Реконструкция участка водовода 1-ой очереди от скважины N 16 до скважины N 17 | 0,06 |
| 151. | Реконструкция участка водовода 1-ой очереди от скважины N 16 до скважины N 17 | 0,06 |
| 152. | Реконструкция участка водовода 1-ой очереди от скважины N 3р до скважины N 4р | 0,32 |
| 153. | Реконструкция участка водовода 1-ой очереди от скважины N 3р до скважины N 4р | 0,32 |
| 154. | Реконструкция участка водовода 1-ой очереди от скважины N 4р до скважины N 16 | 0,18 |
| 155. | Реконструкция участка водовода 1-ой очереди от скважины N 4р до скважины N 16 | 0,18 |
| 156. | Реконструкция участка сетей водоснабжения по пр. Академический от N 4 до 2/1 | 0,17 |
| 157. | Реконструкция участка сетей водоснабжения по ул. Елизаровых, 48/11 до N 58 | 0,35 |
| 158. | Реконструкция участка сетей водоснабжения по ул. Мокрушина от N 1 до 12б | 0,31 |
| 159. | Реконструкция участка сетей канализации по ул. Белозерская от ул. Кривой до ул. Пушкина | 0,20 |
| 160. | Реконструкция участка сетей канализации по ул. Белозерская от ул. Кривой до ул. Пушкина | 0,20 |
| 161. | Реконструкция участка сетей канализации по ул. Лазарева, 6-6а | 0,16 |
| 162. | Реконструкция участка сетей канализации по ул. Лазарева, 6-6а | 0,16 |
| 163. | Реконструкция участка тепломагистрали 2Н от тепловой камеры 2Н-24 в сторону тепловой камеры 2Н-27 | 0,27 |
| 164. | Реконструкция участков водовода по ул. Б.Подгорная (1 этап) | 0,51 |
| 165. | Реконструкция участков водовода по ул. Б.Подгорная (2 этап) | 0,51 |
| 166. | Реконструкция участков водовода по ул. Б.Подгорная от пер. Н. Островского до пер. Совпартшкольного (1 этап) | 0,51 |
| 167. | Реконструкция участков водовода по ул. Б.Подгорная от пер. Н. Островского до пер. Совпартшкольного (2 этап) | 0,51 |
| 168. | Реконструкция участков водовода по ул. Б.Подгорная от ул. Дальне-Ключевская до пер. Омский | 0,76 |
| 169. | Строительство квартальной тепловой сети N 11С от тепловой камеры 8Б-09-10-20 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома по адресу: Иркутский тракт, дом 218 | 0,26 |
| 170. | Строительство квартальной тепловой сети N 2 С от тепловой камеры 239-6-1-4 до границы земельного участка по улице Чулымская, дом 30 | 0,04 |
| 171. | Строительство квартальной тепловой сети N 4 от тепловой камеры 425-4 до границы сетей инженерно-технического обеспечения корпуса Б 9 эт. (1-я очередь) | 0,09 |
| 172. | Строительство квартальной тепловой сети N 4 от тепловой камеры 429-1 до границы сетей инженерно-технического обеспечения корпуса А 16 эт. (2-я очередь) | 0,01 |
| 173. | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей при наличии технической возможности | 6,06 |
| 174. | Строительство разгрузочного самотечного канализационного коллектора по ул. Алтайская от ул. Гоголя до КНС N 4 | 0,70 |
| 175. | Строительство сетей водоотведения диаметром (условным) до 160 мм (включительно) | 1,12 |
| 176. | Строительство сетей водоотведения диаметром (условным) от 160 до 250 мм | 1,18 |
| 177. | Строительство сетей водоснабжения в пос. Залесье | 9,80 |
| 178. | Строительство сетей водоснабжения диаметром (условным) до 100 мм | 0,27 |
| 179. | Строительство сетей водоснабжения диаметром (условным) от 100 до 150 мм (включительно) | 1,24 |
| 180. | Строительство сетей водоснабжения диаметром (условным) от 150 до 200 мм (включительно) | 1,08 |
| 181. | Строительство сетей водоснабжения диаметром (условным) от 200 до 250 мм | 0,06 |
| 182. | Строительство сетей водоснабжения по Встречному переулку в пос. Степановка | 1,10 |
| 183. | Строительство сетей водоснабжения по ул. Богдана Хмельницкого, ул. Приветливая, ул. Тенистая, ул. Суходольная, ул. Травяная в пос. Степановка | 6,76 |
| 184. | Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112А до границы земельного участка Паркинга N 1 микрорайона "Парапарк" | 0,01 |
| 185. | Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-5 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома N 5 микрорайона "Парапарк" | 0,09 |
| 186. | Строительство тепловой сети от тепловой камеры 112Б-7 до границы сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома N 4 микрорайона "Парапарк" | 0,04 |
| 187. | Строительство участка водовода между водоводом N 9 и РЧВ на НФС г. Томск | 0,10 |
| 188. | Строительство участка квартальной тепловой сети 6В от тепловой камеры У-С25А(101) до тепловой сети по адресу улица Большая Подгорная, дом 159А | 0,51 |