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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 2024 г. N 113-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2024 - 2028 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 28.12.2024 N 943-ра, от 28.02.2025 N 169-ра, от 22.07.2025 N 509-ра,
от 12.03.2026 N 160-ра)
	



В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":
1. Утвердить следующие паспорта ведомственных проектов в сфере занятости населения на 2024 - 2026 годы с прогнозом на 2027 и 2028 годы:
1) утратил силу с 12 марта 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2026 N 160-ра;
2) "Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 22.02.2024 N 113-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "КАРЬЕРНАЯ КАРТА ТОМИЧА"

Утратил силу с 12 марта 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 12.03.2026 N 160-ра.





Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 22.02.2024 N 113-ра

[bookmark: P51]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 12.03.2026 N 160-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент труда и занятости населения Томской области (далее - ДТЗН ТО)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений
	ГП, ВП
	ДТЗН ТО
	единица
	5
	2023
	5
	6
	5
	5
	5
	возрастающий
	нет
	отсутствует



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	
	Обеспечение функционирования информационных систем в сфере занятости и трудовых отношений, прогнозирование потребности в кадрах

	1.
	Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений
	ГП, ВП
	единица
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения
	Количество договоров обслуживания, сопровождения
	единица
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	Сопровождение программного комплекса "Катарсис"; передача неисключительных прав на программное обеспечение "ИСКО"; техническое сопровождение сети VipNet, обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса; техническая защита государственной информационной системы в соответствии с требованиями информационной безопасности.
С начала текущего года производится оплата государственных контрактов на обслуживание информационных систем, заключенных в предыдущем году
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений

	2.
	Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период"
	Количество договоров обслуживания, сопровождения
	единица
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Сопровождение (обеспечение бесперебойного функционирования), техническая поддержка и обслуживание информационной системы прогнозирования потребности в кадрах.
С начала текущего года производится оплата государственных контрактов на обслуживание информационных систем, заключенных в предыдущем году
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений

	3.
	Техническое обслуживание серверного оборудования службы занятости
	Количество договоров обслуживания, сопровождения
	единица
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	Оказание услуг по техническому сопровождению серверного оборудования службы занятости: обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения, техническая поддержка и обслуживание серверного оборудования в течение года с даты заключения государственного контракта
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество компонентов и сервисов сопровождения, технической поддержки и обслуживания информационных систем в сфере занятости населения и трудовых отношений
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области" (всего), в том числе:
	ДТЗН ТО
	13088,7
	16120,1
	12957,6
	12957,6
	12957,6

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	13088,7
	16120,1
	12957,6
	12957,6
	12957,6

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1 "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" (всего), в том числе:
	ДТЗН ТО
	11723,7
	12105,7
	11357,6
	11357,6
	11357,6

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	11723,7
	12105,7
	11357,6
	11357,6
	11357,6

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2 "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" (всего), в том числе:
	ДТЗН ТО
	1365,0
	1600,0
	1600,0
	1600,0
	1600,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	1365,0
	1600,0
	1600,0
	1600,0
	1600,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 3 "Техническое сопровождение серверного оборудования службы занятости населения" (всего), в том числе:
	ДТЗН ТО
	0,0
	2414,4
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	2414,4
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года, тыс. рублей

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения"
	1000,0
	2000,0
	3000,0
	4000,0
	5000,0
	6000,0
	7000,0
	8000,0
	9000,0
	10000,0
	11000,0
	11357,6

	2.
	Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период"
	0,0
	0,0
	400,0
	400,0
	400,0
	800,0
	800,0
	800,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	1600,0

	Итого
	1000,0
	2000,0
	3400,0
	4400,0
	5400,0
	6800,0
	7800,0
	8800,0
	10200,0
	11200,0
	12200,0
	12957,6



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федеральный бюджет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Обеспечение функционирования информационных систем в сфере занятости и трудовых отношений, прогнозирование потребности в кадрах

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения"
	01.01.2024
	31.12.2028
	Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий
	
	
	57902,2
	0,0
	
	нет
	Отсутствует

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий
	
	
	11723,7
	0,0
	
	
	

	1.1.1. К.1
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.04.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.2
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.07.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.3
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	30.09.2024
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	31.10.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.5
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	
	30.10.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	20.12.2024
	
	
	
	
	
	Акт выполненных работ
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.7
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий
	
	
	12105,7
	0,0
	
	
	

	1.1.1. К.1
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.04.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.2
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.07.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.3
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	30.09.2025
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.10.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.5
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	
	30.10.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	20.12.2025
	
	
	
	
	
	Акт выполненных работ
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.7
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий
	
	
	11357,6
	0,0
	
	
	

	1.1.1. К.1
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.04.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.2
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.07.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.3
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	30.09.2026
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.10.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.5
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	
	30.10.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	23.12.2026
	
	
	
	
	
	Акт выполненных работ
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.7
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.12.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий
	
	
	11357,6
	0,0
	
	
	

	1.1.1. К.1
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.04.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.2
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.07.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.3
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	30.09.2027
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.10.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.5
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	
	29.10.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	20.12.2027
	
	
	
	
	
	Акт выполненных работ
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.7
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.12.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения" в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий
	
	
	11357,6
	0,0
	
	
	

	1.1.1. К.1
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.04.2028
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.2
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.07.2028
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.3
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	30.09.2028
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1 К.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.10.2028
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.5
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	
	29.10.2028
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.6
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	20.12.2028
	
	
	
	
	
	Акт выполненных работ
	нет
	ЕИС "Закупки"

	1.1.1. К.7
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.12.2028
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.
	Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период"
	01.01.2024
	31.12.2028
	Шаманина О.В., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда
	
	
	7765,0
	0,0
	
	нет
	Отсутствует

	2.1.
	Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2024 году реализации
	01.01.2024
	31.12.2024
	Шаманина О.В., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда
	
	
	1365,0
	0,0
	
	
	

	2.1.1. К.1
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	29.03.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2023 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.2
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	28.06.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2023 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.3
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	30.05.2024
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.4
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	
	24.06.2024
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.09.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2024 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.12.2024
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2024 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.
	Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Шаманина О.В., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда
	
	
	1600,0
	0,0
	
	
	

	2.1.1. К.1
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	29.03.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2024 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.2
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	28.06.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2024 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.3
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	30.05.2025
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.4
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	
	24.06.2025
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.09.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.12.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.
	Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда
	
	
	1600,0
	0,0
	
	
	

	2.1.1. К.1
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.03.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.2
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	29.05.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2025 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.3
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	28.06.2026
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.4
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	
	29.06.2026
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.09.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2026 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.12.2026
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2026 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.
	Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда
	
	
	1600,0
	0,0
	
	
	

	2.1.1. К.1
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	29.03.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2026 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.2
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.05.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2026 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.3
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	28.06.2027
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.4
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	
	28.06.2027
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.09.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2027 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.12.2027
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2027 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.
	Мероприятие (результат) "Обслуживание "Информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития Томской области на среднесрочный и долгосрочный период" в 2027 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета развития рынка труда
	
	
	1600,0
	0,0
	
	
	

	2.1.1. К.1
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	29.03.2028
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2027 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.2
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.05.2028
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2027 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.3
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	28.06.2028
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.4
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	
	28.06.2028
	
	
	
	
	
	Государственный контракт
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.5
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	30.09.2028
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2028 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	2.1.1. К.6
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.12.2028
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ) к договору 2028 года
	нет
	ЕИС "Закупки"

	3.1.
	Мероприятие (результат) "Техническое сопровождение серверного оборудования службы занятости населения" в 2025 году
	01.07.2025
	31.12.2025
	Шипилов А.Б., заместитель начальника ДТЗН ТО - председатель комитета информационных технологий
	
	
	2414,4
	0,0
	
	нет
	Отсутствует

	3.1.1. К.1
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)"
	
	01.08.2025
	
	
	
	
	
	Техническое задание
	нет
	ЕИС "Закупки"

	3.1.1. К.2
	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"
	
	15.09.2025
	
	
	
	
	
	Договор на оказание услуг, выполнение работ
	нет
	ЕИС "Закупки"

	3.1.1. К.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	
	15.10.2025
	
	
	
	
	
	Акт выполненных работ
	нет
	ЕИС "Закупки"

	3.1.1. К.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту"
	
	25.10.2025
	
	
	
	
	
	Платежное поручение (платежный документ)
	нет
	ЕИС "Закупки"
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