Распоряжение Администрации Томской области от 27.04.2024 N 320-ра (ред. от 18.02.2026) "Об утверждении паспортов ведомственных проектов подпрограммы (направления) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (вместе с "Паспортом ведомственного проекта "Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях", "Паспортом ведомственного проекта "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 05.06.2026

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 апреля 2024 г. N 320-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ

(НАПРАВЛЕНИЯ) 3 "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 17.07.2024 N 525-ра, от 30.08.2024 N 626-ра, от 21.02.2025 N 114-ра, от 18.02.2026 N 99-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" утвердить:

1) Паспорт Ведомственного проекта "Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

2) Паспорт Ведомственного проекта "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

3) Паспорт Ведомственного проекта "Строительство объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и (или) технологическое присоединение" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

(Приложение N 3 утратило силу с 18 февраля 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 18.02.2026 N 99-ра)

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по территориальному развитию.

(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 17.07.2024 N 525-ра)

И.о. Губернатора

Томской области

Н.Я.РУППЕЛЬ

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 27.04.2024 N 320-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 18.02.2026 N 99-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях | ВП | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | % | 8,97 | 2023 | 8,92 | 8,87 | 8,82 | 8,77 | 8,77 | Убывающий | Нет | Отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| Задача 2. Повышение энергоэффективности в электросетевых организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях | ВП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,82 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" | Потери электрической энергии в распределительных электрических сетях сетевых организаций | млн кВт x ч | 463,8 | 2023 | 461,7 | 459,6 | 457,6 | 455,36 | 455,36 | Достигнуты показатели в текущем году | Оказание услуг, выполнение работ | Технологические потери в распределительных электрических сетях |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях" (всего), в том числе: | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 205903,0 | 85721,7 | 153246,9 | 162258,6 | 162258,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 205903,0 | 85721,7 | 153246,9 | 162258,6 | 162258,6 |
| Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" (всего), в том числе: |  | 205903,0 | 85721,7 | 153246,9 | 162258,6 | 162258,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 205903,0 | 85721,7 | 153246,9 | 162258,6 | 162258,6 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федерального бюджета |  |  |  |
| 1. | Задача 2. Повышение энергоэффективности в электросетевых организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" | 01.01.2024 | 28.12.28 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | 769388,8 | - | - | Нет | Отсутствует |
| 1.1. | Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | 205903,0 | - | Иной документ | Нет | Отсутствует |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 30.04.2024 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 31.07.2024 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 31.10.2024 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 28.02.2025 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | 85721,7 | - | Иной документ | Нет | Отсутствует |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 30.04.2025 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 31.07.2025 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.2.К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 31.10.2025 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.2.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 28.02.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | 153246,9 | - | Иной документ | Нет | Отсутствует |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 30.04.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 31.07.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.3.К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 31.10.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.3.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 28.02.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | 162258,6 | - | Иной документ | Нет | Отсутствует |
| 1.4.К.1 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 30.04.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.4.К.2 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 31.07.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.4.К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 31.10.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.4.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 28.02.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" в 2028 году | 01.01.2028 | 28.12.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | 162258,6 | - | Иной документ | Нет | Отсутствует |
| 1.5.К.1 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 28.04.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.5.К.2 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 31.07.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.5.К.3 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 31.10.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.5.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена" | - | 28.02.2029 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию) | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 27.04.2024 N 320-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 18.02.2026 N 99-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива транспортными средствами в Томской области | ВП | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | млн м3 | 13,8 | 2023 | 14,5 | - | - | - | - | Возрастающий | Да | Отсутствует |
| П. 2 разд. "Показатели ведомственного проекта" Паспорта ведомственного проекта "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области" в редакции распоряжения Администрации Томской области от 18.02.2026 N 99-ра распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2025.. |
| 2. | Количество переоборудованных транспортных средств с помощью государственной поддержки | ФП | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | шт. | - | 2023 | - | 6 | 9 | 12 | - | Возрастающий | Да | Электронный бюджет |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2026 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области. Развитие рынка газомоторного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество переоборудованных транспортных средств с помощью государственной поддержки | ФП | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1. | "Переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива" | Количество транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | 30 | 2023 | 21 | - | - | - | - | Достигнуты показатели в текущем году | Приобретение товаров, работ, услуг | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива транспортными средствами в Томской области |
| П. 2 разд. "Перечень мероприятий ведомственного проекта" Паспорта ведомственного проекта "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области" в редакции распоряжения Администрации Томской области от 18.02.2026 N 99-ра распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2025.. |
| 2. | "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" | Количество транспортных средств, переоборудованных для использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива | шт. | - | 2023 | - | 6 | 9 | 12 | - | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением такими лицами скидки владельцам транспортных средств на указанные работы | Приобретение товаров, работ услуг | Количество переоборудованных транспортных средств с помощью государственной поддержки |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Ведомственный проект "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области" (всего), в том числе: | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 5000,0 | 6159,4 | 12798,0 | 22043,8 | 21475,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 5481,9 | 11390,2 | 19618,9 | 19113,2 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 677,5 | 1407,8 | 2424,9 | 2362,4 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива" (всего), в том числе: | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" (всего), в том числе: | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | 0,0 | 6159,4 | 12798,0 | 22043,8 | 21475,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 5481,9 | 11390,2 | 19618,9 | 19113,2 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 677,5 | 1407,8 | 2424,9 | 2362,4 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12798,0 | 12798,0 | 12798,0 | 12798,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федерального бюджета |  |  |  |
| 1. | Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие "Переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива" (результат) | 01.01.2024 | 28.12.2024 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | - | - | 5000,0 | - | - | Нет | Отсутствует |
| 1.1. К.1 | Контрольная точка "Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за 1 кв." | - | 30.04.2024 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | - | - | - | - | Иной документ (ведомственная статистика) | - | Отсутствует |
| 1.2. К.1 | Контрольная точка "Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за 2 кв." | - | 31.07.2024 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.3. К.1 | Контрольная точка "Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за 3 кв." | - | 31.10.2024 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | - | - | - | - | Иной документ | - | Отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" | 01.01.2025 | 28.12.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | 56317,4 | 50122,3 | Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |
| 1.2.1. | Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" в 2025 году | 01.01.2025 | 28.12.2025 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | 6159,9 | 5481,9 | Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |
| 1.2.1.К.1 | Контрольная точка "Размещение объявления о проведении отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и на сайте Главного распорядителя бюджетных средств на странице уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | - | 14.09.2025 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Решение (решение уполномоченного органа о проведении отбора) | нет | Электронный бюджет |
| 1.2.1.К.2 | Контрольная точка "Утверждение протокола вскрытия заявок" | - | 30.09.1025 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Протокол (протокол вскрытия заявок) | - | Электронный бюджет |
| 1.2.1.К.3 | Контрольная точка "Подведение итогов проведения отбора" | - | 14.10.2025 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Протокол (протокол подведения итогов отбора/документ об итогах проведения отбора) | - | Электронный бюджет |
| 1.2.1.К.4 | Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении субсидии" | - | 15.10.2025 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Решение (решение о предоставлении субсидии) | - | Электронный бюджет |
| 1.2.1. К.5 | Контрольная точка "Заключение соглашений с получателями субсидии" | - | 16.10.2025 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |
| 1.2.1. К.6 | Контрольная точка "Перечисление субсидии получателям субсидии" | - | 22.10.2025 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - |  |  | Платежный документ (платежное поручение по факту исполнения соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |
| 1.2.2. | Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" в 2026 году | 01.01.2026 | 28.12.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | 12798,0 | 11390,2 | Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |
| 1.2.2.К.1 | Контрольная точка "Размещение объявления о проведении отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и на сайте Главного распорядителя бюджетных средств на странице уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | - | 01.09.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Решение (решение уполномоченного органа о проведении отбора) | нет | Электронный бюджет |
| 1.2.2.К.2 | Контрольная точка "Утверждение протокола вскрытия заявок" | - | 30.09.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Протокол (протокол вскрытия заявок) | - | Электронный бюджет |
| 1.2.2.К.3 | Контрольная точка "Подведение итогов проведения отбора" | - | 28.10.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Протокол (протокол подведения итогов отбора/документ об итогах проведения отбора) | - | Электронный бюджет |
| 1.2.2.К.4 | Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении субсидии" | - | 29.10.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Решение (решение о предоставлении субсидии) | - | Электронный бюджет |
| 1.2.2.К.5 | Контрольная точка "Заключение соглашений с получателями субсидии" | - | 10.11.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |
| 1.2.2. К.6 | Контрольная точка "Перечисление субсидии получателям субсидии" | - | 13.11.2026 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Платежный документ (платежное поручение по факту исполнения соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |
| 1.2.3. | Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" в 2027 году | 01.01.2027 | 28.12.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | 22043,8 | 19618,9 | Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |
| 1.2.3.К.1 | Контрольная точка "Размещение объявления о проведении отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и на сайте Главного распорядителя бюджетных средств на странице уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | - | 01.09.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Решение (решение уполномоченного органа о проведении отбора) | нет | Электронный бюджет |
| 1.2.3.К.2 | Контрольная точка "Утверждение протокола вскрытия заявок" | - | 30.09.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Протокол (протокол вскрытия заявок) | - | Электронный бюджет |
| 1.2.3.К.3 | Контрольная точка "Подведение итогов проведения отбора" | - | 28.10.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Протокол (протокол подведения итогов отбора/документ об итогах проведения отбора) | - | Электронный бюджет |
| 1.2.3.К.4 | Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении субсидии" | - | 29.10.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Решение (решение о предоставлении субсидии) | - | Электронный бюджет |
| 1.2.3. К.5 | Контрольная точка "Заключение соглашений с получателями субсидии" | - | 11.11.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |
| 1.2.3. К.6 | Контрольная точка "Перечисление субсидии получателям субсидии" | - | 15.11.2027 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Платежный документ (платежное поручение по факту исполнения соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |
| 1.2.3. | Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" в 2027 году | 01.01.2028 | 28.12.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | 21475,6 | 19113,2 | Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |
| 1.2.3.К.1 | Контрольная точка "Размещение объявления о проведении отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и на сайте Главного распорядителя бюджетных средств на странице уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | - | 01.09.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Решение (решение уполномоченного органа о проведении отбора) | нет | Электронный бюджет |
| 1.2.3.К.2 | Контрольная точка "Утверждение протокола вскрытия заявок" | - | 30.09.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Протокол (протокол вскрытия заявок) | - | Электронный бюджет |
| 1.2.3.К.3 | Контрольная точка "Подведение итогов проведения отбора" | - | 28.10.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Протокол (протокол подведения итогов отбора/документ об итогах проведения отбора) | - | Электронный бюджет |
| 1.2.3.К.4 | Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении субсидии" | - | 30.10.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Решение (решение о предоставлении субсидии) | - | Электронный бюджет |
| 1.2.3. К.5 | Контрольная точка "Заключение соглашений с получателями субсидии" | - | 10.11.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |
| 1.2.3. К.6 | Контрольная точка "Перечисление субсидии получателям субсидии" | - | 14.11.2028 | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | - | - | - | - | Платежный документ (платежное поручение по факту исполнения соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии) | Нет | Электронный бюджет |

# Приложение N 3

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 27.04.2024 N 320-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ

ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И (ИЛИ)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ"

Утратил силу с 18 февраля 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 18.02.2026 N 99-ра.