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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 2024 г. N 320-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ ПОДПРОГРАММЫ
(НАПРАВЛЕНИЯ) 3 "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Томской области
от 17.07.2024 N 525-ра, от 30.08.2024 N 626-ра, от 21.02.2025 N 114-ра,
от 18.02.2026 N 99-ра)
	



1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" утвердить:
1) Паспорт Ведомственного проекта "Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
2) Паспорт Ведомственного проекта "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
3) Паспорт Ведомственного проекта "Строительство объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и (или) технологическое присоединение" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.
(Приложение N 3 утратило силу с 18 февраля 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 18.02.2026 N 99-ра)
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по территориальному развитию.
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 17.07.2024 N 525-ра)

И.о. Губернатора
Томской области
Н.Я.РУППЕЛЬ





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 27.04.2024 N 320-ра

[bookmark: P39]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 18.02.2026 N 99-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"



Показатели ведомственного проекта

	Распоряжение Администрации Томской области от 27.04.2024 N 320-ра
(ред. от 18.02.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.06.2026




	Распоряжение Администрации Томской области от 27.04.2024 N 320-ра
(ред. от 18.02.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.06.2026






	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 2 из 5


1

	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 3 из 6


1
	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях
	ВП
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	%
	8,97
	2023
	8,92
	8,87
	8,82
	8,77
	8,77
	Убывающий
	Нет
	Отсутствует



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	Задача 2. Повышение энергоэффективности в электросетевых организациях

	1.
	Технологические потери электрической энергии в распределительных электрических сетях
	ВП
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,82



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	"Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях"
	Потери электрической энергии в распределительных электрических сетях сетевых организаций
	млн кВт x ч
	463,8
	2023
	461,7
	459,6
	457,6
	455,36
	455,36
	Достигнуты показатели в текущем году
	Оказание услуг, выполнение работ
	Технологические потери в распределительных электрических сетях
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Мероприятия по повышению энергоэффективности в электросетевых организациях" (всего), в том числе:
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	205903,0
	85721,7
	153246,9
	162258,6
	162258,6

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	205903,0
	85721,7
	153246,9
	162258,6
	162258,6

	Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" (всего), в том числе:
	
	205903,0
	85721,7
	153246,9
	162258,6
	162258,6

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	205903,0
	85721,7
	153246,9
	162258,6
	162258,6



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. руб.)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0



План реализации ведомственного проекта
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	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федерального бюджета
	
	
	

	1.
	Задача 2. Повышение энергоэффективности в электросетевых организациях

	1.1.
	Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях"
	01.01.2024
	28.12.28
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	769388,8
	-
	-
	Нет
	Отсутствует

	1.1.
	Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	205903,0
	-
	Иной документ
	Нет
	Отсутствует

	1.1.К.1
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	30.04.2024
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.1.К.2
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	31.07.2024
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.1.К.3
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	31.10.2024
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.1.К.4
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	28.02.2025
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.2.
	Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	85721,7
	-
	Иной документ
	Нет
	Отсутствует

	1.2.К.1
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	30.04.2025
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.2.К.2
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	31.07.2025
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.2.К.3
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	31.10.2025
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.2.К.4
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	28.02.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.3.
	Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	153246,9
	-
	Иной документ
	Нет
	Отсутствует

	1.3.К.1
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	30.04.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.3.К.2
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	31.07.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.3.К.3
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	31.10.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.3.К.4
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	28.02.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.4.
	Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	162258,6
	-
	Иной документ
	Нет
	Отсутствует

	1.4.К.1
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	30.04.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.4.К.2
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	31.07.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.4.К.3
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	31.10.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.4.К.4
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	28.02.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.5.
	Мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевых организациях" в 2028 году
	01.01.2028
	28.12.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	162258,6
	-
	Иной документ
	Нет
	Отсутствует

	1.5.К.1
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	28.04.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.5.К.2
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	31.07.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.5.К.3
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	31.10.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.5.К.4
	Контрольная точка "Услуга оказана, работа выполнена"
	-
	28.02.2029
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, сетевые организации (по согласованию)
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует
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Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 27.04.2024 N 320-ра

[bookmark: P621]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 18.02.2026 N 99-ра)
	



	Ответственный за выполнение ведомственного проекта
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области;
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

	Связь с государственной программой
	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

	Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области
	Подпрограмма (направление) 3 "Повышение энергоэффективности в Томской области" государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"



Показатели ведомственного проекта
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	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя (показателя задачи)
	Признак возрастания/ убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива транспортными средствами в Томской области
	ВП
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	млн м3
	13,8
	2023
	14,5
	-
	-
	-
	-
	Возрастающий
	Да
	Отсутствует

		
	
	П. 2 разд. "Показатели ведомственного проекта" Паспорта ведомственного
проекта "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом
в Томской области" в редакции распоряжения Администрации Томской области
от 18.02.2026 N 99-ра распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.10.2025.
	




	2.
	Количество переоборудованных транспортных средств с помощью государственной поддержки
	ФП
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	шт.
	-
	2023
	-
	6
	9
	12
	-
	Возрастающий
	Да
	Электронный бюджет



План достижения показателей ведомственного проекта
в 2026 году

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области. Развитие рынка газомоторного топлива

	1.1.
	Количество переоборудованных транспортных средств с помощью государственной поддержки
	ФП
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9



Перечень мероприятий ведомственного проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	Планируемое значение показателя мероприятия
	Характеристика мероприятия
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями ведомственного проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	2027 год
	2028 год
	
	
	

	1.
	"Переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива"
	Количество транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
	шт.
	30
	2023
	21
	-
	-
	-
	-
	Достигнуты показатели в текущем году
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива транспортными средствами в Томской области

		
	
	П. 2 разд. "Перечень мероприятий ведомственного проекта" Паспорта
ведомственного проекта "Рост потребления природного газа автомобильным
транспортом в Томской области" в редакции распоряжения Администрации Томской
области от 18.02.2026 N 99-ра распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.10.2025.
	




	2.
	"Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива"
	Количество транспортных средств, переоборудованных для использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива
	шт.
	-
	2023
	-
	6
	9
	12
	-
	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением такими лицами скидки владельцам транспортных средств на указанные работы
	Приобретение товаров, работ услуг
	Количество переоборудованных транспортных средств с помощью государственной поддержки
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Финансовое обеспечение ведомственного проекта

	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	ГРБС
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Ведомственный проект "Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области" (всего), в том числе:
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	5000,0
	6159,4
	12798,0
	22043,8
	21475,6

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	5481,9
	11390,2
	19618,9
	19113,2

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	677,5
	1407,8
	2424,9
	2362,4

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива" (всего), в том числе:
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	00

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" (всего), в том числе:
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	0,0
	6159,4
	12798,0
	22043,8
	21475,6

	федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.
	
	0,0
	5481,9
	11390,2
	19618,9
	19113,2

	средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	
	0,0
	677,5
	1407,8
	2424,9
	2362,4

	местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2026 году
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	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года (тыс. руб.)

	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива"
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12798,0
	12798,0
	12798,0
	12798,0



План реализации ведомственного проекта

	N п/п
	Мероприятие (результат), контрольные точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид и наименование подтверждающего документа
	Реализация муниципальными образованиями да/нет
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	всего
	из них федерального бюджета
	
	
	

	1.
	Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области

	1.1.
	Мероприятие "Переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива" (результат)
	01.01.2024
	28.12.2024
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	-
	-
	5000,0
	-
	-
	Нет
	Отсутствует

	1.1. К.1
	Контрольная точка "Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за 1 кв."
	-
	30.04.2024
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ (ведомственная статистика)
	-
	Отсутствует

	1.2. К.1
	Контрольная точка "Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за 2 кв."
	-
	31.07.2024
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.3. К.1
	Контрольная точка "Количество переоборудованных транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива за 3 кв."
	-
	31.10.2024
	Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
	-
	-
	-
	-
	Иной документ
	-
	Отсутствует

	1.2.
	Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива"
	01.01.2025
	28.12.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	56317,4
	50122,3
	Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет

	1.2.1.
	Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" в 2025 году
	01.01.2025
	28.12.2025
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	6159,9
	5481,9
	Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет

	1.2.1.К.1
	Контрольная точка "Размещение объявления о проведении отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и на сайте Главного распорядителя бюджетных средств на странице уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	-
	14.09.2025
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Решение (решение уполномоченного органа о проведении отбора)
	нет
	Электронный бюджет

	1.2.1.К.2
	Контрольная точка "Утверждение протокола вскрытия заявок"
	-
	30.09.1025
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол (протокол вскрытия заявок)
	-
	Электронный бюджет

	1.2.1.К.3
	Контрольная точка "Подведение итогов проведения отбора"
	-
	14.10.2025
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол (протокол подведения итогов отбора/документ об итогах проведения отбора)
	-
	Электронный бюджет

	1.2.1.К.4
	Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении субсидии"
	-
	15.10.2025
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Решение (решение о предоставлении субсидии)
	-
	Электронный бюджет

	1.2.1. К.5
	Контрольная точка "Заключение соглашений с получателями субсидии"
	-
	16.10.2025
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет

	1.2.1. К.6
	Контрольная точка "Перечисление субсидии получателям субсидии"
	-
	22.10.2025
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	
	
	Платежный документ (платежное поручение по факту исполнения соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет

	1.2.2.
	Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" в 2026 году
	01.01.2026
	28.12.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	12798,0
	11390,2
	Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет

	1.2.2.К.1
	Контрольная точка "Размещение объявления о проведении отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и на сайте Главного распорядителя бюджетных средств на странице уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	-
	01.09.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Решение (решение уполномоченного органа о проведении отбора)
	нет
	Электронный бюджет

	1.2.2.К.2
	Контрольная точка "Утверждение протокола вскрытия заявок"
	-
	30.09.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол (протокол вскрытия заявок)
	-
	Электронный бюджет

	1.2.2.К.3
	Контрольная точка "Подведение итогов проведения отбора"
	-
	28.10.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол (протокол подведения итогов отбора/документ об итогах проведения отбора)
	-
	Электронный бюджет

	1.2.2.К.4
	Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении субсидии"
	-
	29.10.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Решение (решение о предоставлении субсидии)
	-
	Электронный бюджет

	1.2.2.К.5
	Контрольная точка "Заключение соглашений с получателями субсидии"
	-
	10.11.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет

	1.2.2. К.6
	Контрольная точка "Перечисление субсидии получателям субсидии"
	-
	13.11.2026
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежный документ (платежное поручение по факту исполнения соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет

	1.2.3.
	Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" в 2027 году
	01.01.2027
	28.12.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	22043,8
	19618,9
	Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет

	1.2.3.К.1
	Контрольная точка "Размещение объявления о проведении отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и на сайте Главного распорядителя бюджетных средств на странице уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	-
	01.09.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Решение (решение уполномоченного органа о проведении отбора)
	нет
	Электронный бюджет

	1.2.3.К.2
	Контрольная точка "Утверждение протокола вскрытия заявок"
	-
	30.09.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол (протокол вскрытия заявок)
	-
	Электронный бюджет

	1.2.3.К.3
	Контрольная точка "Подведение итогов проведения отбора"
	-
	28.10.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол (протокол подведения итогов отбора/документ об итогах проведения отбора)
	-
	Электронный бюджет

	1.2.3.К.4
	Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении субсидии"
	-
	29.10.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Решение (решение о предоставлении субсидии)
	-
	Электронный бюджет

	1.2.3. К.5
	Контрольная точка "Заключение соглашений с получателями субсидии"
	-
	11.11.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет

	1.2.3. К.6
	Контрольная точка "Перечисление субсидии получателям субсидии"
	-
	15.11.2027
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежный документ (платежное поручение по факту исполнения соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет

	1.2.3.
	Мероприятие "Поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива" в 2027 году
	01.01.2028
	28.12.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	21475,6
	19113,2
	Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет

	1.2.3.К.1
	Контрольная точка "Размещение объявления о проведении отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и на сайте Главного распорядителя бюджетных средств на странице уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
	-
	01.09.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Решение (решение уполномоченного органа о проведении отбора)
	нет
	Электронный бюджет

	1.2.3.К.2
	Контрольная точка "Утверждение протокола вскрытия заявок"
	-
	30.09.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол (протокол вскрытия заявок)
	-
	Электронный бюджет

	1.2.3.К.3
	Контрольная точка "Подведение итогов проведения отбора"
	-
	28.10.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Протокол (протокол подведения итогов отбора/документ об итогах проведения отбора)
	-
	Электронный бюджет

	1.2.3.К.4
	Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении субсидии"
	-
	30.10.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Решение (решение о предоставлении субсидии)
	-
	Электронный бюджет

	1.2.3. К.5
	Контрольная точка "Заключение соглашений с получателями субсидии"
	-
	10.11.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет

	1.2.3. К.6
	Контрольная точка "Перечисление субсидии получателям субсидии"
	-
	14.11.2028
	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области
	-
	-
	-
	-
	Платежный документ (платежное поручение по факту исполнения соглашения о предоставлении субсидии с получателем субсидии)
	Нет
	Электронный бюджет


	Распоряжение Администрации Томской области от 27.04.2024 N 320-ра
(ред. от 18.02.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.06.2026




	Распоряжение Администрации Томской области от 27.04.2024 N 320-ра
(ред. от 18.02.2026)
"Об утверждении паспортов ведомст...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.06.2026






	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 28 из 31


1

	КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
	www.consultant.ru
	Страница 44 из 44


1





Приложение N 3

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 27.04.2024 N 320-ра

[bookmark: P1366]ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЫСТРОЙ
ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И (ИЛИ)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ"

Утратил силу с 18 февраля 2026 года. - Распоряжение Администрации Томской области от 18.02.2026 N 99-ра.
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